Końcowe sprawozdanie z wdrażania w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia"

CZĘŚĆ A

# IDENTYFIKACJA KOŃCOWEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA

| CCI | 2014PL16M2OP002 |
| --- | --- |
| Tytuł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 |
| Wersja | 9999.0 |
| Data zatwierdzenia sprawozdania przez komitet monitorujący | 2026-01-20 |

IDENTYFIKACJA KOŃCOWEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA	1

2.	PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	8

2.1.	Kluczowe informacje na temat wdrażania programu operacyjnego w danym roku, w tym informacje na temat instrumentów finansowych w odniesieniu do danych finansowych i danych na temat wskaźników.	8

3.	WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	11

3.1.	Przegląd wdrażania	11

3.2.	Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	17

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 01 / 1a	17

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 01 / 1b	20

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 01 / 3a	24

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 01 / 3b	30

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 01 / 3c	36

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 02 / 2c	42

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 03 / 4a	45

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 03 / 4b	48

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 03 / 4c	51

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 03 / 4e	54

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 04 / 5b	57

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 04 / 6a	60

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 04 / 6b	63

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 04 / 6c	66

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 04 / 6d	69

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 05 / 7b	72

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 05 / 7d	74

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 06 / 8b	77

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 06 / 9a	80

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 06 / 9b	85

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 06 / 10a	89

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 07 / 9d	93

Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 08 / 8i	96

Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU	98

Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 08 / 8i	101

Tabela 4B: Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 08	103

Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 08 / 8iii	104

Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU	106

Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 08 / 8iii	107

Tabela 4B: Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 08	109

Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 08 / 8iv	110

Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU	112

Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 08 / 8iv	113

Tabela 4B: Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 08	115

Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 08 / 8v	116

Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU	118

Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 08 / 8v	120

Tabela 4B: Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 08	122

Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 08 / 8vi	123

Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU	125

Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 08 / 8vi	126

Tabela 4B: Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 08	128

Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 09 / 9i	129

Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU	131

Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 09 / 9i	133

Tabela 4B: Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 09	135

Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 09 / 9iv	136

Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU	138

Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 09 / 9iv	139

Tabela 4B: Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 09	141

Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 09 / 9v	142

Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU	144

Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 09 / 9v	146

Tabela 4B: Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 09	148

Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 10 / 10i	149

Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU	151

Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 10 / 10i	153

Tabela 4B: Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 10	155

Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 10 / 10iii	156

Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU	158

Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 10 / 10iii	159

Tabela 4B: Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 10	161

Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 10 / 10iv	162

Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU	164

Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 10 / 10iv	166

Tabela 4B: Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 10	168

Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 11 / 9vi	169

Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU	171

Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 11 / 9vi	172

Tabela 4B: Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 11	174

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 13 / 13i	175

Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 12	181

Tabela 4B: Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 12	182

Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 12 / 01	183

Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 12 / 02	184

Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 12 / 03	185

Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 12 / 04	186

Tabela 3B: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach programu operacyjnego — przy czym każde przedsiębiorstwo liczone jest tylko raz, niezależnie od liczby projektów w ramach danego przedsiębiorstwa	187

Tabela 5: Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania	188

3.4 Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	193

Tabela 6: Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu	193

Tabela 7: Podział skumulowanych danych finansowych według kategorii interwencji w przypadku EFRR, EFRR REACT-EU, EFS, EFS REACT-EU i Funduszu Spójności (art. 112 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013)	194

Tabela 8: Wykorzystanie finansowania krzyżowego	207

Tabela 9: Koszt operacji realizowanych poza obszarem objętym programem (EFRR, EFRR REACT-EU i Fundusz Spójności w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia")	210

Tabela 10: Wydatki poniesione poza Unią (EFS i EFS REACT-EU)	211

4.	SYNTEZA EWALUACJI	212

6	KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	222

7.	STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ	229

8.	SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH	230

Bank Gospodarstwa Krajowego 1.3,  Projekt pn. "Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020"	230

1.3 Brave Seed Fund sp. z o.o.	233

inwestycje kapitałowe	235

Bank Gospodarstwa Krajowego 1.4,  Projekt pn. "Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020"	237

1.4 Fundacja Wspomagania Wsi (242)	240

pożyczka	243

1.4 Fundacja Wspomagania Wsi (294)	245

pożyczka	248

1.4 Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. (240)	250

pożyczka	253

1.4 Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. (292)	255

pożyczka	258

1.4 Konsorcjum: Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. - Lider, Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. - Uczestnik (081)	260

pożyczka	263

1.4 Kujawsko - Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. (072)	265

pożyczka	268

1.4 Kujawsko - Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. (197)	271

pożyczka	273

1.4 Kujawsko - Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. (241)	276

pożyczka	278

1.4 Kujawsko - Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. (322)	281

pożyczka	283

1.4 Polska Fundacja Przedsiębiorczości (482)	286

pożyczka	288

1.4 Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. (073)	291

pożyczka	293

Bank Gospodarstwa Krajowego 1.5,  Projekt pn. "Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020"	296

1.5 Konsorcjum: Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. - Lider, Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. - Uczestnik, Izba Przemysłowo - Handlowa w Toruniu - Uczestnik, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. - Uczestnik	299

pożyczka	302

1.5 Polska Fundacja Przedsiębiorczości (109)	304

pożyczka	307

1.5 Polska Fundacja Przedsiębiorczości (343)	310

pożyczka	312

1.5 Polska Fundacja Przedsiębiorczości (344)	315

pożyczka	317

Europejski Bank Inwestycyjny, Dz. 3.1,  Projekt pn. "Fundusz Funduszy dla sektora energii"	320

3.1 Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	323

pożyczka	326

Europejski Bank Inwestycyjny, Dz. 3.2,  Projekt pn. "Fundusz Funduszy dla sektora energii"	329

3.2 Bank Polska Kasa Opieki S.A.	332

pożyczka	334

Europejski Bank Inwestycyjny, Dz. 3.3,  Projekt pn. "Fundusz Funduszy dla sektora energii"	337

3.3 Alior Bank S.A.	340

pożyczka	342

3.3 GETIN NOBLE BANK S.A.	345

pożyczka	348

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.,  Projekt pn. "Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju 2020"	351

KPFR 1.6 Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy, Bank Spółdzielczy w Koronowie, Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu, Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu tworzące konsorcjum pn. "Pożyczki dla przedsiębiorców" reprezentowane przez Lidera: Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy - 1/2017	354

pożyczka	357

KPFR 1.6 Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy, Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu, Bank Spółdzielczy w Koronowie tworzące Konsorcjum pn. "Pożyczki z premią dla Przedsiębiorców", którego Liderem jest Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy - 10/2019	360

pożyczka	362

KPFR 1.6 Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.  Umowa Operacyjna - Pożyczka 12/2020	366

pożyczka	368

KPFR 1.6 Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. - 3/2018	371

pożyczka	373

KPFR 1.6 Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. - 6/2018	377

pożyczka	379

KPFR 1.6 Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. - 8/2019	382

pożyczka	385

KPFR 1.6 Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. - 9/2019	388

pożyczka	391

KPFR 1.6 Polska Fundacja Przedsiębiorczości - 11/2019	394

pożyczka	396

KPFR 1.6 Polska Fundacja Przedsiębiorczości - 5/2018	400

pożyczka	402

9.	Opcjonalnie w przypadku sprawozdania, które zostanie złożone w 2016 r.; nie dotyczy innych sprawozdań podstawowych: DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH	406

10.	POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA (art. 101 lit. h) i art. 111 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	408

10.1.	Duże projekty	408

10.2.	Wspólne plany działania	411

11.	OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	414

11.1.	Informacje zawarte w części A i osiąganie celów programu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	414

11.2.	Szczególne przedsięwzięcia mające na celu promowanie równouprawnienia płci oraz zapobieganie dyskryminacji, w tym w szczególności zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, i rozwiązania wdrożone, aby zapewnić włączenie punktu widzenia płci do programów operacyjnych i operacji (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	451

11.3.	Zrównoważony rozwój (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	452

11.4.	Sprawozdania dotyczące wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące zmiany klimatu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	453

11.5.	Rola partnerów we wdrażaniu programu	454

12.	OBOWIĄZKOWE INFORMACJE I OCENA ZGODNIE Z ART. 111 UST. 4 AKAPIT PIERWSZY LIT. a) I b) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013	457

12.1.	Postępy we wdrażaniu planu ewaluacji oraz działań następczych podjętych w związku z ustaleniami dokonanymi w ramach ewaluacji	457

12.2.	Wyniki działań informacyjnych i promocyjnych funduszy polityki spójności prowadzonych w ramach strategii komunikacji	505

13.	DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) (można je uwzględnić w sprawozdaniu, które zostanie złożone w 2016 r. (zob. pkt 9 powyżej); wymagane w sprawozdaniu, które należy złożyć w 2017 r.) Opcjonalnie: sprawozdanie z postępów	508

14.	DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI I CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. a), b), c), d), g) i h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	509

14.1.	Postępy w realizacji zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym rozwoju regionów, które cierpią na skutek sytuacji demograficznej oraz stałych lub naturalnych niekorzystnych warunków, zintegrowanych inwestycji terytorialnych, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach programu operacyjnego	509

14.2.	Postępy w realizacji przedsięwzięć mających na celu zwiększenie zdolności instytucji i beneficjentów w państwach członkowskich w zakresie zarządzania funduszami i korzystania z nich	511

14.3.	Postępy w realizacji wszelkich przedsięwzięć międzyregionalnych i transnarodowych	512

14.4.	W stosownych przypadkach — wkład w strategie makroregionalne i strategie morskie	513

EUSBSR	514

14.5.	W stosownych przypadkach — postępy w realizacji przedsięwzięć w dziedzinie innowacji społecznych	517

14.6.	Postępy we wdrażaniu działań w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb obszarów geograficznych najbardziej dotkniętych ubóstwem lub grup docelowych najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym, zwłaszcza w odniesieniu do społeczności zmarginalizowanych i osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych oraz młodych ludzi, którzy nie pracują, w tym, w stosownych przypadkach, wykorzystane środki finansowe	517

15.	INFORMACJA FINANSOWA NA POZIOMIE OSI PRIORYTETOWYCH I POZIOMIE PROGRAMU (art. 21 ust. 2 i art. 22 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	519

16.	INTELIGENTNY, TRWAŁY WZROST GOSPODARCZY SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU (sprawozdanie z postępów osiągniętych w ramach danego wariantu)	520

17.	KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA — RAMY WYKONANIA (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	528

Załącznik I – Wykaz wszystkich operacji rozłożonych na etapy między okresem 2014–2020 a 2021–2027	529

Załącznik II – Wykaz operacji niefunkcjonujących	530

Załącznik III – Wykaz operacji, w sprawie których trwa postępowanie krajowe / operacji zawieszonych w wyniku postępowania sądowego lub odwołania administracyjnego o skutku zawieszającym	531

Dokumenty	533

Ostatnie wyniki zatwierdzenia	534

# PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

## Kluczowe informacje na temat wdrażania programu operacyjnego w danym roku, w tym informacje na temat instrumentów finansowych w odniesieniu do danych finansowych i danych na temat wskaźników.

a) Analiza postępu rzeczowego i finansowego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 został przyjęty decyzją wykonawczą KE z dnia 16 grudnia 2014 r. Do przeliczenia pobranych z SL2014 kwot wyrażonych w złotówkach zastosowano kurs 1 €= 4,2378 PLN (dane EBC- kurs z 30.06.2025). Realizacja projektów wybranych do dofinansowania w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 została zakończona. Postęp rzeczowy został przedstawiony w części 3 sprawozdania, w tabelach 2A, 2C, 3A, 4A i 5 (opcja raportowania: operacje częściowo wdrożone). Dane dotyczące wskaźników produktu i rezultatu wykazane są w oparciu o zatwierdzone wnioski o płatność, a w przypadku EFS równiez z wykorzystaniem formularzy danych uczestników, składanych z wnioskami o płatność. Cele końcowe wskaźników rzeczowych i finansowych Ram Wykonania dla każdej z Osi Priorytetowej zostały osiągnięte. W okresie realizacji RPO WK-P na lata 2014-2020: - Złożono 4 565 WoD – wart. ogół. 3 612,8 mln € i dof. UE 2 525,9 mln € (130,9% alokacji), w tym w ramach: EFRR - 2 647 WoD, na wartość ogółem 2 819,5 mln € i dof. UE – 1 854,7 mln € (133,0% alokacji), EFS - 1 918 WoD, na wartość ogółem 793,3 mln € i dof. UE – 671,2 mln € (125,4% alokacji); - Zatwierdzono 4146 WoD - wart. ogół. 3 303,6 mln €, dof. UE 2 333,4 mln € (120,9% alokacji) w tym w ramach: EFRR - 2 379 WoD, na wartość ogółem 2 557,3 mln € i dof. UE – 1 700,4 mln € (121,9% alokacji), EFS - 1 767 WoD, na wartość ogółem 746,3 mln € i dof. UE – 633,0 mln € (118,2% alokacji); - Podpisano 3 328 UoD – wart. ogół. 2 932,7 mln €, dof. UE 2 047,6 mln € (106,1% alokacji), w tym w ramach: EFRR - 1 953 UoD, na wartość ogółem 2 249,1 mln € i dof. UE – 1 464,6 mln € (105,0% alokacji), EFS - 1 375 UoD, na wartość ogółem 683,6 mln € i dof. UE – 583,0 mln € (108,9% alokacji); - Zatwierdzono 24 647 WoP- wart. ogół. 2 921,2 mln €, dof. UE 2 018,7 mln € (104,6% alokacji), w tym w ramach: EFRR - 11 577 WoP, na wartość ogółem 2 256,5 mln € i dof. UE – 1 463,2 mln € (104,9% alokacji), EFS - 13 070 WoP, na wartość ogółem 664,7 mln € i dof. UE – 554,9 mln € (103,6% alokacji); - Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 2 465,8 mln €, wkład UE 1 995,5 mln €- 103,4% alokacji, w tym w ramach: EFRR - wyd. kwalif. 1 848,2 mln €, wkład UE 1 430,7 mln €- 102,6% alokacji, EFS - wyd. kwalif. 617,6 mln €, wkład UE 564,8 mln €- 105,5% alokacji. b) Informacje na temat instrumentów finansowych: Instrumenty finansowe w ramach RPO WK-P wdrażane były przez 3 podmioty wdrażające fundusz funduszy, tj. Bank Gospodarstwa Krajowego (OP1), Europejski Bank Inwestycyjny (OP3) i Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. (OP1). Na ten cel zaplanowane zostały środki w wysokości 161 414 277,46 EUR. Wybranych zostało 17 pośredników finansowych, z którymi łącznie podpisano 29 umów operacyjnych. Łączna kwota wkładów z EFRR wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie pożyczek i wejść kapitałowych wyniosła 150 995 852,02 EUR. Bank Gospodarstwa Krajowego wdrożył instrumenty finansowe w formie pożyczek, wejść kapitałowych na: - wspieranie najmniejszych przedsiębiorców, - wdrażanie prac badawczo-rozwojowych (B+R), - rozwój przedsiębiorczości akademickiej, - pomoc we wprowadzeniu nowych modeli biznesowych w działalności przedsiębiorstw. Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. wdrożył instrumenty finansowe w formie pożyczek, poręczeń na: - inwestycje w innowacje i poprawę konkurencyjności MŚP. Europejski Bank Inwestycyjny wdrożył instrument finansowy w formie pożyczek na: - odnawialne źródła energii, - termomodernizacje, - wsparcie efektywności energetycznej. Szczegółowe informacje dotyczące IF – pkt 8 Sprawozdania

# WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

## Przegląd wdrażania

| ID | Oś priorytetowa | Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów |
| --- | --- | --- |
| 01 | WZMOCNIENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI REGIONU | • Zatwierdzono 572 WoD- wart. ogół 740,6 mln €, dof. UE 489,1 mln €-134,6% alokacji; • Podpisano 426 UoD – wart. ogół. 564,4 mln €, dof. UE 367,6 mln €- 101,2% alokacji; • Zatwierdzono 3227 WoP- wart. ogół. 564,5 mln €, dof. UE 367,6 mln €- 101,2 alokacji; • Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 472,2 mln €, wkład UE 351,2 mln €- 96,7% alokacji. Postęp rzeczowy został przedstawiony w tabelach 3A i 5 oraz szeroko skomentowany w pkt. 11.1 (łącznie z opisem znaczących problemów i działań podjętych w celu ich rozwiązania). |
| 02 | CYFROWY REGION | • Zatwierdzono 4 WoD- wart. ogół. 61,1 mln €, dof. UE 49,3 mln €- 98,4% alokacji; • Podpisano 4 UoD – wart. ogół. 65,1 mln €, dof. UE 54,4 mln €- 108,5% alokacji; • Zatwierdzono 193 WoP- wart. ogół. 65,1 mln €, dof. UE 54,4 mln. €- 108,5 alokacji; • Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 60,6 mln €, wkład UE 51,5 mln €- 102,8% alokacji. Postęp rzeczowy został przedstawiony w tabelach 3A i 5 oraz szeroko skomentowany w pkt. 11.1 (łącznie z opisem znaczących problemów i działań podjętych w celu ich rozwiązania). |
| 03 | EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA W REGIONIE | • Zatwierdzono 658 WoD– wart. ogół. 490,7 mln €, dof. UE 290,9 mln €;- 112,2% alokacji; • Podpisano 572 UoD – wart. ogół. 457,2 mln €, dof. UE 274,8 mln €- 106,0 % alokacji; • Zatwierdzono 2665 WoP- wart. ogół. 464,8 mln €, dof. UE 274,8 mln €- 106,0 % alokacji; • Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 369,2 mln €, wkład UE 265,6 mln €- 102,5% alokacji. Postęp rzeczowy został przedstawiony w tabelach 3A i 5 oraz szeroko skomentowany w pkt. 11.1 (łącznie z opisem znaczących problemów i działań podjętych w celu ich rozwiązania). |
| 04 | REGION PRZYJAZNY ŚRODOWISKU | • Zatwierdzono 244 WoD- wart. ogół. 245,9 mln €, dof. UE 141,4 mln €- 120,7% alokacji; • Podpisano 197 UoD – wart. ogół. 222,1 mln €, dof. UE 127,4 mln €- 108,7% alokacji; • Zatwierdzono 1220 WoP- wart. ogół. 222,1 mln €, dof. UE 126,6 mln €- 108,1% alokacji; • Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 171,1 mln €, wkład UE 123,1 mln €- 105,1% alokacji.. Postęp rzeczowy został przedstawiony w tabelach 3A i 5 oraz szeroko skomentowany w pkt. 11.1 (łącznie z opisem znaczących problemów i działań podjętych w celu ich rozwiązania). |
| 05 | SPÓJNOŚĆ WEWNĘTRZNA I DOSTĘPNOŚĆ ZEWNĘTRZNA REGIONU | • Zatwierdzono 67 WoD- wart. ogół. 310,1 mln €, dof. UE 240,9 mln €-112,3% alokacji; • Podpisano 51 UoD– wart. ogół. 309,1 mln €, dof. UE 220,1 mln €- 102,6% alokacji; • Zatwierdzono 494 WoP- wart. ogół. 308,4 mln €, dof. UE 219,5 mln €- 102,4% alokacji; • Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 251,0 mln €, wkład UE 213,9 mln €- 99,7% alokacji.. Postęp rzeczowy został przedstawiony w tabelach 3A i 5 oraz szeroko skomentowany w pkt. 11.1 (łącznie z opisem znaczących problemów i działań podjętych w celu ich rozwiązania). |
| 06 | SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO I KONKURENCYJNE KADRY | • Zatwierdzono 543 WoD- wart. ogół. 622,2 mln €, dof. UE 420,9 mln €-126,1% alokacji; • Podpisano 473 UoD – wart. ogół. 554,2 mln €, dof. UE 361,7 mln €- 108,4% alokacji; • Zatwierdzono 3043 WoP- wart. ogół 554,5 mln €, dof. UE 361,7 mln €- 108,4% alokacji; • Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 455,7 mln €, wkład UE 366,8 mln €- 109,9% alokacji. Postęp rzeczowy został przedstawiony w tabelach 3A i 5 oraz szeroko skomentowany w pkt. 11.1 (łącznie z opisem znaczących problemów i działań podjętych w celu ich rozwiązania). |
| 07 | ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ | • Zatwierdzono 221 WoD- wart. ogół. 51,6 mln €, dof. UE 34,9 mln €- 115,8% alokacji; • Podpisano 205 UoD – wart. ogół. 47,3 mln €, dof. UE 31,6 mln €- 105,0% alokacji; • Zatwierdzono 683 WoP- wart. ogół. 47,3 mln €, dof. UE 31,6 mln €- 105,0% alokacji; • Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 40,2 mln €, wkład UE 32 mln €- 106,1% alokacji. Postęp rzeczowy został przedstawiony w tabelach 3A i 5 oraz szeroko skomentowany w pkt. 11.1 (łącznie z opisem znaczących problemów i działań podjętych w celu ich rozwiązania). |
| 08 | AKTYWNI NA RYNKU PRACY | • Zatwierdzono 507 WoD- wart. ogół. 198,8 mln €, dof. UE 167,7 mln €-102,5 % alokacji; • Podpisano 398 UoD – wart. ogół. 206,5 mln €, dof. UE 174,2 mln €- 106,5% alokacji; • Zatwierdzono 3840 WoP- wart. ogół. 196,5 mln €, dof. UE 161,1 mln €- 98,5% alokacji; • Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 179,9 mln €, wkład UE 170,6 mln €- 104,3% alokacji. Postęp rzeczowy został przedstawiony w tabelach 2A, 2C, 4A, 4B oraz szeroko skomentowany w pkt. 11.1 (łącznie z opisem znaczących problemów i działań podjętych w celu ich rozwiązania). |
| 09 | SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO | • Zatwierdzono 547 WoD- wart. ogół. 226,8 mln €, dof. UE 192,2 mln €-121,9% alokacji; • Podpisano 402 UoD – wart. ogół. 203,9 mln €, dof. UE 173,3 mln €- 109,9% alokacji; • Zatwierdzono 3876 WoP- wart. ogół. 200,5 mln €, dof. UE 166,1 mln €- 105,4% alokacji; • Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 185,7 mln €, wkład UE 169,4 mln €- 107,5% alokacji. Postęp rzeczowy został przedstawiony w tabelach 2A, 2C, 4A, 4B oraz szeroko skomentowany w pkt. 11.1 (łącznie z opisem znaczących problemów i działań podjętych w celu ich rozwiązania). |
| 10 | INNOWACYJNA EDUKACJA | • Zatwierdzono 564 WoD- wart. ogół. 235,5 mln €, dof. UE 199,5 mln €- 174,0% alokacji; • Podpisano 434 UoD – wart. ogół. 150,7 mln €, dof. UE 128,1 mln €- 111,7% alokacji; • Zatwierdzono 3948 WoP- wart. ogół 146,1 mln €, dof. UE 121,9 mln €- 106,3% alokacji; • Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 136,5 mln €, wkład UE 123,6 mln €- 107,9% alokacji. Postęp rzeczowy został przedstawiony w tabelach 2A, 2C, 4A, 4B oraz szeroko skomentowany w pkt. 11.1 (łącznie z opisem znaczących problemów i działań podjętych w celu ich rozwiązania). |
| 11 | ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ | • Zatwierdzono 132 WoD- wart. ogół. 34,4 mln €, dof. UE 30,6 mln €- 106,9% alokacji; • Podpisano 125 UoD – wart. ogół. 33,1 mln €, dof. UE 31,5 mln € 109,8% alokacji; • Zatwierdzono 1306 WoP- wart. ogół. 33,5 mln €, dof. UE 30,8 mln €- 107,6% alokacji; • Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 30,6 mln €, wkład UE 29,1 mln €- 101,4% alokacji. Postęp rzeczowy został przedstawiony w tabelach 2A, 2C, 4A, 4B oraz szeroko skomentowany w pkt. 11.1 (łącznie z opisem znaczących problemów i działań podjętych w celu ich rozwiązania). |
| 12 | POMOC TECHNICZNA | • Zatwierdzono 17 WoD- wart. ogół. 50,8 mln €, dof. UE 43,2 mln €- 60,8% alokacji; • Podpisano 16 UoD – wart. ogół. 89,4 mln €, dof. UE 76,0 mln €- 107,0% alokacji; • Zatwierdzono 100 WoP- wart. ogół. 88,2 mln €, dof. UE 74,9 mln €- 105,5% alokacji; • Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 84,8 mln €, wkład UE 72,1 mln €- 101,5% alokacji.. Postęp rzeczowy został przedstawiony w tabelach 2A, 2C, 4A, 4B oraz szeroko skomentowany w pkt. 11.1 (łącznie z opisem znaczących problemów i działań podjętych w celu ich rozwiązania). |
| 13 | WSPIERANIE KRYZYSOWYCH DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH W KONTEKŚCIE PANDEMII COVID-19 I JEJ SKUTKÓW SPOŁECZNYCH ORAZ PRZYGOTOWANIE DO EKOLOGICZNEJ I CYFROWEJ ODBUDOWY GOSPODARKI ZWIĘKSZAJĄCEJ JEJ ODPORNOŚĆ | • Zatwierdzono 70 WoD- wart. ogół. 35,2 mln €, dof. UE 32,9 mln €- 124,6% alokacji; • Podpisano 25 UoD – wart. ogół. 29,8 mln €, dof. UE 26,9 mln €- 101,6% alokacji; • Zatwierdzono 52 WoP- wart. ogół. 29,8 mln €, dof. UE 26,9 mln €- 101,6% alokacji; • Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 28,2 mln €, wkład UE 26,5 mln €- 100,2 % alokacji. Postęp rzeczowy został przedstawiony w tabelach 2A, 2C, 4A, 4B oraz szeroko skomentowany w pkt. 11.1 (łącznie z opisem znaczących problemów i działań podjętych w celu ich rozwiązania). |

## Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Osie priorytetowe inne niż pomoc techniczna

| Oś priorytetowa | 01 - WZMOCNIENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI REGIONU |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 1a - Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągania doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 01 / 1a

| (1) | ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) ogółem | Wartość docelowa (2023) mężczyźni | Wartość docelowa (2023) kobiety | 2023 Ogółem | 2023 Mężczyźni | 2023 Kobiety | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO25 | Badania i innowacje: liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej | Ekwiwalenty pełnego czasu pracy | Słabiej rozwinięte | 40,00 |  |  | 134,69 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 337%. Wyjaśnienie dot. przekroczenia realizacji wskaźnika (powyżej 120%) znajduje się w punkcie 11.1 Sprawozdania. |
| S | CO25 | Badania i innowacje: liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej | Ekwiwalenty pełnego czasu pracy | Słabiej rozwinięte | 40,00 |  |  | 132,26 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO27 | Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju | EUR | Słabiej rozwinięte | 5 084 456,00 |  |  | 7 190 739,49 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 141%. Wyjaśnienie dot. przekroczenia realizacji wskaźnika (powyżej 120%) znajduje się w punkcie 11.1 Sprawozdania. |
| S | CO27 | Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju | EUR | Słabiej rozwinięte | 5 084 456,00 |  |  | 6 726 009,46 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | P1a1 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | szt. | Słabiej rozwinięte | 4,00 |  |  | 10,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 250%. Wyjaśnienie dot. przekroczenia realizacji wskaźnika (powyżej 120%) znajduje się w punkcie 11.1 Sprawozdania. |
| S | P1a1 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | szt. | Słabiej rozwinięte | 4,00 |  |  | 10,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| (1) | ID | Wskaźnik | 2022 Ogółem | 2022 Mężczyźni | 2022 Kobiety | 2021 Ogółem | 2021 Mężczyźni | 2021 Kobiety | 2020 Ogółem | 2020 Mężczyźni | 2020 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO25 | Badania i innowacje: liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO25 | Badania i innowacje: liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej | 158,26 | 0,00 | 0,00 | 208,51 | 0,00 | 0,00 | 208,51 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO27 | Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju | 4 255 597,11 | 0,00 | 0,00 | 3 844 021,41 | 0,00 | 0,00 | 3 115 834,23 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO27 | Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju | 6 083 704,15 | 0,00 | 0,00 | 7 294 439,46 | 0,00 | 0,00 | 7 357 674,48 | 0,00 | 0,00 |
| F | P1a1 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P1a1 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Mężczyźni | 2019 Kobiety | 2018 Ogółem | 2018 Mężczyźni | 2018 Kobiety | 2017 Ogółem | 2017 Mężczyźni | 2017 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO25 | Badania i innowacje: liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO25 | Badania i innowacje: liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej | 223,51 | 0,00 | 0,00 | 218,51 | 0,00 | 0,00 | 218,51 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO27 | Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju | 968 990,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO27 | Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju | 8 457 648,61 | 0,00 | 0,00 | 8 367 033,67 | 0,00 | 0,00 | 8 367 033,67 | 0,00 | 0,00 |
| F | P1a1 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P1a1 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Mężczyźni | 2016 Kobiety | 2015 Ogółem | 2015 Mężczyźni | 2015 Kobiety | 2014 Ogółem | 2014 Mężczyźni | 2014 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO25 | Badania i innowacje: liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO25 | Badania i innowacje: liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO27 | Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO27 | Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | P1a1 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P1a1 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | 01 - WZMOCNIENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI REGIONU |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 1a - Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągania doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy |
| Cel szczegółowy | 01 - zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2023 Ogółem | 2023 Jakościowe | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1a1 | Nakłady na działalność B+R w relacji do PKB | % | Słabiej rozwinięte | 0,27 | 2011 | 0,89 | 0,86 |  | źródło: GUS/ STRATEG w roku 2023 wartość oczekiwana została osiągnięta w 96% |

| ID | Wskaźnik | 2022 Ogółem | 2022 Jakościowe | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1a1 | Nakłady na działalność B+R w relacji do PKB | 0,90 |  | 1,00 |  | 0,86 |  | 0,73 |  |

| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1a1 | Nakłady na działalność B+R w relacji do PKB | 0,65 |  | 0,50 |  | 0,35 |  | 0,46 |  |

| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- |
| R1a1 | Nakłady na działalność B+R w relacji do PKB | 0,34 |  |

| Oś priorytetowa | 01 - WZMOCNIENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI REGIONU |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 1b - Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, pobudzania popytu, tworzenia sieci, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu, a także wspieranie inwestycji niezbędnych do wzmocnienia zdolności reagowania kryzysowego w służbach zdrowia |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 01 / 1b

| (1) | ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) ogółem | Wartość docelowa (2023) mężczyźni | Wartość docelowa (2023) kobiety | 2023 Ogółem | 2023 Mężczyźni | 2023 Kobiety | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 397,00 |  |  | 344,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 87%. |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 397,00 |  |  | 344,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 384,00 |  |  | 325,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 85% |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 384,00 |  |  | 325,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | EUR | Słabiej rozwinięte | 34 162 277,00 |  |  | 52 378 553,59 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 153%. Wyjaśnienie dot. przekroczenia realizacji wskaźnika (powyżej 120%) znajduje się w punkcie 11.1 Sprawozdania. |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | EUR | Słabiej rozwinięte | 34 162 277,00 |  |  | 52 226 733,79 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 661,00 |  |  | 27,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 41%. Wyjaśnienie dot. realizacji wskaźnika (poniżej 80%) znajduje się w punkcie 11.1 Sprawozdania. Wartość docel. na 2023 w ramach renegocjacji została zmniejszona do wartości 66 szt. Jednak w systemie SFC 2014 ww. wskaźnik został wprowadzony z błędną wartością, tj. 661 szt. Prawidłowa wartość, tj. 66 szt. |
| S | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 661,00 |  |  | 27,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| (1) | ID | Wskaźnik | 2022 Ogółem | 2022 Mężczyźni | 2022 Kobiety | 2021 Ogółem | 2021 Mężczyźni | 2021 Kobiety | 2020 Ogółem | 2020 Mężczyźni | 2020 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 291,00 | 0,00 | 0,00 | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 395,00 | 0,00 | 0,00 | 391,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 281,00 | 0,00 | 0,00 | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 372,00 | 0,00 | 0,00 | 395,00 | 0,00 | 0,00 | 378,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 36 262 787,32 | 0,00 | 0,00 | 29 812 827,57 | 0,00 | 0,00 | 20 773 244,98 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 58 564 623,15 | 0,00 | 0,00 | 61 948 971,29 | 0,00 | 0,00 | 54 128 838,34 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Mężczyźni | 2019 Kobiety | 2018 Ogółem | 2018 Mężczyźni | 2018 Kobiety | 2017 Ogółem | 2017 Mężczyźni | 2017 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 643,00 | 0,00 | 0,00 | 466,00 | 0,00 | 0,00 | 436,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 413,00 | 0,00 | 0,00 | 383,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 12 265 932,51 | 0,00 | 0,00 | 4 867 968,61 | 0,00 | 0,00 | 14 283,53 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 58 419 910,77 | 0,00 | 0,00 | 18 429 110,48 | 0,00 | 0,00 | 5 530 432,52 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Mężczyźni | 2016 Kobiety | 2015 Ogółem | 2015 Mężczyźni | 2015 Kobiety | 2014 Ogółem | 2014 Mężczyźni | 2014 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | 01 - WZMOCNIENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI REGIONU |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 1b - Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, pobudzania popytu, tworzenia sieci, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu, a także wspieranie inwestycji niezbędnych do wzmocnienia zdolności reagowania kryzysowego w służbach zdrowia |
| Cel szczegółowy | 01 - zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2023 Ogółem | 2023 Jakościowe | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1b1 | Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB | % | Słabiej rozwinięte | 0,08 | 2011 | 0,41 | 0,49 |  | źródło: GUS/ STRATEG |
| R1b2 | Odsetek przedsiębiorstw przemysłowych, które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej | % | Słabiej rozwinięte | 4,70 | 2012 | 7,30 |  |  | źródło: GUS/ STRATEG -brak danych w bazie dla 2023 r. W 2019 r. wartość wskaźnika spadła poniżej wartości bazowej, wpływ czynników zewnętrznych. |

| ID | Wskaźnik | 2022 Ogółem | 2022 Jakościowe | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1b1 | Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB | 0,58 |  | 0,63 |  | 0,52 |  | 0,00 |  |
| R1b2 | Odsetek przedsiębiorstw przemysłowych, które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej | 11,70 |  | 5,20 |  | 7,10 |  | 4,20 |  |

| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1b1 | Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB | 0,42 |  | 0,33 |  | 0,23 |  | 0,30 |  |
| R1b2 | Odsetek przedsiębiorstw przemysłowych, które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej | 5,60 |  | 5,20 |  | 5,80 |  | 4,90 |  |

| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- |
| R1b1 | Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB | 0,18 |  |
| R1b2 | Odsetek przedsiębiorstw przemysłowych, które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej | 4,80 |  |

| Oś priorytetowa | 01 - WZMOCNIENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI REGIONU |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 3a - Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również przez inkubatory przedsiębiorczości |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 01 / 3a

| (1) | ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) ogółem | Wartość docelowa (2023) mężczyźni | Wartość docelowa (2023) kobiety | 2023 Ogółem | 2023 Mężczyźni | 2023 Kobiety | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 618,00 |  |  | 961,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 156%. Wyjaśnienie dot. przekroczenia realizacji wskaźnika (powyżej 120%) znajduje się w punkcie 11.1 Sprawozdania. |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 618,00 |  |  | 961,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 53,00 |  |  | 49,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 92% |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 53,00 |  |  | 49,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 536,00 |  |  | 912,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 170%. Wyjaśnienie dot. przekroczenia realizacji wskaźnika (powyżej 120%) znajduje się w punkcie 11.1 Sprawozdania. |
| S | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 536,00 |  |  | 912,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | EUR | Słabiej rozwinięte | 996 920,00 |  |  | 4 477 110,61 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 449%. Wyjaśnienie dot. przekroczenia realizacji wskaźnika (powyżej 120%) znajduje się w punkcie 11.1 Sprawozdania. |
| S | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | EUR | Słabiej rozwinięte | 996 920,00 |  |  | 1 109 326,77 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | Ekwiwalenty pełnego czasu pracy | Słabiej rozwinięte | 236,00 |  |  | 110,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 47%. Wyjaśnienie dot. realizacji wskaźnika (poniżej 80%) znajduje się w punkcie 11.1 Sprawozdania. |
| S | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | Ekwiwalenty pełnego czasu pracy | Słabiej rozwinięte | 236,00 |  |  | 155,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | EUR | Słabiej rozwinięte | 1 041 691,00 |  |  | 1 519 318,71 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 146%. Wyjaśnienie dot. przekroczenia realizacji wskaźnika (powyżej 120%) znajduje się w punkcie 11.1 Sprawozdania. |
| S | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | EUR | Słabiej rozwinięte | 1 041 691,00 |  |  | 1 519 318,71 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 45,00 |  |  | 91,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 202%. Wyjaśnienie dot. przekroczenia realizacji wskaźnika (powyżej 120%) znajduje się w punkcie 11.1 Sprawozdania. |
| S | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 45,00 |  |  | 91,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CV27 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19 | przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 45,00 |  |  | 91,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 202%. Wyjaśnienie dot. przekroczenia realizacji wskaźnika (powyżej 120%) znajduje się w punkcie 11.1 Sprawozdania. |
| S | CV27 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19 | przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 45,00 |  |  | 91,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CV29 | Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 | EUR | Słabiej rozwinięte | 1 041 691,00 |  |  | 1 519 318,71 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 146%. Wyjaśnienie dot. przekroczenia realizacji wskaźnika (powyżej 120%) znajduje się w punkcie 11.1 Sprawozdania. |
| S | CV29 | Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 | EUR | Słabiej rozwinięte | 1 041 691,00 |  |  | 1 519 318,71 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Entities | Słabiej rozwinięte | 45,00 |  |  | 91,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 202%. Wyjaśnienie dot. przekroczenia realizacji wskaźnika (powyżej 120%) znajduje się w punkcie 11.1 Sprawozdania. |
| S | CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Entities | Słabiej rozwinięte | 45,00 |  |  | 91,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | P3a1 | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych | ha | Słabiej rozwinięte | 50,00 |  |  | 44,92 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 90% |
| S | P3a1 | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych | ha | Słabiej rozwinięte | 50,00 |  |  | 45,30 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | P3a2 | Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu | szt. | Słabiej rozwinięte | 22,00 |  |  | 15,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 68%. Wyjaśnienie dot. realizacji wskaźnika (poniżej 80%) znajduje się w punkcie 11.1 Sprawozdania. Dodatkowo w 2023 r. została rozwiązana umowa, dzięki której wskaźnik byłby osiągnięty (wartość wskaźnika w umowie 5). |
| S | P3a2 | Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu | szt. | Słabiej rozwinięte | 22,00 |  |  | 15,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| (1) | ID | Wskaźnik | 2022 Ogółem | 2022 Mężczyźni | 2022 Kobiety | 2021 Ogółem | 2021 Mężczyźni | 2021 Kobiety | 2020 Ogółem | 2020 Mężczyźni | 2020 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 822,00 | 0,00 | 0,00 | 647,00 | 0,00 | 0,00 | 483,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 646,00 | 0,00 | 0,00 | 535,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | 704,00 | 0,00 | 0,00 | 643,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | 513,00 | 0,00 | 0,00 | 513,00 | 0,00 | 0,00 | 513,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | 2 847 902,79 | 0,00 | 0,00 | 2 903 361,30 | 0,00 | 0,00 | 2 013 965,36 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | 1 003 330,49 | 0,00 | 0,00 | 1 022 868,59 | 0,00 | 0,00 | 340 956,79 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | 1 489 672,51 | 0,00 | 0,00 | 1 401 218,45 | 0,00 | 0,00 | 517 941,40 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | 1 506 779,31 | 0,00 | 0,00 | 1 041 691,00 | 0,00 | 0,00 | 1 041 691,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV27 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV27 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV29 | Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 | 1 489 672,51 | 0,00 | 0,00 | 1 401 218,45 | 0,00 | 0,00 | 517 941,40 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV29 | Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 | 1 506 779,31 | 0,00 | 0,00 | 1 041 691,00 | 0,00 | 0,00 | 1 041 691,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | P3a1 | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych | 40,50 | 0,00 | 0,00 | 40,50 | 0,00 | 0,00 | 34,55 | 0,00 | 0,00 |
| S | P3a1 | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych | 45,30 | 0,00 | 0,00 | 54,97 | 0,00 | 0,00 | 54,97 | 0,00 | 0,00 |
| F | P3a2 | Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P3a2 | Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Mężczyźni | 2019 Kobiety | 2018 Ogółem | 2018 Mężczyźni | 2018 Kobiety | 2017 Ogółem | 2017 Mężczyźni | 2017 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 321,00 | 0,00 | 0,00 | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 521,00 | 0,00 | 0,00 | 513,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | 513,00 | 0,00 | 0,00 | 513,00 | 0,00 | 0,00 | 513,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | 152 543,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | 364 970,43 | 0,00 | 0,00 | 361 060,15 | 0,00 | 0,00 | 361 060,15 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 231,00 | 0,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV27 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV27 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV29 | Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV29 | Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | P3a1 | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych | 25,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P3a1 | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych | 31,87 | 0,00 | 0,00 | 31,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | P3a2 | Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P3a2 | Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Mężczyźni | 2016 Kobiety | 2015 Ogółem | 2015 Mężczyźni | 2015 Kobiety | 2014 Ogółem | 2014 Mężczyźni | 2014 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV27 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV27 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV29 | Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV29 | Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | P3a1 | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P3a1 | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | P3a2 | Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P3a2 | Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | 01 - WZMOCNIENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI REGIONU |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 3a - Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również przez inkubatory przedsiębiorczości |
| Cel szczegółowy | 01 - lepsze warunki do rozwoju MŚP; ułatwienie stabilizacji funkcjonowania sektora MŚP w nowych warunkach gospodarczych wynikających z wystąpienia COVID-19 |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2023 Ogółem | 2023 Jakościowe | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R3a1 | Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w stosunku do PKB | % | Słabiej rozwinięte | 9,20 | 2011 | 10,25 |  |  | źródło: GUS/ STRATEG -brak danych w bazie dla 2023; wskaźnik ma wartość poniżej wartości bazowej, wskaźnik nie osiągnął oczekiwanej wartości, jego wartość nie rośnie od 2020r., wpływ mają czynniki zewnętrzne, w tym niepewność gospodarcza, wzrost kosztów finansowania, mniejsza skłonność do ryzyka wśród firm oraz słabszy popytu. |

| ID | Wskaźnik | 2022 Ogółem | 2022 Jakościowe | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R3a1 | Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w stosunku do PKB | 7,00 |  | 7,00 |  | 7,00 |  | 6,90 |  |

| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R3a1 | Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w stosunku do PKB | 7,40 |  | 7,10 |  | 6,50 |  | 9,20 |  |

| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- |
| R3a1 | Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w stosunku do PKB | 9,10 |  |

| Oś priorytetowa | 01 - WZMOCNIENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI REGIONU |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 3b - Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 01 / 3b

| (1) | ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) ogółem | Wartość docelowa (2023) mężczyźni | Wartość docelowa (2023) kobiety | 2023 Ogółem | 2023 Mężczyźni | 2023 Kobiety | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 560,00 |  |  | 776,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 139%. Wyjaśnienie dot. przekroczenia realizacji wskaźnika (powyżej 120%) znajduje się w punkcie 11.1 Sprawozdania. |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 560,00 |  |  | 776,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 219,00 |  |  | 123,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 56%. Wyjaśnienie dot. realizacji wskaźnika (poniżej 80%) znajduje się w punkcie 11.1 Sprawozdania. |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 219,00 |  |  | 123,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 49,00 |  |  | 184,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 376%. Wyjaśnienie dot. przekroczenia realizacji wskaźnika (powyżej 120%) znajduje się w punkcie 11.1 Sprawozdania. |
| S | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 49,00 |  |  | 184,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 292,00 |  |  | 469,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 161%. Wyjaśnienie dot. przekroczenia realizacji wskaźnika (powyżej 120%) znajduje się w punkcie 11.1 Sprawozdania. |
| S | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 292,00 |  |  | 469,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | EUR | Słabiej rozwinięte | 4 337 162,00 |  |  | 5 819 522,29 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 134%. Wyjaśnienie dot. przekroczenia realizacji wskaźnika (powyżej 120%) znajduje się w punkcie 11.1 Sprawozdania. |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | EUR | Słabiej rozwinięte | 4 337 162,00 |  |  | 5 127 488,50 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | EUR | Słabiej rozwinięte | 444 538,00 |  |  | 2 784 401,67 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 626%. Wyjaśnienie dot. przekroczenia realizacji wskaźnika (powyżej 120%) znajduje się w punkcie 11.1 Sprawozdania. |
| S | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | EUR | Słabiej rozwinięte | 444 538,00 |  |  | 906 165,70 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | EUR | Słabiej rozwinięte | 4 629 737,00 |  |  | 5 443 980,37 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 118% |
| S | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | EUR | Słabiej rozwinięte | 4 629 737,00 |  |  | 5 443 980,37 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 22,00 |  |  | 119,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 541%. Wyjaśnienie dot. przekroczenia realizacji wskaźnika (powyżej 120%) znajduje się w punkcie 11.1 Sprawozdania. |
| S | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 22,00 |  |  | 119,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CV27 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19 | przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 22,00 |  |  | 119,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 541%. Wyjaśnienie dot. przekroczenia realizacji wskaźnika (powyżej 120%) znajduje się w punkcie 11.1 Sprawozdania. |
| S | CV27 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19 | przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 22,00 |  |  | 119,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CV29 | Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 | EUR | Słabiej rozwinięte | 7 693 534,00 |  |  | 5 443 980,37 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 71%. Wyjaśnienie dot. realizacji wskaźnika (poniżej 80%) znajduje się w punkcie 11.1 Sprawozdania. |
| S | CV29 | Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 | EUR | Słabiej rozwinięte | 7 693 534,00 |  |  | 5 443 980,37 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Entities | Słabiej rozwinięte | 22,00 |  |  | 119,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 541%. Wyjaśnienie dot. przekroczenia realizacji wskaźnika (powyżej 120%) znajduje się w punkcie 11.1 Sprawozdania. |
| S | CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Entities | Słabiej rozwinięte | 22,00 |  |  | 119,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | P3b1 | Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe | szt. | Słabiej rozwinięte | 68,00 |  |  | 92,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 135%. Wyjaśnienie dot. przekroczenia realizacji wskaźnika (powyżej 120%) znajduje się w punkcie 11.1 Sprawozdania. |
| S | P3b1 | Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe | szt. | Słabiej rozwinięte | 68,00 |  |  | 86,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| (1) | ID | Wskaźnik | 2022 Ogółem | 2022 Mężczyźni | 2022 Kobiety | 2021 Ogółem | 2021 Mężczyźni | 2021 Kobiety | 2020 Ogółem | 2020 Mężczyźni | 2020 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 579,00 | 0,00 | 0,00 | 457,00 | 0,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 711,00 | 0,00 | 0,00 | 574,00 | 0,00 | 0,00 | 574,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 116,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 364,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 542,00 | 0,00 | 0,00 | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 366,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 2 029 536,08 | 0,00 | 0,00 | 1 104 829,36 | 0,00 | 0,00 | 627 910,46 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 4 318 882,77 | 0,00 | 0,00 | 4 402 986,34 | 0,00 | 0,00 | 4 997 984,69 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | 1 562 375,38 | 0,00 | 0,00 | 1 592 800,23 | 0,00 | 0,00 | 1 255 864,22 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | 819 581,47 | 0,00 | 0,00 | 772 850,53 | 0,00 | 0,00 | 1 879 372,15 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | 5 144 116,42 | 0,00 | 0,00 | 5 516 657,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | 5 318 681,12 | 0,00 | 0,00 | 4 629 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV27 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19 | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV27 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19 | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV29 | Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV29 | Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | P3b1 | Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P3b1 | Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Mężczyźni | 2019 Kobiety | 2018 Ogółem | 2018 Mężczyźni | 2018 Kobiety | 2017 Ogółem | 2017 Mężczyźni | 2017 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 574,00 | 0,00 | 0,00 | 574,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 501 188,39 | 0,00 | 0,00 | 203 214,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 5 722 465,10 | 0,00 | 0,00 | 5 243 546,13 | 0,00 | 0,00 | 511 778,42 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | 477 490,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | 2 011 736,60 | 0,00 | 0,00 | 1 990 182,95 | 0,00 | 0,00 | 1 990 182,95 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV27 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV27 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV29 | Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV29 | Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | P3b1 | Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P3b1 | Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Mężczyźni | 2016 Kobiety | 2015 Ogółem | 2015 Mężczyźni | 2015 Kobiety | 2014 Ogółem | 2014 Mężczyźni | 2014 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV27 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV27 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV29 | Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV29 | Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | P3b1 | Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P3b1 | Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | 01 - WZMOCNIENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI REGIONU |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 3b - Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia |
| Cel szczegółowy | 01 - zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP; ułatwienie stabilizacji funkcjonowania sektora MŚP w nowych warunkach gospodarczych wynikających z wystąpienia COVID-19 |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2023 Ogółem | 2023 Jakościowe | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R3b1 | Wartość eksportu w regionie | zł | Słabiej rozwinięte | 3 900 000 000,00 | 2013 | 4 680 000 000,00 | 8 082 638 126,00 |  | źródło: Izba Celna w Toruniu; w roku 2015 wartość wskaźnika spadła poniżej wartości bazowej, na realizację wskaźnika mają wpływ czynniki zewnętrzne a w 2015 r. Program jeszcze nie realizował zadań mogących mieć wpływ na jego wartość. W 2020 r. na spadek wartości eksportu miała wpływ sytuacja związana z epidemią wywołaną przez wirusa SARS-CoV-2. |

| ID | Wskaźnik | 2022 Ogółem | 2022 Jakościowe | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R3b1 | Wartość eksportu w regionie | 8 776 300 340,00 |  | 7 183 833 693,00 |  | 4 440 313 299,00 |  | 4 639 389 656,00 |  |

| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R3b1 | Wartość eksportu w regionie | 4 185 400 522,00 |  | 4 022 739 318,00 |  | 3 925 456 557,00 |  | 3 794 306 759,00 |  |

| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- |
| R3b1 | Wartość eksportu w regionie | 4 108 308 419,00 |  |

| Oś priorytetowa | 01 - WZMOCNIENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI REGIONU |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 3c - Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 01 / 3c

| (1) | ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) ogółem | Wartość docelowa (2023) mężczyźni | Wartość docelowa (2023) kobiety | 2023 Ogółem | 2023 Mężczyźni | 2023 Kobiety | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 4 638,00 |  |  | 4 764,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 103%. |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 4 638,00 |  |  | 4 764,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 3 908,00 |  |  | 3 710,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 95%. |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 3 908,00 |  |  | 3 710,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 1 100,00 |  |  | 1 054,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 96%. |
| S | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 1 100,00 |  |  | 1 054,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | EUR | Słabiej rozwinięte | 7 724 685,00 |  |  | 17 755 524,86 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 230%. Wyjaśnienie dot. przekroczenia realizacji wskaźnika (powyżej 120%) znajduje się w punkcie 11.1 Sprawozdania. |
| S | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | EUR | Słabiej rozwinięte | 7 724 685,00 |  |  | 14 911 107,41 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 285,00 |  |  | 266,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 93%. |
| S | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 285,00 |  |  | 258,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO29 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 170,00 |  |  | 239,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 141%. Wyjaśnienie dot. przekroczenia realizacji wskaźnika (powyżej 120%) znajduje się w punkcie 11.1 Sprawozdania. |
| S | CO29 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 170,00 |  |  | 178,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CV20 | Dotacja dla MŚP na kapitał obrotowy (dotacje) | EUR | Słabiej rozwinięte | 13 234 059,00 |  |  | 12 060 930,51 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 91%. |
| S | CV20 | Dotacja dla MŚP na kapitał obrotowy (dotacje) | EUR | Słabiej rozwinięte | 13 234 059,00 |  |  | 12 060 930,51 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | EUR | Słabiej rozwinięte | 23 148 684,00 |  |  | 12 968 901,03 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 56%. Wyjaśnienie dot. realizacji wskaźnika (poniżej 80%) znajduje się w punkcie 11.1 Sprawozdania. |
| S | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | EUR | Słabiej rozwinięte | 23 148 684,00 |  |  | 12 968 901,03 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CV22 | Liczba MŚP z dotacjami na kapitał obrotowy | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 2 000,00 |  |  | 2 133,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 107%. |
| S | CV22 | Liczba MŚP z dotacjami na kapitał obrotowy | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 2 000,00 |  |  | 1 589,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 150,00 |  |  | 220,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 147%. Wyjaśnienie dot. przekroczenia realizacji wskaźnika (powyżej 120%) znajduje się w punkcie 11.1 Sprawozdania. |
| S | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 150,00 |  |  | 220,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CV26 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19 | przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 3 938,00 |  |  | 3 803,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 97%. |
| S | CV26 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19 | przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 3 938,00 |  |  | 3 271,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CV27 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19 | przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 150,00 |  |  | 220,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 147%. Wyjaśnienie dot. przekroczenia realizacji wskaźnika (powyżej 120%) znajduje się w punkcie 11.1 Sprawozdania. |
| S | CV27 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19 | przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 150,00 |  |  | 220,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CV29 | Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 | EUR | Słabiej rozwinięte | 54 702 922,00 |  |  | 42 483 377,19 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 78%. Wyjaśnienie dot. realizacji wskaźnika (poniżej 80%) znajduje się w punkcie 11.1 Sprawozdania. |
| S | CV29 | Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 | EUR | Słabiej rozwinięte | 54 702 922,00 |  |  | 42 659 408,43 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Entities | Słabiej rozwinięte | 4 088,00 |  |  | 4 023,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 98%. |
| S | CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Entities | Słabiej rozwinięte | 4 088,00 |  |  | 3 491,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| (1) | ID | Wskaźnik | 2022 Ogółem | 2022 Mężczyźni | 2022 Kobiety | 2021 Ogółem | 2021 Mężczyźni | 2021 Kobiety | 2020 Ogółem | 2020 Mężczyźni | 2020 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 4 544,00 | 0,00 | 0,00 | 3 826,00 | 0,00 | 0,00 | 1 258,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 4 875,00 | 0,00 | 0,00 | 4 805,00 | 0,00 | 0,00 | 4 803,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 3 456,00 | 0,00 | 0,00 | 2 893,00 | 0,00 | 0,00 | 639,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 3 733,00 | 0,00 | 0,00 | 4 368,00 | 0,00 | 0,00 | 4 366,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | 1 088,00 | 0,00 | 0,00 | 933,00 | 0,00 | 0,00 | 619,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | 1 142,00 | 0,00 | 0,00 | 437,00 | 0,00 | 0,00 | 437,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | 1 097 487,61 | 0,00 | 0,00 | 955 962,63 | 0,00 | 0,00 | 955 205,27 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | 13 486 349,59 | 0,00 | 0,00 | 1 129 306,14 | 0,00 | 0,00 | 1 139 096,02 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 193,00 | 0,00 | 0,00 | 113,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO29 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO29 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV20 | Dotacja dla MŚP na kapitał obrotowy (dotacje) | 10 681 108,13 | 0,00 | 0,00 | 10 889 106,21 | 0,00 | 0,00 | 403 879,09 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV20 | Dotacja dla MŚP na kapitał obrotowy (dotacje) | 11 018 634,37 | 0,00 | 0,00 | 12 354 615,17 | 0,00 | 0,00 | 12 461 716,52 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | 10 491 935,06 | 0,00 | 0,00 | 10 491 935,06 | 0,00 | 0,00 | 4 264 468,34 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | 23 148 684,00 | 0,00 | 0,00 | 23 148 684,00 | 0,00 | 0,00 | 23 148 684,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV22 | Liczba MŚP z dotacjami na kapitał obrotowy | 2 015,00 | 0,00 | 0,00 | 2 067,00 | 0,00 | 0,00 | 555,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV22 | Liczba MŚP z dotacjami na kapitał obrotowy | 1 636,00 | 0,00 | 0,00 | 2 001,00 | 0,00 | 0,00 | 2 001,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV26 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19 | 3 239,00 | 0,00 | 0,00 | 2 775,00 | 0,00 | 0,00 | 555,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV26 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19 | 3 464,00 | 0,00 | 0,00 | 4 079,00 | 0,00 | 0,00 | 4 081,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV27 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV27 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV29 | Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 | 26 675 551,73 | 0,00 | 0,00 | 25 071 326,77 | 0,00 | 0,00 | 403 879,09 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV29 | Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 | 27 524 965,52 | 0,00 | 0,00 | 30 373 069,65 | 0,00 | 0,00 | 27 611 561,57 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | 3 434,00 | 0,00 | 0,00 | 2 067,00 | 0,00 | 0,00 | 555,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | 3 614,00 | 0,00 | 0,00 | 2 001,00 | 0,00 | 0,00 | 2 001,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Mężczyźni | 2019 Kobiety | 2018 Ogółem | 2018 Mężczyźni | 2018 Kobiety | 2017 Ogółem | 2017 Mężczyźni | 2017 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 479,00 | 0,00 | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 549,00 | 0,00 | 0,00 | 547,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | 386,00 | 0,00 | 0,00 | 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | 437,00 | 0,00 | 0,00 | 437,00 | 0,00 | 0,00 | 437,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | 1 022 480,51 | 0,00 | 0,00 | 1 296 273,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | 1 047 710,90 | 0,00 | 0,00 | 1 663 010,68 | 0,00 | 0,00 | 998 611,51 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO29 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO29 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV20 | Dotacja dla MŚP na kapitał obrotowy (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV20 | Dotacja dla MŚP na kapitał obrotowy (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV22 | Liczba MŚP z dotacjami na kapitał obrotowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV22 | Liczba MŚP z dotacjami na kapitał obrotowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV26 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV26 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV27 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV27 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV29 | Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV29 | Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Mężczyźni | 2016 Kobiety | 2015 Ogółem | 2015 Mężczyźni | 2015 Kobiety | 2014 Ogółem | 2014 Mężczyźni | 2014 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO29 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO29 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV20 | Dotacja dla MŚP na kapitał obrotowy (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV20 | Dotacja dla MŚP na kapitał obrotowy (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV22 | Liczba MŚP z dotacjami na kapitał obrotowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV22 | Liczba MŚP z dotacjami na kapitał obrotowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV26 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV26 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV27 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV27 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV29 | Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV29 | Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | 01 - WZMOCNIENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI REGIONU |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 3c - Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług |
| Cel szczegółowy | 01 - zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP; ułatwienie stabilizacji funkcjonowania sektora MŚP w nowych warunkach gospodarczych wynikających z wystąpienia COVID-19 |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2023 Ogółem | 2023 Jakościowe | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R3c1 | Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych - w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług | % | Słabiej rozwinięte | 11,01 | 2013 | 12,87 |  |  | źródło: GUS/ STRATEG -brak danych w bazie dla 2023 r. W 2019 r. wartość wskaźnika spadła poniżej wartości bazowej, wpływ czynników zewnętrznych. |

| ID | Wskaźnik | 2022 Ogółem | 2022 Jakościowe | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R3c1 | Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych - w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług | 29,90 |  | 15,90 |  | 25,80 |  | 10,80 |  |

| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R3c1 | Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych - w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług | 21,00 |  | 12,10 |  | 14,20 |  | 12,50 |  |

| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- |
| R3c1 | Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych - w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług | 12,40 |  |

| Oś priorytetowa | 02 - CYFROWY REGION |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 2c - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-rządu, e-uczenia, e-włączenia społecznego, e-kultury oraz e-zdrowia |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 02 / 2c

| (1) | ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) ogółem | Wartość docelowa (2023) mężczyźni | Wartość docelowa (2023) kobiety | 2023 Ogółem | 2023 Mężczyźni | 2023 Kobiety | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | P2c2 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | szt. | Słabiej rozwinięte | 103,00 |  |  | 163,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 158%. Wyjaśnienie dot. przekroczenia realizacji wskaźnika (powyżej 120%) znajduje się w punkcie 11.1 Sprawozdania. |
| S | P2c2 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | szt. | Słabiej rozwinięte | 103,00 |  |  | 163,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | P2c3 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 | szt. | Słabiej rozwinięte | 236,00 |  |  | 245,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 104%. |
| S | P2c3 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 | szt. | Słabiej rozwinięte | 236,00 |  |  | 245,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| (1) | ID | Wskaźnik | 2022 Ogółem | 2022 Mężczyźni | 2022 Kobiety | 2021 Ogółem | 2021 Mężczyźni | 2021 Kobiety | 2020 Ogółem | 2020 Mężczyźni | 2020 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | P2c2 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P2c2 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | P2c3 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P2c3 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Mężczyźni | 2019 Kobiety | 2018 Ogółem | 2018 Mężczyźni | 2018 Kobiety | 2017 Ogółem | 2017 Mężczyźni | 2017 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | P2c2 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P2c2 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | P2c3 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P2c3 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 243,00 | 0,00 | 0,00 | 237,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Mężczyźni | 2016 Kobiety | 2015 Ogółem | 2015 Mężczyźni | 2015 Kobiety | 2014 Ogółem | 2014 Mężczyźni | 2014 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | P2c2 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P2c2 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | P2c3 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P2c3 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | 02 - CYFROWY REGION |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 2c - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-rządu, e-uczenia, e-włączenia społecznego, e-kultury oraz e-zdrowia |
| Cel szczegółowy | 01 - większy zakres stosowania TIK w sferze usług publicznych |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2023 Ogółem | 2023 Jakościowe | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R2c1 | Odsetek obywateli korzystających z e-administracji (EAC) | % | Słabiej rozwinięte | 23,70 | 2014 | 37,30 | 60,60 |  | źródło: GUS; Cel na rok 2023, na co miały wpływ nie tylko projekty realizowane w ramach Programu ale również czynniki zewnętrzne. |

| ID | Wskaźnik | 2022 Ogółem | 2022 Jakościowe | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R2c1 | Odsetek obywateli korzystających z e-administracji (EAC) | 58,10 |  | 50,10 |  | 37,50 |  | 39,60 |  |

| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R2c1 | Odsetek obywateli korzystających z e-administracji (EAC) | 32,50 |  | 32,00 |  | 25,60 |  | 17,80 |  |

| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- |
| R2c1 | Odsetek obywateli korzystających z e-administracji (EAC) | 23,70 |  |

| Oś priorytetowa | 03 - EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA W REGIONIE |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 4a - Promowanie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 03 / 4a

| (1) | ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) ogółem | Wartość docelowa (2023) mężczyźni | Wartość docelowa (2023) kobiety | 2023 Ogółem | 2023 Mężczyźni | 2023 Kobiety | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO30 | Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych | MW | Słabiej rozwinięte | 44,69 |  |  | 38,17 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 85%. |
| S | CO30 | Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych | MW | Słabiej rozwinięte | 44,69 |  |  | 38,06 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 | Słabiej rozwinięte | 29 453,52 |  |  | 33 694,03 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 114%. |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 | Słabiej rozwinięte | 29 453,52 |  |  | 25 389,87 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | P4a1 | Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | szt. | Słabiej rozwinięte | 4 119,00 |  |  | 3 960,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 96%. |
| S | P4a1 | Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | szt. | Słabiej rozwinięte | 4 119,00 |  |  | 3 957,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | P4a2 | Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii | km | Słabiej rozwinięte | 107,76 |  |  | 108,18 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 100%. |
| S | P4a2 | Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii | km | Słabiej rozwinięte | 107,76 |  |  | 107,76 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| (1) | ID | Wskaźnik | 2022 Ogółem | 2022 Mężczyźni | 2022 Kobiety | 2021 Ogółem | 2021 Mężczyźni | 2021 Kobiety | 2020 Ogółem | 2020 Mężczyźni | 2020 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO30 | Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych | 22,03 | 0,00 | 0,00 | 10,30 | 0,00 | 0,00 | 10,63 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO30 | Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 39,64 | 0,00 | 0,00 | 15,06 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 16 507,20 | 0,00 | 0,00 | 10 525,13 | 0,00 | 0,00 | 3 928,12 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 26 871,22 | 0,00 | 0,00 | 27 444,34 | 0,00 | 0,00 | 13 067,36 | 0,00 | 0,00 |
| F | P4a1 | Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | 2 972,00 | 0,00 | 0,00 | 1 658,00 | 0,00 | 0,00 | 892,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P4a1 | Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | 3 961,00 | 0,00 | 0,00 | 4 036,00 | 0,00 | 0,00 | 2 095,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | P4a2 | Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P4a2 | Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii | 107,76 | 0,00 | 0,00 | 107,76 | 0,00 | 0,00 | 107,76 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Mężczyźni | 2019 Kobiety | 2018 Ogółem | 2018 Mężczyźni | 2018 Kobiety | 2017 Ogółem | 2017 Mężczyźni | 2017 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO30 | Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych | 1,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO30 | Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych | 12,63 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 738,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 11 836,46 | 0,00 | 0,00 | 5 385,72 | 0,00 | 0,00 | 2 466,74 | 0,00 | 0,00 |
| F | P4a1 | Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | 521,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P4a1 | Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | 1 856,00 | 0,00 | 0,00 | 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | P4a2 | Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P4a2 | Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii | 107,76 | 0,00 | 0,00 | 100,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Mężczyźni | 2016 Kobiety | 2015 Ogółem | 2015 Mężczyźni | 2015 Kobiety | 2014 Ogółem | 2014 Mężczyźni | 2014 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO30 | Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO30 | Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | P4a1 | Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P4a1 | Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | P4a2 | Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P4a2 | Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | 03 - EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA W REGIONIE |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 4a - Promowanie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych |
| Cel szczegółowy | 01 - zwiększony udział energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii w województwie |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2023 Ogółem | 2023 Jakościowe | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R4a1 | Udział produkcji energii elektrycznej produkowanej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem | % | Słabiej rozwinięte | 58,70 | 2013 | 64,07 | 53,00 |  | źródło: GUS/ STRATEG - wartość wskaźnika spadła poniżej wartości bazowej - na osiągniętą wartość wskaźnika mają wpływ czynniki zewnętrzne. Przy wzroście zużycia energii elektrycznej ogółem, produkcja energii ze źródeł odnawialnych mimo stałego wzrostu nie rośnie proporcjonalnie do ogólnego zużycia energii, zatem jej udział w zużytej energii maleje. |

| ID | Wskaźnik | 2022 Ogółem | 2022 Jakościowe | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R4a1 | Udział produkcji energii elektrycznej produkowanej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem | 54,60 |  | 46,60 |  | 45,40 |  | 45,50 |  |

| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R4a1 | Udział produkcji energii elektrycznej produkowanej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem | 48,70 |  | 51,40 |  | 58,70 |  | 68,60 |  |

| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- |
| R4a1 | Udział produkcji energii elektrycznej produkowanej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem | 65,80 |  |

| Oś priorytetowa | 03 - EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA W REGIONIE |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 4b - Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 03 / 4b

| (1) | ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) ogółem | Wartość docelowa (2023) mężczyźni | Wartość docelowa (2023) kobiety | 2023 Ogółem | 2023 Mężczyźni | 2023 Kobiety | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 9,00 |  |  | 17,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie189%. Wyjaśnienie dot. przekroczenia realizacji wskaźnika (powyżej 120%) znajduje się w punkcie 11.1 Sprawozdania. |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 9,00 |  |  | 17,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 | Słabiej rozwinięte | 3 583,80 |  |  | 4 631,39 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie129%. Wyjaśnienie dot. przekroczenia realizacji wskaźnika (powyżej 120%) znajduje się w punkcie 11.1 Sprawozdania. |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 | Słabiej rozwinięte | 3 583,80 |  |  | 6 088,69 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | EUR | Słabiej rozwinięte | 1 735 511,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik nie został osiągnięty. Wyjaśnienia znajdują się w punkcie 11.1 Sprawozdania. |
| S | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | EUR | Słabiej rozwinięte | 1 735 511,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 4,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik nie został osiągnięty. Wyjaśnienia znajdują się w punkcie 11.1 Sprawozdania. |
| S | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 4,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| (1) | ID | Wskaźnik | 2022 Ogółem | 2022 Mężczyźni | 2022 Kobiety | 2021 Ogółem | 2021 Mężczyźni | 2021 Kobiety | 2020 Ogółem | 2020 Mężczyźni | 2020 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 2 118,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 6 769,40 | 0,00 | 0,00 | 22 083,44 | 0,00 | 0,00 | 32 890,90 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | 160 822,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | 1 735 511,00 | 0,00 | 0,00 | 1 735 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Mężczyźni | 2019 Kobiety | 2018 Ogółem | 2018 Mężczyźni | 2018 Kobiety | 2017 Ogółem | 2017 Mężczyźni | 2017 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 32 890,90 | 0,00 | 0,00 | 32 890,90 | 0,00 | 0,00 | 32 890,90 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Mężczyźni | 2016 Kobiety | 2015 Ogółem | 2015 Mężczyźni | 2015 Kobiety | 2014 Ogółem | 2014 Mężczyźni | 2014 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | 03 - EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA W REGIONIE |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 4b - Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach |
| Cel szczegółowy | 01 - zwiększona efektywność energetyczna przedsiębiorstw |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2023 Ogółem | 2023 Jakościowe | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R4b1 | Zużycie energii elektrycznej na 1 mln zł PKB | Gwh | Słabiej rozwinięte | 0,11 | 2011 | 0,09 | 0,06 |  | źródło: GUS/ STRATEG - wskaźnik został osiągnięty na poziomie wyższym niż oczekiwano, na realizację wskaźnika mają wpływ czynniki zewnętrzne. |

| ID | Wskaźnik | 2022 Ogółem | 2022 Jakościowe | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R4b1 | Zużycie energii elektrycznej na 1 mln zł PKB | 0,06 |  | 0,07 |  | 0,08 |  | 0,09 |  |

| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R4b1 | Zużycie energii elektrycznej na 1 mln zł PKB | 0,09 |  | 0,10 |  | 0,10 |  | 0,10 |  |

| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- |
| R4b1 | Zużycie energii elektrycznej na 1 mln zł PKB | 0,10 |  |

| Oś priorytetowa | 03 - EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA W REGIONIE |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 4c - Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 03 / 4c

| (1) | ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) ogółem | Wartość docelowa (2023) mężczyźni | Wartość docelowa (2023) kobiety | 2023 Ogółem | 2023 Mężczyźni | 2023 Kobiety | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO31 | Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii | Gospodarstwa domowe | Słabiej rozwinięte | 550,00 |  |  | 1 176,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 214%. Wyjaśnienie dot. przekroczenia realizacji wskaźnika (powyżej 120%) znajduje się w punkcie 11.1 Sprawozdania. |
| S | CO31 | Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii | Gospodarstwa domowe | Słabiej rozwinięte | 550,00 |  |  | 991,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | kWh/rok | Słabiej rozwinięte | 148 651 301,40 |  |  | 158 010 250,34 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 106%. |
| S | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | kWh/rok | Słabiej rozwinięte | 148 651 301,40 |  |  | 151 710 453,90 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 | Słabiej rozwinięte | 49 153,79 |  |  | 97 414,93 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 198%. Wyjaśnienie dot. przekroczenia realizacji wskaźnika (powyżej 120%) znajduje się w punkcie 11.1 Sprawozdania. |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 | Słabiej rozwinięte | 49 153,79 |  |  | 94 260,94 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | P4c1 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | Słabiej rozwinięte | 358,00 |  |  | 528,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 147%. Wyjaśnienie dot. przekroczenia realizacji wskaźnika (powyżej 120%) znajduje się w punkcie 11.1 Sprawozdania. |
| S | P4c1 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | Słabiej rozwinięte | 358,00 |  |  | 521,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| (1) | ID | Wskaźnik | 2022 Ogółem | 2022 Mężczyźni | 2022 Kobiety | 2021 Ogółem | 2021 Mężczyźni | 2021 Kobiety | 2020 Ogółem | 2020 Mężczyźni | 2020 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO31 | Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii | 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO31 | Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii | 1 013,00 | 0,00 | 0,00 | 1 013,00 | 0,00 | 0,00 | 1 362,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 101 884 807,38 | 0,00 | 0,00 | 67 596 368,39 | 0,00 | 0,00 | 55 773 206,18 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 147 368 082,45 | 0,00 | 0,00 | 146 780 271,13 | 0,00 | 0,00 | 140 322 991,90 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 81 079,43 | 0,00 | 0,00 | 70 498,50 | 0,00 | 0,00 | 66 972,82 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 103 084,83 | 0,00 | 0,00 | 103 151,84 | 0,00 | 0,00 | 105 824,46 | 0,00 | 0,00 |
| F | P4c1 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 328,00 | 0,00 | 0,00 | 299,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P4c1 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 528,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Mężczyźni | 2019 Kobiety | 2018 Ogółem | 2018 Mężczyźni | 2018 Kobiety | 2017 Ogółem | 2017 Mężczyźni | 2017 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO31 | Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO31 | Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii | 1 362,00 | 0,00 | 0,00 | 1 362,00 | 0,00 | 0,00 | 1 362,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 22 446 597,25 | 0,00 | 0,00 | 3 753 868,87 | 0,00 | 0,00 | 821 208,29 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 129 592 953,67 | 0,00 | 0,00 | 114 310 927,34 | 0,00 | 0,00 | 91 594 306,54 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 81 170,53 | 0,00 | 0,00 | 1 020,71 | 0,00 | 0,00 | 209,98 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 205 998,98 | 0,00 | 0,00 | 218 838,15 | 0,00 | 0,00 | 211 499,77 | 0,00 | 0,00 |
| F | P4c1 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 241,00 | 0,00 | 0,00 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P4c1 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 486,00 | 0,00 | 0,00 | 424,00 | 0,00 | 0,00 | 351,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Mężczyźni | 2016 Kobiety | 2015 Ogółem | 2015 Mężczyźni | 2015 Kobiety | 2014 Ogółem | 2014 Mężczyźni | 2014 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO31 | Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO31 | Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 3 567 080,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 25 310,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | P4c1 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P4c1 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | 03 - EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA W REGIONIE |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 4c - Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym |
| Cel szczegółowy | 01 - zwiększona efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2023 Ogółem | 2023 Jakościowe | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R4c1 | Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe ogółem | GJ/rocznie | Słabiej rozwinięte | 9 989 713,30 | 2012 | 7 907 725,17 | 9 155 515,00 |  | źródło: GUS - na osiągniętą wartość wskaźnika mają wpływ czynniki zewnętrzne. |

| ID | Wskaźnik | 2022 Ogółem | 2022 Jakościowe | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R4c1 | Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe ogółem | 9 474 132,00 |  | 10 478 185,00 |  | 9 222 327,00 |  | 9 837 276,00 |  |

| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R4c1 | Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe ogółem | 9 790 920,00 |  | 10 368 674,00 |  | 10 204 961,00 |  | 9 458 270,00 |  |

| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- |
| R4c1 | Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe ogółem | 9 968 768,00 |  |

| Oś priorytetowa | 03 - EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA W REGIONIE |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 4e - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 03 / 4e

| (1) | ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) ogółem | Wartość docelowa (2023) mężczyźni | Wartość docelowa (2023) kobiety | 2023 Ogółem | 2023 Mężczyźni | 2023 Kobiety | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO15 | Transport miejski: całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra | km | Słabiej rozwinięte | 7,32 |  |  | 12,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 164%. Wyjaśnienie dot. przekroczenia realizacji wskaźnika (powyżej 120%) znajduje się w punkcie 11.1 Sprawozdania. |
| S | CO15 | Transport miejski: całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra | km | Słabiej rozwinięte | 7,32 |  |  | 12,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | P4e1 | Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej | szt. | Słabiej rozwinięte | 45,00 |  |  | 60,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 133%. Wyjaśnienie dot. przekroczenia realizacji wskaźnika (powyżej 120%) znajduje się w punkcie 11.1 Sprawozdania. |
| S | P4e1 | Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej | szt. | Słabiej rozwinięte | 45,00 |  |  | 60,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | P4e2 | Długość wybudowanych ścieżek rowerowych | km | Słabiej rozwinięte | 141,31 |  |  | 332,13 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 235%. Wyjaśnienie dot. przekroczenia realizacji wskaźnika (powyżej 120%) znajduje się w punkcie 11.1 Sprawozdania. |
| S | P4e2 | Długość wybudowanych ścieżek rowerowych | km | Słabiej rozwinięte | 141,31 |  |  | 335,26 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | P4e3 | Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych | szt. | Słabiej rozwinięte | 6,00 |  |  | 6,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 100%. |
| S | P4e3 | Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych | szt. | Słabiej rozwinięte | 6,00 |  |  | 6,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| (1) | ID | Wskaźnik | 2022 Ogółem | 2022 Mężczyźni | 2022 Kobiety | 2021 Ogółem | 2021 Mężczyźni | 2021 Kobiety | 2020 Ogółem | 2020 Mężczyźni | 2020 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO15 | Transport miejski: całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra | 3,11 | 0,00 | 0,00 | 3,11 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO15 | Transport miejski: całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra | 10,62 | 0,00 | 0,00 | 10,11 | 0,00 | 0,00 | 10,11 | 0,00 | 0,00 |
| F | P4e1 | Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P4e1 | Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | P4e2 | Długość wybudowanych ścieżek rowerowych | 221,34 | 0,00 | 0,00 | 121,97 | 0,00 | 0,00 | 76,91 | 0,00 | 0,00 |
| S | P4e2 | Długość wybudowanych ścieżek rowerowych | 332,33 | 0,00 | 0,00 | 326,41 | 0,00 | 0,00 | 274,93 | 0,00 | 0,00 |
| F | P4e3 | Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P4e3 | Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Mężczyźni | 2019 Kobiety | 2018 Ogółem | 2018 Mężczyźni | 2018 Kobiety | 2017 Ogółem | 2017 Mężczyźni | 2017 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO15 | Transport miejski: całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO15 | Transport miejski: całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra | 10,11 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | P4e1 | Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P4e1 | Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | P4e2 | Długość wybudowanych ścieżek rowerowych | 52,78 | 0,00 | 0,00 | 15,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P4e2 | Długość wybudowanych ścieżek rowerowych | 248,20 | 0,00 | 0,00 | 177,09 | 0,00 | 0,00 | 56,75 | 0,00 | 0,00 |
| F | P4e3 | Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P4e3 | Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Mężczyźni | 2016 Kobiety | 2015 Ogółem | 2015 Mężczyźni | 2015 Kobiety | 2014 Ogółem | 2014 Mężczyźni | 2014 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO15 | Transport miejski: całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO15 | Transport miejski: całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | P4e1 | Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P4e1 | Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | P4e2 | Długość wybudowanych ścieżek rowerowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P4e2 | Długość wybudowanych ścieżek rowerowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | P4e3 | Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P4e3 | Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | 03 - EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA W REGIONIE |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 4e - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu |
| Cel szczegółowy | 01 - zwiększone wykorzystanie transportu publicznego w miastach i ich obszarach funkcjonalnych |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2023 Ogółem | 2023 Jakościowe | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R4e1 | Liczba przewozów pasażerów komunikacją miejską na 1 mieszkańca obszarów miejskich | szt. | Słabiej rozwinięte | 138,19 | 2013 | 148,02 | 138,70 |  | źródło: IZ na podstawie GUS wskaźnik nie osiągnął założonego celu, wpływ na to miała pandemia Covid-19. Do czasu wybuchu pandemii wskaźnik regularnie rósł a w roku 2020 gwałtownie spadł, od 2021 znowu sukcesywnie rośnie. |

| ID | Wskaźnik | 2022 Ogółem | 2022 Jakościowe | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R4e1 | Liczba przewozów pasażerów komunikacją miejską na 1 mieszkańca obszarów miejskich | 128,40 |  | 101,40 |  | 94,30 |  | 142,70 |  |

| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R4e1 | Liczba przewozów pasażerów komunikacją miejską na 1 mieszkańca obszarów miejskich | 140,40 |  | 139,30 |  | 147,50 |  | 145,80 |  |

| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- |
| R4e1 | Liczba przewozów pasażerów komunikacją miejską na 1 mieszkańca obszarów miejskich | 134,80 |  |

| Oś priorytetowa | 04 - REGION PRZYJAZNY ŚRODOWISKU |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 5b - Promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniających odporność na klęski żywiołowe oraz stworzenie systemów zarządzania klęskami żywiołowymi |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 04 / 5b

| (1) | ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) ogółem | Wartość docelowa (2023) mężczyźni | Wartość docelowa (2023) kobiety | 2023 Ogółem | 2023 Mężczyźni | 2023 Kobiety | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej | Osoby | Słabiej rozwinięte | 4 000,00 |  |  | 6 259,00 |  |  | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 156%. Wyjaśnienie dot. przekroczenia realizacji wskaźnika (powyżej 120%) znajduje się w punkcie 11.1 Sprawozdania. |
| S | CO20 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej | Osoby | Słabiej rozwinięte | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |  |  |
| F | P5b2 | Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof | szt. | Słabiej rozwinięte | 532,00 |  |  | 618,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 116%. |
| S | P5b2 | Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof | szt. | Słabiej rozwinięte | 532,00 |  |  | 618,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | P5b3 | Pojemność obiektów małej retencji | m³ | Słabiej rozwinięte | 967 011,00 |  |  | 1 009 920,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 104%. |
| S | P5b3 | Pojemność obiektów małej retencji | m³ | Słabiej rozwinięte | 967 011,00 |  |  | 1 009 920,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| (1) | ID | Wskaźnik | 2022 Ogółem | 2022 Mężczyźni | 2022 Kobiety | 2021 Ogółem | 2021 Mężczyźni | 2021 Kobiety | 2020 Ogółem | 2020 Mężczyźni | 2020 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej | 6 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO20 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | P5b2 | Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof | 494,00 | 0,00 | 0,00 | 494,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P5b2 | Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof | 532,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 494,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | P5b3 | Pojemność obiektów małej retencji | 1 009 920,00 | 0,00 | 0,00 | 1 009 920,00 | 0,00 | 0,00 | 1 009 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P5b3 | Pojemność obiektów małej retencji | 1 009 920,00 | 0,00 | 0,00 | 1 009 920,00 | 0,00 | 0,00 | 1 009 920,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Mężczyźni | 2019 Kobiety | 2018 Ogółem | 2018 Mężczyźni | 2018 Kobiety | 2017 Ogółem | 2017 Mężczyźni | 2017 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO20 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | P5b2 | Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P5b2 | Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof | 456,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | P5b3 | Pojemność obiektów małej retencji | 1 009 920,00 | 0,00 | 0,00 | 1 009 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P5b3 | Pojemność obiektów małej retencji | 1 009 920,00 | 0,00 | 0,00 | 1 009 920,00 | 0,00 | 0,00 | 1 009 920,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Mężczyźni | 2016 Kobiety | 2015 Ogółem | 2015 Mężczyźni | 2015 Kobiety | 2014 Ogółem | 2014 Mężczyźni | 2014 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO20 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | P5b2 | Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P5b2 | Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | P5b3 | Pojemność obiektów małej retencji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P5b3 | Pojemność obiektów małej retencji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | 04 - REGION PRZYJAZNY ŚRODOWISKU |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 5b - Promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniających odporność na klęski żywiołowe oraz stworzenie systemów zarządzania klęskami żywiołowymi |
| Cel szczegółowy | 01 - zwiększone bezpieczeństwo przeciwpowodziowe regionu |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2023 Ogółem | 2023 Jakościowe | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R5b1 | Pojemność obiektów małej retencji wodnej | dam3 | Słabiej rozwinięte | 14 209,90 | 2012 | 15 047,62 | 16 357,10 |  | źródło: GUS/ STRATEG |

| ID | Wskaźnik | 2022 Ogółem | 2022 Jakościowe | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R5b1 | Pojemność obiektów małej retencji wodnej | 16 322,90 |  | 16 200,90 |  | 16 012,40 |  | 14 323,80 |  |

| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R5b1 | Pojemność obiektów małej retencji wodnej | 15 333,80 |  | 0,00 |  | 14 323,80 |  | 14 323,80 |  |

| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- |
| R5b1 | Pojemność obiektów małej retencji wodnej | 14 292,90 |  |

| Oś priorytetowa | 04 - REGION PRZYJAZNY ŚRODOWISKU |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 6a - Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 04 / 6a

| (1) | ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) ogółem | Wartość docelowa (2023) mężczyźni | Wartość docelowa (2023) kobiety | 2023 Ogółem | 2023 Mężczyźni | 2023 Kobiety | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO17 | Odpady stałe: dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów | Tony/rok | Słabiej rozwinięte | 2 600,00 |  |  | 14 273,48 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 549%. Wyjaśnienie dot. przekroczenia realizacji wskaźnika (powyżej 120%) znajduje się w punkcie 11.1 Sprawozdania. |
| S | CO17 | Odpady stałe: dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów | Tony/rok | Słabiej rozwinięte | 2 600,00 |  |  | 10 023,70 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | P6a1 | Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | szt. | Słabiej rozwinięte | 37,00 |  |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 135%. Wyjaśnienie dot. przekroczenia realizacji wskaźnika (powyżej 120%) znajduje się w punkcie 11.1 Sprawozdania. |
| S | P6a1 | Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | szt. | Słabiej rozwinięte | 37,00 |  |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| (1) | ID | Wskaźnik | 2022 Ogółem | 2022 Mężczyźni | 2022 Kobiety | 2021 Ogółem | 2021 Mężczyźni | 2021 Kobiety | 2020 Ogółem | 2020 Mężczyźni | 2020 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO17 | Odpady stałe: dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO17 | Odpady stałe: dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów | 10 023,70 | 0,00 | 0,00 | 10 023,70 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | P6a1 | Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P6a1 | Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Mężczyźni | 2019 Kobiety | 2018 Ogółem | 2018 Mężczyźni | 2018 Kobiety | 2017 Ogółem | 2017 Mężczyźni | 2017 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO17 | Odpady stałe: dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO17 | Odpady stałe: dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | P6a1 | Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P6a1 | Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Mężczyźni | 2016 Kobiety | 2015 Ogółem | 2015 Mężczyźni | 2015 Kobiety | 2014 Ogółem | 2014 Mężczyźni | 2014 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO17 | Odpady stałe: dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO17 | Odpady stałe: dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | P6a1 | Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P6a1 | Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | 04 - REGION PRZYJAZNY ŚRODOWISKU |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 6a - Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie |
| Cel szczegółowy | 01 - zwiększony udział odpadów zebranych selektywnie |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2023 Ogółem | 2023 Jakościowe | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R6a1 | Odsetek odpadów komunalnych zbieranych selektywnie | % | Słabiej rozwinięte | 9,70 | 2012 | 50,00 | 37,40 |  | źródło: GUS - Udział odpadów komunalnych zebranych selektywnie w ilości odpadów komunalnych ogółem; wskaźnik nie został osiągnięty na oczekiwanym poziomie jednak jego wartość stale rośnie, wpływ na wolniejszy wzrost wskaźnika mogły mieć czynniki zewnętrzne np. wzrost ogólnej ilości produkowanych odpadów, m.in. przez wzrost konsumpcji, co generuje więcej odpadów komunalnych ogółem, zwłaszcza opakowaniowych i żywnościowych, zmiany demograficzne: napływ ludności, w tym migrantów, zwiększa lokalnie masę odpadów. |

| ID | Wskaźnik | 2022 Ogółem | 2022 Jakościowe | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R6a1 | Odsetek odpadów komunalnych zbieranych selektywnie | 36,20 |  | 37,20 |  | 35,80 |  | 30,20 |  |

| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R6a1 | Odsetek odpadów komunalnych zbieranych selektywnie | 28,60 |  | 25,80 |  | 23,80 |  | 21,60 |  |

| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- |
| R6a1 | Odsetek odpadów komunalnych zbieranych selektywnie | 18,60 |  |

| Oś priorytetowa | 04 - REGION PRZYJAZNY ŚRODOWISKU |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 6b - Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 04 / 6b

| (1) | ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) ogółem | Wartość docelowa (2023) mężczyźni | Wartość docelowa (2023) kobiety | 2023 Ogółem | 2023 Mężczyźni | 2023 Kobiety | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO18 | Zaopatrzenie w wodę: liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę | Osoby | Słabiej rozwinięte | 29 000,00 |  |  | 42 177,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 145%. Wyjaśnienie dot. przekroczenia realizacji wskaźnika (powyżej 120%) znajduje się w punkcie 11.1 Sprawozdania. |
| S | CO18 | Zaopatrzenie w wodę: liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę | Osoby | Słabiej rozwinięte | 29 000,00 |  |  | 41 732,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO19 | Oczyszczanie ścieków: liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków | Równoważna liczba mieszkańców | Słabiej rozwinięte | 81 000,00 |  |  | 91 379,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 113%. |
| S | CO19 | Oczyszczanie ścieków: liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków | Równoważna liczba mieszkańców | Słabiej rozwinięte | 81 000,00 |  |  | 91 709,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| (1) | ID | Wskaźnik | 2022 Ogółem | 2022 Mężczyźni | 2022 Kobiety | 2021 Ogółem | 2021 Mężczyźni | 2021 Kobiety | 2020 Ogółem | 2020 Mężczyźni | 2020 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO18 | Zaopatrzenie w wodę: liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę | 36 888,00 | 0,00 | 0,00 | 21 915,00 | 0,00 | 0,00 | 7 336,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO18 | Zaopatrzenie w wodę: liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę | 41 516,00 | 0,00 | 0,00 | 41 516,00 | 0,00 | 0,00 | 34 873,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO19 | Oczyszczanie ścieków: liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków | 47 868,00 | 0,00 | 0,00 | 35 910,00 | 0,00 | 0,00 | 29 318,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO19 | Oczyszczanie ścieków: liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków | 78 959,00 | 0,00 | 0,00 | 79 406,00 | 0,00 | 0,00 | 63 970,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Mężczyźni | 2019 Kobiety | 2018 Ogółem | 2018 Mężczyźni | 2018 Kobiety | 2017 Ogółem | 2017 Mężczyźni | 2017 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO18 | Zaopatrzenie w wodę: liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę | 5 607,00 | 0,00 | 0,00 | 1 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO18 | Zaopatrzenie w wodę: liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę | 18 310,00 | 0,00 | 0,00 | 6 457,00 | 0,00 | 0,00 | 4 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO19 | Oczyszczanie ścieków: liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków | 22 776,00 | 0,00 | 0,00 | 11 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO19 | Oczyszczanie ścieków: liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków | 53 458,00 | 0,00 | 0,00 | 44 245,00 | 0,00 | 0,00 | 24 088,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Mężczyźni | 2016 Kobiety | 2015 Ogółem | 2015 Mężczyźni | 2015 Kobiety | 2014 Ogółem | 2014 Mężczyźni | 2014 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO18 | Zaopatrzenie w wodę: liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO18 | Zaopatrzenie w wodę: liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO19 | Oczyszczanie ścieków: liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO19 | Oczyszczanie ścieków: liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | 04 - REGION PRZYJAZNY ŚRODOWISKU |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 6b - Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie |
| Cel szczegółowy | 01 - Zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2023 Ogółem | 2023 Jakościowe | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R6b1 | Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków | % | Słabiej rozwinięte | 71,00 | 2012 | 80,47 | 73,70 |  | źródło: GUS/ STRATEG wskaźnik nie został osiągnięty na oczekiwanym poziomie, w ramach PI wsparte zostały głównie inwestycje związane z przebudową, rozbudową istniejących oczyszczalni ścieków, wsparto budowę 1 komunalnej oczyszczalni ścieków, co nie miało wielkiego wpływu na wskaźnik |

| ID | Wskaźnik | 2022 Ogółem | 2022 Jakościowe | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R6b1 | Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków | 73,90 |  | 73,40 |  | 73,80 |  | 73,10 |  |

| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R6b1 | Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków | 73,00 |  | 72,70 |  | 72,80 |  | 72,10 |  |

| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- |
| R6b1 | Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków | 71,60 |  |

| Oś priorytetowa | 04 - REGION PRZYJAZNY ŚRODOWISKU |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 6c - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 04 / 6c

| (1) | ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) ogółem | Wartość docelowa (2023) mężczyźni | Wartość docelowa (2023) kobiety | 2023 Ogółem | 2023 Mężczyźni | 2023 Kobiety | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO09 | Zrównoważona turystyka: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem obiektach dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne | Odwiedziny/rok | Słabiej rozwinięte | 2 150 000,00 |  |  | 4 052 868,25 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 189%. Wyjaśnienie dot. przekroczenia realizacji wskaźnika (powyżej 120%) znajduje się w punkcie 11.1 Sprawozdania. |
| S | CO09 | Zrównoważona turystyka: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem obiektach dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne | Odwiedziny/rok | Słabiej rozwinięte | 2 150 000,00 |  |  | 2 329 270,25 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | P6c1 | Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem | szt. | Słabiej rozwinięte | 500,00 |  |  | 407,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 81%. |
| S | P6c1 | Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem | szt. | Słabiej rozwinięte | 500,00 |  |  | 407,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | P6c2 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | szt. | Słabiej rozwinięte | 18,00 |  |  | 28,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 156%. Wyjaśnienie dot. przekroczenia realizacji wskaźnika (powyżej 120%) znajduje się w punkcie 11.1 Sprawozdania. |
| S | P6c2 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | szt. | Słabiej rozwinięte | 18,00 |  |  | 28,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| (1) | ID | Wskaźnik | 2022 Ogółem | 2022 Mężczyźni | 2022 Kobiety | 2021 Ogółem | 2021 Mężczyźni | 2021 Kobiety | 2020 Ogółem | 2020 Mężczyźni | 2020 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO09 | Zrównoważona turystyka: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem obiektach dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne | 3 041 411,00 | 0,00 | 0,00 | 1 533 155,00 | 0,00 | 0,00 | 1 514 554,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO09 | Zrównoważona turystyka: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem obiektach dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne | 2 150 914,00 | 0,00 | 0,00 | 1 992 801,00 | 0,00 | 0,00 | 1 935 079,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | P6c1 | Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem | 233,00 | 0,00 | 0,00 | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P6c1 | Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem | 236,00 | 0,00 | 0,00 | 223,00 | 0,00 | 0,00 | 301,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | P6c2 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P6c2 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Mężczyźni | 2019 Kobiety | 2018 Ogółem | 2018 Mężczyźni | 2018 Kobiety | 2017 Ogółem | 2017 Mężczyźni | 2017 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO09 | Zrównoważona turystyka: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem obiektach dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne | 892 624,00 | 0,00 | 0,00 | 883 074,00 | 0,00 | 0,00 | 878 034,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO09 | Zrównoważona turystyka: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem obiektach dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne | 1 661 906,00 | 0,00 | 0,00 | 1 411 797,00 | 0,00 | 0,00 | 1 097 104,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | P6c1 | Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem | 161,00 | 0,00 | 0,00 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 101,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P6c1 | Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem | 289,00 | 0,00 | 0,00 | 273,00 | 0,00 | 0,00 | 259,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | P6c2 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P6c2 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Mężczyźni | 2016 Kobiety | 2015 Ogółem | 2015 Mężczyźni | 2015 Kobiety | 2014 Ogółem | 2014 Mężczyźni | 2014 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO09 | Zrównoważona turystyka: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem obiektach dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO09 | Zrównoważona turystyka: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem obiektach dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne | 672 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | P6c1 | Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P6c1 | Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | P6c2 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P6c2 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | 04 - REGION PRZYJAZNY ŚRODOWISKU |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 6c - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego |
| Cel szczegółowy | 01 - zwiększona atrakcyjność obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2023 Ogółem | 2023 Jakościowe | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R6c1 | Zwiedzający muzea i oddziały w gestii samorządu gmin, powiatów i miast na prawach powiatu / 1 000 mieszkańców | osoby / 1 000 mieszkańców | Słabiej rozwinięte | 230,68 | 2012 | 339,90 | 429,80 |  | źródło: GUS/ STRATEG - wskaźnik osiągnięty powyżej oczekiwanego poziomu, na osiągniętą wartość wskaźnika miały wpływ również czynniki zewnętrzne |

| ID | Wskaźnik | 2022 Ogółem | 2022 Jakościowe | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R6c1 | Zwiedzający muzea i oddziały w gestii samorządu gmin, powiatów i miast na prawach powiatu / 1 000 mieszkańców | 389,80 |  | 265,50 |  | 160,10 |  | 357,90 |  |

| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R6c1 | Zwiedzający muzea i oddziały w gestii samorządu gmin, powiatów i miast na prawach powiatu / 1 000 mieszkańców | 366,50 |  | 390,90 |  | 384,70 |  | 339,90 |  |

| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- |
| R6c1 | Zwiedzający muzea i oddziały w gestii samorządu gmin, powiatów i miast na prawach powiatu / 1 000 mieszkańców | 248,10 |  |

| Oś priorytetowa | 04 - REGION PRZYJAZNY ŚRODOWISKU |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 6d - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program "Natura 2000" i zieloną infrastrukturę |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 04 / 6d

| (1) | ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) ogółem | Wartość docelowa (2023) mężczyźni | Wartość docelowa (2023) kobiety | 2023 Ogółem | 2023 Mężczyźni | 2023 Kobiety | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO23 | Przyroda i różnorodność biologiczna: powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony | Powierzchnia w ha | Słabiej rozwinięte | 5 165,00 |  |  | 4 200,15 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 81%. |
| S | CO23 | Przyroda i różnorodność biologiczna: powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony | Powierzchnia w ha | Słabiej rozwinięte | 5 165,00 |  |  | 4 200,15 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | P6d1 | Liczba wspartych form ochrony przyrody | szt. | Słabiej rozwinięte | 98,00 |  |  | 93,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 95%. |
| S | P6d1 | Liczba wspartych form ochrony przyrody | szt. | Słabiej rozwinięte | 98,00 |  |  | 93,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| (1) | ID | Wskaźnik | 2022 Ogółem | 2022 Mężczyźni | 2022 Kobiety | 2021 Ogółem | 2021 Mężczyźni | 2021 Kobiety | 2020 Ogółem | 2020 Mężczyźni | 2020 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO23 | Przyroda i różnorodność biologiczna: powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony | 623,26 | 0,00 | 0,00 | 603,26 | 0,00 | 0,00 | 602,26 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO23 | Przyroda i różnorodność biologiczna: powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony | 5 164,60 | 0,00 | 0,00 | 5 164,60 | 0,00 | 0,00 | 5 164,60 | 0,00 | 0,00 |
| F | P6d1 | Liczba wspartych form ochrony przyrody | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P6d1 | Liczba wspartych form ochrony przyrody | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Mężczyźni | 2019 Kobiety | 2018 Ogółem | 2018 Mężczyźni | 2018 Kobiety | 2017 Ogółem | 2017 Mężczyźni | 2017 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO23 | Przyroda i różnorodność biologiczna: powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO23 | Przyroda i różnorodność biologiczna: powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony | 5 164,10 | 0,00 | 0,00 | 3 130,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | P6d1 | Liczba wspartych form ochrony przyrody | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P6d1 | Liczba wspartych form ochrony przyrody | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Mężczyźni | 2016 Kobiety | 2015 Ogółem | 2015 Mężczyźni | 2015 Kobiety | 2014 Ogółem | 2014 Mężczyźni | 2014 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO23 | Przyroda i różnorodność biologiczna: powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO23 | Przyroda i różnorodność biologiczna: powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | P6d1 | Liczba wspartych form ochrony przyrody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P6d1 | Liczba wspartych form ochrony przyrody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | 04 - REGION PRZYJAZNY ŚRODOWISKU |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 6d - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program "Natura 2000" i zieloną infrastrukturę |
| Cel szczegółowy | 01 - wzmocniony mechanizm ochrony różnorodności biologicznej w regionie |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2023 Ogółem | 2023 Jakościowe | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R6d1 | Udział powierzchni obszarów chronionych w powierzchni ogółem | % | Słabiej rozwinięte | 31,80 | 2012 | 32,00 | 32,20 |  | źródło: GUS/ STRATEG |

| ID | Wskaźnik | 2022 Ogółem | 2022 Jakościowe | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R6d1 | Udział powierzchni obszarów chronionych w powierzchni ogółem | 32,20 |  | 32,20 |  | 32,30 |  | 32,20 |  |

| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R6d1 | Udział powierzchni obszarów chronionych w powierzchni ogółem | 32,40 |  | 31,70 |  | 31,80 |  | 31,80 |  |

| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- |
| R6d1 | Udział powierzchni obszarów chronionych w powierzchni ogółem | 31,80 |  |

| Oś priorytetowa | 05 - SPÓJNOŚĆ WEWNĘTRZNA I DOSTĘPNOŚĆ ZEWNĘTRZNA REGIONU |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 7b - Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 05 / 7b

| (1) | ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) ogółem | Wartość docelowa (2023) mężczyźni | Wartość docelowa (2023) kobiety | 2023 Ogółem | 2023 Mężczyźni | 2023 Kobiety | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | km | Słabiej rozwinięte | 160,00 |  |  | 202,98 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 127%. Wyjaśnienie dot. przekroczenia realizacji wskaźnika (powyżej 120%) znajduje się w punkcie 11.1 Sprawozdania. |
| S | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | km | Słabiej rozwinięte | 160,00 |  |  | 202,98 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| (1) | ID | Wskaźnik | 2022 Ogółem | 2022 Mężczyźni | 2022 Kobiety | 2021 Ogółem | 2021 Mężczyźni | 2021 Kobiety | 2020 Ogółem | 2020 Mężczyźni | 2020 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | 92,15 | 0,00 | 0,00 | 78,85 | 0,00 | 0,00 | 78,23 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | 214,89 | 0,00 | 0,00 | 200,21 | 0,00 | 0,00 | 190,10 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Mężczyźni | 2019 Kobiety | 2018 Ogółem | 2018 Mężczyźni | 2018 Kobiety | 2017 Ogółem | 2017 Mężczyźni | 2017 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | 62,55 | 0,00 | 0,00 | 40,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | 180,98 | 0,00 | 0,00 | 133,98 | 0,00 | 0,00 | 121,87 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Mężczyźni | 2016 Kobiety | 2015 Ogółem | 2015 Mężczyźni | 2015 Kobiety | 2014 Ogółem | 2014 Mężczyźni | 2014 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | 05 - SPÓJNOŚĆ WEWNĘTRZNA I DOSTĘPNOŚĆ ZEWNĘTRZNA REGIONU |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 7b - Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi |
| Cel szczegółowy | 01 - zwiększona dostępność transportowa drogowa województwa |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2023 Ogółem | 2023 Jakościowe | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R7b1 | Liczba wypadków drogowych na 100 tys. ludności | szt. | Słabiej rozwinięte | 62,90 | 2012 | 50,37 | 39,20 |  | źródło: GUS/ STRATEG |
| R7b2 | WDDT II (wskaźnik drogowej dostępności transportowej – liczony na bazie WMDT | nd | Słabiej rozwinięte | 26,89 | 2013 | 32,46 | 32,22 |  | Wskaźnik Drogowej Dostępności Transportowej WDDT (syntetyczny) źródło: badanie ewaluacyjne "Oszacowanie oczekiwanych rezultatów interwencji za pomocą miar dostępności transportowej dostosowanych do potrzeb dokumentów strategicznych i operacyjnych perspektyw finansowych 2014-2020 i 2021-2027" |

| ID | Wskaźnik | 2022 Ogółem | 2022 Jakościowe | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R7b1 | Liczba wypadków drogowych na 100 tys. ludności | 38,30 |  | 39,40 |  | 40,60 |  | 45,30 |  |
| R7b2 | WDDT II (wskaźnik drogowej dostępności transportowej – liczony na bazie WMDT | 32,00 |  | 31,06 |  | 30,70 |  | 30,30 |  |

| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R7b1 | Liczba wypadków drogowych na 100 tys. ludności | 46,60 |  | 45,60 |  | 48,80 |  | 48,30 |  |
| R7b2 | WDDT II (wskaźnik drogowej dostępności transportowej – liczony na bazie WMDT | 29,44 |  | 29,09 |  | 28,68 |  | 28,06 |  |

| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- |
| R7b1 | Liczba wypadków drogowych na 100 tys. ludności | 49,90 |  |
| R7b2 | WDDT II (wskaźnik drogowej dostępności transportowej – liczony na bazie WMDT | 27,90 |  |

| Oś priorytetowa | 05 - SPÓJNOŚĆ WEWNĘTRZNA I DOSTĘPNOŚĆ ZEWNĘTRZNA REGIONU |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 7d - Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszaniu hałasu |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 05 / 7d

| (1) | ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) ogółem | Wartość docelowa (2023) mężczyźni | Wartość docelowa (2023) kobiety | 2023 Ogółem | 2023 Mężczyźni | 2023 Kobiety | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO12 | Kolej: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych | km | Słabiej rozwinięte | 17,69 |  |  | 17,69 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 100%. |
| S | CO12 | Kolej: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych | km | Słabiej rozwinięte | 17,69 |  |  | 17,69 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | P7d1 | Liczba wspartych dworców kolejowych | szt. | Słabiej rozwinięte | 6,00 |  |  | 6,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 100% |
| S | P7d1 | Liczba wspartych dworców kolejowych | szt. | Słabiej rozwinięte | 6,00 |  |  | 6,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| (1) | ID | Wskaźnik | 2022 Ogółem | 2022 Mężczyźni | 2022 Kobiety | 2021 Ogółem | 2021 Mężczyźni | 2021 Kobiety | 2020 Ogółem | 2020 Mężczyźni | 2020 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO12 | Kolej: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO12 | Kolej: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych | 17,69 | 0,00 | 0,00 | 17,69 | 0,00 | 0,00 | 17,69 | 0,00 | 0,00 |
| F | P7d1 | Liczba wspartych dworców kolejowych | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P7d1 | Liczba wspartych dworców kolejowych | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Mężczyźni | 2019 Kobiety | 2018 Ogółem | 2018 Mężczyźni | 2018 Kobiety | 2017 Ogółem | 2017 Mężczyźni | 2017 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO12 | Kolej: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO12 | Kolej: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych | 17,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | P7d1 | Liczba wspartych dworców kolejowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P7d1 | Liczba wspartych dworców kolejowych | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Mężczyźni | 2016 Kobiety | 2015 Ogółem | 2015 Mężczyźni | 2015 Kobiety | 2014 Ogółem | 2014 Mężczyźni | 2014 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO12 | Kolej: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO12 | Kolej: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | P7d1 | Liczba wspartych dworców kolejowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P7d1 | Liczba wspartych dworców kolejowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | 05 - SPÓJNOŚĆ WEWNĘTRZNA I DOSTĘPNOŚĆ ZEWNĘTRZNA REGIONU |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 7d - Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszaniu hałasu |
| Cel szczegółowy | 01 - zwiększona dostępność kolejowa regionu |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2023 Ogółem | 2023 Jakościowe | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R7d1 | WKDT II (wskaźnik kolejowej dostępności transportowej – liczony na bazie WMDT) | nd | Słabiej rozwinięte | 25,62 | 2013 | 38,03 | 32,24 |  | Wskaźnik Kolejowej Dostępności Transportowej WKDT (syntetyczny) źródło: badanie ewaluacyjne "Oszacowanie oczekiwanych rezultatów interwencji za pomocą miar dostępności transportowej dostosowanych do potrzeb dokumentów strategicznych i operacyjnych perspektyw finansowych 2014-2020 i 2021-2027" - wskaźnik nie został osiągnięty na oczekiwanym poziomie - opis w cz. 11.1 sprawozdania |

| ID | Wskaźnik | 2022 Ogółem | 2022 Jakościowe | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R7d1 | WKDT II (wskaźnik kolejowej dostępności transportowej – liczony na bazie WMDT) | 31,40 |  | 31,20 |  | 30,31 |  | 30,54 |  |

| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R7d1 | WKDT II (wskaźnik kolejowej dostępności transportowej – liczony na bazie WMDT) | 29,94 |  | 28,92 |  | 28,96 |  | 28,40 |  |

| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- |
| R7d1 | WKDT II (wskaźnik kolejowej dostępności transportowej – liczony na bazie WMDT) | 27,24 |  |

| Oś priorytetowa | 06 - SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO I KONKURENCYJNE KADRY |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 8b - Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcanie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturalnych oraz ich rozwój |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 06 / 8b

| (1) | ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) ogółem | Wartość docelowa (2023) mężczyźni | Wartość docelowa (2023) kobiety | 2023 Ogółem | 2023 Mężczyźni | 2023 Kobiety | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 9,00 |  |  | 8,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 89%. |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 9,00 |  |  | 8,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | P8b1 | Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych | szt. | Słabiej rozwinięte | 14,00 |  |  | 39,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 279%. Wyjaśnienie dot. przekroczenia realizacji wskaźnika (powyżej 120%) znajduje się w punkcie 11.1 Sprawozdania. |
| S | P8b1 | Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych | szt. | Słabiej rozwinięte | 14,00 |  |  | 40,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| (1) | ID | Wskaźnik | 2022 Ogółem | 2022 Mężczyźni | 2022 Kobiety | 2021 Ogółem | 2021 Mężczyźni | 2021 Kobiety | 2020 Ogółem | 2020 Mężczyźni | 2020 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | P8b1 | Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P8b1 | Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Mężczyźni | 2019 Kobiety | 2018 Ogółem | 2018 Mężczyźni | 2018 Kobiety | 2017 Ogółem | 2017 Mężczyźni | 2017 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | P8b1 | Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P8b1 | Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Mężczyźni | 2016 Kobiety | 2015 Ogółem | 2015 Mężczyźni | 2015 Kobiety | 2014 Ogółem | 2014 Mężczyźni | 2014 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | P8b1 | Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P8b1 | Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | 06 - SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO I KONKURENCYJNE KADRY |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 8b - Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcanie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturalnych oraz ich rozwój |
| Cel szczegółowy | 01 - wzrost zatrudnienia poprzez samozatrudnienie i tworzenie nowych miejsc pracy przy wykorzystaniu endogenicznych potencjałów |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2023 Ogółem | 2023 Jakościowe | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R8b1 | Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata w województwie kujawsko-pomorskim | % | Słabiej rozwinięte | 66,50 | 2015 | 69,50 | 78,00 |  | źródło: GUS -BDL, wskaźnik osiągnięty powyżej oczekiwanej wartości, na jego realizację miały wpływ również czynniki zewnętrzne |

| ID | Wskaźnik | 2022 Ogółem | 2022 Jakościowe | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R8b1 | Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata w województwie kujawsko-pomorskim | 76,80 |  | 75,20 |  | 73,50 |  | 71,50 |  |

| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R8b1 | Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata w województwie kujawsko-pomorskim | 69,30 |  | 68,10 |  | 66,50 |  | 66,50 |  |

| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- |
| R8b1 | Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata w województwie kujawsko-pomorskim | 64,90 |  |

| Oś priorytetowa | 06 - SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO I KONKURENCYJNE KADRY |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 9a - Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 06 / 9a

| (1) | ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) ogółem | Wartość docelowa (2023) mężczyźni | Wartość docelowa (2023) kobiety | 2023 Ogółem | 2023 Mężczyźni | 2023 Kobiety | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | Osoby | Słabiej rozwinięte | 435,00 |  |  | 1 280,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 294%. Wyjaśnienie dot. przekroczenia realizacji wskaźnika (powyżej 120%) znajduje się w punkcie 11.1 Sprawozdania. |
| S | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | Osoby | Słabiej rozwinięte | 435,00 |  |  | 1 280,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO36 | Zdrowie: ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi | Osoby | Słabiej rozwinięte | 313 625,00 |  |  | 329 970,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 105%. |
| S | CO36 | Zdrowie: ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi | Osoby | Słabiej rozwinięte | 313 625,00 |  |  | 327 099,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CV11 | Karetki pogotowia i pojazdy zakupione w celu reagowania kryzysowego | Vehicles | Słabiej rozwinięte | 11,00 |  |  | 13,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 118%. |
| S | CV11 | Karetki pogotowia i pojazdy zakupione w celu reagowania kryzysowego | Vehicles | Słabiej rozwinięte | 11,00 |  |  | 13,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CV12 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 | szt. | Słabiej rozwinięte | 28,00 |  |  | 29,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 104%. |
| S | CV12 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 | szt. | Słabiej rozwinięte | 28,00 |  |  | 29,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CV2 | Wartość zakupionego sprzętu medycznego | EUR | Słabiej rozwinięte | 13 503 918,00 |  |  | 27 091 936,72 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 201%. Wyjaśnienie dot. przekroczenia realizacji wskaźnika (powyżej 120%) znajduje się w punkcie 11.1 Sprawozdania. |
| S | CV2 | Wartość zakupionego sprzętu medycznego | EUR | Słabiej rozwinięte | 13 503 918,00 |  |  | 27 091 936,72 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CV7 | Liczba zakupionych respiratorów w celu wsparcia leczenia COVID-19 | Number of medical devices | Słabiej rozwinięte | 181,00 |  |  | 181,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 100%. |
| S | CV7 | Liczba zakupionych respiratorów w celu wsparcia leczenia COVID-19 | Number of medical devices | Słabiej rozwinięte | 181,00 |  |  | 181,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | P9a1 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | szt. | Słabiej rozwinięte | 61,00 |  |  | 66,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 108%. |
| S | P9a1 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | szt. | Słabiej rozwinięte | 61,00 |  |  | 66,00 | 0,00 | 0,00 | . |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| (1) | ID | Wskaźnik | 2022 Ogółem | 2022 Mężczyźni | 2022 Kobiety | 2021 Ogółem | 2021 Mężczyźni | 2021 Kobiety | 2020 Ogółem | 2020 Mężczyźni | 2020 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 711,00 | 0,00 | 0,00 | 314,00 | 0,00 | 0,00 | 169,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 1 280,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO36 | Zdrowie: ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi | 321 379,00 | 0,00 | 0,00 | 650 918,00 | 0,00 | 0,00 | 186 353,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO36 | Zdrowie: ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi | 2 508 878,00 | 0,00 | 0,00 | 2 385 549,00 | 0,00 | 0,00 | 2 156 305,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV11 | Karetki pogotowia i pojazdy zakupione w celu reagowania kryzysowego | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV11 | Karetki pogotowia i pojazdy zakupione w celu reagowania kryzysowego | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV12 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV12 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV2 | Wartość zakupionego sprzętu medycznego | 14 917 602,72 | 0,00 | 0,00 | 11 917 583,83 | 0,00 | 0,00 | 715 890,25 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV2 | Wartość zakupionego sprzętu medycznego | 18 684 116,86 | 0,00 | 0,00 | 18 816 605,64 | 0,00 | 0,00 | 14 213 374,21 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV7 | Liczba zakupionych respiratorów w celu wsparcia leczenia COVID-19 | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV7 | Liczba zakupionych respiratorów w celu wsparcia leczenia COVID-19 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | P9a1 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P9a1 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Mężczyźni | 2019 Kobiety | 2018 Ogółem | 2018 Mężczyźni | 2018 Kobiety | 2017 Ogółem | 2017 Mężczyźni | 2017 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 817,00 | 0,00 | 0,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO36 | Zdrowie: ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi | 60 594,00 | 0,00 | 0,00 | 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO36 | Zdrowie: ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi | 1 734 392,00 | 0,00 | 0,00 | 1 546 182,00 | 0,00 | 0,00 | 14 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV11 | Karetki pogotowia i pojazdy zakupione w celu reagowania kryzysowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV11 | Karetki pogotowia i pojazdy zakupione w celu reagowania kryzysowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV12 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV12 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV2 | Wartość zakupionego sprzętu medycznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV2 | Wartość zakupionego sprzętu medycznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV7 | Liczba zakupionych respiratorów w celu wsparcia leczenia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV7 | Liczba zakupionych respiratorów w celu wsparcia leczenia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | P9a1 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P9a1 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Mężczyźni | 2016 Kobiety | 2015 Ogółem | 2015 Mężczyźni | 2015 Kobiety | 2014 Ogółem | 2014 Mężczyźni | 2014 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO36 | Zdrowie: ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO36 | Zdrowie: ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV11 | Karetki pogotowia i pojazdy zakupione w celu reagowania kryzysowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV11 | Karetki pogotowia i pojazdy zakupione w celu reagowania kryzysowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV12 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV12 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV2 | Wartość zakupionego sprzętu medycznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV2 | Wartość zakupionego sprzętu medycznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV7 | Liczba zakupionych respiratorów w celu wsparcia leczenia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV7 | Liczba zakupionych respiratorów w celu wsparcia leczenia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | P9a1 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P9a1 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | 06 - SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO I KONKURENCYJNE KADRY |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 9a - Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych |
| Cel szczegółowy | 01 - zwiększony dostęp do usług zdrowotnych |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2023 Ogółem | 2023 Jakościowe | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R9a2 | Liczba porad udzielonych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej na 1 mieszkańca | szt. | Słabiej rozwinięte | 7,09 | 2013 | 8,00 | 9,40 |  | źródło: GUS - na osiągniętą wartość wskaźnika powyżej wartości oczekiwanej mają wpływ głównie czynniki zewnętrzne. |

| ID | Wskaźnik | 2022 Ogółem | 2022 Jakościowe | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R9a2 | Liczba porad udzielonych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej na 1 mieszkańca | 8,80 |  | 8,30 |  | 7,50 |  | 8,50 |  |

| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R9a2 | Liczba porad udzielonych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej na 1 mieszkańca | 8,50 |  | 8,50 |  | 8,40 |  | 8,30 |  |

| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- |
| R9a2 | Liczba porad udzielonych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej na 1 mieszkańca | 8,10 |  |

| Oś priorytetowa | 06 - SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO I KONKURENCYJNE KADRY |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 9a - Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych |
| Cel szczegółowy | 02 - zwiększony dostęp do usług społecznych. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2023 Ogółem | 2023 Jakościowe | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R9a1 | Liczba gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej | szt. | Słabiej rozwinięte | 92 153,00 | 2013 | 87 900,00 | 46 792,00 |  | źródło: GUS/ STRATEG - na osiągniętą wartość wskaźnika mają wpływ również czynniki zewnętrzne. |

| ID | Wskaźnik | 2022 Ogółem | 2022 Jakościowe | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R9a1 | Liczba gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej | 49 613,00 |  | 52 813,00 |  | 55 996,00 |  | 61 088,00 |  |

| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R9a1 | Liczba gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej | 64 998,00 |  | 70 864,00 |  | 75 492,00 |  | 79 978,00 |  |

| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- |
| R9a1 | Liczba gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej | 84 959,00 |  |

| Oś priorytetowa | 06 - SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO I KONKURENCYJNE KADRY |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 9b - Wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 06 / 9b

| (1) | ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) ogółem | Wartość docelowa (2023) mężczyźni | Wartość docelowa (2023) kobiety | 2023 Ogółem | 2023 Mężczyźni | 2023 Kobiety | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO37 | Rozwój obszarów miejskich: ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich | Osoby | Słabiej rozwinięte | 601 959,00 |  |  | 611 354,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 102%. |
| S | CO37 | Rozwój obszarów miejskich: ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich | Osoby | Słabiej rozwinięte | 601 959,00 |  |  | 611 354,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO38 | Rozwój obszarów miejskich: otwarta przestrzeń utworzona lub zrekultywowana na obszarach miejskich | Metry kwadratowe | Słabiej rozwinięte | 32 475,00 |  |  | 114 752,66 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 353%. Wyjaśnienie dot. przekroczenia realizacji wskaźnika (powyżej 120%) znajduje się w punkcie 11.1 Sprawozdania. |
| S | CO38 | Rozwój obszarów miejskich: otwarta przestrzeń utworzona lub zrekultywowana na obszarach miejskich | Metry kwadratowe | Słabiej rozwinięte | 32 475,00 |  |  | 114 752,66 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO39 | Rozwój obszarów miejskich: budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich | Metry kwadratowe | Słabiej rozwinięte | 43 903,00 |  |  | 29 576,85 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 67%. Wyjaśnienie dot. realizacji wskaźnika (poniżej 80%) znajduje się w punkcie 11.1 Sprawozdania. |
| S | CO39 | Rozwój obszarów miejskich: budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich | Metry kwadratowe | Słabiej rozwinięte | 43 903,00 |  |  | 29 576,85 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO40 | Rozwój obszarów miejskich: Wyremontowane budynki mieszkalne | Jednostki mieszkalne | Słabiej rozwinięte | 84,00 |  |  | 52,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 62%. Wyjaśnienie dot. realizacji wskaźnika (poniżej 80%) znajduje się w punkcie 11.1 Sprawozdania. |
| S | CO40 | Rozwój obszarów miejskich: Wyremontowane budynki mieszkalne | Jednostki mieszkalne | Słabiej rozwinięte | 84,00 |  |  | 52,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | P9b2 | Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | szt. | Słabiej rozwinięte | 177,00 |  |  | 155,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 88%. |
| S | P9b2 | Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | szt. | Słabiej rozwinięte | 177,00 |  |  | 155,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| (1) | ID | Wskaźnik | 2022 Ogółem | 2022 Mężczyźni | 2022 Kobiety | 2021 Ogółem | 2021 Mężczyźni | 2021 Kobiety | 2020 Ogółem | 2020 Mężczyźni | 2020 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO37 | Rozwój obszarów miejskich: ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich | 611 354,00 | 0,00 | 0,00 | 853 007,00 | 0,00 | 0,00 | 853 007,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO37 | Rozwój obszarów miejskich: ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich | 611 354,00 | 0,00 | 0,00 | 853 007,00 | 0,00 | 0,00 | 853 007,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO38 | Rozwój obszarów miejskich: otwarta przestrzeń utworzona lub zrekultywowana na obszarach miejskich | 55 998,08 | 0,00 | 0,00 | 20 681,54 | 0,00 | 0,00 | 10 645,13 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO38 | Rozwój obszarów miejskich: otwarta przestrzeń utworzona lub zrekultywowana na obszarach miejskich | 117 537,86 | 0,00 | 0,00 | 117 880,06 | 0,00 | 0,00 | 102 881,08 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO39 | Rozwój obszarów miejskich: budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich | 14 488,38 | 0,00 | 0,00 | 2 290,38 | 0,00 | 0,00 | 427,12 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO39 | Rozwój obszarów miejskich: budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich | 33 338,16 | 0,00 | 0,00 | 34 033,40 | 0,00 | 0,00 | 17 711,38 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO40 | Rozwój obszarów miejskich: Wyremontowane budynki mieszkalne | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO40 | Rozwój obszarów miejskich: Wyremontowane budynki mieszkalne | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | P9b2 | Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | 90,75 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P9b2 | Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | 163,00 | 0,00 | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Mężczyźni | 2019 Kobiety | 2018 Ogółem | 2018 Mężczyźni | 2018 Kobiety | 2017 Ogółem | 2017 Mężczyźni | 2017 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO37 | Rozwój obszarów miejskich: ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich | 4 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO37 | Rozwój obszarów miejskich: ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich | 853 007,00 | 0,00 | 0,00 | 8 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO38 | Rozwój obszarów miejskich: otwarta przestrzeń utworzona lub zrekultywowana na obszarach miejskich | 8 005,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO38 | Rozwój obszarów miejskich: otwarta przestrzeń utworzona lub zrekultywowana na obszarach miejskich | 58 645,13 | 0,00 | 0,00 | 58 645,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO39 | Rozwój obszarów miejskich: budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich | 156,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO39 | Rozwój obszarów miejskich: budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich | 4 527,85 | 0,00 | 0,00 | 982,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO40 | Rozwój obszarów miejskich: Wyremontowane budynki mieszkalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO40 | Rozwój obszarów miejskich: Wyremontowane budynki mieszkalne | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | P9b2 | Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P9b2 | Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Mężczyźni | 2016 Kobiety | 2015 Ogółem | 2015 Mężczyźni | 2015 Kobiety | 2014 Ogółem | 2014 Mężczyźni | 2014 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO37 | Rozwój obszarów miejskich: ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO37 | Rozwój obszarów miejskich: ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO38 | Rozwój obszarów miejskich: otwarta przestrzeń utworzona lub zrekultywowana na obszarach miejskich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO38 | Rozwój obszarów miejskich: otwarta przestrzeń utworzona lub zrekultywowana na obszarach miejskich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO39 | Rozwój obszarów miejskich: budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO39 | Rozwój obszarów miejskich: budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO40 | Rozwój obszarów miejskich: Wyremontowane budynki mieszkalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO40 | Rozwój obszarów miejskich: Wyremontowane budynki mieszkalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | P9b2 | Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P9b2 | Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | 06 - SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO I KONKURENCYJNE KADRY |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 9b - Wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich |
| Cel szczegółowy | 01 - wzrost ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarach miejskich i obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2023 Ogółem | 2023 Jakościowe | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R9b1 | Wskaźnik ożywienia społeczno-gospodarczego na obszarach miejskich | % | Słabiej rozwinięte | 21,00 | 2013 | 30,00 | 18,00 |  | źródło: IZ na podstawie GUS - wskaźnik mierzony jest na podstawie trzech składowych, tj.Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem; Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym; Jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności, na wszystkie składowe duży wpływ mają czynniki zewnętrzne - opis również w cz. 11.1 sprawozdania |

| ID | Wskaźnik | 2022 Ogółem | 2022 Jakościowe | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R9b1 | Wskaźnik ożywienia społeczno-gospodarczego na obszarach miejskich | 16,00 |  | 18,00 |  | 17,00 |  | 17,00 |  |

| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R9b1 | Wskaźnik ożywienia społeczno-gospodarczego na obszarach miejskich | 16,00 |  | 11,00 |  | 15,00 |  | 19,00 |  |

| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- |
| R9b1 | Wskaźnik ożywienia społeczno-gospodarczego na obszarach miejskich | 16,00 |  |

| Oś priorytetowa | 06 - SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO I KONKURENCYJNE KADRY |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 10a - Inwestycje w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury szkoleniowej i edukacyjnej |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 06 / 10a

| (1) | ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) ogółem | Wartość docelowa (2023) mężczyźni | Wartość docelowa (2023) kobiety | 2023 Ogółem | 2023 Mężczyźni | 2023 Kobiety | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | Osoby | Słabiej rozwinięte | 24 979,00 |  |  | 29 381,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 118%. |
| S | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | Osoby | Słabiej rozwinięte | 24 979,00 |  |  | 26 064,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | P10a2 | Liczba wspartych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty | szt. | Słabiej rozwinięte | 194,00 |  |  | 188,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 97%. |
| S | P10a2 | Liczba wspartych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty | szt. | Słabiej rozwinięte | 194,00 |  |  | 185,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | P10a3 | Liczba miejsc w infrastrukturze kształcenia zawodowego | osoby | Słabiej rozwinięte | 18 975,00 |  |  | 23 658,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 125%. Wyjaśnienie dot. przekroczenia realizacji wskaźnika (powyżej 120%) znajduje się w punkcie 11.1 Sprawozdania. |
| S | P10a3 | Liczba miejsc w infrastrukturze kształcenia zawodowego | osoby | Słabiej rozwinięte | 18 975,00 |  |  | 20 385,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | P10a4 | Liczba miejsc w infrastrukturze przedszkolnej | osoby | Słabiej rozwinięte | 6 004,00 |  |  | 5 723,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 95%. |
| S | P10a4 | Liczba miejsc w infrastrukturze przedszkolnej | osoby | Słabiej rozwinięte | 6 004,00 |  |  | 5 679,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| (1) | ID | Wskaźnik | 2022 Ogółem | 2022 Mężczyźni | 2022 Kobiety | 2021 Ogółem | 2021 Mężczyźni | 2021 Kobiety | 2020 Ogółem | 2020 Mężczyźni | 2020 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 16 860,00 | 0,00 | 0,00 | 11 747,00 | 0,00 | 0,00 | 1 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 25 791,00 | 0,00 | 0,00 | 25 837,00 | 0,00 | 0,00 | 17 578,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | P10a2 | Liczba wspartych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P10a2 | Liczba wspartych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty | 183,00 | 0,00 | 0,00 | 181,00 | 0,00 | 0,00 | 177,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | P10a3 | Liczba miejsc w infrastrukturze kształcenia zawodowego | 12 137,00 | 0,00 | 0,00 | 8 159,00 | 0,00 | 0,00 | 4 254,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P10a3 | Liczba miejsc w infrastrukturze kształcenia zawodowego | 20 545,00 | 0,00 | 0,00 | 20 421,00 | 0,00 | 0,00 | 17 815,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | P10a4 | Liczba miejsc w infrastrukturze przedszkolnej | 4 723,00 | 0,00 | 0,00 | 3 588,00 | 0,00 | 0,00 | 3 056,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P10a4 | Liczba miejsc w infrastrukturze przedszkolnej | 5 246,00 | 0,00 | 0,00 | 5 416,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Mężczyźni | 2019 Kobiety | 2018 Ogółem | 2018 Mężczyźni | 2018 Kobiety | 2017 Ogółem | 2017 Mężczyźni | 2017 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 3 897,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 14 830,00 | 0,00 | 0,00 | 3 598,00 | 0,00 | 0,00 | 558,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | P10a2 | Liczba wspartych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P10a2 | Liczba wspartych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | P10a3 | Liczba miejsc w infrastrukturze kształcenia zawodowego | 2 164,00 | 0,00 | 0,00 | 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P10a3 | Liczba miejsc w infrastrukturze kształcenia zawodowego | 10 570,00 | 0,00 | 0,00 | 8 259,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | P10a4 | Liczba miejsc w infrastrukturze przedszkolnej | 1 733,00 | 0,00 | 0,00 | 1 006,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P10a4 | Liczba miejsc w infrastrukturze przedszkolnej | 4 310,00 | 0,00 | 0,00 | 2 809,00 | 0,00 | 0,00 | 1 778,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Mężczyźni | 2016 Kobiety | 2015 Ogółem | 2015 Mężczyźni | 2015 Kobiety | 2014 Ogółem | 2014 Mężczyźni | 2014 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | P10a2 | Liczba wspartych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P10a2 | Liczba wspartych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | P10a3 | Liczba miejsc w infrastrukturze kształcenia zawodowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P10a3 | Liczba miejsc w infrastrukturze kształcenia zawodowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | P10a4 | Liczba miejsc w infrastrukturze przedszkolnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P10a4 | Liczba miejsc w infrastrukturze przedszkolnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | 06 - SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO I KONKURENCYJNE KADRY |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 10a - Inwestycje w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury szkoleniowej i edukacyjnej |
| Cel szczegółowy | 01 - lepsza jakość usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2023 Ogółem | 2023 Jakościowe | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R10a1 | Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wśród uczniów ZSZ | % | Słabiej rozwinięte | 51,70 | 2013 | 70,32 | 82,80 |  | źródło: CKE w Gdańsku; na osiągniętą wartość wskaźnika mają wpływ również czynniki zewnętrzne. |

| ID | Wskaźnik | 2022 Ogółem | 2022 Jakościowe | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R10a1 | Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wśród uczniów ZSZ | 79,60 |  | 77,60 |  | 77,20 |  | 68,55 |  |

| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R10a1 | Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wśród uczniów ZSZ | 70,10 |  | 73,35 |  | 72,80 |  | 73,00 |  |

| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- |
| R10a1 | Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wśród uczniów ZSZ | 64,70 |  |

| Oś priorytetowa | 06 - SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO I KONKURENCYJNE KADRY |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 10a - Inwestycje w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury szkoleniowej i edukacyjnej |
| Cel szczegółowy | 02 - lepszy dostęp do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2023 Ogółem | 2023 Jakościowe | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R10a3 | Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym | % | Słabiej rozwinięte | 67,40 | 2013 | 82,10 | 88,50 |  | źródło: GUS/ STRATEG |

| ID | Wskaźnik | 2022 Ogółem | 2022 Jakościowe | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R10a3 | Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym | 86,00 |  | 81,70 |  | 77,90 |  | 82,00 |  |

| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R10a3 | Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym | 79,20 |  | 76,00 |  | 72,80 |  | 77,60 |  |

| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- |
| R10a3 | Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym | 72,40 |  |

| Oś priorytetowa | 07 - ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 9d - Inwestycje dokonywane w kontekście strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 07 / 9d

| (1) | ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) ogółem | Wartość docelowa (2023) mężczyźni | Wartość docelowa (2023) kobiety | 2023 Ogółem | 2023 Mężczyźni | 2023 Kobiety | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 243,00 |  |  | 279,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 115%. |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 243,00 |  |  | 279,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 162,00 |  |  | 276,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 170%. Wyjaśnienie dot. przekroczenia realizacji wskaźnika (powyżej 120%) znajduje się w punkcie 11.1 Sprawozdania. |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 162,00 |  |  | 276,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | P9d2 | Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | szt. | Słabiej rozwinięte | 342,00 |  |  | 389,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 114%. |
| S | P9d2 | Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | szt. | Słabiej rozwinięte | 342,00 |  |  | 389,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| (1) | ID | Wskaźnik | 2022 Ogółem | 2022 Mężczyźni | 2022 Kobiety | 2021 Ogółem | 2021 Mężczyźni | 2021 Kobiety | 2020 Ogółem | 2020 Mężczyźni | 2020 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 279,00 | 0,00 | 0,00 | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 266,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | P9d2 | Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | 348,00 | 0,00 | 0,00 | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P9d2 | Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 386,00 | 0,00 | 0,00 | 322,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Mężczyźni | 2019 Kobiety | 2018 Ogółem | 2018 Mężczyźni | 2018 Kobiety | 2017 Ogółem | 2017 Mężczyźni | 2017 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | P9d2 | Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P9d2 | Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Mężczyźni | 2016 Kobiety | 2015 Ogółem | 2015 Mężczyźni | 2015 Kobiety | 2014 Ogółem | 2014 Mężczyźni | 2014 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | P9d2 | Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | P9d2 | Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | 07 - ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 9d - Inwestycje dokonywane w kontekście strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność |
| Cel szczegółowy | 01 - ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2023 Ogółem | 2023 Jakościowe | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R9d1 | Wskaźnik ożywienia społeczno - gospodarczego poza obszarami miejskimi | % | Słabiej rozwinięte | 33,00 | 2013 | 40,00 | 27,00 |  | źródło: IZ na podstawie GUS Wskaźnik jest liczony na podstawie trzech składowych: na poziomie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wg województw: • podwskaźnik społeczny – zmienna „udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem”; • podwskaźnik rynku pracy – zmienna „udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym”; • podwskaźnik gospodarczy – zmienna „jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności)”; na wszystkie składowe duży wpływ mają czynniki zewnętrzne. |

| ID | Wskaźnik | 2022 Ogółem | 2022 Jakościowe | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R9d1 | Wskaźnik ożywienia społeczno - gospodarczego poza obszarami miejskimi | 27,00 |  | 25,00 |  | 26,00 |  | 27,00 |  |

| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R9d1 | Wskaźnik ożywienia społeczno - gospodarczego poza obszarami miejskimi | 26,00 |  | 25,00 |  | 28,00 |  | 31,00 |  |

| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- |
| R9d1 | Wskaźnik ożywienia społeczno - gospodarczego poza obszarami miejskimi | 30,00 |  |

| Oś priorytetowa | 08 - AKTYWNI NA RYNKU PRACY |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 8i - Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy w zakresie zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 08 / 8i

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 482,00 | 258,00 | 224,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 27,00 | 6,00 | 21,00 |  |  |  | 0,00 | 1,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 4 382,00 | 3 435,00 | 947,00 |  |  |  | 195,00 | 73,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 28 660,00 | 11 978,00 | 16 682,00 |  |  |  | 286,00 | 369,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | CO01 bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Współczynnik | 43,00% | % | % | 27 424,00 | 11 356,00 | 16 068,00 | 1,71 |  |  | 285,00 | 369,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | CO02 długotrwale bezrobotni | Współczynnik | 35,00% | % | % | 11 843,00 | 4 641,00 | 7 202,00 | 1,92 |  |  | 112,00 | 165,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | CO03 osoby bierne zawodowo | Współczynnik | 40,00% | % | % | 1 236,00 | 622,00 | 614,00 | 1,34 |  |  | 1,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 18 656,00 | 8 757,00 | 9 899,00 |  |  |  | 269,00 | 216,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 19 342,00 | 8 269,00 | 11 073,00 |  |  |  | 2 664,00 | 3 479,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | CO01 bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Współczynnik | 47,00% | % | % | 18 666,00 | 7 954,00 | 10 712,00 | 1,06 |  |  | 2 648,00 | 3 472,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | CO02 długotrwale bezrobotni | Współczynnik | 40,00% | % | % | 7 975,00 | 3 189,00 | 4 786,00 | 1,13 |  |  | 971,00 | 1 443,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | CO03 osoby bierne zawodowo | Współczynnik | 45,00% | % | % | 676,00 | 315,00 | 361,00 | 0,65 |  |  | 16,00 | 7,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 165,00 | 78,00 | 87,00 |  |  |  | 75,00 | 69,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 814,00 | 567,00 | 247,00 |  |  |  | 366,00 | 141,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 5 502,00 | 2 480,00 | 3 022,00 |  |  |  | 1 681,00 | 2 036,00 |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2022 |  | 2021 |  | 2020 |  | 2019 |  | 2018 |  | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 37,00 | 52,00 | 76,00 | 121,00 | 68,00 | 60,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 438,00 | 120,00 | 450,00 | 174,00 | 302,00 | 165,00 | 561,00 | 239,00 | 486,00 | 72,00 | 377,00 | 38,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 1 894,00 | 2 655,00 | 1 302,00 | 1 652,00 | 1 220,00 | 1 775,00 | 1 850,00 | 2 527,00 | 2 228,00 | 3 079,00 | 1 333,00 | 1 770,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 1 885,00 | 2 654,00 | 1 202,00 | 1 583,00 | 1 088,00 | 1 643,00 | 1 626,00 | 2 267,00 | 2 105,00 | 2 952,00 | 1 300,00 | 1 745,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 744,00 | 1 165,00 | 440,00 | 631,00 | 409,00 | 650,00 | 594,00 | 921,00 | 881,00 | 1 331,00 | 574,00 | 879,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 9,00 | 1,00 | 100,00 | 69,00 | 132,00 | 132,00 | 224,00 | 260,00 | 123,00 | 127,00 | 33,00 | 25,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 1 349,00 | 1 614,00 | 941,00 | 963,00 | 835,00 | 1 099,00 | 1 359,00 | 1 567,00 | 935,00 | 948,00 | 1 196,00 | 1 284,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 605,00 | 7 594,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 306,00 | 7 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 218,00 | 3 343,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,00 | 354,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799,00 | 986,00 | 0,00 | 0,00 |

| table4a | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2016 |  | 2015 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 284,00 | 34,00 | 342,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 1 058,00 | 2 012,00 | 807,00 | 843,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 1 058,00 | 2 012,00 | 807,00 | 843,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 537,00 | 1 093,00 | 350,00 | 367,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 1 002,00 | 1 563,00 | 871,00 | 645,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | 08 - AKTYWNI NA RYNKU PRACY |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 8i - Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy w zakresie zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka pomiaru wskaźnika | Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R8i1 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Słabiej rozwinięte | Współczynnik (%) |  | Współczynnik | 45,00% |  |  |  |  |  | 56,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| R8i2 | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | Słabiej rozwinięte | Liczba (szt.) |  | Liczba | 1 739,00 |  |  | 3,13 |  |  | 5 441,00 | 0,00 | 0,00 | 197,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R8i13 | Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu (CR04) - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (CO16) | Słabiej rozwinięte | Liczba (os.) | CO16 uczestnicy z niepełnosprawnościami | Współczynnik | 30,00% |  |  | 1,91 |  |  | 1 310,00 | 554,00 | 756,00 | 25,00 | 10,00 | 15,00 |  |
| R8i14 | Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalnośćna własny rachunek sześć miesięcy po opuszczeniu programu (CR06) - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (CO16) | Słabiej rozwinięte | Liczba (os.) | CO16 uczestnicy z niepełnosprawnościami | Współczynnik | 30,00% |  |  | 0,95 |  |  | 655,00 | 268,00 | 387,00 | 655,00 | 268,00 | 387,00 |  |
| R8i8 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (CO01) | Słabiej rozwinięte | Liczba (os.) | CO01 bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Współczynnik | 10,00% |  |  | 1,04 |  |  | 3 881,00 | 2 491,00 | 1 390,00 | 82,00 | 55,00 | 27,00 |  |
| R8i9 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (CO02) | Słabiej rozwinięte | Liczba (os.) | CO02 długotrwale bezrobotni | Współczynnik | 10,00% |  |  | 1,09 |  |  | 1 918,00 | 1 084,00 | 834,00 | 38,00 | 25,00 | 13,00 |  |
| R8i10 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie (CO03) | Słabiej rozwinięte | Liczba (os.) | CO03 osoby bierne zawodowo | Współczynnik | 30,00% |  |  | 2,33 |  |  | 1 615,00 | 862,00 | 753,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 |  |
| R8i11 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (CO16) | Słabiej rozwinięte | Liczba (os.) | CO16 uczestnicy z niepełnosprawnościami | Współczynnik | 14,00% |  |  | 1,67 |  |  | 536,00 | 277,00 | 259,00 | 37,00 | 15,00 | 22,00 |  |
| R8i12 | Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu (CR07) | Słabiej rozwinięte | Liczba (os.) | CO05 osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Współczynnik | 30,00% |  |  | 0,98 |  |  | 8 100,00 | 4 734,00 | 3 366,00 | 8 100,00 | 4 734,00 | 3 366,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2022 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R8i1 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Słabiej rozwinięte | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| R8i2 | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | Słabiej rozwinięte | 5 244,00 | 0,00 | 0,00 | 994,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4 250,00 | 0,00 | 0,00 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R8i13 | Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu (CR04) - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (CO16) | Słabiej rozwinięte | 1 285,00 | 544,00 | 741,00 | 162,00 | 61,00 | 101,00 |  | 1 123,00 | 483,00 | 640,00 | 104,00 | 45,00 | 59,00 |  |
| R8i14 | Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalnośćna własny rachunek sześć miesięcy po opuszczeniu programu (CR06) - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (CO16) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R8i8 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (CO01) | Słabiej rozwinięte | 3 799,00 | 2 436,00 | 1 363,00 | 616,00 | 370,00 | 246,00 |  | 3 183,00 | 2 066,00 | 1 117,00 | 284,00 | 166,00 | 118,00 |  |
| R8i9 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (CO02) | Słabiej rozwinięte | 1 880,00 | 1 059,00 | 821,00 | 334,00 | 187,00 | 147,00 |  | 1 546,00 | 872,00 | 674,00 | 135,00 | 63,00 | 72,00 |  |
| R8i10 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie (CO03) | Słabiej rozwinięte | 1 604,00 | 851,00 | 753,00 | 7,00 | 6,00 | 1,00 |  | 1 597,00 | 845,00 | 752,00 | 247,00 | 139,00 | 108,00 |  |
| R8i11 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (CO16) | Słabiej rozwinięte | 499,00 | 262,00 | 237,00 | 64,00 | 25,00 | 39,00 |  | 435,00 | 237,00 | 198,00 | 58,00 | 27,00 | 31,00 |  |
| R8i12 | Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu (CR07) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2020 |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R8i1 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Słabiej rozwinięte | 65,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | 65,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| R8i2 | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | Słabiej rozwinięte | 3 535,00 | 0,00 | 0,00 | 502,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3 033,00 | 0,00 | 0,00 | 621,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R8i13 | Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu (CR04) - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (CO16) | Słabiej rozwinięte | 1 019,00 | 438,00 | 581,00 | 158,00 | 81,00 | 77,00 |  | 861,00 | 357,00 | 504,00 | 211,00 | 84,00 | 127,00 |  |
| R8i14 | Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalnośćna własny rachunek sześć miesięcy po opuszczeniu programu (CR06) - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (CO16) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R8i8 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (CO01) | Słabiej rozwinięte | 2 899,00 | 1 900,00 | 999,00 | 329,00 | 160,00 | 169,00 |  | 2 570,00 | 1 740,00 | 830,00 | 463,00 | 280,00 | 183,00 |  |
| R8i9 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (CO02) | Słabiej rozwinięte | 1 411,00 | 809,00 | 602,00 | 147,00 | 69,00 | 78,00 |  | 1 264,00 | 740,00 | 524,00 | 201,00 | 87,00 | 114,00 |  |
| R8i10 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie (CO03) | Słabiej rozwinięte | 1 350,00 | 706,00 | 644,00 | 404,00 | 167,00 | 237,00 |  | 946,00 | 539,00 | 407,00 | 675,00 | 360,00 | 315,00 |  |
| R8i11 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (CO16) | Słabiej rozwinięte | 377,00 | 210,00 | 167,00 | 84,00 | 31,00 | 53,00 |  | 293,00 | 179,00 | 114,00 | 106,00 | 67,00 | 39,00 |  |
| R8i12 | Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu (CR07) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2018 |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R8i1 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Słabiej rozwinięte | 65,00% | 0,00% | 0,00% | 65,00% | 0,00% | 0,00% |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| R8i2 | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | Słabiej rozwinięte | 2 412,00 | 0,00 | 0,00 | 787,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 625,00 | 0,00 | 0,00 | 584,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R8i13 | Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu (CR04) - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (CO16) | Słabiej rozwinięte | 650,00 | 273,00 | 377,00 | 262,00 | 120,00 | 142,00 |  | 388,00 | 153,00 | 235,00 | 188,00 | 80,00 | 108,00 |  |
| R8i14 | Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalnośćna własny rachunek sześć miesięcy po opuszczeniu programu (CR06) - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (CO16) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R8i8 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (CO01) | Słabiej rozwinięte | 2 107,00 | 1 460,00 | 647,00 | 1 032,00 | 486,00 | 546,00 |  | 1 075,00 | 974,00 | 101,00 | 383,00 | 348,00 | 35,00 |  |
| R8i9 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (CO02) | Słabiej rozwinięte | 1 063,00 | 653,00 | 410,00 | 550,00 | 195,00 | 355,00 |  | 513,00 | 458,00 | 55,00 | 155,00 | 140,00 | 15,00 |  |
| R8i10 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie (CO03) | Słabiej rozwinięte | 271,00 | 179,00 | 92,00 | 239,00 | 150,00 | 89,00 |  | 32,00 | 29,00 | 3,00 | 32,00 | 29,00 | 3,00 |  |
| R8i11 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (CO16) | Słabiej rozwinięte | 187,00 | 112,00 | 75,00 | 121,00 | 50,00 | 71,00 |  | 66,00 | 62,00 | 4,00 | 28,00 | 26,00 | 2,00 |  |
| R8i12 | Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu (CR07) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2016 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R8i1 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Słabiej rozwinięte | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| R8i2 | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | Słabiej rozwinięte | 1 041,00 | 0,00 | 0,00 | 892,00 | 0,00 | 0,00 |  | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R8i13 | Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu (CR04) - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (CO16) | Słabiej rozwinięte | 200,00 | 73,00 | 127,00 | 135,00 | 46,00 | 89,00 |  | 65,00 | 27,00 | 38,00 | 65,00 | 27,00 | 38,00 |  |
| R8i14 | Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalnośćna własny rachunek sześć miesięcy po opuszczeniu programu (CR06) - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (CO16) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R8i8 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (CO01) | Słabiej rozwinięte | 692,00 | 626,00 | 66,00 | 318,00 | 284,00 | 34,00 |  | 374,00 | 342,00 | 32,00 | 374,00 | 342,00 | 32,00 |  |
| R8i9 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (CO02) | Słabiej rozwinięte | 358,00 | 318,00 | 40,00 | 155,00 | 134,00 | 21,00 |  | 203,00 | 184,00 | 19,00 | 203,00 | 184,00 | 19,00 |  |
| R8i10 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie (CO03) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R8i11 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (CO16) | Słabiej rozwinięte | 38,00 | 36,00 | 2,00 | 20,00 | 18,00 | 2,00 |  | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |  |
| R8i12 | Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu (CR07) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R8i1 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Słabiej rozwinięte | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| R8i2 | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R8i13 | Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu (CR04) - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (CO16) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R8i14 | Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalnośćna własny rachunek sześć miesięcy po opuszczeniu programu (CR06) - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (CO16) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R8i8 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (CO01) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R8i9 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (CO02) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R8i10 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie (CO03) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R8i11 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (CO16) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R8i12 | Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu (CR07) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| Oś priorytetowa | 08 - AKTYWNI NA RYNKU PRACY |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 8i - Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy w zakresie zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 08 / 8i

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 24 236,00 | 9 960,00 | 14 276,00 | 37 383,00 | 15 738,00 | 21 645,00 | 1,54 | 1,58 | 1,52 | 97,00 | 59,00 | 38,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 6 641,00 | 2 347,00 | 4 294,00 | 17 622,00 | 6 989,00 | 10 633,00 | 2,65 | 2,98 | 2,48 | 26,00 | 10,00 | 16,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 2 349,00 | 899,00 | 1 450,00 | 2 313,00 | 1 184,00 | 1 129,00 | 0,98 | 1,32 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2 304,00 | 1 181,00 | 1 123,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 27 494,00 | 16 070,00 | 11 424,00 |  |  |  | 248,00 | 142,00 | 106,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 10 046,00 | 6 351,00 | 3 695,00 |  |  |  | 17,00 | 13,00 | 4,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 4 953,00 | 3 084,00 | 1 869,00 |  |  |  | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 10 246,00 | 6 092,00 | 4 154,00 |  |  |  | 35,00 | 35,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 44 988,00 | 22 676,00 | 22 312,00 |  |  |  | 218,00 | 133,00 | 85,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 11 840,00 | 4 149,00 | 7 691,00 |  |  |  | 80,00 | 29,00 | 51,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 201,00 | 70,00 | 131,00 |  |  |  | 11,00 | 9,00 | 2,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 1 222,00 | 508,00 | 714,00 | 2 292,00 | 990,00 | 1 302,00 | 1,88 | 1,95 | 1,82 | 22,00 | 12,00 | 10,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 22 226,00 | 9 902,00 | 12 324,00 |  |  |  | 122,00 | 86,00 | 36,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 208,00 | 153,00 | 55,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 21 741,00 | 9 625,00 | 12 116,00 |  |  |  | 122,00 | 86,00 | 36,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 18,00 |  |  |  |  |  | 9,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 105,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 67 190,00 |  |  |  |  |  | 345,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2022 |  |  | 2021 |  |  | 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 4 922,00 | 2 098,00 | 2 824,00 | 3 946,00 | 1 733,00 | 2 213,00 | 3 576,00 | 1 417,00 | 2 159,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 2 123,00 | 866,00 | 1 257,00 | 1 877,00 | 789,00 | 1 088,00 | 1 506,00 | 563,00 | 943,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,00 | 79,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 219,00 | 123,00 | 96,00 | 824,00 | 507,00 | 317,00 | 26 203,00 | 15 298,00 | 10 905,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 512,00 | 353,00 | 159,00 | 516,00 | 354,00 | 162,00 | 5 424,00 | 3 477,00 | 1 947,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 505,00 | 353,00 | 152,00 | 423,00 | 297,00 | 126,00 | 443,00 | 275,00 | 168,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 1 067,00 | 651,00 | 416,00 | 927,00 | 594,00 | 333,00 | 2 322,00 | 1 472,00 | 850,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 3 350,00 | 1 470,00 | 1 880,00 | 3 159,00 | 1 498,00 | 1 661,00 | 20 615,00 | 12 053,00 | 8 562,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 695,00 | 85,00 | 610,00 | 672,00 | 139,00 | 533,00 | 6 911,00 | 3 259,00 | 3 652,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 87,00 | 9,00 | 78,00 | 6,00 | 1,00 | 5,00 | 18,00 | 10,00 | 8,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 204,00 | 84,00 | 120,00 | 171,00 | 58,00 | 113,00 | 240,00 | 116,00 | 124,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 2 853,00 | 1 240,00 | 1 613,00 | 2 358,00 | 1 150,00 | 1 208,00 | 2 323,00 | 1 024,00 | 1 299,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 29,00 | 26,00 | 3,00 | 26,00 | 24,00 | 2,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 2 799,00 | 1 204,00 | 1 595,00 | 2 315,00 | 1 111,00 | 1 204,00 | 2 293,00 | 1 011,00 | 1 282,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 20,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 5 141,00 |  |  | 4 770,00 |  |  | 29 859,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2019 |  |  | 2018 |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 5 367,00 | 2 268,00 | 3 099,00 | 5 323,00 | 2 334,00 | 2 989,00 | 5 449,00 | 2 383,00 | 3 066,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 2 229,00 | 870,00 | 1 359,00 | 2 356,00 | 963,00 | 1 393,00 | 2 633,00 | 1 043,00 | 1 590,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 1 012,00 | 516,00 | 496,00 | 852,00 | 388,00 | 464,00 | 369,00 | 200,00 | 169,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 1 010,00 | 516,00 | 494,00 | 849,00 | 388,00 | 461,00 | 366,00 | 198,00 | 168,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 849,00 | 524,00 | 325,00 | 729,00 | 472,00 | 257,00 | 819,00 | 495,00 | 324,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 849,00 | 524,00 | 325,00 | 729,00 | 472,00 | 257,00 | 819,00 | 495,00 | 324,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 1 420,00 | 828,00 | 592,00 | 1 350,00 | 829,00 | 521,00 | 1 267,00 | 701,00 | 566,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 4 118,00 | 1 782,00 | 2 336,00 | 3 934,00 | 1 708,00 | 2 226,00 | 3 828,00 | 1 721,00 | 2 107,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 828,00 | 161,00 | 667,00 | 870,00 | 173,00 | 697,00 | 721,00 | 160,00 | 561,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 10,00 | 6,00 | 4,00 | 21,00 | 8,00 | 13,00 | 19,00 | 10,00 | 9,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 355,00 | 148,00 | 207,00 | 385,00 | 181,00 | 204,00 | 382,00 | 184,00 | 198,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 3 304,00 | 1 482,00 | 1 822,00 | 3 367,00 | 1 534,00 | 1 833,00 | 3 346,00 | 1 519,00 | 1 827,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 24,00 | 15,00 | 9,00 | 18,00 | 15,00 | 3,00 | 50,00 | 37,00 | 13,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 3 248,00 | 1 445,00 | 1 803,00 | 3 318,00 | 1 508,00 | 1 810,00 | 3 288,00 | 1 483,00 | 1 805,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 4,00 |  |  | 3,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 16,00 |  |  | 39,00 |  |  | 28,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 6 379,00 |  |  | 6 175,00 |  |  | 5 818,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 3 762,00 | 1 583,00 | 2 179,00 | 4 941,00 | 1 863,00 | 3 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 2 037,00 | 830,00 | 1 207,00 | 2 835,00 | 1 055,00 | 1 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 564,00 | 336,00 | 228,00 | 616,00 | 327,00 | 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 564,00 | 336,00 | 228,00 | 616,00 | 327,00 | 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 830,00 | 458,00 | 372,00 | 1 028,00 | 524,00 | 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 2 495,00 | 1 064,00 | 1 431,00 | 3 271,00 | 1 247,00 | 2 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 432,00 | 58,00 | 374,00 | 631,00 | 85,00 | 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 12,00 | 6,00 | 6,00 | 17,00 | 11,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 252,00 | 111,00 | 141,00 | 281,00 | 96,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 1 947,00 | 843,00 | 1 104,00 | 2 606,00 | 1 024,00 | 1 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 16,00 | 12,00 | 4,00 | 35,00 | 19,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 1 887,00 | 811,00 | 1 076,00 | 2 471,00 | 966,00 | 1 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 3 762,00 |  |  | 4 941,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Oś priorytetowa | 08 - AKTYWNI NA RYNKU PRACY |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 8i - Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy w zakresie zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników |

## Tabela 4B: Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 08

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka miary | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | EUR | 20 107 790,00 |  |  | 21 148 583,79 | 0,00 | 0,00 | 1,05 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | Osoby | 15 599,00 |  |  | 26 088,00 | 15 247,00 | 10 841,00 | 1,67 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P8i0 | Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | os. | 24 236,00 | 9 960,00 | 14 276,00 | 37 383,00 | 15 738,00 | 21 645,00 | 1,54 | 1,58 | 1,52 | 97,00 | 59,00 | 38,00 |
| P8i1 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | os. | 6 376,00 | 3 239,00 | 3 137,00 | 18 049,00 | 10 171,00 | 7 879,00 | 2,83 | 3,14 | 2,51 | 34,00 | 29,00 | 5,00 |
| P8i2 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | os. | 19 258,00 | 8 526,00 | 10 732,00 | 52 513,00 | 28 422,00 | 24 091,00 | 2,73 | 3,33 | 2,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P8i3 | Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie | Słabiej rozwinięte | os. | 1 656,00 | 975,00 | 681,00 | 5 358,00 | 3 049,00 | 2 309,00 | 3,24 | 3,13 | 3,39 | 193,00 | 150,00 | 43,00 |
| P8i4 | Liczba osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | os. | 961,00 | 368,00 | 593,00 | 1 625,00 | 931,00 | 694,00 | 1,69 | 2,53 | 1,17 | 248,00 | 142,00 | 106,00 |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2022 |  |  | 2021 |  |  | 2020 |  |  | 2019 |  |  | 2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 240 921,17 | 0,00 | 0,00 | 18 907 662,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 180,00 | 130,00 | 25 778,00 | 15 067,00 | 10 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P8i0 | Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 4 922,00 | 2 098,00 | 2 824,00 | 3 946,00 | 1 733,00 | 2 213,00 | 28 418,00 | 11 848,00 | 16 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P8i1 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 1 080,00 | 602,00 | 478,00 | 1 101,00 | 605,00 | 496,00 | 8 831,00 | 5 331,00 | 3 501,00 | 1 552,00 | 816,00 | 736,00 | 1 409,00 | 758,00 | 651,00 |
| P8i2 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 4 011,00 | 2 038,00 | 1 973,00 | 3 803,00 | 2 059,00 | 1 744,00 | 22 915,00 | 13 680,00 | 9 235,00 | 5 107,00 | 2 566,00 | 2 541,00 | 4 900,00 | 2 480,00 | 2 420,00 |
| P8i3 | Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie | Słabiej rozwinięte | 989,00 | 571,00 | 418,00 | 708,00 | 397,00 | 311,00 | 502,00 | 300,00 | 202,00 | 572,00 | 328,00 | 244,00 | 758,00 | 447,00 | 311,00 |
| P8i4 | Liczba osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 219,00 | 123,00 | 96,00 | 517,00 | 329,00 | 188,00 | 641,00 | 337,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2017 |  |  | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P8i0 | Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P8i1 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 1 501,00 | 803,00 | 698,00 | 2 179,00 | 1 026,00 | 1 153,00 | 362,00 | 201,00 | 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P8i2 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 4 539,00 | 2 261,00 | 2 278,00 | 6 032,00 | 2 795,00 | 3 237,00 | 1 206,00 | 543,00 | 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P8i3 | Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie | Słabiej rozwinięte | 605,00 | 326,00 | 279,00 | 861,00 | 457,00 | 404,00 | 170,00 | 73,00 | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P8i4 | Liczba osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | 08 - AKTYWNI NA RYNKU PRACY |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 8iii - Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 08 / 8iii

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 4,00 | 0,00 | 4,00 |  |  |  | 0,00 | 1,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 141,00 | 52,00 | 89,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1 391,00 | 341,00 | 1 050,00 |  |  |  | 118,00 | 492,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 777,00 | 288,00 | 489,00 |  |  |  | 118,00 | 167,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 417,00 | 140,00 | 277,00 |  |  |  | 78,00 | 187,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 13,00 | 6,00 | 7,00 |  |  |  | 6,00 | 7,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 109,00 | 28,00 | 81,00 |  |  |  | 28,00 | 81,00 |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2022 |  | 2021 |  | 2020 |  | 2019 |  | 2018 |  | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | 40,00 | 56,00 | 9,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 80,00 | 372,00 | 0,00 | 0,00 | 123,00 | 167,00 | 13,00 | 4,00 | 7,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 80,00 | 209,00 | 0,00 | 0,00 | 71,00 | 89,00 | 9,00 | 3,00 | 10,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| table4a | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2016 |  | 2015 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | 08 - AKTYWNI NA RYNKU PRACY |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 8iii - Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka pomiaru wskaźnika | Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R8.31 | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | Słabiej rozwinięte | Liczba (szt.) |  | Liczba | 1 208,00 |  |  | 1,39 |  |  | 1 675,00 | 0,00 | 0,00 | 673,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R8.32 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Słabiej rozwinięte | Współczynnik (%) |  | Współczynnik | 55,00% |  |  |  |  |  | 56,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2022 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R8.31 | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | Słabiej rozwinięte | 1 002,00 | 0,00 | 0,00 | 689,00 | 0,00 | 0,00 |  | 313,00 | 0,00 | 0,00 | 298,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R8.32 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Słabiej rozwinięte | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2020 |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R8.31 | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | Słabiej rozwinięte | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R8.32 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Słabiej rozwinięte | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2018 |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R8.31 | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R8.32 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Słabiej rozwinięte | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 65,00% | 0,00% | 0,00% |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2016 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R8.31 | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R8.32 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Słabiej rozwinięte | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R8.31 | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R8.32 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Słabiej rozwinięte | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

| Oś priorytetowa | 08 - AKTYWNI NA RYNKU PRACY |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 8iii - Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 08 / 8iii

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 349,00 | 502,00 | 847,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 602,00 | 257,00 | 345,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 376,00 | 107,00 | 269,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 37,00 | 14,00 | 23,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 128,00 | 59,00 | 69,00 |  |  |  | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 143,00 | 73,00 | 70,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 82,00 | 49,00 | 33,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 93,00 | 57,00 | 36,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 044,00 | 487,00 | 557,00 |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 716,00 | 124,00 | 592,00 |  |  |  | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 13,00 | 4,00 | 9,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 101,00 | 47,00 | 54,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 910,00 | 339,00 | 571,00 |  |  |  | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 5,00 | 1,00 | 4,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 891,00 | 335,00 | 556,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 24,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 1 853,00 |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2022 |  |  | 2021 |  |  | 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 70,00 | 26,00 | 44,00 | 291,00 | 86,00 | 205,00 | 34,00 | 21,00 | 13,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 17,00 | 10,00 | 7,00 | 116,00 | 42,00 | 74,00 | 18,00 | 11,00 | 7,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 6,00 | 2,00 | 4,00 | 27,00 | 3,00 | 24,00 | 6,00 | 1,00 | 5,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 66,00 | 32,00 | 34,00 | 57,00 | 27,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 9,00 | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 10,00 | 8,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 10,00 | 8,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 7,00 | 5,00 | 2,00 | 11,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 68,00 | 31,00 | 37,00 | 175,00 | 82,00 | 93,00 | 28,00 | 18,00 | 10,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 67,00 | 24,00 | 43,00 | 189,00 | 27,00 | 162,00 | 9,00 | 3,00 | 6,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 11,00 | 6,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 110,00 | 42,00 | 68,00 | 91,00 | 23,00 | 68,00 | 28,00 | 15,00 | 13,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 38,00 | 15,00 | 23,00 | 157,00 | 46,00 | 111,00 | 28,00 | 15,00 | 13,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 142,00 |  |  | 375,00 |  |  | 40,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2019 |  |  | 2018 |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 57,00 | 24,00 | 33,00 | 823,00 | 324,00 | 499,00 | 74,00 | 21,00 | 53,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 35,00 | 19,00 | 16,00 | 378,00 | 162,00 | 216,00 | 38,00 | 13,00 | 25,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 47,00 | 5,00 | 42,00 | 278,00 | 94,00 | 184,00 | 12,00 | 2,00 | 10,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 12,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 14,00 | 4,00 | 10,00 | 90,00 | 48,00 | 42,00 | 9,00 | 4,00 | 5,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 7,00 | 2,00 | 5,00 | 51,00 | 31,00 | 20,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 62,00 | 40,00 | 22,00 | 6,00 | 2,00 | 4,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 55,00 | 19,00 | 36,00 | 662,00 | 318,00 | 344,00 | 54,00 | 19,00 | 35,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 45,00 | 8,00 | 37,00 | 377,00 | 60,00 | 317,00 | 26,00 | 2,00 | 24,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 8,00 | 2,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 13,00 | 4,00 | 9,00 | 70,00 | 31,00 | 39,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 56,00 | 15,00 | 41,00 | 564,00 | 233,00 | 331,00 | 56,00 | 11,00 | 45,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 47,00 | 15,00 | 32,00 | 571,00 | 233,00 | 338,00 | 50,00 | 11,00 | 39,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 24,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 104,00 |  |  | 1 101,00 |  |  | 86,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Oś priorytetowa | 08 - AKTYWNI NA RYNKU PRACY |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 8iii - Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw |

## Tabela 4B: Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 08

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka miary | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| P8.31 | Liczba osób, pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie | Słabiej rozwinięte | os. | 913,00 | 486,00 | 427,00 | 1 380,00 | 487,00 | 893,00 | 1,51 | 1,00 | 2,09 | 6,00 | 3,00 | 3,00 |
| P8.33 | Liczba osób pracujących, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie | Słabiej rozwinięte | os. | 100,00 | 53,00 | 47,00 | 99,00 | 45,00 | 54,00 | 0,99 | 0,85 | 1,15 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2022 |  |  | 2021 |  |  | 2020 |  |  | 2019 |  |  | 2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| P8.31 | Liczba osób, pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie | Słabiej rozwinięte | 191,00 | 64,00 | 127,00 | 149,00 | 22,00 | 127,00 | 51,00 | 20,00 | 31,00 | 134,00 | 52,00 | 82,00 | 849,00 | 326,00 | 523,00 |
| P8.33 | Liczba osób pracujących, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie | Słabiej rozwinięte | 59,00 | 31,00 | 28,00 | 32,00 | 14,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2017 |  |  | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| P8.31 | Liczba osób, pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P8.33 | Liczba osób pracujących, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | 08 - AKTYWNI NA RYNKU PRACY |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 8iv - Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 08 / 8iv

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 154,00 | 1,00 | 153,00 |  |  |  | 0,00 | 58,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 18,00 | 2,00 | 16,00 |  |  |  | 1,00 | 4,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 34,00 | 1,00 | 33,00 |  |  |  | 1,00 | 1,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 2 516,00 | 184,00 | 2 332,00 |  |  |  | 80,00 | 805,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 879,00 | 57,00 | 822,00 |  |  |  | 18,00 | 290,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1 055,00 | 63,00 | 992,00 |  |  |  | 49,00 | 697,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 113,00 | 36,00 | 77,00 |  |  |  | 22,00 | 53,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 3,00 | 1,00 | 2,00 |  |  |  | 1,00 | 2,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 272,00 | 16,00 | 256,00 |  |  |  | 15,00 | 250,00 |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2022 |  | 2021 |  | 2020 |  | 2019 |  | 2018 |  | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 1,00 | 43,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 32,00 | 551,00 | 36,00 | 565,00 | 21,00 | 266,00 | 13,00 | 120,00 | 2,00 | 21,00 | 0,00 | 4,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 12,00 | 176,00 | 14,00 | 211,00 | 8,00 | 76,00 | 4,00 | 50,00 | 1,00 | 15,00 | 0,00 | 4,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 295,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |

| table4a | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2016 |  | 2015 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | 08 - AKTYWNI NA RYNKU PRACY |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 8iv - Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka pomiaru wskaźnika | Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R8iv4 | Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie , po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | Liczba (os.) |  | Liczba | 2 060,00 |  |  | 2,59 |  |  | 5 341,00 | 545,00 | 4 796,00 | 2 274,00 | 235,00 | 2 039,00 |  |
| R8iv2 | Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukuja pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | Liczba (os.) |  | Liczba | 1 833,00 |  |  | 1,76 |  |  | 3 224,00 | 202,00 | 3 022,00 | 1 147,00 | 72,00 | 1 075,00 |  |
| R8iv3 | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS | Słabiej rozwinięte | Współczynnik (%) |  | Współczynnik | 55,00% |  |  |  |  |  | 88,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2022 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R8iv4 | Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie , po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 3 067,00 | 310,00 | 2 757,00 | 1 272,00 | 126,00 | 1 146,00 |  | 1 795,00 | 184,00 | 1 611,00 | 1 249,00 | 146,00 | 1 103,00 |  |
| R8iv2 | Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukuja pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 2 077,00 | 130,00 | 1 947,00 | 837,00 | 47,00 | 790,00 |  | 1 240,00 | 83,00 | 1 157,00 | 751,00 | 47,00 | 704,00 |  |
| R8iv3 | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2020 |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R8iv4 | Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie , po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 546,00 | 38,00 | 508,00 | 386,00 | 34,00 | 352,00 |  | 160,00 | 4,00 | 156,00 | 156,00 | 4,00 | 152,00 |  |
| R8iv2 | Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukuja pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 489,00 | 36,00 | 453,00 | 337,00 | 21,00 | 316,00 |  | 152,00 | 15,00 | 137,00 | 142,00 | 14,00 | 128,00 |  |
| R8iv3 | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS | Słabiej rozwinięte | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2018 |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R8iv4 | Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie , po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R8iv2 | Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukuja pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 10,00 | 1,00 | 9,00 | 8,00 | 1,00 | 7,00 |  | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |  |
| R8iv3 | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2016 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R8iv4 | Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie , po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R8iv2 | Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukuja pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R8iv3 | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R8iv4 | Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie , po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R8iv2 | Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukuja pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R8iv3 | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

| Oś priorytetowa | 08 - AKTYWNI NA RYNKU PRACY |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 8iv - Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 08 / 8iv

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2 635,00 | 145,00 | 2 490,00 |  |  |  | 210,00 | 10,00 | 200,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 483,00 | 21,00 | 462,00 |  |  |  | 57,00 | 1,00 | 56,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 447,00 | 258,00 | 1 189,00 |  |  |  | 83,00 | 4,00 | 79,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 53,00 | 2,00 | 51,00 |  |  |  | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 5 694,00 | 626,00 | 5 068,00 |  |  |  | 561,00 | 77,00 | 484,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 054,00 | 187,00 | 867,00 |  |  |  | 45,00 | 3,00 | 42,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3,00 | 1,00 | 2,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 226,00 | 41,00 | 185,00 |  |  |  | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3 229,00 | 453,00 | 2 776,00 |  |  |  | 294,00 | 40,00 | 254,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 6 019,00 | 372,00 | 5 647,00 |  |  |  | 538,00 | 36,00 | 502,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 67,00 | 10,00 | 57,00 |  |  |  | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 115,00 | 21,00 | 94,00 |  |  |  | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3 581,00 | 397,00 | 3 184,00 |  |  |  | 406,00 | 56,00 | 350,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 5,00 | 0,00 | 5,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3 477,00 | 395,00 | 3 082,00 |  |  |  | 345,00 | 45,00 | 300,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 9,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 124,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 9 776,00 |  |  |  |  |  | 854,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2022 |  |  | 2021 |  |  | 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 397,00 | 19,00 | 378,00 | 663,00 | 45,00 | 618,00 | 430,00 | 21,00 | 409,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 77,00 | 4,00 | 73,00 | 132,00 | 10,00 | 122,00 | 72,00 | 3,00 | 69,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 175,00 | 22,00 | 153,00 | 260,00 | 20,00 | 240,00 | 162,00 | 16,00 | 146,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 14,00 | 1,00 | 13,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 1 173,00 | 167,00 | 1 006,00 | 1 640,00 | 205,00 | 1 435,00 | 1 031,00 | 123,00 | 908,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 133,00 | 7,00 | 126,00 | 212,00 | 14,00 | 198,00 | 130,00 | 6,00 | 124,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 8,00 | 5,00 | 3,00 | 62,00 | 12,00 | 50,00 | 43,00 | 9,00 | 34,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 607,00 | 111,00 | 496,00 | 934,00 | 152,00 | 782,00 | 602,00 | 97,00 | 505,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 1 095,00 | 85,00 | 1 010,00 | 1 556,00 | 98,00 | 1 458,00 | 976,00 | 52,00 | 924,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 21,00 | 3,00 | 18,00 | 16,00 | 4,00 | 12,00 | 10,00 | 3,00 | 7,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 13,00 | 3,00 | 10,00 | 32,00 | 3,00 | 29,00 | 32,00 | 9,00 | 23,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 775,00 | 92,00 | 683,00 | 774,00 | 72,00 | 702,00 | 610,00 | 46,00 | 564,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 710,00 | 89,00 | 621,00 | 863,00 | 86,00 | 777,00 | 569,00 | 47,00 | 522,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 21,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 1 745,00 |  |  | 2 563,00 |  |  | 1 623,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2019 |  |  | 2018 |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 371,00 | 23,00 | 348,00 | 332,00 | 19,00 | 313,00 | 230,00 | 8,00 | 222,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 57,00 | 1,00 | 56,00 | 58,00 | 2,00 | 56,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 409,00 | 131,00 | 278,00 | 190,00 | 30,00 | 160,00 | 167,00 | 35,00 | 132,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 9,00 | 1,00 | 8,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 541,00 | 25,00 | 516,00 | 525,00 | 24,00 | 501,00 | 223,00 | 5,00 | 218,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 318,00 | 116,00 | 202,00 | 108,00 | 13,00 | 95,00 | 108,00 | 28,00 | 80,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 33,00 | 3,00 | 30,00 | 31,00 | 5,00 | 26,00 | 43,00 | 7,00 | 36,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 347,00 | 24,00 | 323,00 | 274,00 | 19,00 | 255,00 | 168,00 | 10,00 | 158,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 734,00 | 52,00 | 682,00 | 734,00 | 41,00 | 693,00 | 386,00 | 8,00 | 378,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 15,00 | 5,00 | 10,00 | 13,00 | 1,00 | 12,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 389,00 | 80,00 | 309,00 | 302,00 | 23,00 | 279,00 | 322,00 | 28,00 | 294,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 410,00 | 78,00 | 332,00 | 299,00 | 22,00 | 277,00 | 278,00 | 28,00 | 250,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 3,00 |  |  | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 27,00 |  |  | 55,00 |  |  | 21,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 1 321,00 |  |  | 1 047,00 |  |  | 620,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Oś priorytetowa | 08 - AKTYWNI NA RYNKU PRACY |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 8iv - Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę |

## Tabela 4B: Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 08

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka miary | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| P8iv1 | Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | os. | 5 418,00 |  |  | 9 217,00 | 881,00 | 8 336,00 | 1,70 |  |  | 1 050,00 | 132,00 | 918,00 |
| P8iv2 | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | Słabiej rozwinięte | szt. | 4 127,00 |  |  | 4 166,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 |  |  | 207,00 | 0,00 | 0,00 |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2022 |  |  | 2021 |  |  | 2020 |  |  | 2019 |  |  | 2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| P8iv1 | Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 1 749,00 | 207,00 | 1 542,00 | 2 495,00 | 273,00 | 2 222,00 | 1 620,00 | 148,00 | 1 472,00 | 999,00 | 55,00 | 944,00 | 909,00 | 59,00 | 850,00 |
| P8iv2 | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | Słabiej rozwinięte | 979,00 | 0,00 | 0,00 | 858,00 | 0,00 | 0,00 | 679,00 | 0,00 | 0,00 | 472,00 | 0,00 | 0,00 | 805,00 | 0,00 | 0,00 |

|  | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2017 |  |  | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| P8iv1 | Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 395,00 | 7,00 | 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P8iv2 | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | Słabiej rozwinięte | 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | 08 - AKTYWNI NA RYNKU PRACY |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 8v - Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 08 / 8v

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 2,00 | 1,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1 260,00 | 1 003,00 | 257,00 |  |  |  | 267,00 | 92,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 218,00 | 121,00 | 97,00 |  |  |  | 16,00 | 25,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 734,00 | 604,00 | 130,00 |  |  |  | 137,00 | 52,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 148,00 | 77,00 | 71,00 |  |  |  | 77,00 | 71,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 848,00 | 304,00 | 544,00 |  |  |  | 23,00 | 25,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | CO05 osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Współczynnik | 30,00% | % | % | 848,00 | 304,00 | 544,00 | 0,24 |  |  | 23,00 | 25,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 2,00 | 2,00 | 0,00 |  |  |  | 2,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 62,00 | 36,00 | 26,00 |  |  |  | 36,00 | 26,00 |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2022 |  | 2021 |  | 2020 |  | 2019 |  | 2018 |  | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 209,00 | 34,00 | 247,00 | 74,00 | 176,00 | 49,00 | 91,00 | 7,00 | 13,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 30,00 | 16,00 | 36,00 | 25,00 | 32,00 | 23,00 | 7,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 148,00 | 17,00 | 155,00 | 37,00 | 100,00 | 23,00 | 57,00 | 1,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 221,00 | 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 221,00 | 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| table4a | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2016 |  | 2015 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | 08 - AKTYWNI NA RYNKU PRACY |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 8v - Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka pomiaru wskaźnika | Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R8v1 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | Liczba (os.) | P8v2 Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie | Współczynnik | 30,00% |  |  | 9,94 |  |  | 10 431,00 | 5 229,00 | 5 202,00 | 6 698,00 | 3 379,00 | 3 319,00 |  |
| R8v5 | Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie | Słabiej rozwinięte | Liczba (szt.) |  | Liczba | 1 583,00 |  |  | 2,81 |  |  | 4 454,00 | 0,00 | 0,00 | 3 309,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R8v3 | Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie | Słabiej rozwinięte | Liczba (os.) |  | Liczba | 525,00 |  |  | 3,02 |  |  | 1 588,00 | 1 071,00 | 517,00 | 452,00 | 305,00 | 147,00 |  |
| R8v6 | Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu (CR07) - Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie (CO05) | Słabiej rozwinięte | Liczba (os.) | CO05 osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Współczynnik | 30,00% |  |  | 0,43 |  |  | 1 535,00 | 734,00 | 801,00 | 1 535,00 | 734,00 | 801,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2022 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R8v1 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 3 733,00 | 1 850,00 | 1 883,00 | 1 687,00 | 751,00 | 936,00 |  | 2 046,00 | 1 099,00 | 947,00 | 892,00 | 470,00 | 422,00 |  |
| R8v5 | Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie | Słabiej rozwinięte | 1 145,00 | 0,00 | 0,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 |  | 415,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R8v3 | Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie | Słabiej rozwinięte | 1 136,00 | 766,00 | 370,00 | 296,00 | 209,00 | 87,00 |  | 840,00 | 557,00 | 283,00 | 353,00 | 254,00 | 99,00 |  |
| R8v6 | Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu (CR07) - Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie (CO05) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2020 |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R8v1 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 1 154,00 | 629,00 | 525,00 | 564,00 | 299,00 | 265,00 |  | 590,00 | 330,00 | 260,00 | 277,00 | 208,00 | 69,00 |  |
| R8v5 | Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie | Słabiej rozwinięte | 181,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 |  | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R8v3 | Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie | Słabiej rozwinięte | 487,00 | 303,00 | 184,00 | 363,00 | 195,00 | 168,00 |  | 124,00 | 108,00 | 16,00 | 109,00 | 94,00 | 15,00 |  |
| R8v6 | Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu (CR07) - Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie (CO05) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2018 |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R8v1 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 313,00 | 122,00 | 191,00 | 313,00 | 122,00 | 191,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R8v5 | Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie | Słabiej rozwinięte | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R8v3 | Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie | Słabiej rozwinięte | 15,00 | 14,00 | 1,00 | 15,00 | 14,00 | 1,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R8v6 | Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu (CR07) - Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie (CO05) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2016 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R8v1 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R8v5 | Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R8v3 | Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R8v6 | Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu (CR07) - Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie (CO05) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R8v1 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R8v5 | Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R8v3 | Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R8v6 | Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu (CR07) - Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie (CO05) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| Oś priorytetowa | 08 - AKTYWNI NA RYNKU PRACY |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 8v - Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 08 / 8v

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 301,00 | 167,00 | 134,00 |  |  |  | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 10,00 | 3,00 | 7,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 6,00 | 1,00 | 5,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 9 721,00 |  |  | 11 872,00 | 5 679,00 | 6 193,00 | 1,22 |  |  | 3 678,00 | 2 069,00 | 1 609,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 117,00 | 537,00 | 580,00 |  |  |  | 487,00 | 301,00 | 186,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 008,00 | 567,00 | 441,00 |  |  |  | 255,00 | 169,00 | 86,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 21,00 | 12,00 | 9,00 |  |  |  | 21,00 | 12,00 | 9,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 493,00 | 353,00 | 140,00 |  |  |  | 315,00 | 248,00 | 67,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 5 905,00 | 3 144,00 | 2 761,00 |  |  |  | 2 011,00 | 1 283,00 | 728,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 5 782,00 | 2 349,00 | 3 433,00 |  |  |  | 1 352,00 | 538,00 | 814,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 44,00 | 32,00 | 12,00 |  |  |  | 22,00 | 20,00 | 2,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 182,00 | 86,00 | 96,00 |  |  |  | 45,00 | 24,00 | 21,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 4 933,00 | 2 443,00 | 2 490,00 |  |  |  | 1 807,00 | 1 067,00 | 740,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 23,00 | 7,00 | 16,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 4 901,00 | 2 430,00 | 2 471,00 |  |  |  | 1 788,00 | 1 063,00 | 725,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 21,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 4 454,00 |  |  |  |  |  | 936,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 12 183,00 |  |  |  |  |  | 3 681,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2022 |  |  | 2021 |  |  | 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 35,00 | 18,00 | 17,00 | 89,00 | 46,00 | 43,00 | 103,00 | 62,00 | 41,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 2 574,00 | 1 473,00 | 1 101,00 | 1 636,00 | 601,00 | 1 035,00 | 1 270,00 | 407,00 | 863,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 93,00 | 38,00 | 55,00 | 63,00 | 6,00 | 57,00 | 78,00 | 10,00 | 68,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 120,00 | 84,00 | 36,00 | 159,00 | 100,00 | 59,00 | 134,00 | 62,00 | 72,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 26,00 | 18,00 | 8,00 | 28,00 | 4,00 | 24,00 | 12,00 | 5,00 | 7,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 655,00 | 294,00 | 361,00 | 758,00 | 483,00 | 275,00 | 531,00 | 138,00 | 393,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 1 930,00 | 1 179,00 | 751,00 | 944,00 | 162,00 | 782,00 | 832,00 | 327,00 | 505,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 13,00 | 5,00 | 8,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 6,00 | 5,00 | 1,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 28,00 | 9,00 | 19,00 | 7,00 | 2,00 | 5,00 | 17,00 | 8,00 | 9,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 498,00 | 239,00 | 259,00 | 573,00 | 289,00 | 284,00 | 237,00 | 91,00 | 146,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 18,00 | 4,00 | 14,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 497,00 | 239,00 | 258,00 | 569,00 | 286,00 | 283,00 | 237,00 | 91,00 | 146,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 9,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 590,00 |  |  | 678,00 |  |  | 496,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 2 611,00 |  |  | 1 730,00 |  |  | 1 375,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2019 |  |  | 2018 |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 62,00 | 32,00 | 30,00 | 9,00 | 6,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 2 271,00 | 971,00 | 1 300,00 | 443,00 | 158,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 389,00 | 175,00 | 214,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 332,00 | 151,00 | 181,00 | 8,00 | 1,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 105,00 | 71,00 | 34,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 1 882,00 | 908,00 | 974,00 | 68,00 | 38,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 347,00 | 24,00 | 323,00 | 377,00 | 119,00 | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 83,00 | 42,00 | 41,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 1 739,00 | 720,00 | 1 019,00 | 79,00 | 37,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 1 731,00 | 714,00 | 1 017,00 | 79,00 | 37,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 4,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 11,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 1 742,00 |  |  | 12,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 2 334,00 |  |  | 452,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Oś priorytetowa | 08 - AKTYWNI NA RYNKU PRACY |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 8v - Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian |

## Tabela 4B: Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 08

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka miary | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| P8v2 | Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | os. | 2 725,00 |  |  | 3 499,00 | 1 841,00 | 1 658,00 | 1,28 |  |  | 889,00 | 453,00 | 436,00 |
| P8v4 | Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | os. | 868,00 |  |  | 1 635,00 | 1 153,00 | 482,00 | 1,88 |  |  | 88,00 | 88,00 | 0,00 |
| P8v5 | Liczba osób pracujących łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | os. | 1 206,00 |  |  | 1 588,00 | 804,00 | 784,00 | 1,32 |  |  | 232,00 | 126,00 | 106,00 |
| P8v6 | Liczba mikro-małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie | Słabiej rozwinięte | szt, | 2 263,00 |  |  | 4 454,00 | 0,00 | 0,00 | 1,97 |  |  | 936,00 | 0,00 | 0,00 |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2022 |  |  | 2021 |  |  | 2020 |  |  | 2019 |  |  | 2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| P8v2 | Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 476,00 | 241,00 | 235,00 | 471,00 | 291,00 | 180,00 | 625,00 | 293,00 | 332,00 | 893,00 | 489,00 | 404,00 | 145,00 | 74,00 | 71,00 |
| P8v4 | Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 259,00 | 246,00 | 13,00 | 477,00 | 307,00 | 170,00 | 354,00 | 202,00 | 152,00 | 397,00 | 260,00 | 137,00 | 60,00 | 50,00 | 10,00 |
| P8v5 | Liczba osób pracujących łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 214,00 | 134,00 | 80,00 | 265,00 | 156,00 | 109,00 | 298,00 | 141,00 | 157,00 | 487,00 | 214,00 | 273,00 | 92,00 | 33,00 | 59,00 |
| P8v6 | Liczba mikro-małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie | Słabiej rozwinięte | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 678,00 | 0,00 | 0,00 | 496,00 | 0,00 | 0,00 | 1 684,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |

|  | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2017 |  |  | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| P8v2 | Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P8v4 | Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P8v5 | Liczba osób pracujących łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P8v6 | Liczba mikro-małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | 08 - AKTYWNI NA RYNKU PRACY |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 8vi - Aktywne i zdrowe starzenie się |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 08 / 8vi

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 904,00 | 307,00 | 597,00 |  |  |  | 307,00 | 457,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 106,00 | 46,00 | 60,00 |  |  |  | 20,00 | 19,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 58,00 | 29,00 | 29,00 |  |  |  | 29,00 | 29,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 359,00 | 147,00 | 212,00 |  |  |  | 147,00 | 212,00 |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2022 |  | 2021 |  | 2020 |  | 2019 |  | 2018 |  | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| table4a | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2016 |  | 2015 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | 08 - AKTYWNI NA RYNKU PRACY |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 8vi - Aktywne i zdrowe starzenie się |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka pomiaru wskaźnika | Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R8vi1 | Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie | Słabiej rozwinięte | Liczba (os.) | P8vi1 Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS | Współczynnik | 50,00% |  |  | 0,11 |  |  | 2 423,00 | 741,00 | 1 682,00 | 1 514,00 | 463,00 | 1 051,00 |  |
| R8vi3 | Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne | Słabiej rozwinięte | Liczba (os.) | P8vi1 Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS | Współczynnik | 50,00% |  |  | 1,28 |  |  | 28 922,00 | 12 006,00 | 16 916,00 | 10 111,00 | 3 743,00 | 6 368,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2022 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R8vi1 | Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie | Słabiej rozwinięte | 909,00 | 278,00 | 631,00 | 480,00 | 124,00 | 356,00 |  | 429,00 | 154,00 | 275,00 | 428,00 | 153,00 | 275,00 |  |
| R8vi3 | Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne | Słabiej rozwinięte | 18 811,00 | 8 263,00 | 10 548,00 | 6 746,00 | 3 063,00 | 3 683,00 |  | 12 065,00 | 5 200,00 | 6 865,00 | 5 744,00 | 2 485,00 | 3 259,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2020 |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R8vi1 | Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie | Słabiej rozwinięte | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R8vi3 | Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne | Słabiej rozwinięte | 6 321,00 | 2 715,00 | 3 606,00 | 2 841,00 | 1 195,00 | 1 646,00 |  | 3 480,00 | 1 520,00 | 1 960,00 | 2 601,00 | 1 138,00 | 1 463,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2018 |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R8vi1 | Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R8vi3 | Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne | Słabiej rozwinięte | 879,00 | 382,00 | 497,00 | 879,00 | 382,00 | 497,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2016 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R8vi1 | Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R8vi3 | Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R8vi1 | Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R8vi3 | Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| Oś priorytetowa | 08 - AKTYWNI NA RYNKU PRACY |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 8vi - Aktywne i zdrowe starzenie się |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 08 / 8vi

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 7 848,00 | 2 816,00 | 5 032,00 |  |  |  | 1 147,00 | 416,00 | 731,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3 149,00 | 1 213,00 | 1 936,00 |  |  |  | 666,00 | 258,00 | 408,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 16 505,00 | 7 483,00 | 9 022,00 |  |  |  | 1 840,00 | 885,00 | 955,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 75,00 | 27,00 | 48,00 |  |  |  | 3,00 | 1,00 | 2,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 14 659,00 | 6 536,00 | 8 123,00 |  |  |  | 2 013,00 | 907,00 | 1 106,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 6 859,00 | 2 444,00 | 4 415,00 |  |  |  | 1 013,00 | 362,00 | 651,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 519,00 | 715,00 | 804,00 |  |  |  | 224,00 | 98,00 | 126,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 14 870,00 | 6 694,00 | 8 176,00 |  |  |  | 2 016,00 | 916,00 | 1 100,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 7 942,00 | 2 878,00 | 5 064,00 |  |  |  | 746,00 | 286,00 | 460,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 43,00 | 17,00 | 26,00 |  |  |  | 9,00 | 1,00 | 8,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 424,00 | 682,00 | 742,00 |  |  |  | 156,00 | 73,00 | 83,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 9 961,00 | 4 469,00 | 5 492,00 |  |  |  | 1 618,00 | 695,00 | 923,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 20,00 | 9,00 | 11,00 |  |  |  | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 9 666,00 | 4 334,00 | 5 332,00 |  |  |  | 1 464,00 | 653,00 | 811,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 24 353,00 |  |  |  |  |  | 2 987,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2022 |  |  | 2021 |  |  | 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 2 979,00 | 1 225,00 | 1 754,00 | 1 859,00 | 570,00 | 1 289,00 | 925,00 | 304,00 | 621,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 1 564,00 | 670,00 | 894,00 | 888,00 | 274,00 | 614,00 | 14,00 | 6,00 | 8,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 4 336,00 | 1 978,00 | 2 358,00 | 5 143,00 | 2 284,00 | 2 859,00 | 2 322,00 | 1 035,00 | 1 287,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 43,00 | 19,00 | 24,00 | 14,00 | 5,00 | 9,00 | 10,00 | 1,00 | 9,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 4 852,00 | 2 241,00 | 2 611,00 | 3 761,00 | 1 623,00 | 2 138,00 | 1 846,00 | 808,00 | 1 038,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 2 694,00 | 1 108,00 | 1 586,00 | 1 564,00 | 467,00 | 1 097,00 | 784,00 | 257,00 | 527,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 613,00 | 307,00 | 306,00 | 422,00 | 194,00 | 228,00 | 130,00 | 61,00 | 69,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 4 483,00 | 2 077,00 | 2 406,00 | 3 801,00 | 1 672,00 | 2 129,00 | 2 001,00 | 895,00 | 1 106,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 2 207,00 | 812,00 | 1 395,00 | 2 777,00 | 987,00 | 1 790,00 | 1 111,00 | 381,00 | 730,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 16,00 | 9,00 | 7,00 | 10,00 | 3,00 | 7,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 624,00 | 318,00 | 306,00 | 380,00 | 171,00 | 209,00 | 158,00 | 74,00 | 84,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 3 035,00 | 1 411,00 | 1 624,00 | 2 459,00 | 1 081,00 | 1 378,00 | 1 417,00 | 631,00 | 786,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 6,00 | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 2 889,00 | 1 341,00 | 1 548,00 | 2 513,00 | 1 076,00 | 1 437,00 | 1 370,00 | 614,00 | 756,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 7 315,00 |  |  | 7 002,00 |  |  | 3 247,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2019 |  |  | 2018 |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 706,00 | 209,00 | 497,00 | 232,00 | 92,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 12,00 | 3,00 | 9,00 | 5,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 1 947,00 | 932,00 | 1 015,00 | 917,00 | 369,00 | 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 1 639,00 | 704,00 | 935,00 | 548,00 | 253,00 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 610,00 | 173,00 | 437,00 | 194,00 | 77,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 116,00 | 51,00 | 65,00 | 14,00 | 4,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 1 751,00 | 777,00 | 974,00 | 818,00 | 357,00 | 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 784,00 | 312,00 | 472,00 | 317,00 | 100,00 | 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 92,00 | 42,00 | 50,00 | 14,00 | 4,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 931,00 | 435,00 | 496,00 | 501,00 | 216,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 928,00 | 434,00 | 494,00 | 502,00 | 216,00 | 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 2,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 2 653,00 |  |  | 1 149,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Oś priorytetowa | 08 - AKTYWNI NA RYNKU PRACY |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 8vi - Aktywne i zdrowe starzenie się |

## Tabela 4B: Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 08

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka miary | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| P8vi1 | Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS | Słabiej rozwinięte | os. | 26 568,00 |  |  | 45 360,00 | 18 464,00 | 26 846,00 | 1,71 |  |  | 19 455,00 | 7 062,00 | 12 393,00 |
| P8vi2 | Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców | Słabiej rozwinięte | szt. | 2,00 |  |  | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2022 |  |  | 2021 |  |  | 2020 |  |  | 2019 |  |  | 2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| P8vi1 | Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS | Słabiej rozwinięte | 13 277,00 | 6 028,00 | 7 199,00 | 5 777,00 | 2 500,00 | 3 277,00 | 2 995,00 | 1 226,00 | 1 769,00 | 2 925,00 | 1 251,00 | 1 674,00 | 931,00 | 397,00 | 534,00 |
| P8vi2 | Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców | Słabiej rozwinięte | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2017 |  |  | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| P8vi1 | Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P8vi2 | Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | 09 - SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 09 / 9i

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 875,00 | 297,00 | 578,00 |  |  |  | 164,00 | 370,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 35,00 | 7,00 | 28,00 |  |  |  | 3,00 | 7,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 2 176,00 | 672,00 | 1 504,00 |  |  |  | 334,00 | 625,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1 816,00 | 467,00 | 1 349,00 |  |  |  | 184,00 | 556,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 3 314,00 | 1 040,00 | 2 274,00 |  |  |  | 360,00 | 644,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1 161,00 | 410,00 | 751,00 |  |  |  | 225,00 | 578,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 41,00 | 20,00 | 21,00 |  |  |  | 15,00 | 16,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 250,00 | 74,00 | 176,00 |  |  |  | 72,00 | 174,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 690,00 | 225,00 | 465,00 |  |  |  | 182,00 | 441,00 |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2022 |  | 2021 |  | 2020 |  | 2019 |  | 2018 |  | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 51,00 | 72,00 | 17,00 | 42,00 | 5,00 | 32,00 | 53,00 | 51,00 | 6,00 | 11,00 | 1,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 2,00 | 5,00 | 1,00 | 7,00 | 1,00 | 6,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 44,00 | 178,00 | 106,00 | 257,00 | 42,00 | 124,00 | 47,00 | 71,00 | 69,00 | 86,00 | 30,00 | 163,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 154,00 | 425,00 | 32,00 | 87,00 | 20,00 | 101,00 | 24,00 | 84,00 | 41,00 | 57,00 | 12,00 | 39,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 236,00 | 668,00 | 151,00 | 368,00 | 64,00 | 201,00 | 115,00 | 158,00 | 80,00 | 67,00 | 34,00 | 168,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 | 173,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 |

| table4a | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2016 |  | 2015 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | 09 - SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka pomiaru wskaźnika | Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R9i5 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | Liczba (os.) | P9v2 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Współczynnik | 25,00% |  |  | 1,50 |  |  | 3 605,00 | 1 144,00 | 2 461,00 | 2 615,00 | 852,00 | 1 763,00 |  |
| R9i2 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | Liczba (os.) | P9v2 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Współczynnik | 18,00% |  |  | 0,56 |  |  | 962,00 | 387,00 | 575,00 | 569,00 | 229,00 | 340,00 |  |
| R9i3 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | Liczba (os.) | P9v2 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Współczynnik | 15,00% |  |  | 1,24 |  |  | 1 788,00 | 479,00 | 1 309,00 | 761,00 | 204,00 | 557,00 |  |
| R9i4 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | Liczba (os.) | P9v2 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Współczynnik | 15,00% |  |  | 1,33 |  |  | 1 908,00 | 309,00 | 893,00 | 1 202,00 | 309,00 | 893,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2022 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R9i5 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 990,00 | 292,00 | 698,00 | 116,00 | 13,00 | 103,00 |  | 874,00 | 279,00 | 595,00 | 198,00 | 81,00 | 117,00 |  |
| R9i2 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 393,00 | 158,00 | 235,00 | 92,00 | 25,00 | 67,00 |  | 301,00 | 133,00 | 168,00 | 119,00 | 56,00 | 63,00 |  |
| R9i3 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 1 027,00 | 275,00 | 752,00 | 250,00 | 65,00 | 185,00 |  | 777,00 | 210,00 | 567,00 | 296,00 | 59,00 | 237,00 |  |
| R9i4 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2020 |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R9i5 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 676,00 | 198,00 | 478,00 | 174,00 | 54,00 | 120,00 |  | 502,00 | 144,00 | 358,00 | 138,00 | 44,00 | 94,00 |  |
| R9i2 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 182,00 | 77,00 | 105,00 | 47,00 | 11,00 | 36,00 |  | 135,00 | 66,00 | 69,00 | 91,00 | 49,00 | 42,00 |  |
| R9i3 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 481,00 | 151,00 | 330,00 | 178,00 | 48,00 | 130,00 |  | 303,00 | 103,00 | 200,00 | 163,00 | 57,00 | 106,00 |  |
| R9i4 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 706,00 | 0,00 | 0,00 | 706,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2018 |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R9i5 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 364,00 | 100,00 | 264,00 | 164,00 | 67,00 | 97,00 |  | 200,00 | 33,00 | 167,00 | 200,00 | 33,00 | 167,00 |  |
| R9i2 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 44,00 | 17,00 | 27,00 | 42,00 | 15,00 | 27,00 |  | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |  |
| R9i3 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 140,00 | 46,00 | 94,00 | 83,00 | 29,00 | 54,00 |  | 57,00 | 17,00 | 40,00 | 57,00 | 17,00 | 40,00 |  |
| R9i4 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2016 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R9i5 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R9i2 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R9i3 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R9i4 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R9i5 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R9i2 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R9i3 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R9i4 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| Oś priorytetowa | 09 - SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 09 / 9i

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 6 149,00 | 1 685,00 | 4 464,00 |  |  |  | 1 201,00 | 366,00 | 835,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3 241,00 | 784,00 | 2 457,00 |  |  |  | 532,00 | 142,00 | 390,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 6 059,00 | 2 848,00 | 3 211,00 |  |  |  | 1 280,00 | 518,00 | 762,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 442,00 | 195,00 | 247,00 |  |  |  | 186,00 | 103,00 | 83,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 769,00 | 300,00 | 469,00 |  |  |  | 226,00 | 88,00 | 138,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 4 461,00 | 2 297,00 | 2 164,00 |  |  |  | 835,00 | 386,00 | 449,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 629,00 | 728,00 | 901,00 |  |  |  | 431,00 | 172,00 | 259,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 918,00 | 504,00 | 414,00 |  |  |  | 218,00 | 119,00 | 99,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 6 385,00 | 2 818,00 | 3 567,00 |  |  |  | 1 218,00 | 521,00 | 697,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 5 119,00 | 1 539,00 | 3 580,00 |  |  |  | 999,00 | 324,00 | 675,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 935,00 | 229,00 | 706,00 |  |  |  | 346,00 | 67,00 | 279,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 554,00 | 152,00 | 402,00 |  |  |  | 376,00 | 97,00 | 279,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 1 151,00 |  |  | 2 080,00 | 986,00 | 1 094,00 | 1,81 |  |  | 277,00 | 136,00 | 141,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 8 614,00 | 3 338,00 | 5 276,00 |  |  |  | 1 549,00 | 595,00 | 954,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 127,00 | 96,00 | 31,00 |  |  |  | 17,00 | 12,00 | 5,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 6 344,00 | 2 087,00 | 4 257,00 |  |  |  | 1 116,00 | 418,00 | 698,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 71,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 18,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 22,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 12 977,00 |  |  |  |  |  | 2 707,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2022 |  |  | 2021 |  |  | 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 1 446,00 | 369,00 | 1 077,00 | 928,00 | 255,00 | 673,00 | 730,00 | 208,00 | 522,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 819,00 | 203,00 | 616,00 | 484,00 | 124,00 | 360,00 | 349,00 | 77,00 | 272,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 1 023,00 | 438,00 | 585,00 | 655,00 | 349,00 | 306,00 | 674,00 | 292,00 | 382,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 13,00 | 5,00 | 8,00 | 37,00 | 17,00 | 20,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 136,00 | 40,00 | 96,00 | 74,00 | 32,00 | 42,00 | 96,00 | 34,00 | 62,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 617,00 | 280,00 | 337,00 | 533,00 | 291,00 | 242,00 | 489,00 | 226,00 | 263,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 375,00 | 159,00 | 216,00 | 190,00 | 89,00 | 101,00 | 207,00 | 107,00 | 100,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 198,00 | 100,00 | 98,00 | 112,00 | 62,00 | 50,00 | 122,00 | 77,00 | 45,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 1 072,00 | 419,00 | 653,00 | 757,00 | 343,00 | 414,00 | 685,00 | 272,00 | 413,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 1 259,00 | 354,00 | 905,00 | 699,00 | 215,00 | 484,00 | 594,00 | 175,00 | 419,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 200,00 | 44,00 | 156,00 | 140,00 | 38,00 | 102,00 | 126,00 | 42,00 | 84,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 48,00 | 9,00 | 39,00 | 103,00 | 38,00 | 65,00 | 21,00 | 6,00 | 15,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 552,00 | 262,00 | 290,00 | 259,00 | 138,00 | 121,00 | 207,00 | 96,00 | 111,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 1 756,00 | 554,00 | 1 202,00 | 1 077,00 | 417,00 | 660,00 | 939,00 | 337,00 | 602,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 41,00 | 37,00 | 4,00 | 9,00 | 3,00 | 6,00 | 23,00 | 18,00 | 5,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 1 417,00 | 383,00 | 1 034,00 | 784,00 | 246,00 | 538,00 | 761,00 | 236,00 | 525,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 3,00 |  |  | 14,00 |  |  | 3,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 2,00 |  |  | 5,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 2 605,00 |  |  | 1 657,00 |  |  | 1 500,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2019 |  |  | 2018 |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 860,00 | 196,00 | 664,00 | 672,00 | 209,00 | 463,00 | 249,00 | 77,00 | 172,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 481,00 | 102,00 | 379,00 | 366,00 | 86,00 | 280,00 | 161,00 | 46,00 | 115,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 1 053,00 | 515,00 | 538,00 | 825,00 | 436,00 | 389,00 | 543,00 | 299,00 | 244,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 85,00 | 39,00 | 46,00 | 66,00 | 30,00 | 36,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 132,00 | 45,00 | 87,00 | 63,00 | 37,00 | 26,00 | 41,00 | 23,00 | 18,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 875,00 | 465,00 | 410,00 | 673,00 | 381,00 | 292,00 | 432,00 | 266,00 | 166,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 180,00 | 85,00 | 95,00 | 147,00 | 78,00 | 69,00 | 98,00 | 37,00 | 61,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 106,00 | 59,00 | 47,00 | 101,00 | 59,00 | 42,00 | 60,00 | 27,00 | 33,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 1 184,00 | 524,00 | 660,00 | 957,00 | 458,00 | 499,00 | 488,00 | 276,00 | 212,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 703,00 | 178,00 | 525,00 | 561,00 | 206,00 | 355,00 | 259,00 | 85,00 | 174,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 79,00 | 20,00 | 59,00 | 30,00 | 12,00 | 18,00 | 13,00 | 6,00 | 7,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 265,00 | 110,00 | 155,00 | 344,00 | 164,00 | 180,00 | 174,00 | 80,00 | 94,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 1 489,00 | 582,00 | 907,00 | 1 101,00 | 517,00 | 584,00 | 634,00 | 329,00 | 305,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 16,00 | 10,00 | 6,00 | 19,00 | 15,00 | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 1 049,00 | 327,00 | 722,00 | 764,00 | 313,00 | 451,00 | 383,00 | 157,00 | 226,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 12,00 |  |  | 14,00 |  |  | 25,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 4,00 |  |  | 3,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 3,00 |  |  | 7,00 |  |  | 6,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 2 045,00 |  |  | 1 560,00 |  |  | 833,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 63,00 | 5,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 49,00 | 4,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 6,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 6,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 7,00 | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 24,00 | 5,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 45,00 | 2,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 69,00 | 7,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 70,00 | 7,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 70,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Oś priorytetowa | 09 - SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie |

## Tabela 4B: Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 09

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka miary | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| P9v2 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | os. | 6 403,00 |  |  | 9 591,00 | 3 448,00 | 6 143,00 | 1,50 |  |  | 1 741,00 | 506,00 | 1 235,00 |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2022 |  |  | 2021 |  |  | 2020 |  |  | 2019 |  |  | 2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| P9v2 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 2 154,00 | 679,00 | 1 475,00 | 1 316,00 | 500,00 | 816,00 | 1 016,00 | 356,00 | 660,00 | 1 461,00 | 549,00 | 912,00 | 1 142,00 | 507,00 | 635,00 |

|  | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2017 |  |  | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| P9v2 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 691,00 | 344,00 | 347,00 | 70,00 | 7,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | 09 - SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 9iv - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 09 / 9iv

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 7,00 | 2,00 | 5,00 |  |  |  | 2,00 | 1,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 3,00 | 2,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 68,00 | 2,00 | 66,00 |  |  |  | 0,00 | 2,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 33,00 | 10,00 | 23,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 87,00 | 13,00 | 74,00 |  |  |  | 2,00 | 1,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1 197,00 | 254,00 | 943,00 |  |  |  | 158,00 | 357,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 129,00 | 66,00 | 63,00 |  |  |  | 38,00 | 20,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 7,00 | 3,00 | 4,00 |  |  |  | 2,00 | 2,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 444,00 | 137,00 | 307,00 |  |  |  | 135,00 | 290,00 |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2022 |  | 2021 |  | 2020 |  | 2019 |  | 2018 |  | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 2,00 | 1,00 | 5,00 | 13,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 6,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 1,00 | 3,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 41,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 21,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 586,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 |

| table4a | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2016 |  | 2015 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | 09 - SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 9iv - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka pomiaru wskaźnika | Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R9iv1 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu | Słabiej rozwinięte | Liczba (szt.) |  | Liczba | 240,00 |  |  | 0,99 |  |  | 237,00 | 0,00 | 0,00 | 237,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R9iv2 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu | Słabiej rozwinięte | Liczba (szt.) |  | Liczba | 4 050,00 |  |  | 2,13 |  |  | 8 608,00 | 0,00 | 0,00 | 5 966,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2022 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R9iv1 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R9iv2 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu | Słabiej rozwinięte | 2 642,00 | 0,00 | 0,00 | 1 141,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 501,00 | 0,00 | 0,00 | 917,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2020 |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R9iv1 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R9iv2 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu | Słabiej rozwinięte | 584,00 | 0,00 | 0,00 | 402,00 | 0,00 | 0,00 |  | 182,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2018 |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R9iv1 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R9iv2 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu | Słabiej rozwinięte | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2016 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R9iv1 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R9iv2 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R9iv1 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R9iv2 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| Oś priorytetowa | 09 - SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 9iv - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 09 / 9iv

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 5 591,00 | 1 045,00 | 4 546,00 |  |  |  | 1 072,00 | 254,00 | 818,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2 139,00 | 330,00 | 1 809,00 |  |  |  | 287,00 | 72,00 | 215,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 46 288,00 | 16 050,00 | 30 238,00 |  |  |  | 14 185,00 | 4 731,00 | 9 454,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 860,00 | 274,00 | 586,00 |  |  |  | 109,00 | 3,00 | 106,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 17 251,00 | 3 641,00 | 13 610,00 |  |  |  | 4 945,00 | 748,00 | 4 197,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 17 281,00 | 8 246,00 | 9 035,00 |  |  |  | 4 514,00 | 2 224,00 | 2 290,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 31 278,00 | 8 017,00 | 23 261,00 |  |  |  | 10 592,00 | 2 509,00 | 8 083,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 263,00 | 387,00 | 876,00 |  |  |  | 241,00 | 70,00 | 171,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 27 367,00 | 9 846,00 | 17 521,00 |  |  |  | 7 299,00 | 2 640,00 | 4 659,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 28 113,00 | 7 548,00 | 20 565,00 |  |  |  | 8 719,00 | 2 061,00 | 6 658,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 10 735,00 | 1 891,00 | 8 844,00 |  |  |  | 3 335,00 | 550,00 | 2 785,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 013,00 | 346,00 | 667,00 |  |  |  | 895,00 | 284,00 | 611,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 17 066,00 | 5 739,00 | 11 327,00 |  |  |  | 5 576,00 | 1 668,00 | 3 908,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 40 381,00 | 12 702,00 | 27 679,00 |  |  |  | 10 604,00 | 3 133,00 | 7 471,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 540,00 | 308,00 | 232,00 |  |  |  | 197,00 | 99,00 | 98,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 35 229,00 | 10 900,00 | 24 329,00 |  |  |  | 8 575,00 | 2 523,00 | 6 052,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 85,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 42,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 69 130,00 |  |  |  |  |  | 20 202,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2022 |  |  | 2021 |  |  | 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 787,00 | 164,00 | 623,00 | 865,00 | 97,00 | 768,00 | 460,00 | 108,00 | 352,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 274,00 | 31,00 | 243,00 | 134,00 | 8,00 | 126,00 | 181,00 | 37,00 | 144,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 9 504,00 | 3 138,00 | 6 366,00 | 7 042,00 | 2 432,00 | 4 610,00 | 3 235,00 | 1 175,00 | 2 060,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 206,00 | 52,00 | 154,00 | 92,00 | 37,00 | 55,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 3 605,00 | 754,00 | 2 851,00 | 3 020,00 | 597,00 | 2 423,00 | 1 590,00 | 437,00 | 1 153,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 2 587,00 | 1 252,00 | 1 335,00 | 2 969,00 | 1 397,00 | 1 572,00 | 1 038,00 | 520,00 | 518,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 7 519,00 | 1 949,00 | 5 570,00 | 4 484,00 | 1 075,00 | 3 409,00 | 2 352,00 | 676,00 | 1 676,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 347,00 | 103,00 | 244,00 | 103,00 | 28,00 | 75,00 | 9,00 | 5,00 | 4,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 5 080,00 | 1 740,00 | 3 340,00 | 4 310,00 | 1 474,00 | 2 836,00 | 1 821,00 | 675,00 | 1 146,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 5 985,00 | 1 704,00 | 4 281,00 | 4 130,00 | 984,00 | 3 146,00 | 2 349,00 | 725,00 | 1 624,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 2 304,00 | 371,00 | 1 933,00 | 1 748,00 | 321,00 | 1 427,00 | 889,00 | 207,00 | 682,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 79,00 | 53,00 | 26,00 | 10,00 | 2,00 | 8,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 4 080,00 | 1 324,00 | 2 756,00 | 2 260,00 | 766,00 | 1 494,00 | 1 242,00 | 486,00 | 756,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 8 391,00 | 2 640,00 | 5 751,00 | 7 065,00 | 2 071,00 | 4 994,00 | 2 690,00 | 935,00 | 1 755,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 32,00 | 17,00 | 15,00 | 35,00 | 19,00 | 16,00 | 57,00 | 35,00 | 22,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 7 895,00 | 2 432,00 | 5 463,00 | 6 164,00 | 1 757,00 | 4 407,00 | 2 223,00 | 730,00 | 1 493,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 29,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  | 3,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  | 4,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 13 896,00 |  |  | 10 927,00 |  |  | 5 285,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2019 |  |  | 2018 |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 1 063,00 | 186,00 | 877,00 | 819,00 | 139,00 | 680,00 | 525,00 | 97,00 | 428,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 495,00 | 62,00 | 433,00 | 449,00 | 67,00 | 382,00 | 319,00 | 53,00 | 266,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 6 390,00 | 2 416,00 | 3 974,00 | 4 256,00 | 1 501,00 | 2 755,00 | 1 676,00 | 657,00 | 1 019,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 31,00 | 22,00 | 9,00 | 202,00 | 76,00 | 126,00 | 203,00 | 67,00 | 136,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 1 584,00 | 535,00 | 1 049,00 | 1 863,00 | 391,00 | 1 472,00 | 644,00 | 179,00 | 465,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 3 327,00 | 1 572,00 | 1 755,00 | 1 849,00 | 830,00 | 1 019,00 | 997,00 | 451,00 | 546,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 3 077,00 | 891,00 | 2 186,00 | 2 553,00 | 703,00 | 1 850,00 | 701,00 | 214,00 | 487,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 143,00 | 43,00 | 100,00 | 226,00 | 74,00 | 152,00 | 194,00 | 64,00 | 130,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 4 328,00 | 1 679,00 | 2 649,00 | 3 092,00 | 1 093,00 | 1 999,00 | 1 437,00 | 545,00 | 892,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 3 395,00 | 1 038,00 | 2 357,00 | 2 442,00 | 707,00 | 1 735,00 | 1 093,00 | 329,00 | 764,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 855,00 | 198,00 | 657,00 | 1 321,00 | 197,00 | 1 124,00 | 283,00 | 47,00 | 236,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 8,00 | 1,00 | 7,00 | 11,00 | 2,00 | 9,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 1 858,00 | 708,00 | 1 150,00 | 1 476,00 | 562,00 | 914,00 | 574,00 | 225,00 | 349,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 5 513,00 | 2 021,00 | 3 492,00 | 4 210,00 | 1 260,00 | 2 950,00 | 1 908,00 | 642,00 | 1 266,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 85,00 | 53,00 | 32,00 | 114,00 | 73,00 | 41,00 | 20,00 | 12,00 | 8,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 4 887,00 | 1 775,00 | 3 112,00 | 3 732,00 | 1 099,00 | 2 633,00 | 1 753,00 | 584,00 | 1 169,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 14,00 |  |  | 15,00 |  |  | 27,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 6,00 |  |  | 18,00 |  |  | 3,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 9 037,00 |  |  | 6 938,00 |  |  | 2 845,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Oś priorytetowa | 09 - SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 9iv - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym |

## Tabela 4B: Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 09

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka miary | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CPSR1 | Liczba osób, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie, objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | szt. | 640,00 |  |  | 879,00 | 304,00 | 575,00 | 1,37 |  |  | 879,00 | 304,00 | 575,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | EUR | 26 048 233,00 |  |  | 36 066 302,86 | 0,00 | 0,00 | 1,38 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | Osoby | 9 760,00 |  |  | 46 315,00 | 17 849,00 | 28 466,00 | 4,75 |  |  | 10 673,00 | 3 597,00 | 7 076,00 |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Słabiej rozwinięte | Entities | 281,00 |  |  | 755,00 | 0,00 | 0,00 | 2,69 |  |  | 92,00 | 0,00 | 0,00 |
| P9iv3 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie | Słabiej rozwinięte | os. | 1 715,00 |  |  | 1 770,00 | 632,00 | 1 138,00 | 1,03 |  |  | 686,00 | 238,00 | 448,00 |
| P9iv5 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie | Słabiej rozwinięte | os. | 20 189,00 |  |  | 36 038,00 | 12 316,00 | 23 722,00 | 1,79 |  |  | 5 392,00 | 1 596,00 | 3 796,00 |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2022 |  |  | 2021 |  |  | 2020 |  |  | 2019 |  |  | 2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CPSR1 | Liczba osób, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie, objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 9 836 415,78 | 0,00 | 0,00 | 26 229 887,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 19 627,00 | 7 433,00 | 12 194,00 | 14 340,00 | 6 229,00 | 8 111,00 | 1 675,00 | 590,00 | 1 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 182,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P9iv3 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie | Słabiej rozwinięte | 383,00 | 140,00 | 243,00 | 323,00 | 117,00 | 206,00 | 353,00 | 129,00 | 224,00 | 25,00 | 8,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P9iv5 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie | Słabiej rozwinięte | 8 685,00 | 2 805,00 | 5 880,00 | 6 954,00 | 2 344,00 | 4 610,00 | 2 971,00 | 1 074,00 | 1 897,00 | 6 209,00 | 2 360,00 | 3 849,00 | 4 031,00 | 1 448,00 | 2 583,00 |

|  | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2017 |  |  | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CPSR1 | Liczba osób, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie, objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P9iv3 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P9iv5 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie | Słabiej rozwinięte | 1 796,00 | 689,00 | 1 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | 09 - SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 9v - Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 09 / 9v

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 18,00 | 6,00 | 12,00 |  |  |  | 6,00 | 12,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 1,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 869,00 | 342,00 | 527,00 |  |  |  | 258,00 | 412,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 574,00 | 228,00 | 346,00 |  |  |  | 165,00 | 272,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 155,00 | 15,00 | 140,00 |  |  |  | 15,00 | 23,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 60,00 | 28,00 | 32,00 |  |  |  | 28,00 | 31,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 11,00 | 7,00 | 4,00 |  |  |  | 7,00 | 4,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 30,00 | 11,00 | 19,00 |  |  |  | 11,00 | 18,00 |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2022 |  | 2021 |  | 2020 |  | 2019 |  | 2018 |  | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 48,00 | 56,00 | 2,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 50,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 35,00 | 31,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 36,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

| table4a | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2016 |  | 2015 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | 09 - SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 9v - Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka pomiaru wskaźnika | Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R9v1 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | Liczba (os.) |  | Liczba | 360,00 |  |  | 1,99 |  |  | 717,00 | 122,00 | 142,00 | 453,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R9v2 | Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Słabiej rozwinięte | Liczba (szt.) |  | Liczba | 382,00 |  |  | 2,41 |  |  | 922,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R9v3 | Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Słabiej rozwinięte | Współczynnik (%) |  | Współczynnik | 30,00% |  |  |  |  |  | 85,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| R9v4 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | Liczba (os.) |  | Liczba | 158,00 |  |  | 1,00 |  |  | 158,00 | 17,00 | 19,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R9v5 | Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Słabiej rozwinięte | Liczba (szt.) |  | Liczba | 254,00 |  |  | 3,63 |  |  | 922,00 | 0,00 | 0,00 | 758,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R9v6 | Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Słabiej rozwinięte | Współczynnik (%) |  | Współczynnik | 30,00% |  |  |  |  |  | 85,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2022 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R9v1 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 264,00 | 122,00 | 142,00 | 132,00 | 59,00 | 73,00 |  | 132,00 | 63,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R9v2 | Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Słabiej rozwinięte | 846,00 | 0,00 | 0,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 |  | 699,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R9v3 | Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Słabiej rozwinięte | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| R9v4 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 36,00 | 17,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 36,00 | 17,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R9v5 | Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Słabiej rozwinięte | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R9v6 | Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Słabiej rozwinięte | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2020 |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R9v1 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 132,00 | 63,00 | 69,00 | 9,00 | 8,00 | 1,00 |  | 123,00 | 55,00 | 68,00 | 84,00 | 43,00 | 41,00 |  |
| R9v2 | Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Słabiej rozwinięte | 537,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 |  | 463,00 | 0,00 | 0,00 | 142,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R9v3 | Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Słabiej rozwinięte | 72,00% | 0,00% | 0,00% | 72,00% | 0,00% | 0,00% |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| R9v4 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 36,00 | 17,00 | 19,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |  | 35,00 | 16,00 | 19,00 | 22,00 | 10,00 | 12,00 |  |
| R9v5 | Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Słabiej rozwinięte | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 |  | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R9v6 | Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Słabiej rozwinięte | 72,00% | 0,00% | 0,00% | 72,00% | 0,00% | 0,00% |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2018 |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R9v1 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 39,00 | 12,00 | 27,00 | 39,00 | 12,00 | 27,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R9v2 | Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Słabiej rozwinięte | 321,00 | 0,00 | 0,00 | 273,00 | 0,00 | 0,00 |  | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R9v3 | Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Słabiej rozwinięte | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| R9v4 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 13,00 | 6,00 | 7,00 | 13,00 | 6,00 | 7,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R9v5 | Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Słabiej rozwinięte | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 |  | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R9v6 | Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Słabiej rozwinięte | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2016 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R9v1 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R9v2 | Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R9v3 | Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Słabiej rozwinięte | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| R9v4 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R9v5 | Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R9v6 | Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Słabiej rozwinięte | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R9v1 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R9v2 | Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R9v3 | Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Słabiej rozwinięte | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| R9v4 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R9v5 | Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R9v6 | Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Słabiej rozwinięte | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

| Oś priorytetowa | 09 - SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 9v - Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 09 / 9v

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 708,00 | 704,00 | 1 004,00 |  |  |  | 279,00 | 83,00 | 196,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 337,00 | 153,00 | 184,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 755,00 | 240,00 | 515,00 |  |  |  | 131,00 | 36,00 | 95,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 4 228,00 | 1 282,00 | 2 946,00 |  |  |  | 615,00 | 150,00 | 465,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 559,00 | 196,00 | 363,00 |  |  |  | 81,00 | 25,00 | 56,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 075,00 | 418,00 | 657,00 |  |  |  | 168,00 | 52,00 | 116,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 176,00 | 106,00 | 70,00 |  |  |  | 24,00 | 14,00 | 10,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 593,00 | 296,00 | 297,00 |  |  |  | 76,00 | 31,00 | 45,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2 369,00 | 890,00 | 1 479,00 |  |  |  | 374,00 | 112,00 | 262,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3 711,00 | 1 031,00 | 2 680,00 |  |  |  | 571,00 | 125,00 | 446,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 66,00 | 17,00 | 49,00 |  |  |  | 28,00 | 7,00 | 21,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 940,00 | 462,00 | 478,00 |  |  |  | 120,00 | 48,00 | 72,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3 637,00 | 1 165,00 | 2 472,00 |  |  |  | 568,00 | 130,00 | 438,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 43,00 | 33,00 | 10,00 |  |  |  | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3 344,00 | 1 043,00 | 2 301,00 |  |  |  | 500,00 | 111,00 | 389,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 35,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 282,00 |  |  |  |  |  | 15,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 6 691,00 |  |  |  |  |  | 1 025,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2022 |  |  | 2021 |  |  | 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 314,00 | 132,00 | 182,00 | 217,00 | 106,00 | 111,00 | 177,00 | 92,00 | 85,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 99,00 | 42,00 | 57,00 | 86,00 | 34,00 | 52,00 | 50,00 | 32,00 | 18,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 80,00 | 22,00 | 58,00 | 108,00 | 37,00 | 71,00 | 108,00 | 32,00 | 76,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 640,00 | 218,00 | 422,00 | 726,00 | 201,00 | 525,00 | 418,00 | 148,00 | 270,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 71,00 | 23,00 | 48,00 | 83,00 | 35,00 | 48,00 | 59,00 | 16,00 | 43,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 139,00 | 64,00 | 75,00 | 148,00 | 48,00 | 100,00 | 126,00 | 56,00 | 70,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 26,00 | 17,00 | 9,00 | 17,00 | 6,00 | 11,00 | 29,00 | 22,00 | 7,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 97,00 | 55,00 | 42,00 | 64,00 | 23,00 | 41,00 | 69,00 | 48,00 | 21,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 379,00 | 161,00 | 218,00 | 368,00 | 165,00 | 203,00 | 267,00 | 109,00 | 158,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 556,00 | 155,00 | 401,00 | 618,00 | 155,00 | 463,00 | 367,00 | 115,00 | 252,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 16,00 | 3,00 | 13,00 | 8,00 | 2,00 | 6,00 | 5,00 | 1,00 | 4,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 177,00 | 97,00 | 80,00 | 129,00 | 66,00 | 63,00 | 149,00 | 79,00 | 70,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 609,00 | 208,00 | 401,00 | 508,00 | 162,00 | 346,00 | 376,00 | 140,00 | 236,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 534,00 | 176,00 | 358,00 | 452,00 | 131,00 | 321,00 | 361,00 | 134,00 | 227,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 35,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 59,00 |  |  | 0,00 |  |  | 206,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 1 034,00 |  |  | 1 051,00 |  |  | 703,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2019 |  |  | 2018 |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 171,00 | 63,00 | 108,00 | 368,00 | 157,00 | 211,00 | 182,00 | 71,00 | 111,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 22,00 | 7,00 | 15,00 | 48,00 | 21,00 | 27,00 | 32,00 | 17,00 | 15,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 116,00 | 47,00 | 69,00 | 154,00 | 51,00 | 103,00 | 58,00 | 15,00 | 43,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 489,00 | 114,00 | 375,00 | 937,00 | 323,00 | 614,00 | 403,00 | 128,00 | 275,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 99,00 | 34,00 | 65,00 | 132,00 | 58,00 | 74,00 | 34,00 | 5,00 | 29,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 112,00 | 37,00 | 75,00 | 289,00 | 122,00 | 167,00 | 93,00 | 39,00 | 54,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 13,00 | 8,00 | 5,00 | 47,00 | 27,00 | 20,00 | 20,00 | 12,00 | 8,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 83,00 | 42,00 | 41,00 | 148,00 | 74,00 | 74,00 | 56,00 | 23,00 | 33,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 274,00 | 91,00 | 183,00 | 488,00 | 177,00 | 311,00 | 219,00 | 75,00 | 144,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 416,00 | 89,00 | 327,00 | 816,00 | 276,00 | 540,00 | 367,00 | 116,00 | 251,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 84,00 | 41,00 | 43,00 | 200,00 | 95,00 | 105,00 | 81,00 | 36,00 | 45,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 441,00 | 142,00 | 299,00 | 795,00 | 291,00 | 504,00 | 340,00 | 92,00 | 248,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 11,00 | 9,00 | 2,00 | 13,00 | 12,00 | 1,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 418,00 | 133,00 | 285,00 | 765,00 | 276,00 | 489,00 | 314,00 | 82,00 | 232,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 776,00 |  |  | 1 459,00 |  |  | 643,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Oś priorytetowa | 09 - SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 9v - Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia |

## Tabela 4B: Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 09

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka miary | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | EUR | 1 119 035,00 |  |  | 1 376 521,21 | 0,00 | 0,00 | 1,23 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Słabiej rozwinięte | Entities | 169,00 |  |  | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 2,66 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P9v1 | Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem | Słabiej rozwinięte | szt. | 896,00 |  |  | 1 176,00 | 0,00 | 0,00 | 1,31 |  |  | 294,00 | 0,00 | 0,00 |
| P9v2 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | os. | 1 297,00 |  |  | 1 952,00 | 848,00 | 1 104,00 | 1,51 |  |  | 299,00 | 91,00 | 208,00 |
| P9v3 | Liczba PES, które dostarczyły produktu i usługi na potrzeby podmiotów potrzebujących wsparcia w kontekście COVID-19 | Słabiej rozwinięte | os. | 52,00 |  |  | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 |  |  | 73,00 | 0,00 | 0,00 |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2022 |  |  | 2021 |  |  | 2020 |  |  | 2019 |  |  | 2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 257 087,53 | 0,00 | 0,00 | 1 119 433,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P9v1 | Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem | Słabiej rozwinięte | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 203,00 | 0,00 | 0,00 |
| P9v2 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 279,00 | 126,00 | 153,00 | 276,00 | 137,00 | 139,00 | 269,00 | 127,00 | 142,00 | 213,00 | 110,00 | 103,00 | 417,00 | 182,00 | 235,00 |
| P9v3 | Liczba PES, które dostarczyły produktu i usługi na potrzeby podmiotów potrzebujących wsparcia w kontekście COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2017 |  |  | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P9v1 | Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem | Słabiej rozwinięte | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P9v2 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 193,00 | 71,00 | 122,00 | 6,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P9v3 | Liczba PES, które dostarczyły produktu i usługi na potrzeby podmiotów potrzebujących wsparcia w kontekście COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | 10 - INNOWACYJNA EDUKACJA |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 10 / 10i

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 13,00 | 5,00 | 8,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1 055,00 | 160,00 | 895,00 |  |  |  | 39,00 | 186,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 561,00 | 65,00 | 496,00 |  |  |  | 9,00 | 85,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 5 875,00 | 4 117,00 | 1 758,00 |  |  |  | 522,00 | 423,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 108,00 | 47,00 | 61,00 |  |  |  | 16,00 | 18,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 663,00 | 374,00 | 289,00 |  |  |  | 368,00 | 284,00 |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2022 |  | 2021 |  | 2020 |  | 2019 |  | 2018 |  | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 4,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 39,00 | 246,00 | 38,00 | 213,00 | 24,00 | 117,00 | 12,00 | 82,00 | 8,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 15,00 | 127,00 | 21,00 | 146,00 | 16,00 | 78,00 | 1,00 | 40,00 | 3,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 595,00 | 1 335,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |

| table4a | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2016 |  | 2015 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | 10 - INNOWACYJNA EDUKACJA |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka pomiaru wskaźnika | Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R1001 | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS | Słabiej rozwinięte | Współczynnik (%) |  | Współczynnik | 68,00% |  |  |  |  |  | 94,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| R1012 | Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | Liczba (os.) |  | Współczynnik | 30,00% |  |  |  |  |  | 644,00 | 25,00 | 619,00 | 115,00 | 3,00 | 112,00 |  |
| R1002 | Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | Liczba (os.) | P1005 Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie | Współczynnik | 60,00% |  |  | 1,60 |  |  | 99 380,00 | 47 633,00 | 51 747,00 | 32 135,00 | 15 403,00 | 16 732,00 |  |
| R1014 | Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | Liczba (os.) | P1014 Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie | Współczynnik | 30,00% |  |  | 3,12 |  |  | 9 669,00 | 1 379,00 | 8 290,00 | 4 346,00 | 620,00 | 3 726,00 |  |
| R1015 | Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Słabiej rozwinięte | Liczba (szt.) | P1016 Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Współczynnik | 90,00% |  |  | 1,06 |  |  | 686,00 | 0,00 | 0,00 | 274,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R1016 | Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Słabiej rozwinięte | Liczba (szt.) | P1017 Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie | Współczynnik | 90,00% |  |  | 1,08 |  |  | 599,00 | 0,00 | 0,00 | 224,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R1017 | Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS | Słabiej rozwinięte | Współczynnik (%) |  | Współczynnik | 90,00% |  |  |  |  |  | 74,00% | 76,00% | 74,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2022 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R1001 | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| R1012 | Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 529,00 | 22,00 | 507,00 | 180,00 | 7,00 | 173,00 |  | 349,00 | 15,00 | 334,00 | 156,00 | 8,00 | 148,00 |  |
| R1002 | Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 67 245,00 | 32 230,00 | 35 015,00 | 20 847,00 | 9 909,00 | 10 938,00 |  | 46 398,00 | 22 321,00 | 24 077,00 | 20 219,00 | 9 712,00 | 10 507,00 |  |
| R1014 | Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 5 323,00 | 759,00 | 4 564,00 | 2 028,00 | 209,00 | 1 819,00 |  | 3 295,00 | 550,00 | 2 745,00 | 265,00 | 72,00 | 193,00 |  |
| R1015 | Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Słabiej rozwinięte | 412,00 | 0,00 | 0,00 | 221,00 | 0,00 | 0,00 |  | 191,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R1016 | Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Słabiej rozwinięte | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 |  | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R1017 | Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2020 |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R1001 | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS | Słabiej rozwinięte | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| R1012 | Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 193,00 | 7,00 | 186,00 | 41,00 | 2,00 | 39,00 |  | 152,00 | 5,00 | 147,00 | 133,00 | 5,00 | 128,00 |  |
| R1002 | Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 26 179,00 | 12 609,00 | 13 570,00 | 10 479,00 | 4 723,00 | 5 756,00 |  | 15 700,00 | 7 886,00 | 7 814,00 | 10 605,00 | 5 347,00 | 5 258,00 |  |
| R1014 | Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 3 030,00 | 478,00 | 2 552,00 | 1 054,00 | 178,00 | 876,00 |  | 1 976,00 | 300,00 | 1 676,00 | 852,00 | 143,00 | 709,00 |  |
| R1015 | Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Słabiej rozwinięte | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 |  | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R1016 | Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Słabiej rozwinięte | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 |  | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R1017 | Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2018 |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R1001 | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| R1012 | Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R1002 | Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 5 095,00 | 2 539,00 | 2 556,00 | 5 095,00 | 2 539,00 | 2 556,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R1014 | Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 1 124,00 | 157,00 | 967,00 | 1 038,00 | 127,00 | 911,00 |  | 86,00 | 30,00 | 56,00 | 86,00 | 30,00 | 56,00 |  |
| R1015 | Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Słabiej rozwinięte | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R1016 | Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Słabiej rozwinięte | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R1017 | Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2016 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R1001 | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| R1012 | Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R1002 | Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R1014 | Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R1015 | Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R1016 | Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R1017 | Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS | Słabiej rozwinięte | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R1001 | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| R1012 | Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R1002 | Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R1014 | Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R1015 | Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R1016 | Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R1017 | Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS | Słabiej rozwinięte | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

| Oś priorytetowa | 10 - INNOWACYJNA EDUKACJA |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 10 / 10i

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 255,00 | 33,00 | 222,00 |  |  |  | 13,00 | 4,00 | 9,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 34,00 | 2,00 | 32,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 127 271,00 | 61 448,00 | 65 823,00 |  |  |  | 19 688,00 | 9 344,00 | 10 344,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 10 422,00 | 1 481,00 | 8 941,00 |  |  |  | 1 993,00 | 314,00 | 1 679,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 127 325,00 | 61 458,00 | 65 867,00 |  |  |  | 19 708,00 | 9 350,00 | 10 358,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 709,00 | 314,00 | 1 395,00 |  |  |  | 368,00 | 74,00 | 294,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 20,00 | 6,00 | 14,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 118 888,00 | 57 090,00 | 61 798,00 |  |  |  | 19 617,00 | 9 320,00 | 10 297,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 285,00 | 67,00 | 218,00 |  |  |  | 96,00 | 37,00 | 59,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 10 442,00 | 1 469,00 | 8 973,00 |  |  |  | 1 981,00 | 305,00 | 1 676,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 824,00 | 375,00 | 449,00 |  |  |  | 336,00 | 153,00 | 183,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 4 658,00 | 2 845,00 | 1 813,00 |  |  |  | 762,00 | 474,00 | 288,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 84 207,00 | 38 876,00 | 45 331,00 |  |  |  | 10 317,00 | 4 632,00 | 5 685,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 38,00 | 25,00 | 13,00 |  |  |  | 7,00 | 7,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 82 581,00 | 38 155,00 | 44 426,00 |  |  |  | 9 757,00 | 4 406,00 | 5 351,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 29,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 137 948,00 |  |  |  |  |  | 21 694,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2022 |  |  | 2021 |  |  | 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 16,00 | 2,00 | 14,00 | 158,00 | 23,00 | 135,00 | 30,00 | 1,00 | 29,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 19 071,00 | 8 966,00 | 10 105,00 | 16 572,00 | 8 159,00 | 8 413,00 | 22 073,00 | 10 482,00 | 11 591,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 1 679,00 | 222,00 | 1 457,00 | 2 324,00 | 288,00 | 2 036,00 | 1 233,00 | 189,00 | 1 044,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 19 083,00 | 8 967,00 | 10 116,00 | 16 583,00 | 8 160,00 | 8 423,00 | 22 082,00 | 10 484,00 | 11 598,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 322,00 | 43,00 | 279,00 | 415,00 | 76,00 | 339,00 | 183,00 | 40,00 | 143,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 11,00 | 5,00 | 6,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 18 865,00 | 8 871,00 | 9 994,00 | 14 514,00 | 7 109,00 | 7 405,00 | 21 164,00 | 10 003,00 | 11 161,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 16,00 | 4,00 | 12,00 | 94,00 | 11,00 | 83,00 | 24,00 | 1,00 | 23,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 1 679,00 | 221,00 | 1 458,00 | 2 375,00 | 297,00 | 2 078,00 | 1 236,00 | 189,00 | 1 047,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 139,00 | 54,00 | 85,00 | 50,00 | 31,00 | 19,00 | 67,00 | 31,00 | 36,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 891,00 | 541,00 | 350,00 | 859,00 | 499,00 | 360,00 | 555,00 | 341,00 | 214,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 14 702,00 | 6 649,00 | 8 053,00 | 12 389,00 | 5 697,00 | 6 692,00 | 14 140,00 | 6 464,00 | 7 676,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 4,00 | 1,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 14 377,00 | 6 535,00 | 7 842,00 | 12 251,00 | 5 629,00 | 6 622,00 | 13 923,00 | 6 352,00 | 7 571,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 20 766,00 |  |  | 19 054,00 |  |  | 23 336,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2019 |  |  | 2018 |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 32,00 | 3,00 | 29,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 27,00 | 2,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 23 215,00 | 11 184,00 | 12 031,00 | 19 743,00 | 9 835,00 | 9 908,00 | 6 909,00 | 3 478,00 | 3 431,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 1 303,00 | 204,00 | 1 099,00 | 1 571,00 | 238,00 | 1 333,00 | 319,00 | 26,00 | 293,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 23 217,00 | 11 184,00 | 12 033,00 | 19 743,00 | 9 835,00 | 9 908,00 | 6 909,00 | 3 478,00 | 3 431,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 178,00 | 45,00 | 133,00 | 206,00 | 33,00 | 173,00 | 37,00 | 3,00 | 34,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 22 753,00 | 10 882,00 | 11 871,00 | 19 293,00 | 9 606,00 | 9 687,00 | 2 682,00 | 1 299,00 | 1 383,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 51,00 | 13,00 | 38,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 1 278,00 | 193,00 | 1 085,00 | 1 574,00 | 238,00 | 1 336,00 | 319,00 | 26,00 | 293,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 51,00 | 20,00 | 31,00 | 64,00 | 29,00 | 35,00 | 117,00 | 57,00 | 60,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 713,00 | 446,00 | 267,00 | 591,00 | 370,00 | 221,00 | 287,00 | 174,00 | 113,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 18 221,00 | 8 554,00 | 9 667,00 | 12 323,00 | 5 919,00 | 6 404,00 | 2 115,00 | 961,00 | 1 154,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 6,00 | 2,00 | 4,00 | 14,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 18 095,00 | 8 480,00 | 9 615,00 | 12 188,00 | 5 849,00 | 6 339,00 | 1 990,00 | 904,00 | 1 086,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 2,00 |  |  | 3,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 2,00 |  |  | 8,00 |  |  | 16,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 24 550,00 |  |  | 21 320,00 |  |  | 7 228,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Oś priorytetowa | 10 - INNOWACYJNA EDUKACJA |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia |

## Tabela 4B: Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 10

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka miary | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | EUR | 491 423,00 |  |  | 548 084,71 | 0,00 | 0,00 | 1,12 |  |  | 78 409,09 | 0,00 | 0,00 |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Słabiej rozwinięte | Entities | 402,00 |  |  | 418,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04 |  |  | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| P1003 | Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie | Słabiej rozwinięte | os. | 106,00 |  |  | 3 814,00 | 719,00 | 3 095,00 | 35,98 |  |  | 604,00 | 120,00 | 484,00 |
| P1005 | Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie | Słabiej rozwinięte | os. | 54 418,00 |  |  | 103 625,00 | 48 744,00 | 54 881,00 | 1,90 |  |  | 16 033,00 | 6 797,00 | 9 236,00 |
| P1011 | Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej | Słabiej rozwinięte | os. | 5 963,00 |  |  | 7 504,00 | 3 910,00 | 3 594,00 | 1,26 |  |  | 254,00 | 140,00 | 114,00 |
| P1012 | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie | Słabiej rozwinięte | szt. | 3 357,00 |  |  | 4 198,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 |  |  | 127,00 | 0,00 | 0,00 |
| P1014 | Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | os. | 5 055,00 |  |  | 10 343,00 | 1 494,00 | 8 849,00 | 2,05 |  |  | 1 972,00 | 328,00 | 1 644,00 |
| P1016 | Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Słabiej rozwinięte | szt. | 89,00 |  |  | 718,00 | 0,00 | 0,00 | 8,07 |  |  | 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| P1017 | Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie | Słabiej rozwinięte | szt. | 66,00 |  |  | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 9,32 |  |  | 53,00 | 0,00 | 0,00 |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2022 |  |  | 2021 |  |  | 2020 |  |  | 2019 |  |  | 2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 37 804,57 | 0,00 | 0,00 | 64 212,84 | 0,00 | 0,00 | 367 658,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P1003 | Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie | Słabiej rozwinięte | 554,00 | 108,00 | 446,00 | 975,00 | 178,00 | 797,00 | 773,00 | 142,00 | 631,00 | 421,00 | 66,00 | 355,00 | 434,00 | 95,00 | 339,00 |
| P1005 | Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie | Słabiej rozwinięte | 15 809,00 | 7 351,00 | 8 458,00 | 13 240,00 | 6 406,00 | 6 834,00 | 17 652,00 | 8 226,00 | 9 426,00 | 15 458,00 | 7 292,00 | 8 166,00 | 20 305,00 | 10 092,00 | 10 213,00 |
| P1011 | Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej | Słabiej rozwinięte | 631,00 | 323,00 | 308,00 | 1 596,00 | 835,00 | 761,00 | 1 455,00 | 752,00 | 703,00 | 2 849,00 | 1 473,00 | 1 376,00 | 619,00 | 333,00 | 286,00 |
| P1012 | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie | Słabiej rozwinięte | 254,00 | 0,00 | 0,00 | 707,00 | 0,00 | 0,00 | 555,00 | 0,00 | 0,00 | 1 477,00 | 0,00 | 0,00 | 978,00 | 0,00 | 0,00 |
| P1014 | Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 1 652,00 | 221,00 | 1 431,00 | 2 310,00 | 309,00 | 2 001,00 | 1 258,00 | 202,00 | 1 056,00 | 1 265,00 | 170,00 | 1 095,00 | 1 564,00 | 236,00 | 1 328,00 |
| P1016 | Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Słabiej rozwinięte | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 137,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 |
| P1017 | Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie | Słabiej rozwinięte | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 |

|  | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2017 |  |  | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P1003 | Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie | Słabiej rozwinięte | 53,00 | 10,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P1005 | Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie | Słabiej rozwinięte | 5 128,00 | 2 580,00 | 2 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P1011 | Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej | Słabiej rozwinięte | 100,00 | 54,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P1012 | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie | Słabiej rozwinięte | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P1014 | Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 322,00 | 28,00 | 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P1016 | Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Słabiej rozwinięte | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P1017 | Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie | Słabiej rozwinięte | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | 10 - INNOWACYJNA EDUKACJA |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 10iii - Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, zwiększanie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 10 / 10iii

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 13 432,00 | 5 199,00 | 8 233,00 |  |  |  | 4 086,00 | 5 244,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 6 876,00 | 2 703,00 | 4 173,00 |  |  |  | 2 411,00 | 3 303,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 742,00 | 94,00 | 648,00 |  |  |  | 94,00 | 318,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 120,00 | 62,00 | 58,00 |  |  |  | 44,00 | 43,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 56,00 | 13,00 | 43,00 |  |  |  | 13,00 | 43,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 170,00 | 33,00 | 137,00 |  |  |  | 33,00 | 137,00 |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2022 |  | 2021 |  | 2020 |  | 2019 |  | 2018 |  | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 875,00 | 2 362,00 | 230,00 | 597,00 | 8,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 215,00 | 655,00 | 73,00 | 210,00 | 4,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| table4a | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2016 |  | 2015 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | 10 - INNOWACYJNA EDUKACJA |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 10iii - Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, zwiększanie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka pomiaru wskaźnika | Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R1031 | Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | Liczba (os.) | P1031 Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Współczynnik | 70,00% |  |  | 1,22 |  |  | 13 238,00 | 3 625,00 | 9 613,00 | 10 236,00 | 2 803,00 | 7 433,00 |  |
| R1032 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | Liczba (os.) | P1032 Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie | Współczynnik | 70,00% |  |  | 1,16 |  |  | 6 231,00 | 2 153,00 | 4 078,00 | 5 218,00 | 1 803,00 | 3 415,00 |  |
| R1033 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | Liczba (os.) | P1033 Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Współczynnik | 65,00% |  |  | 1,25 |  |  | 5 214,00 | 1 341,00 | 3 873,00 | 4 145,00 | 1 066,00 | 3 079,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2022 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R1031 | Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 3 002,00 | 822,00 | 2 180,00 | 2 204,00 | 597,00 | 1 607,00 |  | 798,00 | 225,00 | 573,00 | 760,00 | 217,00 | 543,00 |  |
| R1032 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 1 013,00 | 350,00 | 663,00 | 587,00 | 205,00 | 382,00 |  | 426,00 | 145,00 | 281,00 | 409,00 | 138,00 | 271,00 |  |
| R1033 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 1 069,00 | 275,00 | 794,00 | 617,00 | 167,00 | 450,00 |  | 452,00 | 108,00 | 344,00 | 425,00 | 104,00 | 321,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2020 |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R1031 | Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 38,00 | 8,00 | 30,00 | 38,00 | 8,00 | 30,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R1032 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 17,00 | 7,00 | 10,00 | 17,00 | 7,00 | 10,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R1033 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 27,00 | 4,00 | 23,00 | 27,00 | 4,00 | 23,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2018 |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R1031 | Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R1032 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R1033 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2016 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R1031 | Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R1032 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R1033 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R1031 | Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R1032 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R1033 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| Oś priorytetowa | 10 - INNOWACYJNA EDUKACJA |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 10iii - Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, zwiększanie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 10 / 10iii

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 328,00 | 390,00 | 938,00 |  |  |  | 275,00 | 44,00 | 231,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 321,00 | 75,00 | 246,00 |  |  |  | 6,00 | 1,00 | 5,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3 318,00 | 851,00 | 2 467,00 |  |  |  | 196,00 | 37,00 | 159,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 56,00 | 20,00 | 36,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 11 384,00 | 4 830,00 | 6 554,00 |  |  |  | 1 632,00 | 829,00 | 803,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 540,00 | 136,00 | 404,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 4 300,00 | 1 243,00 | 3 057,00 |  |  |  | 434,00 | 131,00 | 303,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 219,00 | 78,00 | 141,00 |  |  |  | 40,00 | 7,00 | 33,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 818,00 | 307,00 | 511,00 |  |  |  | 93,00 | 18,00 | 75,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 7 875,00 | 3 561,00 | 4 314,00 |  |  |  | 806,00 | 324,00 | 482,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 7 319,00 | 2 191,00 | 5 128,00 |  |  |  | 1 201,00 | 566,00 | 635,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 396,00 | 54,00 | 342,00 |  |  |  | 232,00 | 25,00 | 207,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 113,00 | 383,00 | 730,00 |  |  |  | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 6 876,00 | 2 759,00 | 4 117,00 |  |  |  | 1 243,00 | 447,00 | 796,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 9,00 | 2,00 | 7,00 |  |  |  | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 6 754,00 | 2 702,00 | 4 052,00 |  |  |  | 1 227,00 | 436,00 | 791,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 16 030,00 |  |  |  |  |  | 2 103,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2022 |  |  | 2021 |  |  | 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 269,00 | 56,00 | 213,00 | 123,00 | 27,00 | 96,00 | 159,00 | 62,00 | 97,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 93,00 | 15,00 | 78,00 | 29,00 | 3,00 | 26,00 | 34,00 | 14,00 | 20,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 535,00 | 107,00 | 428,00 | 228,00 | 61,00 | 167,00 | 521,00 | 125,00 | 396,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 3 431,00 | 1 384,00 | 2 047,00 | 2 119,00 | 830,00 | 1 289,00 | 966,00 | 365,00 | 601,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 155,00 | 32,00 | 123,00 | 133,00 | 31,00 | 102,00 | 78,00 | 23,00 | 55,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 528,00 | 149,00 | 379,00 | 267,00 | 75,00 | 192,00 | 693,00 | 183,00 | 510,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 25,00 | 8,00 | 17,00 | 10,00 | 4,00 | 6,00 | 28,00 | 11,00 | 17,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 135,00 | 47,00 | 88,00 | 27,00 | 13,00 | 14,00 | 79,00 | 30,00 | 49,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 1 658,00 | 833,00 | 825,00 | 848,00 | 502,00 | 346,00 | 957,00 | 359,00 | 598,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 2 439,00 | 665,00 | 1 774,00 | 1 595,00 | 403,00 | 1 192,00 | 607,00 | 160,00 | 447,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 120,00 | 14,00 | 106,00 | 13,00 | 2,00 | 11,00 | 10,00 | 3,00 | 7,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 167,00 | 68,00 | 99,00 | 88,00 | 23,00 | 65,00 | 183,00 | 65,00 | 118,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 1 858,00 | 770,00 | 1 088,00 | 904,00 | 360,00 | 544,00 | 541,00 | 168,00 | 373,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 1 840,00 | 756,00 | 1 084,00 | 898,00 | 355,00 | 543,00 | 521,00 | 164,00 | 357,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 4 235,00 |  |  | 2 470,00 |  |  | 1 646,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2019 |  |  | 2018 |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 373,00 | 150,00 | 223,00 | 129,00 | 51,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 134,00 | 33,00 | 101,00 | 25,00 | 9,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 1 292,00 | 390,00 | 902,00 | 546,00 | 131,00 | 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 22,00 | 13,00 | 9,00 | 30,00 | 6,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 2 287,00 | 1 006,00 | 1 281,00 | 949,00 | 416,00 | 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 122,00 | 36,00 | 86,00 | 52,00 | 14,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 1 628,00 | 512,00 | 1 116,00 | 750,00 | 193,00 | 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 79,00 | 36,00 | 43,00 | 37,00 | 12,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 354,00 | 142,00 | 212,00 | 130,00 | 57,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 2 632,00 | 1 145,00 | 1 487,00 | 974,00 | 398,00 | 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 958,00 | 254,00 | 704,00 | 519,00 | 143,00 | 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 16,00 | 7,00 | 9,00 | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 430,00 | 145,00 | 285,00 | 232,00 | 82,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 1 791,00 | 801,00 | 990,00 | 539,00 | 213,00 | 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 1 741,00 | 773,00 | 968,00 | 527,00 | 218,00 | 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 3 952,00 |  |  | 1 624,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Oś priorytetowa | 10 - INNOWACYJNA EDUKACJA |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 10iii - Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, zwiększanie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji |

## Tabela 4B: Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 10

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka miary | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| P1031 | Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | os. | 10 255,00 |  |  | 15 490,00 | 5 935,00 | 9 555,00 | 1,51 |  |  | 2 145,00 | 915,00 | 1 230,00 |
| P1032 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | os. | 6 153,00 |  |  | 7 680,00 | 3 611,00 | 4 069,00 | 1,25 |  |  | 783,00 | 300,00 | 483,00 |
| P1033 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | os. | 2 051,00 |  |  | 6 420,00 | 1 914,00 | 4 506,00 | 3,13 |  |  | 653,00 | 198,00 | 455,00 |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2022 |  |  | 2021 |  |  | 2020 |  |  | 2019 |  |  | 2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| P1031 | Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 4 038,00 | 1 510,00 | 2 528,00 | 2 337,00 | 887,00 | 1 450,00 | 1 568,00 | 529,00 | 1 039,00 | 3 830,00 | 1 510,00 | 2 320,00 | 1 572,00 | 584,00 | 988,00 |
| P1032 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 1 555,00 | 803,00 | 752,00 | 786,00 | 484,00 | 302,00 | 937,00 | 374,00 | 563,00 | 2 704,00 | 1 228,00 | 1 476,00 | 915,00 | 422,00 | 493,00 |
| P1033 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 914,00 | 272,00 | 642,00 | 504,00 | 146,00 | 358,00 | 1 029,00 | 278,00 | 751,00 | 2 293,00 | 735,00 | 1 558,00 | 1 027,00 | 285,00 | 742,00 |

|  | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2017 |  |  | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| P1031 | Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P1032 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P1033 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | 10 - INNOWACYJNA EDUKACJA |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 10iv - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 10 / 10iv

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 183,00 | 100,00 | 83,00 |  |  |  | 21,00 | 15,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 167,00 | 87,00 | 80,00 |  |  |  | 15,00 | 11,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 22 755,00 | 16 374,00 | 6 381,00 |  |  |  | 7 581,00 | 3 610,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 264,00 | 163,00 | 101,00 |  |  |  | 6,00 | 8,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 13 714,00 | 9 873,00 | 3 841,00 |  |  |  | 4 053,00 | 1 809,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 5 079,00 | 3 331,00 | 1 748,00 |  |  |  | 2 478,00 | 1 379,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 193,00 | 128,00 | 65,00 |  |  |  | 65,00 | 40,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 27,00 | 5,00 | 22,00 |  |  |  | 5,00 | 22,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 2 576,00 | 1 649,00 | 927,00 |  |  |  | 1 567,00 | 891,00 |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2022 |  | 2021 |  | 2020 |  | 2019 |  | 2018 |  | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 18,00 | 14,00 | 18,00 | 16,00 | 21,00 | 19,00 | 10,00 | 8,00 | 6,00 | 4,00 | 6,00 | 7,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 11,00 | 4,00 | 15,00 | 8,00 | 17,00 | 41,00 | 27,00 | 15,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 4 396,00 | 1 627,00 | 1 800,00 | 396,00 | 1 071,00 | 345,00 | 1 345,00 | 349,00 | 178,00 | 54,00 | 3,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 3,00 | 2,00 | 35,00 | 8,00 | 70,00 | 32,00 | 20,00 | 32,00 | 3,00 | 1,00 | 26,00 | 18,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 2 190,00 | 904,00 | 1 580,00 | 420,00 | 790,00 | 259,00 | 1 059,00 | 365,00 | 173,00 | 59,00 | 28,00 | 25,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853,00 | 369,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 61,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |

| table4a | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2016 |  | 2015 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | 10 - INNOWACYJNA EDUKACJA |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 10iv - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka pomiaru wskaźnika | Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R1041 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w programie, uczestniczących w kształceniu lub pracujących po 6 miesiącach po ukończeniu nauki | Słabiej rozwinięte | Liczba (os.) | P1041 Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy | Współczynnik | 80,00% |  |  | 0,29 |  |  | 3 360,00 | 1 841,00 | 1 519,00 | 755,00 | 422,00 | 333,00 |  |
| R1042 | Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | Liczba (os.) | P1042 Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie | Współczynnik | 30,00% |  |  | 3,33 |  |  | 1 866,00 | 898,00 | 968,00 | 789,00 | 364,00 | 425,00 |  |
| R1043 | Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS | Słabiej rozwinięte | Liczba (szt.) | P1045 Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego | Współczynnik | 90,00% |  |  | 1,11 |  |  | 349,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R1044 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia | Słabiej rozwinięte | Liczba (os.) | P1044 Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie | Współczynnik | 70,00% |  |  | 0,93 |  |  | 15 028,00 | 12 076,00 | 2 952,00 | 8 746,00 | 7 028,00 | 1 718,00 |  |
| R1045 | Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | Liczba (os.) | P1046 Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie | Współczynnik | 60,00% |  |  | 1,57 |  |  | 11 126,00 | 6 064,00 | 5 062,00 | 6 833,00 | 3 724,00 | 3 109,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2022 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R1041 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w programie, uczestniczących w kształceniu lub pracujących po 6 miesiącach po ukończeniu nauki | Słabiej rozwinięte | 2 605,00 | 1 419,00 | 1 186,00 | 2 357,00 | 1 298,00 | 1 059,00 |  | 248,00 | 121,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R1042 | Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 1 077,00 | 534,00 | 543,00 | 408,00 | 186,00 | 222,00 |  | 669,00 | 348,00 | 321,00 | 386,00 | 218,00 | 168,00 |  |
| R1043 | Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS | Słabiej rozwinięte | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 |  | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R1044 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia | Słabiej rozwinięte | 6 282,00 | 5 048,00 | 1 234,00 | 3 206,00 | 2 227,00 | 979,00 |  | 3 076,00 | 2 821,00 | 255,00 | 1 804,00 | 1 636,00 | 168,00 |  |
| R1045 | Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 4 293,00 | 2 340,00 | 1 953,00 | 2 933,00 | 1 644,00 | 1 289,00 |  | 1 360,00 | 696,00 | 664,00 | 1 224,00 | 606,00 | 618,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2020 |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R1041 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w programie, uczestniczących w kształceniu lub pracujących po 6 miesiącach po ukończeniu nauki | Słabiej rozwinięte | 248,00 | 121,00 | 127,00 | 248,00 | 121,00 | 127,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R1042 | Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 283,00 | 130,00 | 153,00 | 55,00 | 20,00 | 35,00 |  | 228,00 | 110,00 | 118,00 | 192,00 | 91,00 | 101,00 |  |
| R1043 | Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS | Słabiej rozwinięte | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |  | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R1044 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia | Słabiej rozwinięte | 1 272,00 | 1 185,00 | 87,00 | 579,00 | 535,00 | 44,00 |  | 693,00 | 650,00 | 43,00 | 648,00 | 606,00 | 42,00 |  |
| R1045 | Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 136,00 | 90,00 | 46,00 | 136,00 | 90,00 | 46,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2018 |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R1041 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w programie, uczestniczących w kształceniu lub pracujących po 6 miesiącach po ukończeniu nauki | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R1042 | Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 36,00 | 19,00 | 17,00 | 33,00 | 16,00 | 17,00 |  | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |  |
| R1043 | Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS | Słabiej rozwinięte | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R1044 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia | Słabiej rozwinięte | 45,00 | 44,00 | 1,00 | 42,00 | 41,00 | 1,00 |  | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |  |
| R1045 | Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2016 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R1041 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w programie, uczestniczących w kształceniu lub pracujących po 6 miesiącach po ukończeniu nauki | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R1042 | Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R1043 | Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R1044 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R1045 | Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R1041 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w programie, uczestniczących w kształceniu lub pracujących po 6 miesiącach po ukończeniu nauki | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R1042 | Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R1043 | Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R1044 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R1045 | Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| Oś priorytetowa | 10 - INNOWACYJNA EDUKACJA |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 10iv - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 10 / 10iv

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2 918,00 | 1 348,00 | 1 570,00 |  |  |  | 1 199,00 | 457,00 | 742,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 865,00 | 323,00 | 542,00 |  |  |  | 328,00 | 113,00 | 215,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 65 077,00 | 38 187,00 | 26 890,00 |  |  |  | 15 603,00 | 9 291,00 | 6 312,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 141,00 | 60,00 | 81,00 |  |  |  | 81,00 | 38,00 | 43,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 15 901,00 | 9 659,00 | 6 242,00 |  |  |  | 6 272,00 | 3 051,00 | 3 221,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 66 975,00 | 39 943,00 | 27 032,00 |  |  |  | 16 068,00 | 9 740,00 | 6 328,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 637,00 | 666,00 | 971,00 |  |  |  | 720,00 | 256,00 | 464,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 121,00 | 51,00 | 70,00 |  |  |  | 63,00 | 30,00 | 33,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 64 258,00 | 38 248,00 | 26 010,00 |  |  |  | 14 966,00 | 9 141,00 | 5 825,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 12 577,00 | 8 150,00 | 4 427,00 |  |  |  | 4 195,00 | 2 311,00 | 1 884,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 7 032,00 | 2 775,00 | 4 257,00 |  |  |  | 3 898,00 | 1 336,00 | 2 562,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 474,00 | 186,00 | 288,00 |  |  |  | 312,00 | 101,00 | 211,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 701,00 | 928,00 | 773,00 |  |  |  | 674,00 | 355,00 | 319,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 49 171,00 | 28 459,00 | 20 712,00 |  |  |  | 11 990,00 | 6 632,00 | 5 358,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 20,00 | 9,00 | 11,00 |  |  |  | 8,00 | 5,00 | 3,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 48 214,00 | 27 926,00 | 20 288,00 |  |  |  | 11 728,00 | 6 494,00 | 5 234,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 83 896,00 |  |  |  |  |  | 23 074,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2022 |  |  | 2021 |  |  | 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 752,00 | 363,00 | 389,00 | 304,00 | 166,00 | 138,00 | 175,00 | 112,00 | 63,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 259,00 | 103,00 | 156,00 | 97,00 | 37,00 | 60,00 | 33,00 | 18,00 | 15,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 13 183,00 | 7 581,00 | 5 602,00 | 11 357,00 | 6 419,00 | 4 938,00 | 6 289,00 | 3 753,00 | 2 536,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 3 730,00 | 2 277,00 | 1 453,00 | 2 449,00 | 1 768,00 | 681,00 | 682,00 | 508,00 | 174,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 13 596,00 | 7 980,00 | 5 616,00 | 11 628,00 | 6 699,00 | 4 929,00 | 6 440,00 | 3 881,00 | 2 559,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 427,00 | 159,00 | 268,00 | 248,00 | 115,00 | 133,00 | 42,00 | 26,00 | 16,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 25,00 | 9,00 | 16,00 | 9,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 12 947,00 | 7 576,00 | 5 371,00 | 11 292,00 | 6 449,00 | 4 843,00 | 6 339,00 | 3 812,00 | 2 527,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 3 087,00 | 1 920,00 | 1 167,00 | 2 074,00 | 1 528,00 | 546,00 | 639,00 | 504,00 | 135,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 1 628,00 | 724,00 | 904,00 | 738,00 | 371,00 | 367,00 | 166,00 | 55,00 | 111,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 71,00 | 44,00 | 27,00 | 24,00 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | 9,00 | 15,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 342,00 | 195,00 | 147,00 | 180,00 | 113,00 | 67,00 | 132,00 | 73,00 | 59,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 10 469,00 | 5 968,00 | 4 501,00 | 8 751,00 | 5 017,00 | 3 734,00 | 4 473,00 | 2 697,00 | 1 776,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 6,00 | 2,00 | 4,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 10 236,00 | 5 818,00 | 4 418,00 | 8 692,00 | 4 993,00 | 3 699,00 | 4 377,00 | 2 646,00 | 1 731,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 17 665,00 |  |  | 14 110,00 |  |  | 7 146,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2019 |  |  | 2018 |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 184,00 | 111,00 | 73,00 | 304,00 | 139,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 76,00 | 29,00 | 47,00 | 72,00 | 23,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 7 773,00 | 4 722,00 | 3 051,00 | 6 715,00 | 3 862,00 | 2 853,00 | 3 772,00 | 2 359,00 | 1 413,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 8,00 | 3,00 | 5,00 | 22,00 | 4,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 1 008,00 | 774,00 | 234,00 | 1 436,00 | 1 090,00 | 346,00 | 314,00 | 187,00 | 127,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 7 988,00 | 4 900,00 | 3 088,00 | 7 093,00 | 4 181,00 | 2 912,00 | 3 777,00 | 2 362,00 | 1 415,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 45,00 | 31,00 | 14,00 | 112,00 | 51,00 | 61,00 | 40,00 | 25,00 | 15,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 18,00 | 2,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 7 843,00 | 4 803,00 | 3 040,00 | 6 734,00 | 3 918,00 | 2 816,00 | 3 752,00 | 2 349,00 | 1 403,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 950,00 | 722,00 | 228,00 | 1 513,00 | 1 083,00 | 430,00 | 114,00 | 79,00 | 35,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 169,00 | 80,00 | 89,00 | 208,00 | 90,00 | 118,00 | 220,00 | 118,00 | 102,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 16,00 | 7,00 | 9,00 | 19,00 | 8,00 | 11,00 | 8,00 | 5,00 | 3,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 113,00 | 62,00 | 51,00 | 211,00 | 105,00 | 106,00 | 45,00 | 23,00 | 22,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 5 701,00 | 3 527,00 | 2 174,00 | 5 367,00 | 3 169,00 | 2 198,00 | 2 087,00 | 1 287,00 | 800,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 5 569,00 | 3 446,00 | 2 123,00 | 5 222,00 | 3 098,00 | 2 124,00 | 2 064,00 | 1 271,00 | 793,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 8 965,00 |  |  | 8 455,00 |  |  | 4 086,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 385,00 | 200,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 10,00 | 4,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 385,00 | 200,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 385,00 | 200,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 5,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 333,00 | 162,00 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 326,00 | 160,00 | 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 395,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Oś priorytetowa | 10 - INNOWACYJNA EDUKACJA |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 10iv - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami |

## Tabela 4B: Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 10

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka miary | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| P1041 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy | Słabiej rozwinięte | os. | 11 695,00 |  |  | 14 700,00 | 8 562,00 | 6 138,00 | 1,26 |  |  | 2 240,00 | 1 325,00 | 915,00 |
| P1042 | Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | os. | 890,00 |  |  | 1 866,00 | 898,00 | 968,00 | 2,10 |  |  | 547,00 | 276,00 | 271,00 |
| P1044 | Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie | Słabiej rozwinięte | os. | 9 815,00 |  |  | 23 162,00 | 14 104,00 | 9 058,00 | 2,36 |  |  | 7 095,00 | 3 832,00 | 3 263,00 |
| P1045 | Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego | Słabiej rozwinięte | szt. | 171,00 |  |  | 349,00 | 0,00 | 0,00 | 2,04 |  |  | 87,00 | 0,00 | 0,00 |
| P1046 | Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie | Słabiej rozwinięte | os. | 1 862,00 |  |  | 11 846,00 | 6 290,00 | 5 556,00 | 6,36 |  |  | 4 046,00 | 2 158,00 | 1 888,00 |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2022 |  |  | 2021 |  |  | 2020 |  |  | 2019 |  |  | 2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| P1041 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy | Słabiej rozwinięte | 2 593,00 | 1 363,00 | 1 230,00 | 2 449,00 | 1 747,00 | 702,00 | 1 892,00 | 980,00 | 912,00 | 1 519,00 | 872,00 | 647,00 | 1 782,00 | 1 022,00 | 760,00 |
| P1042 | Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 471,00 | 215,00 | 256,00 | 377,00 | 202,00 | 175,00 | 152,00 | 57,00 | 95,00 | 136,00 | 68,00 | 68,00 | 118,00 | 47,00 | 71,00 |
| P1044 | Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie | Słabiej rozwinięte | 9 641,00 | 5 699,00 | 3 942,00 | 2 821,00 | 1 914,00 | 907,00 | 755,00 | 576,00 | 179,00 | 898,00 | 694,00 | 204,00 | 1 952,00 | 1 389,00 | 563,00 |
| P1045 | Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego | Słabiej rozwinięte | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 |
| P1046 | Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie | Słabiej rozwinięte | 3 548,00 | 1 833,00 | 1 715,00 | 2 735,00 | 1 526,00 | 1 209,00 | 1 517,00 | 773,00 | 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2017 |  |  | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| P1041 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy | Słabiej rozwinięte | 1 840,00 | 1 053,00 | 787,00 | 385,00 | 200,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P1042 | Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 65,00 | 33,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P1044 | Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P1045 | Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego | Słabiej rozwinięte | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P1046 | Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | 11 - ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 9vi - Strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 11 / 9vi

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 670,00 | 178,00 | 492,00 |  |  |  | 108,00 | 339,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 926,00 | 337,00 | 589,00 |  |  |  | 189,00 | 322,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1 108,00 | 317,00 | 791,00 |  |  |  | 196,00 | 516,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1 702,00 | 517,00 | 1 185,00 |  |  |  | 333,00 | 782,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1 445,00 | 511,00 | 934,00 |  |  |  | 350,00 | 798,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 141,00 | 56,00 | 85,00 |  |  |  | 30,00 | 24,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 2,00 | 1,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 884,00 | 275,00 | 609,00 |  |  |  | 274,00 | 607,00 |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2022 |  | 2021 |  | 2020 |  | 2019 |  | 2018 |  | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 38,00 | 74,00 | 20,00 | 55,00 | 10,00 | 24,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 66,00 | 107,00 | 64,00 | 144,00 | 18,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 57,00 | 120,00 | 48,00 | 131,00 | 15,00 | 22,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 88,00 | 151,00 | 66,00 | 202,00 | 27,00 | 48,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |

| table4a | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2016 |  | 2015 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | 11 - ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 9vi - Strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka pomiaru wskaźnika | Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R9vi1 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | Liczba (os.) | P9vi1 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Współczynnik | 40,00% |  |  | 0,08 |  |  | 705,00 | 186,00 | 519,00 | 492,00 | 116,00 | 376,00 |  |
| R9vi2 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | Liczba (os.) | P9vi1 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Współczynnik | 4,00% |  |  | 1,25 |  |  | 1 105,00 | 316,00 | 789,00 | 729,00 | 203,00 | 526,00 |  |
| R9vi3 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | Liczba (os.) |  | Współczynnik | 4,00% |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2022 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R9vi1 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 213,00 | 70,00 | 143,00 | 110,00 | 40,00 | 70,00 |  | 103,00 | 30,00 | 73,00 | 67,00 | 18,00 | 49,00 |  |
| R9vi2 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 376,00 | 113,00 | 263,00 | 196,00 | 65,00 | 131,00 |  | 180,00 | 48,00 | 132,00 | 140,00 | 32,00 | 108,00 |  |
| R9vi3 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2020 |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R9vi1 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 36,00 | 12,00 | 24,00 | 36,00 | 12,00 | 24,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R9vi2 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 40,00 | 16,00 | 24,00 | 40,00 | 16,00 | 24,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R9vi3 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2018 |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R9vi1 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R9vi2 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R9vi3 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2016 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R9vi1 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R9vi2 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R9vi3 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| R9vi1 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R9vi2 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R9vi3 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| Oś priorytetowa | 11 - ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 9vi - Strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 11 / 9vi

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 4 333,00 | 1 080,00 | 3 253,00 |  |  |  | 990,00 | 222,00 | 768,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 645,00 | 353,00 | 1 292,00 |  |  |  | 236,00 | 45,00 | 191,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 24 124,00 | 8 417,00 | 15 707,00 |  |  |  | 7 932,00 | 2 711,00 | 5 221,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 464,00 | 183,00 | 281,00 |  |  |  | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 4 078,00 | 1 302,00 | 2 776,00 |  |  |  | 1 559,00 | 498,00 | 1 061,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 11 827,00 | 5 879,00 | 5 948,00 |  |  |  | 4 291,00 | 2 117,00 | 2 174,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 11 921,00 | 2 534,00 | 9 387,00 |  |  |  | 3 728,00 | 674,00 | 3 054,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 765,00 | 292,00 | 473,00 |  |  |  | 115,00 | 38,00 | 77,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 14 624,00 | 6 172,00 | 8 452,00 |  |  |  | 4 525,00 | 1 956,00 | 2 569,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 13 847,00 | 3 577,00 | 10 270,00 |  |  |  | 4 647,00 | 1 201,00 | 3 446,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3 318,00 | 680,00 | 2 638,00 |  |  |  | 1 116,00 | 187,00 | 929,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 335,00 | 144,00 | 191,00 |  |  |  | 145,00 | 55,00 | 90,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 5 738,00 | 2 314,00 | 3 424,00 |  |  |  | 908,00 | 289,00 | 619,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 23 150,00 | 7 620,00 | 15 530,00 |  |  |  | 7 961,00 | 2 602,00 | 5 359,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 256,00 | 185,00 | 71,00 |  |  |  | 62,00 | 41,00 | 21,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 19 503,00 | 6 165,00 | 13 338,00 |  |  |  | 7 363,00 | 2 381,00 | 4 982,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 93,00 |  |  |  |  |  | 16,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 32 535,00 |  |  |  |  |  | 10 481,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2022 |  |  | 2021 |  |  | 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 883,00 | 236,00 | 647,00 | 701,00 | 184,00 | 517,00 | 1 084,00 | 274,00 | 810,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 387,00 | 92,00 | 295,00 | 308,00 | 69,00 | 239,00 | 340,00 | 62,00 | 278,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 5 057,00 | 1 664,00 | 3 393,00 | 3 580,00 | 1 299,00 | 2 281,00 | 4 505,00 | 1 718,00 | 2 787,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 48,00 | 24,00 | 24,00 | 36,00 | 20,00 | 16,00 | 146,00 | 45,00 | 101,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 587,00 | 163,00 | 424,00 | 445,00 | 132,00 | 313,00 | 402,00 | 145,00 | 257,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 2 320,00 | 1 139,00 | 1 181,00 | 1 671,00 | 900,00 | 771,00 | 2 317,00 | 1 174,00 | 1 143,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 2 672,00 | 546,00 | 2 126,00 | 1 673,00 | 350,00 | 1 323,00 | 2 075,00 | 510,00 | 1 565,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 122,00 | 59,00 | 63,00 | 24,00 | 13,00 | 11,00 | 268,00 | 100,00 | 168,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 2 938,00 | 1 201,00 | 1 737,00 | 2 147,00 | 969,00 | 1 178,00 | 3 077,00 | 1 346,00 | 1 731,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 2 891,00 | 695,00 | 2 196,00 | 2 004,00 | 484,00 | 1 520,00 | 2 392,00 | 643,00 | 1 749,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 490,00 | 74,00 | 416,00 | 467,00 | 99,00 | 368,00 | 491,00 | 119,00 | 372,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 97,00 | 44,00 | 53,00 | 75,00 | 41,00 | 34,00 | 7,00 | 2,00 | 5,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 1 019,00 | 389,00 | 630,00 | 1 000,00 | 429,00 | 571,00 | 1 517,00 | 679,00 | 838,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 4 889,00 | 1 525,00 | 3 364,00 | 3 100,00 | 1 080,00 | 2 020,00 | 3 638,00 | 1 280,00 | 2 358,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 33,00 | 17,00 | 16,00 | 34,00 | 26,00 | 8,00 | 43,00 | 29,00 | 14,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 4 361,00 | 1 297,00 | 3 064,00 | 2 475,00 | 822,00 | 1 653,00 | 2 810,00 | 933,00 | 1 877,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 9,00 |  |  | 2,00 |  |  | 6,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 6 527,00 |  |  | 4 726,00 |  |  | 5 991,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2019 |  |  | 2018 |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 156,00 | 47,00 | 109,00 | 496,00 | 113,00 | 383,00 | 23,00 | 4,00 | 19,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 69,00 | 23,00 | 46,00 | 288,00 | 58,00 | 230,00 | 17,00 | 4,00 | 13,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 1 420,00 | 500,00 | 920,00 | 1 626,00 | 525,00 | 1 101,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 166,00 | 61,00 | 105,00 | 61,00 | 27,00 | 34,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 275,00 | 104,00 | 171,00 | 809,00 | 260,00 | 549,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 735,00 | 318,00 | 417,00 | 489,00 | 231,00 | 258,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 629,00 | 155,00 | 474,00 | 1 138,00 | 296,00 | 842,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 139,00 | 41,00 | 98,00 | 93,00 | 38,00 | 55,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 888,00 | 356,00 | 532,00 | 1 038,00 | 342,00 | 696,00 | 11,00 | 2,00 | 9,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 629,00 | 189,00 | 440,00 | 1 271,00 | 363,00 | 908,00 | 13,00 | 2,00 | 11,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 246,00 | 62,00 | 184,00 | 505,00 | 139,00 | 366,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 1,00 | 7,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 524,00 | 205,00 | 319,00 | 765,00 | 323,00 | 442,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 1 290,00 | 472,00 | 818,00 | 2 259,00 | 659,00 | 1 600,00 | 13,00 | 2,00 | 11,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 27,00 | 20,00 | 7,00 | 57,00 | 52,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 767,00 | 278,00 | 489,00 | 1 714,00 | 452,00 | 1 262,00 | 13,00 | 2,00 | 11,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 18,00 |  |  | 1,00 |  |  | 41,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 1 851,00 |  |  | 2 931,00 |  |  | 28,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Oś priorytetowa | 11 - ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 9vi - Strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność |

## Tabela 4B: Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 11

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka miary | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| P9vi1 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | os. | 11 155,00 |  |  | 22 159,00 | 7 510,00 | 14 649,00 | 1,99 |  |  | 3 948,00 | 1 431,00 | 2 517,00 |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2022 |  |  | 2021 |  |  | 2020 |  |  | 2019 |  |  | 2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| P9vi1 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 5 782,00 | 1 810,00 | 3 972,00 | 3 989,00 | 1 351,00 | 2 638,00 | 5 213,00 | 1 851,00 | 3 362,00 | 929,00 | 347,00 | 582,00 | 2 272,00 | 716,00 | 1 556,00 |

|  | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2017 |  |  | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| P9vi1 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 26,00 | 4,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | 13 - WSPIERANIE KRYZYSOWYCH DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH W KONTEKŚCIE PANDEMII COVID-19 I JEJ SKUTKÓW SPOŁECZNYCH ORAZ PRZYGOTOWANIE DO EKOLOGICZNEJ I CYFROWEJ ODBUDOWY GOSPODARKI ZWIĘKSZAJĄCEJ JEJ ODPORNOŚĆ |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 13i - (EFRR) Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 13 / 13i

| (1) | ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) ogółem | Wartość docelowa (2023) mężczyźni | Wartość docelowa (2023) kobiety | 2023 Ogółem | 2023 Mężczyźni | 2023 Kobiety | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO30 | Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych | MW |  | 0,22 |  |  | 0,99 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 450%. Wyjaśnienie dot. przekroczenia realizacji wskaźnika (powyżej 120%) znajuje się w punkcie 11.1 Sprawozdania. |
| S | CO30 | Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych | MW |  | 0,22 |  |  | 1,51 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Entities |  | 3,00 |  |  | 3,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 100%. |
| S | CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Entities |  | 3,00 |  |  | 3,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | R13i3 | Liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego | szt. |  | 2,00 |  |  | 2,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 100%. |
| S | R13i3 | Liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego | szt. |  | 2,00 |  |  | 2,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | R13i4 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] | szt. |  | 1,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik nie został osiągnięty. Wyjaśnienia znajdują się w punkcie 11.1 Sprawozdania. |
| S | R13i4 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] | szt. |  | 1,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | R13i5 | Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania mające na celu łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie | euro |  | 1 894 525,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik nie został osiągnięty. Wyjaśnienia znajdują się w punkcie 11.1 Sprawozdania. |
| S | R13i5 | Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania mające na celu łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie | euro |  | 1 894 525,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | R13i6 | Wartość zakupionego sprzętu medycznego (całkowity koszt publiczny) | euro |  | 7 977 444,00 |  |  | 7 655 464,90 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 96%. |
| S | R13i6 | Wartość zakupionego sprzętu medycznego (całkowity koszt publiczny) | euro |  | 7 977 444,00 |  |  | 7 655 464,90 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | R13i7 | Liczba przebudowanych punktów oświetleniowych | szt. |  | 911,00 |  |  | 952,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 105%. |
| S | R13i7 | Liczba przebudowanych punktów oświetleniowych | szt. |  | 911,00 |  |  | 952,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| (1) | ID | Wskaźnik | 2022 Ogółem | 2022 Mężczyźni | 2022 Kobiety | 2021 Ogółem | 2021 Mężczyźni | 2021 Kobiety | 2020 Ogółem | 2020 Mężczyźni | 2020 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO30 | Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO30 | Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | R13i3 | Liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | R13i3 | Liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | R13i4 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | R13i4 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | R13i5 | Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania mające na celu łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | R13i5 | Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania mające na celu łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | R13i6 | Wartość zakupionego sprzętu medycznego (całkowity koszt publiczny) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | R13i6 | Wartość zakupionego sprzętu medycznego (całkowity koszt publiczny) | 3 745 173,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | R13i7 | Liczba przebudowanych punktów oświetleniowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | R13i7 | Liczba przebudowanych punktów oświetleniowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Mężczyźni | 2019 Kobiety | 2018 Ogółem | 2018 Mężczyźni | 2018 Kobiety | 2017 Ogółem | 2017 Mężczyźni | 2017 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO30 | Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO30 | Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | R13i3 | Liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | R13i3 | Liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | R13i4 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | R13i4 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | R13i5 | Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania mające na celu łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | R13i5 | Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania mające na celu łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | R13i6 | Wartość zakupionego sprzętu medycznego (całkowity koszt publiczny) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | R13i6 | Wartość zakupionego sprzętu medycznego (całkowity koszt publiczny) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | R13i7 | Liczba przebudowanych punktów oświetleniowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | R13i7 | Liczba przebudowanych punktów oświetleniowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Mężczyźni | 2016 Kobiety | 2015 Ogółem | 2015 Mężczyźni | 2015 Kobiety | 2014 Ogółem | 2014 Mężczyźni | 2014 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO30 | Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO30 | Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | R13i3 | Liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | R13i3 | Liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | R13i4 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | R13i4 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | R13i5 | Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania mające na celu łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | R13i5 | Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania mające na celu łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | R13i6 | Wartość zakupionego sprzętu medycznego (całkowity koszt publiczny) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | R13i6 | Wartość zakupionego sprzętu medycznego (całkowity koszt publiczny) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | R13i7 | Liczba przebudowanych punktów oświetleniowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | R13i7 | Liczba przebudowanych punktów oświetleniowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | 13 - WSPIERANIE KRYZYSOWYCH DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH W KONTEKŚCIE PANDEMII COVID-19 I JEJ SKUTKÓW SPOŁECZNYCH ORAZ PRZYGOTOWANIE DO EKOLOGICZNEJ I CYFROWEJ ODBUDOWY GOSPODARKI ZWIĘKSZAJĄCEJ JEJ ODPORNOŚĆ |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 13i - (EFRR) Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność |
| Cel szczegółowy | 01 - Budowanie odporności systemu ochrony zdrowia |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2023 Ogółem | 2023 Jakościowe | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R13i1 | Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi | osoby |  | 0,00 | 2021 | 1 750 000,00 | 1 825 789,00 |  | źródło: SL2014 |

| ID | Wskaźnik | 2022 Ogółem | 2022 Jakościowe | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R13i1 | Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R13i1 | Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- |
| R13i1 | Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi |  |  |

| Oś priorytetowa | 13 - WSPIERANIE KRYZYSOWYCH DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH W KONTEKŚCIE PANDEMII COVID-19 I JEJ SKUTKÓW SPOŁECZNYCH ORAZ PRZYGOTOWANIE DO EKOLOGICZNEJ I CYFROWEJ ODBUDOWY GOSPODARKI ZWIĘKSZAJĄCEJ JEJ ODPORNOŚĆ |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 13i - (EFRR) Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność |
| Cel szczegółowy | 02 - Przywrócenie znaczenia regionalnego transportu publicznego oraz miejskiego poprzez zwiększenie jego atrakcyjności |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2023 Ogółem | 2023 Jakościowe | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R13i2 | Liczba ludności korzystającej z komunikacji kolejowej wspartej w ramach programu (nowo zakupiony tabor kolejowy) | osoby/rok |  | 702 000,00 | 2021 | 1 038 000,00 | 1 027 666,00 |  | źródło: SL2014 |

| ID | Wskaźnik | 2022 Ogółem | 2022 Jakościowe | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R13i2 | Liczba ludności korzystającej z komunikacji kolejowej wspartej w ramach programu (nowo zakupiony tabor kolejowy) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R13i2 | Liczba ludności korzystającej z komunikacji kolejowej wspartej w ramach programu (nowo zakupiony tabor kolejowy) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- |
| R13i2 | Liczba ludności korzystającej z komunikacji kolejowej wspartej w ramach programu (nowo zakupiony tabor kolejowy) |  |  |

| Oś priorytetowa | 13 - WSPIERANIE KRYZYSOWYCH DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH W KONTEKŚCIE PANDEMII COVID-19 I JEJ SKUTKÓW SPOŁECZNYCH ORAZ PRZYGOTOWANIE DO EKOLOGICZNEJ I CYFROWEJ ODBUDOWY GOSPODARKI ZWIĘKSZAJĄCEJ JEJ ODPORNOŚĆ |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 13i - (EFRR) Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność |
| Cel szczegółowy | 03 - Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2023 Ogółem | 2023 Jakościowe | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CI34 | Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] | tony równoważnika CO2 |  | 0,00 | 2022 | 118 327,00 | 1 352,48 |  | źródło: SL2014 |
| P1331 | Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | kWh/rok |  | 0,00 | 2022 | 652 147,00 | 0,00 |  | źródło: SL2014 |

| ID | Wskaźnik | 2022 Ogółem | 2022 Jakościowe | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CI34 | Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1331 | Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CI34 | Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1331 | Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- |
| CI34 | Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] |  |  |
| P1331 | Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych |  |  |

Osie priorytetowe dla pomocy technicznej

| Oś priorytetowa | 12 - POMOC TECHNICZNA |
| --- | --- |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 12

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2022 |  |  | 2021 |  |  | 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2019 |  |  | 2018 |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |

| Oś priorytetowa | 12 - POMOC TECHNICZNA |
| --- | --- |

## Tabela 4B: Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 12

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka miary | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| PPT1 | Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej |  | szt. |  |  |  | 42 997,43 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 7 734,02 | 0,00 | 0,00 |
| PPT2 | Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji |  | os. |  |  |  | 5 254,13 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 1 846,34 | 0,00 | 0,00 |
| PPT3 | Liczba przeprowadzonych ewaluacji |  | szt. |  |  |  | 24,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| PPT4 | Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów |  | os. |  |  |  | 16 498,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 3 554,00 | 0,00 | 0,00 |
| PPT5 | Liczba działań informacyjno- promocyjnych o szerokim zasięgu |  | szt. |  |  |  | 9,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| PPT6 | Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego |  | szt. |  |  |  | 7 490 158,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 952 198,00 | 0,00 | 0,00 |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2022 |  |  | 2021 |  |  | 2020 |  |  | 2019 |  |  | 2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| PPT1 | Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej |  | 5 552,20 | 0,00 | 0,00 | 5 002,86 | 0,00 | 0,00 | 4 977,23 | 0,00 | 0,00 | 5 032,99 | 0,00 | 0,00 | 5 709,28 | 0,00 | 0,00 |
| PPT2 | Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji |  | 673,75 | 0,00 | 0,00 | 178,40 | 0,00 | 0,00 | 101,89 | 0,00 | 0,00 | 220,35 | 0,00 | 0,00 | 839,10 | 0,00 | 0,00 |
| PPT3 | Liczba przeprowadzonych ewaluacji |  | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PPT4 | Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów |  | 757,00 | 0,00 | 0,00 | 2 047,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3 099,00 | 0,00 | 0,00 | 2 561,00 | 0,00 | 0,00 |
| PPT5 | Liczba działań informacyjno- promocyjnych o szerokim zasięgu |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| PPT6 | Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego |  | 577 383,00 | 0,00 | 0,00 | 388 703,00 | 0,00 | 0,00 | 785 050,00 | 0,00 | 0,00 | 1 072 759,00 | 0,00 | 0,00 | 1 285 905,00 | 0,00 | 0,00 |

|  | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2017 |  |  | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| PPT1 | Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej |  | 4 565,40 | 0,00 | 0,00 | 4 423,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PPT2 | Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji |  | 1 079,70 | 0,00 | 0,00 | 314,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PPT3 | Liczba przeprowadzonych ewaluacji |  | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PPT4 | Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów |  | 2 037,00 | 0,00 | 0,00 | 1 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PPT5 | Liczba działań informacyjno- promocyjnych o szerokim zasięgu |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PPT6 | Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego |  | 1 538 392,00 | 0,00 | 0,00 | 889 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | 12 - POMOC TECHNICZNA |
| --- | --- |
| Cel szczegółowy | 01 - 1. utrzymanie niezbędnych warunków pracy oraz poziomu zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników, gwarantujących skuteczne wykonywanie obowiązków związanych z realizacją Programu |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 12 / 01

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka pomiaru wskaźnika | Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| RPT1 | Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności |  | Współczynnik (%) |  | Współczynnik | 13,00% |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,27% | 0,00% | 0,00% |  |
| RPT2 | Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania FE |  | Liczba (liczba) |  | Liczba | 3,00 |  |  | 28,69% |  |  | 86,07 | 0,00 | 0,00 | 77,10 | 0,00 | 0,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2022 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| RPT1 | Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,97% | 0,00% | 0,00% |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,60% | 0,00% | 0,00% |  |
| RPT2 | Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania FE |  | 8,97 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |  | 8,49 | 0,00 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 0,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2020 |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| RPT1 | Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,27% | 0,00% | 0,00% |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,39% | 0,00% | 0,00% |  |
| RPT2 | Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania FE |  | 6,96 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 |  | 6,63 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2018 |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| RPT1 | Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności |  | 5,52% | 0,00% | 0,00% | 5,64% | 0,00% | 0,00% |  | 7,14% | 0,00% | 0,00% | 7,14% | 0,00% | 0,00% |  |
| RPT2 | Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania FE |  | 6,12 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,00 |  | 5,77 | 0,00 | 0,00 | 2,15 | 0,00 | 0,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2016 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| RPT1 | Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności |  | 6,19% | 0,00% | 0,00% | 6,19% | 0,00% | 0,00% |  | 3,70% | 0,00% | 0,00% | 3,70% | 0,00% | 0,00% |  |
| RPT2 | Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania FE |  | 3,62 | 0,00 | 0,00 | 3,27 | 0,00 | 0,00 |  | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| RPT1 | Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| RPT2 | Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania FE |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| Oś priorytetowa | 12 - POMOC TECHNICZNA |
| --- | --- |
| Cel szczegółowy | 02 - 2. wsparcie obsługi kluczowych procesów systemu wdrażania Programu |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 12 / 02

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka pomiaru wskaźnika | Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| RPT3 | Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych |  | Współczynnik (%) |  | Współczynnik | 50,00% |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 188,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| RPT4 | Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) EFRR |  | Liczba (liczba dni) |  | Liczba | 120,00 |  |  | 18,55% |  |  | 2 226,00 | 0,00 | 0,00 | 116,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| RPT5 | Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) EFS |  | Liczba (liczba dni) |  | Liczba | 200,00 |  |  | 8,43% |  |  | 1 685,63 | 0,00 | 0,00 | 4,63 | 0,00 | 0,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2022 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| RPT3 | Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 46,00% | 0,00% | 0,00% |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 42,60% | 0,00% | 0,00% |  |
| RPT4 | Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) EFRR |  | 2 110,00 | 0,00 | 0,00 | 386,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 724,00 | 0,00 | 0,00 | 338,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| RPT5 | Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) EFS |  | 1 681,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 311,00 | 0,00 | 0,00 | 269,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2020 |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| RPT3 | Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 55,60% | 0,00% | 0,00% |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 52,40% | 0,00% | 0,00% |  |
| RPT4 | Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) EFRR |  | 1 386,00 | 0,00 | 0,00 | 362,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 024,00 | 0,00 | 0,00 | 324,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| RPT5 | Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) EFS |  | 1 042,00 | 0,00 | 0,00 | 213,00 | 0,00 | 0,00 |  | 829,00 | 0,00 | 0,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2018 |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| RPT3 | Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 42,40% | 0,00% | 0,00% |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13,60% | 0,00% | 0,00% |  |
| RPT4 | Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) EFRR |  | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |  | 394,00 | 0,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| RPT5 | Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) EFS |  | 581,00 | 0,00 | 0,00 | 194,00 | 0,00 | 0,00 |  | 387,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2016 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| RPT3 | Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| RPT4 | Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) EFRR |  | 166,00 | 0,00 | 0,00 | 166,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| RPT5 | Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) EFS |  | 177,00 | 0,00 | 0,00 | 143,00 | 0,00 | 0,00 |  | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| RPT3 | Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| RPT4 | Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) EFRR |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| RPT5 | Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) EFS |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| Oś priorytetowa | 12 - POMOC TECHNICZNA |
| --- | --- |
| Cel szczegółowy | 03 - 3. wzmocnienie kompetencji potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Programu |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 12 / 03

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka pomiaru wskaźnika | Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| RPT7 | Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów |  | Liczba (skala 1-5) |  | Liczba | 4,00 |  |  | 10,01% |  |  | 40,03 | 0,00 | 0,00 | 4,63 | 0,00 | 0,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2022 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| RPT7 | Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów |  | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 4,53 | 0,00 | 0,00 |  | 30,87 | 0,00 | 0,00 | 4,59 | 0,00 | 0,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2020 |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| RPT7 | Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów |  | 26,28 | 0,00 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 0,00 |  | 21,68 | 0,00 | 0,00 | 4,45 | 0,00 | 0,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2018 |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| RPT7 | Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów |  | 17,23 | 0,00 | 0,00 | 4,57 | 0,00 | 0,00 |  | 12,66 | 0,00 | 0,00 | 4,33 | 0,00 | 0,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2016 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| RPT7 | Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów |  | 8,33 | 0,00 | 0,00 | 4,33 | 0,00 | 0,00 |  | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| RPT7 | Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| Oś priorytetowa | 12 - POMOC TECHNICZNA |
| --- | --- |
| Cel szczegółowy | 04 - 4. zapewnienie dopasowanego do potrzeb odbiorców przekazu w zakresie celów i korzyści wynikających z wdrażania Programu |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 12 / 04

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka pomiaru wskaźnika | Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| RPT8 | Odsetek mieszkańców województwa dostrzegających wpływ Funduszy Europejskich na rozwój województwa |  | Współczynnik (%) |  | Współczynnik | 90,00% |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2022 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| RPT8 | Odsetek mieszkańców województwa dostrzegających wpływ Funduszy Europejskich na rozwój województwa |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 89,00% | 0,00% | 0,00% |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2020 |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| RPT8 | Odsetek mieszkańców województwa dostrzegających wpływ Funduszy Europejskich na rozwój województwa |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2018 |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| RPT8 | Odsetek mieszkańców województwa dostrzegających wpływ Funduszy Europejskich na rozwój województwa |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2016 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| RPT8 | Odsetek mieszkańców województwa dostrzegających wpływ Funduszy Europejskich na rozwój województwa |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| RPT8 | Odsetek mieszkańców województwa dostrzegających wpływ Funduszy Europejskich na rozwój województwa |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

## Tabela 3B: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach programu operacyjnego — przy czym każde przedsiębiorstwo liczone jest tylko raz, niezależnie od liczby projektów w ramach danego przedsiębiorstwa

| Wskaźnik | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach PO – przy czym każde przedsiębiorstwo liczone jest tylko raz, niezależnie od liczby projektów w ramach danego przedsiębiorstwa |
| --- | --- |
| CO01 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 6 617 |
| CO02 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 4 144 |
| CO03 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | 2 077 |
| CO04 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 396 |

## Tabela 5: Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania

| Oś priorytetowa | Rodzaj wskaźnika | Numer identyfikacyjny | Wskaźnik | Jednostka miary | Fundusz | Kategoria regionu | 2023 Ogółem razem | 2023 Ogółem mężczyźni | 2023 Ogółem kobiety | 2023 Rocznie ogółem | 2023 Rocznie ogółem mężczyźni | 2023 Rocznie ogółem kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | O | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Enterprises | EFRR | Słabiej rozwinięte | 5 851,00 |  |  |  |  |  |
| 01 | F | FOP1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | euro | EFRR | Słabiej rozwinięte | 472 158 884,45 |  |  |  |  |  |
| 02 | F | FOP2 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | euro | EFRR | Słabiej rozwinięte | 60 625 361,37 |  |  |  |  |  |
| 02 | O | P2c3 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 245,00 |  |  |  |  |  |
| 03 | O | CO15 | Transport miejski: całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra | km | EFRR | Słabiej rozwinięte | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 03 | F | FOP3 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | euro | EFRR | Słabiej rozwinięte | 369 184 540,29 |  |  |  |  |  |
| 03 | O | P4c1 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 528,00 |  |  |  |  |  |
| 04 | O | CO19 | Oczyszczanie ścieków: liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków | Population equivalent | EFRR | Słabiej rozwinięte | 91 379,00 |  |  |  |  |  |
| 04 | F | FOP4 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | euro | EFRR | Słabiej rozwinięte | 171 079 240,00 |  |  |  |  |  |
| 04 | O | P5b3 | Pojemność obiektów małej retencji | m³ | EFRR | Słabiej rozwinięte | 1 009 920,00 |  |  |  |  |  |
| 04 | O | P6a1 | Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 04 | O | P6c1 | Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 407,00 |  |  |  |  |  |
| 05 | O | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | km | EFRR | Słabiej rozwinięte | 202,98 |  |  |  |  |  |
| 05 | F | FOP5 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | euro | EFRR | Słabiej rozwinięte | 250 989 694,25 |  |  |  |  |  |
| 06 | F | FOP6 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | euro | EFRR | Słabiej rozwinięte | 455 709 200,00 |  |  |  |  |  |
| 06 | O | P10a2 | Liczba wspartych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 188,00 |  |  |  |  |  |
| 06 | O | P9a1 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 66,00 |  |  |  |  |  |
| 07 | F | FOP7 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | euro | EFRR | Słabiej rozwinięte | 40 232 739,14 |  |  |  |  |  |
| 07 | O | P9d2 | Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 389,00 |  |  |  |  |  |
| 08 | F | FOP8 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | euro | EFS | Słabiej rozwinięte | 179 911 209,53 |  |  |  |  |  |
| 08 | O | P8i0 | Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie | os. | EFS | Słabiej rozwinięte | 37 383,00 | 15 738,00 | 21 645,00 | 97,00 | 59,00 | 38,00 |
| 08 | O | P8iv2 | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | szt. | EFS | Słabiej rozwinięte | 4 166,00 | 0,00 | 0,00 | 207,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | F | FOP9 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | euro | EFS | Słabiej rozwinięte | 185 732 176,86 |  |  |  |  |  |
| 09 | O | P9iv2 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie | os. | EFS | Słabiej rozwinięte | 36 268,00 | 12 382,00 | 23 886,00 | 5 622,00 | 1 662,00 | 3 960,00 |
| 09 | O | P9v2 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | os. | EFS | Słabiej rozwinięte | 11 543,00 | 4 296,00 | 7 247,00 | 2 040,00 | 597,00 | 1 443,00 |
| 10 | F | FOP10 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | euro | EFS | Słabiej rozwinięte | 136 509 926,97 |  |  |  |  |  |
| 10 | O | P1005 | Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie | os. | EFS | Słabiej rozwinięte | 103 625,00 | 48 744,00 | 54 881,00 | 16 033,00 | 6 797,00 | 9 236,00 |
| 10 | O | P1012 | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie | szt. | EFS | Słabiej rozwinięte | 4 198,00 | 0,00 | 0,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | O | P1031 | Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie | os. | EFS | Słabiej rozwinięte | 15 490,00 | 5 935,00 | 9 555,00 | 2 145,00 | 915,00 | 1 230,00 |
| 10 | O | P1041 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy | os. | EFS | Słabiej rozwinięte | 14 700,00 | 8 562,00 | 6 138,00 | 2 240,00 | 1 325,00 | 915,00 |
| 10 | O | P1044 | Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie | os. | EFS | Słabiej rozwinięte | 23 162,00 | 14 104,00 | 9 058,00 | 7 095,00 | 3 832,00 | 3 263,00 |
| 11 | F | FOP11 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | euro | EFS | Słabiej rozwinięte | 30 614 656,41 |  |  |  |  |  |
| 11 | O | P9vi1 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | os. | EFS | Słabiej rozwinięte | 22 159,00 | 7 510,00 | 14 649,00 | 3 948,00 | 1 431,00 | 2 517,00 |

| Oś priorytetowa | Rodzaj wskaźnika | Numer identyfikacyjny | Wskaźnik | Jednostka miary | Fundusz | Kategoria regionu | 2022 Ogółem razem | 2021 Ogółem razem | 2020 Ogółem razem | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | O | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Enterprises | EFRR | Słabiej rozwinięte | 5 657,00 | 4 731,00 | 2 005,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 104% wartości celu końcowego. |
| 01 | F | FOP1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | euro | EFRR | Słabiej rozwinięte | 400 313 429,04 | 358 187 107,90 | 251 240 267,30 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 108% wartości celu końcowego. |
| 02 | F | FOP2 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | euro | EFRR | Słabiej rozwinięte | 42 342 950,47 | 31 171 381,21 | 19 489 397,09 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 103% wartości celu końcowego. |
| 02 | O | P2c3 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 110,00 | 110,00 | 110,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 104% wartości celu końcowego. |
| 03 | O | CO15 | Transport miejski: całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra | km | EFRR | Słabiej rozwinięte | 3,11 | 3,11 | 1,75 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 164% wartości celu końcowego. |
| 03 | F | FOP3 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | euro | EFRR | Słabiej rozwinięte | 289 006 074,58 | 233 964 821,28 | 179 905 275,47 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 121% wartości celu końcowego. |
| 03 | O | P4c1 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 435,00 | 328,00 | 299,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 147% wartości celu końcowego. |
| 04 | O | CO19 | Oczyszczanie ścieków: liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków | Population equivalent | EFRR | Słabiej rozwinięte | 47 868,00 | 35 910,00 | 29 318,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 113% wartości celu końcowego. |
| 04 | F | FOP4 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | euro | EFRR | Słabiej rozwinięte | 114 927 920,71 | 98 468 932,10 | 79 971 443,75 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 126% wartości celu końcowego. |
| 04 | O | P5b3 | Pojemność obiektów małej retencji | m³ | EFRR | Słabiej rozwinięte | 1 009 920,00 | 1 009 920,00 | 1 009 920,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 104% wartości celu końcowego. |
| 04 | O | P6a1 | Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 33,00 | 28,00 | 26,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 135% wartości celu końcowego. |
| 04 | O | P6c1 | Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 233,00 | 219,00 | 189,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 81% wartości celu końcowego. |
| 05 | O | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | km | EFRR | Słabiej rozwinięte | 92,15 | 78,85 | 78,23 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 127% wartości celu końcowego. |
| 05 | F | FOP5 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | euro | EFRR | Słabiej rozwinięte | 179 884 845,97 | 103 739 337,71 | 72 691 470,78 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 99% wartości celu końcowego. |
| 06 | F | FOP6 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | euro | EFRR | Słabiej rozwinięte | 291 176 328,04 | 215 982 486,46 | 139 381 151,74 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 118% wartości celu końcowego. |
| 06 | O | P10a2 | Liczba wspartych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 140,00 | 114,00 | 88,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 97% wartości celu końcowego. |
| 06 | O | P9a1 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 58,00 | 52,00 | 53,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 108% wartości celu końcowego. |
| 07 | F | FOP7 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | euro | EFRR | Słabiej rozwinięte | 31 904 313,09 | 18 290 918,07 | 6 903 461,86 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 125% wartości celu końcowego. |
| 07 | O | P9d2 | Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 348,00 | 239,00 | 81,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 114% wartości celu końcowego. |
| 08 | F | FOP8 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | euro | EFS | Słabiej rozwinięte | 167 968 560,57 | 135 078 527,11 | 109 270 290,55 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 94% wartości celu końcowego. |
| 08 | O | P8i0 | Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie | os. | EFS | Słabiej rozwinięte | 37 286,00 | 32 364,00 | 28 418,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 154% wartości celu końcowego. |
| 08 | O | P8iv2 | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | szt. | EFS | Słabiej rozwinięte | 3 959,00 | 2 980,00 | 2 122,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 101% wartości celu końcowego. |
| 09 | F | FOP9 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | euro | EFS | Słabiej rozwinięte | 125 824 409,30 | 91 253 596,17 | 57 411 920,36 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 100% wartości celu końcowego. |
| 09 | O | P9iv2 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie | os. | EFS | Słabiej rozwinięte | 30 646,00 | 21 961,00 | 15 007,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 180% wartości celu końcowego. |
| 09 | O | P9v2 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | os. | EFS | Słabiej rozwinięte | 9 503,00 | 7 070,00 | 5 478,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 150% wartości celu końcowego. |
| 10 | F | FOP10 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | euro | EFS | Słabiej rozwinięte | 96 929 786,63 | 70 005 201,53 | 47 746 873,78 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 101% wartości celu końcowego. |
| 10 | O | P1005 | Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie | os. | EFS | Słabiej rozwinięte | 87 592,00 | 71 783,00 | 58 543,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 190% wartości celu końcowego. |
| 10 | O | P1012 | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie | szt. | EFS | Słabiej rozwinięte | 4 071,00 | 3 817,00 | 3 110,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 125% wartości celu końcowego. |
| 10 | O | P1031 | Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie | os. | EFS | Słabiej rozwinięte | 13 345,00 | 9 307,00 | 6 970,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 151% wartości celu końcowego. |
| 10 | O | P1041 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy | os. | EFS | Słabiej rozwinięte | 12 460,00 | 9 867,00 | 7 418,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 126% wartości celu końcowego. |
| 10 | O | P1044 | Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie | os. | EFS | Słabiej rozwinięte | 16 067,00 | 6 426,00 | 3 605,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 153% wartości celu końcowego. |
| 11 | F | FOP11 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | euro | EFS | Słabiej rozwinięte | 21 163 317,33 | 14 807 477,36 | 9 263 392,03 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 102% wartości celu końcowego. |
| 11 | O | P9vi1 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | os. | EFS | Słabiej rozwinięte | 18 211,00 | 12 429,00 | 8 440,00 | Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 199% wartości celu końcowego. |

| Oś priorytetowa | Rodzaj wskaźnika | Numer identyfikacyjny | Wskaźnik | Jednostka miary | Fundusz | Kategoria regionu | 2019 Ogółem razem | 2018 Ogółem razem | 2017 Ogółem razem | 2016 Ogółem razem | 2015 Ogółem razem | 2014 Ogółem razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | O | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Enterprises | EFRR | Słabiej rozwinięte | 932,00 | 413,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | F | FOP1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | euro | EFRR | Słabiej rozwinięte | 177 632 850,29 | 95 113 521,11 | 45 189 295,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | F | FOP2 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | euro | EFRR | Słabiej rozwinięte | 10 459 886,58 | 6 115 156,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | O | P2c3 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 110,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | O | CO15 | Transport miejski: całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra | km | EFRR | Słabiej rozwinięte | 1,75 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | F | FOP3 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | euro | EFRR | Słabiej rozwinięte | 131 935 262,25 | 69 759 079,11 | 25 606 504,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | O | P4c1 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 241,00 | 142,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | O | CO19 | Oczyszczanie ścieków: liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków | Population equivalent | EFRR | Słabiej rozwinięte | 22 776,00 | 11 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | F | FOP4 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | euro | EFRR | Słabiej rozwinięte | 47 919 112,96 | 20 308 996,63 | 8 157 320,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | O | P5b3 | Pojemność obiektów małej retencji | m³ | EFRR | Słabiej rozwinięte | 1 009 920,00 | 1 009 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | O | P6a1 | Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 26,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | O | P6c1 | Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 161,00 | 142,00 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | O | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | km | EFRR | Słabiej rozwinięte | 62,55 | 40,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | F | FOP5 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | euro | EFRR | Słabiej rozwinięte | 60 286 479,22 | 31 746 471,11 | 3 753 346,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | F | FOP6 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | euro | EFRR | Słabiej rozwinięte | 92 749 828,81 | 47 526 056,03 | 3 863 659,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | O | P10a2 | Liczba wspartych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 54,00 | 29,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | O | P9a1 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 35,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | F | FOP7 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | euro | EFRR | Słabiej rozwinięte | 3 911 975,51 | 1 995 414,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | O | P9d2 | Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 46,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | F | FOP8 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | euro | EFS | Słabiej rozwinięte | 70 530 746,15 | 49 304 315,14 | 27 570 902,84 | 15 801 307,27 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | O | P8i0 | Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie | os. | EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | O | P8iv2 | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | szt. | EFS | Słabiej rozwinięte | 1 443,00 | 971,00 | 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | F | FOP9 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | euro | EFS | Słabiej rozwinięte | 31 175 365,66 | 17 959 395,93 | 3 340 939,79 | 40 634,14 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | O | P9iv2 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie | os. | EFS | Słabiej rozwinięte | 12 036,00 | 5 827,00 | 1 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | O | P9v2 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | os. | EFS | Słabiej rozwinięte | 4 193,00 | 2 519,00 | 960,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | F | FOP10 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | euro | EFS | Słabiej rozwinięte | 31 417 537,12 | 18 189 722,91 | 3 907 898,10 | 43 055,85 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | O | P1005 | Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie | os. | EFS | Słabiej rozwinięte | 40 891,00 | 25 433,00 | 5 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | O | P1012 | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie | szt. | EFS | Słabiej rozwinięte | 2 555,00 | 1 078,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | O | P1031 | Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie | os. | EFS | Słabiej rozwinięte | 5 402,00 | 1 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | O | P1041 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy | os. | EFS | Słabiej rozwinięte | 5 526,00 | 4 007,00 | 2 225,00 | 385,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | O | P1044 | Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie | os. | EFS | Słabiej rozwinięte | 2 850,00 | 1 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | F | FOP11 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | euro | EFS | Słabiej rozwinięte | 4 532 596,38 | 3 137 330,48 | 1 075 887,39 | 159 023,51 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | O | P9vi1 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | os. | EFS | Słabiej rozwinięte | 3 227,00 | 2 298,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | Rodzaj wskaźnika | Numer identyfikacyjny | Wskaźnik | Jednostka miary | Fundusz | Kategoria regionu | Cel pośredni na 2018 r. ogółem | Cel pośredni na 2018 r. mężczyźni | Cel pośredni na 2018 r. kobiety | Cel końcowy (2023 r.) ogółem | Cel końcowy (2023 r.) mężczyźni | Cel końcowy (2023 r.) kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | O | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Enterprises | EFRR | Słabiej rozwinięte | 428 |  |  | 5 653,00 |  |  |
| 01 | F | FOP1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | euro | EFRR | Słabiej rozwinięte | 95 205 503 |  |  | 436 949 351,00 |  |  |
| 02 | F | FOP2 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | euro | EFRR | Słabiej rozwinięte | 6 492 534 |  |  | 58 965 203,00 |  |  |
| 02 | O | P2c3 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 42 |  |  | 236,00 |  |  |
| 03 | O | CO15 | Transport miejski: całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra | km | EFRR | Słabiej rozwinięte | 1,46 |  |  | 7,32 |  |  |
| 03 | F | FOP3 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | euro | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 904 719 |  |  | 304 908 252,00 |  |  |
| 03 | O | P4c1 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 71 |  |  | 358,00 |  |  |
| 04 | O | CO19 | Oczyszczanie ścieków: liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków | Population equivalent | EFRR | Słabiej rozwinięte | 10 903 |  |  | 81 000,00 |  |  |
| 04 | F | FOP4 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | euro | EFRR | Słabiej rozwinięte | 21 739 655 |  |  | 135 252 776,00 |  |  |
| 04 | O | P5b3 | Pojemność obiektów małej retencji | m³ | EFRR | Słabiej rozwinięte | 193 402,00 |  |  | 967 011,00 |  |  |
| 04 | O | P6a1 | Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 29 |  |  | 37,00 |  |  |
| 04 | O | P6c1 | Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 22 |  |  | 500,00 |  |  |
| 05 | O | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | km | EFRR | Słabiej rozwinięte | 27,69 |  |  | 160,00 |  |  |
| 05 | F | FOP5 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | euro | EFRR | Słabiej rozwinięte | 29 078 552 |  |  | 252 317 917,00 |  |  |
| 06 | F | FOP6 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | euro | EFRR | Słabiej rozwinięte | 51 633 738 |  |  | 385 170 995,00 |  |  |
| 06 | O | P10a2 | Liczba wspartych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 23 |  |  | 194,00 |  |  |
| 06 | O | P9a1 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 8 |  |  | 61,00 |  |  |
| 07 | F | FOP7 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | euro | EFRR | Słabiej rozwinięte | 2 255 998 |  |  | 32 161 867,00 |  |  |
| 07 | O | P9d2 | Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 23 |  |  | 342,00 |  |  |
| 08 | F | FOP8 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | euro | EFS | Słabiej rozwinięte | 51 672 357 |  |  | 192 398 353,00 |  |  |
| 08 | O | P8i0 | Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie | os. | EFS | Słabiej rozwinięte | 9 210 | 3 785 | 5 425 | 24 236,00 | 9 960,00 | 14 276,00 |
| 08 | O | P8iv2 | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | szt. | EFS | Słabiej rozwinięte | 1 100 |  |  | 4 127,00 |  |  |
| 09 | F | FOP9 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | euro | EFS | Słabiej rozwinięte | 20 203 692 |  |  | 185 414 432,00 |  |  |
| 09 | O | P9iv2 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie | os. | EFS | Słabiej rozwinięte | 6 463 |  |  | 20 189,00 |  |  |
| 09 | O | P9v2 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | os. | EFS | Słabiej rozwinięte | 2 510 |  |  | 7 700,00 |  |  |
| 10 | F | FOP10 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | euro | EFS | Słabiej rozwinięte | 21 281 149 |  |  | 134 877 350,00 |  |  |
| 10 | O | P1005 | Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie | os. | EFS | Słabiej rozwinięte | 20 679 |  |  | 54 418,00 |  |  |
| 10 | O | P1012 | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie | szt. | EFS | Słabiej rozwinięte | 957 |  |  | 3 357,00 |  |  |
| 10 | O | P1031 | Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie | os. | EFS | Słabiej rozwinięte | 1 677 |  |  | 10 255,00 |  |  |
| 10 | O | P1041 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy | os. | EFS | Słabiej rozwinięte | 4 599 |  |  | 11 695,00 |  |  |
| 10 | O | P1044 | Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie | os. | EFS | Słabiej rozwinięte | 1 910 |  |  | 9 815,00 |  |  |
| 11 | F | FOP11 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | euro | EFS | Słabiej rozwinięte | 4 660 291 |  |  | 30 153 867,00 |  |  |
| 11 | O | P9vi1 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | os. | EFS | Słabiej rozwinięte | 2 231 |  |  | 11 155,00 |  |  |

## 3.4 Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

## Tabela 6: Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu

(jak określono w tabeli 1 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 [wzór do celów przedkładania danych finansowych])

| Oś priorytetowa | Fundusz | Kategoria regionu | Podstawa obliczenia | Finansowanie ogółem | Stopa dofinansowania | Całkowite koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia | Udział wartości całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji wybranych do dofinansowania w alokacji całkowitych kosztów kwalifikowalnych dla danej osi priorytetowej | Publiczne koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia | Całkowite wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej | Udział wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych przez beneficjentów w alokacji całkowitych kosztów kwalifikowalnych dla danej osi priorytetowej | Liczba wybranych operacji | całkowite wydatki kwalifikowalne poniesione i zapłacone przez beneficjentów do dnia 31.12.2023 r. i poświadczone Komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | Ogółem | 427 373 273,00 | 85,00% | 495 123 652,99 | 115,85% | 398 657 606,19 | 495 123 161,31 | 115,85% | 426 | 472 158 884,45 |
| 02 | EFRR | Słabiej rozwinięte | Ogółem | 58 965 203,00 | 85,00% | 64 002 249,97 | 108,54% | 63 848 033,58 | 64 002 249,97 | 108,54% | 4 | 60 625 361,37 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | Ogółem | 304 908 253,00 | 85,00% | 383 098 738,56 | 125,64% | 369 255 948,03 | 382 990 704,68 | 125,61% | 572 | 369 184 540,29 |
| 04 | EFRR | Słabiej rozwinięte | Ogółem | 137 863 549,00 | 85,00% | 179 170 132,31 | 129,96% | 154 803 926,58 | 177 936 585,67 | 129,07% | 197 | 171 079 240,00 |
| 05 | EFRR | Słabiej rozwinięte | Ogółem | 252 317 917,00 | 85,00% | 264 333 914,51 | 104,76% | 264 331 220,90 | 262 419 769,86 | 104,00% | 51 | 250 989 694,25 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | Ogółem | 392 648 924,00 | 85,00% | 476 664 481,42 | 121,40% | 458 468 047,96 | 476 664 085,04 | 121,40% | 473 | 455 709 200,00 |
| 07 | EFRR | Słabiej rozwinięte | Ogółem | 31 703 204,00 | 95,00% | 42 697 111,97 | 134,68% | 40 870 846,78 | 42 697 111,97 | 134,68% | 205 | 40 232 739,14 |
| 08 | EFS | Słabiej rozwinięte | Ogółem | 192 398 353,00 | 85,00% | 206 492 608,39 | 107,33% | 198 247 616,04 | 191 238 933,56 | 99,40% | 398 | 179 911 209,53 |
| 09 | EFS | Słabiej rozwinięte | Ogółem | 185 414 432,00 | 85,00% | 203 909 290,91 | 109,97% | 197 229 026,59 | 195 838 479,46 | 105,62% | 402 | 185 732 176,86 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | Ogółem | 134 877 350,00 | 85,00% | 150 673 778,16 | 111,71% | 146 122 952,24 | 143 648 991,14 | 106,50% | 434 | 136 509 926,97 |
| 11 | EFS | Słabiej rozwinięte | Ogółem | 30 153 867,00 | 95,00% | 33 122 620,01 | 109,85% | 31 842 669,76 | 32 465 289,53 | 107,67% | 125 | 30 614 656,41 |
| 13 | EFRR |  | Ogółem | 26 436 076,00 | 100,00% | 28 669 774,51 | 108,45% | 28 660 853,26 | 28 669 774,51 | 108,45% | 25 |  |
| 12 | EFS | Słabiej rozwinięte | Ogółem | 83 557 542,00 | 85,00% | 89 438 297,68 | 107,04% | 89 438 297,68 | 88 145 677,29 | 105,49% | 16 |  |
| Ogółem | EFRR | Słabiej rozwinięte |  | 1 605 780 323,00 | 85,20% | 1 905 090 281,73 | 118,64% | 1 750 235 630,02 | 1 901 833 668,50 | 118,44% | 1 928 | 1 819 979 659,50 |
| Ogółem | EFS | Słabiej rozwinięte |  | 626 401 544,00 | 85,48% | 683 636 595,15 | 109,14% | 662 880 562,31 | 651 337 370,98 | 103,98% | 1 375 | 532 767 969,77 |
| Ogółem | EFRR REACT-EU |  |  | 26 436 076,00 | 100,00% | 28 669 774,51 | 108,45% | 28 660 853,26 | 28 669 774,51 | 108,45% | 25 |  |
| Suma całkowita |  |  |  | 2 258 617 943,00 | 85,45% | 2 617 396 651,39 | 115,88% | 2 441 777 045,59 | 2 581 840 813,99 | 114,31% | 3 328 | 2 352 747 629,27 |

## Tabela 7: Podział skumulowanych danych finansowych według kategorii interwencji w przypadku EFRR, EFRR REACT-EU, EFS, EFS REACT-EU i Funduszu Spójności (art. 112 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013)

| Oś priorytetowa | Charakterystyka wydatków |  | Rodzaje kategorii |  |  |  |  |  |  |  | Dane finansowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fundusz | Kategoria regionu | Zakres interwencji | Forma finansowania | Wymiar terytorialny | Terytorialny mechanizm wdrażania | Cel tematyczny | Temat uzupełniający EFS | Wymiar gospodarczy | Wymiar lokalizacji | Całkowite koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia | Publiczne koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia | Całkowite wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej | Liczba wybranych operacji |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | PL61 | 309 173,93 | 163 862,18 | 309 173,93 | 1 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 04 | PL61 | 1 072 250,70 | 537 711,26 | 1 072 250,70 | 2 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 06 | PL61 | 1 409 929,68 | 634 468,35 | 1 409 929,68 | 1 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | PL61 | 22 027 209,00 | 10 226 640,20 | 22 027 209,00 | 25 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 08 | PL61 | 1 472 603,90 | 680 624,86 | 1 472 603,90 | 2 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 11 | PL61 | 1 671 368,39 | 837 524,47 | 1 671 368,39 | 1 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | PL61 | 4 742 544,21 | 2 218 403,11 | 4 742 544,21 | 9 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 16 | PL61 | 985 247,52 | 443 361,38 | 985 247,52 | 1 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 20 | PL61 | 1 910 960,19 | 1 048 353,17 | 1 910 960,19 | 7 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | PL61 | 27 584 083,54 | 20 623 396,18 | 27 584 083,54 | 15 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | PL61 | 3 277 194,27 | 1 732 554,70 | 3 277 194,27 | 9 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | PL61 | 460 144,41 | 253 079,43 | 460 144,41 | 3 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 01 | PL61 | 1 478 822,03 | 715 332,82 | 1 478 822,03 | 4 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | PL61 | 233 611,07 | 105 124,98 | 233 611,07 | 1 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | PL61 | 7 757 860,54 | 3 972 035,41 | 7 757 860,54 | 13 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 08 | PL61 | 372 502,24 | 193 902,50 | 372 502,24 | 2 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 19 | PL61 | 192 788,71 | 106 033,79 | 192 788,71 | 1 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 20 | PL61 | 1 333 354,47 | 733 344,95 | 1 333 354,47 | 2 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | PL61 | 2 126 832,45 | 1 123 866,17 | 2 126 832,45 | 5 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 02 | 01 | 07 | 03 |  | 01 | PL61 | 91 925,21 | 78 107,52 | 91 925,21 | 1 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 02 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | PL61 | 657 402,09 | 406 701,17 | 657 402,09 | 4 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 02 | 01 | 07 | 03 |  | 04 | PL61 | 142 397,33 | 78 318,53 | 142 397,33 | 1 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 02 | 01 | 07 | 03 |  | 06 | PL61 | 367 133,89 | 311 265,31 | 367 133,89 | 3 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 02 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | PL61 | 5 838 440,11 | 3 442 644,28 | 5 838 440,11 | 32 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 02 | 01 | 07 | 03 |  | 08 | PL61 | 139 223,18 | 117 977,72 | 139 223,18 | 1 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 02 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | PL61 | 644 811,91 | 494 500,41 | 644 811,91 | 6 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 02 | 01 | 07 | 03 |  | 15 | PL61 | 138 751,24 | 117 938,55 | 138 751,24 | 1 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 02 | 01 | 07 | 03 |  | 17 | PL61 | 123 065,03 | 104 605,28 | 123 065,03 | 1 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 02 | 01 | 07 | 03 |  | 20 | PL61 | 1 202 671,91 | 918 595,37 | 1 202 671,91 | 9 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 02 | 01 | 07 | 03 |  | 23 | PL61 | 569 388,39 | 345 132,11 | 569 388,39 | 3 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 02 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | PL | 1 867 470,49 | 1 395 173,86 | 1 867 470,49 | 15 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 02 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | PL61 | 150 470,83 | 82 753,13 | 150 470,83 | 1 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 02 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | PL61 | 2 790 876,38 | 1 614 539,66 | 2 790 876,38 | 16 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 02 | 02 | 07 | 03 |  | 20 | PL61 | 256 438,21 | 217 972,47 | 256 438,21 | 2 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 02 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | PL61 | 1 049 736,66 | 675 204,63 | 1 049 736,66 | 6 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 02 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | PL61 | 613 919,96 | 342 136,01 | 613 919,96 | 3 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 02 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | PL61 | 6 210 805,69 | 4 090 695,75 | 6 210 805,69 | 37 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 02 | 03 | 07 | 03 |  | 08 | PL61 | 295 056,87 | 231 507,52 | 295 056,87 | 2 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 02 | 03 | 07 | 03 |  | 09 | PL61 | 92 450,05 | 75 161,89 | 92 450,05 | 1 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 02 | 03 | 07 | 03 |  | 13 | PL61 | 103 827,46 | 88 253,34 | 103 827,46 | 1 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 02 | 03 | 07 | 03 |  | 16 | PL61 | 86 384,44 | 73 426,78 | 86 384,44 | 1 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 02 | 03 | 07 | 03 |  | 23 | PL61 | 136 861,92 | 116 332,63 | 136 861,92 | 1 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 02 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | PL61 | 850 391,12 | 517 790,63 | 850 391,12 | 5 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 16 | PL61 | 130 182 864,03 | 130 182 864,03 | 130 182 864,03 | 1 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | PL61 | 12 950 115,64 | 12 950 115,64 | 12 950 115,64 | 1 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 002 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | PL61 | 947 624,60 | 439 366,82 | 947 624,60 | 1 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | PL61 | 138 029,09 | 62 113,08 | 138 029,09 | 1 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | PL61 | 21 330 862,41 | 10 638 042,02 | 21 330 862,41 | 19 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | PL61 | 6 957 346,71 | 3 890 935,13 | 6 957 346,71 | 5 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | PL61 | 551 632,08 | 357 522,22 | 551 632,08 | 2 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | PL61 | 3 108 335,62 | 1 845 836,99 | 3 108 335,62 | 5 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | PL61 | 6 228 382,49 | 3 054 902,02 | 6 228 382,49 | 5 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | PL61 | 268 731,44 | 107 492,57 | 268 731,44 | 1 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | PL61 | 106 897,45 | 53 448,72 | 106 897,45 | 1 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | PL61 | 12 359 161,09 | 6 375 950,34 | 12 359 161,09 | 8 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 20 | PL61 | 367 066,77 | 201 886,72 | 367 066,77 | 1 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | PL61 | 981 349,93 | 555 762,09 | 981 349,93 | 3 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 056 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | PL61 | 5 053 634,99 | 5 053 634,99 | 5 053 634,99 | 1 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | PL61 | 814 639,95 | 339 535,14 | 814 639,95 | 1 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | PL61 | 27 134 167,40 | 22 890 331,24 | 27 133 675,72 | 3 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 06 | PL61 | 27 683,52 | 23 092,14 | 27 683,52 | 1 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | PL61 | 762 000,33 | 657 830,18 | 762 000,33 | 6 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 11 | PL61 | 28 941,90 | 23 559,98 | 28 941,90 | 1 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | PL61 | 1 164 863,41 | 1 019 053,02 | 1 164 863,41 | 17 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | PL61 | 57 460,45 | 47 189,57 | 57 460,45 | 2 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | PL61 | 307 240,80 | 257 851,07 | 307 240,80 | 5 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | PL61 | 670 277,03 | 525 909,67 | 670 277,03 | 1 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | PL61 | 12 684 754,50 | 9 378 042,38 | 12 684 754,50 | 17 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | PL61 | 5 564 687,89 | 4 325 136,96 | 5 564 687,89 | 12 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | PL61 | 2 061 969,86 | 1 627 802,14 | 2 061 969,86 | 1 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | PL61 | 675 915,54 | 504 294,83 | 675 915,54 | 1 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 23 | PL61 | 295 699,41 | 235 568,08 | 295 699,41 | 1 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | PL61 | 23 271 564,59 | 17 219 911,55 | 23 271 564,59 | 7 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | PL61 | 1 148 646,68 | 718 262,85 | 1 148 646,68 | 2 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | PL61 | 3 378 004,02 | 3 378 004,02 | 3 378 004,02 | 1 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | PL61 | 42 633 707,30 | 39 793 445,77 | 42 633 707,30 | 15 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | PL61 | 12 751 770,14 | 12 751 770,14 | 12 751 770,14 | 2 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | PL61 | 19 764 472,68 | 19 764 472,68 | 19 764 472,68 | 1 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | PL61 | 1 544 882,96 | 602 504,35 | 1 544 882,96 | 1 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 069 | 02 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | PL61 | 51 585,26 | 43 847,47 | 51 585,26 | 1 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 069 | 02 | 03 | 07 | 03 |  | 13 | PL61 | 122 705,18 | 104 299,40 | 122 705,18 | 1 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 072 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 17 | PL61 | 9 243 885,26 | 4 818 625,09 | 9 243 885,26 | 2 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 072 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | PL61 | 7 708 687,46 | 6 632 698,92 | 7 708 687,46 | 4 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 072 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 08 | PL61 | 1 469 686,63 | 1 469 686,63 | 1 469 686,63 | 1 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 072 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | PL61 | 122 691,02 | 104 287,37 | 122 691,02 | 1 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 072 | 02 | 01 | 07 | 03 |  | 17 | PL61 | 8 515 295,81 | 7 148 094,18 | 8 515 295,81 | 2 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 072 | 02 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | PL61 | 1 882 604,39 | 1 600 213,73 | 1 882 604,39 | 1 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 072 | 02 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | PL61 | 1 977 919,08 | 1 681 231,22 | 1 977 919,08 | 1 |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 072 | 02 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | PL61 | 914 826,58 | 914 826,58 | 914 826,58 | 2 |
| 02 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 078 | 01 | 01 | 07 | 02 |  | 18 | PL61 | 30 340 812,95 | 30 340 812,95 | 30 340 812,95 | 1 |
| 02 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 079 | 01 | 01 | 07 | 02 |  | 13 | PL61 | 5 367 118,64 | 5 358 019,37 | 5 367 118,64 | 1 |
| 02 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 081 | 01 | 01 | 07 | 02 |  | 13 | PL61 | 28 294 318,38 | 28 149 201,26 | 28 294 318,38 | 2 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 005 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 24 | PL61 | 352 041,21 | 352 041,21 | 352 041,21 | 2 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 005 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | PL61 | 6 605 843,27 | 2 669 032,69 | 6 605 843,27 | 1 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 005 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | PL61 | 6 728 530,30 | 4 274 635,29 | 6 728 530,30 | 1 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 005 | 04 | 01 | 07 | 04 |  | 16 | PL61 | 11 256 409,28 | 11 256 409,28 | 11 256 409,28 | 1 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 10 | PL61 | 2 403 247,00 | 1 681 865,06 | 2 403 247,00 | 11 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 17 | PL61 | 239 976,50 | 119 988,25 | 239 976,50 | 1 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 18 | PL61 | 484 821,31 | 484 821,31 | 484 821,31 | 2 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 24 | PL61 | 578 798,30 | 244 720,72 | 578 798,30 | 2 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | PL61 | 927 465,18 | 618 211,88 | 927 465,18 | 5 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 18 | PL61 | 619 490,30 | 546 654,73 | 619 490,30 | 5 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 20 | PL61 | 72 414,93 | 48 168,39 | 72 414,93 | 1 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | PL61 | 182 132,50 | 133 873,08 | 182 132,50 | 2 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 23 | PL61 | 102 709,07 | 102 709,07 | 102 709,07 | 1 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | PL61 | 2 735 211,26 | 2 684 435,83 | 2 735 211,26 | 13 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 18 | PL61 | 14 956 952,28 | 13 548 819,05 | 14 956 952,28 | 63 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 20 | PL61 | 64 170,93 | 64 170,93 | 64 170,93 | 2 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | PL61 | 3 137 650,79 | 2 593 827,56 | 3 137 650,79 | 13 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 24 | PL61 | 1 090 623,41 | 1 032 727,30 | 1 090 623,41 | 7 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 012 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 20 | PL61 | 282 185,46 | 282 185,46 | 282 185,46 | 1 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 012 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | PL61 | 220 469,48 | 107 963,90 | 220 469,48 | 1 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 012 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 18 | PL61 | 145 929,13 | 145 929,13 | 145 929,13 | 1 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 012 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 19 | PL61 | 557 270,28 | 232 883,25 | 557 270,28 | 1 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 012 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 20 | PL61 | 228 233,99 | 117 741,75 | 228 233,99 | 1 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 012 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | PL61 | 579 052,23 | 579 052,23 | 579 052,23 | 2 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 01 | 01 | 04 |  | 18 | PL61 | 27 590 333,67 | 27 590 333,67 | 27 590 333,67 | 15 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 01 | 01 | 04 |  | 21 | PL61 | 24 575,78 | 20 889,41 | 24 575,78 | 1 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 01 | 01 | 04 |  | 22 | PL61 | 5 677 062,12 | 5 677 062,12 | 5 677 062,12 | 5 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 01 | 01 | 04 |  | 24 | PL61 | 1 449 848,76 | 1 449 848,76 | 1 449 848,76 | 1 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 10 | PL61 | 619 622,95 | 619 622,95 | 619 622,95 | 1 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 18 | PL61 | 15 136 767,27 | 15 066 616,52 | 15 136 767,27 | 18 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 19 | PL61 | 804 230,14 | 804 230,14 | 804 230,14 | 1 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 20 | PL61 | 5 674 325,75 | 5 674 325,75 | 5 674 325,75 | 5 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 21 | PL61 | 545 496,24 | 343 259,03 | 545 496,24 | 2 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 24 | PL61 | 3 639 121,10 | 3 093 252,93 | 3 639 121,10 | 1 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 10 | PL61 | 490 244,43 | 490 244,43 | 490 244,43 | 1 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 18 | PL61 | 3 929 630,64 | 3 929 630,64 | 3 929 630,64 | 12 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 19 | PL61 | 1 001 073,56 | 1 001 073,56 | 1 001 073,56 | 2 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 20 | PL61 | 261 169,12 | 261 169,12 | 261 169,12 | 1 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 23 | PL61 | 304 707,65 | 304 707,65 | 304 707,65 | 1 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 24 | PL61 | 96 603,03 | 96 603,03 | 96 603,03 | 2 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 08 | PL61 | 767 729,99 | 767 729,99 | 767 729,99 | 3 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | PL61 | 211 104,58 | 211 104,58 | 211 104,58 | 1 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 18 | PL61 | 9 210 840,22 | 9 210 840,22 | 9 183 721,70 | 26 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 19 | PL61 | 926 248,92 | 878 298,74 | 926 248,92 | 4 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 20 | PL61 | 8 651 211,39 | 7 523 533,38 | 8 647 727,97 | 9 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 21 | PL61 | 569 887,17 | 434 420,38 | 569 887,17 | 2 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | PL61 | 1 392 362,41 | 1 392 362,41 | 1 392 362,41 | 2 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 24 | PL61 | 1 058 031,19 | 1 058 031,19 | 1 058 031,19 | 2 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 03 | 01 | 04 |  | 08 | PL61 | 79 632,87 | 79 632,87 | 79 632,87 | 1 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 03 | 01 | 04 |  | 10 | PL61 | 1 590 627,49 | 1 553 222,72 | 1 590 627,49 | 6 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 03 | 01 | 04 |  | 11 | PL61 | 179 983,09 | 179 983,09 | 179 983,09 | 2 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 03 | 01 | 04 |  | 18 | PL61 | 9 195 938,28 | 9 195 938,28 | 9 152 629,99 | 34 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 03 | 01 | 04 |  | 19 | PL61 | 2 207 030,11 | 2 207 030,11 | 2 207 030,11 | 8 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 03 | 01 | 04 |  | 20 | PL61 | 21 949,19 | 18 636,31 | 21 949,19 | 1 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 03 | 01 | 04 |  | 22 | PL61 | 974 969,53 | 974 969,53 | 974 969,53 | 6 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 03 | 01 | 04 |  | 23 | PL61 | 311 770,28 | 307 515,67 | 311 770,28 | 5 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 03 | 01 | 04 |  | 24 | PL61 | 502 886,47 | 502 886,47 | 502 886,47 | 3 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 07 | PL61 | 95 513,03 | 95 513,03 | 95 513,03 | 1 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 08 | PL61 | 1 093 577,41 | 1 093 577,41 | 1 093 577,41 | 6 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | PL61 | 682 158,95 | 682 158,95 | 682 158,95 | 3 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 18 | PL61 | 22 291 938,49 | 22 291 938,49 | 22 291 938,49 | 96 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 19 | PL61 | 3 955 553,99 | 3 955 553,99 | 3 955 553,99 | 5 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 20 | PL61 | 943 560,84 | 943 018,62 | 943 560,84 | 4 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 21 | PL61 | 39 961,81 | 39 961,81 | 39 961,81 | 1 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | PL61 | 83 033,54 | 83 033,54 | 83 033,54 | 2 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 23 | PL61 | 219 840,64 | 219 394,46 | 219 840,64 | 2 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 24 | PL61 | 425 505,19 | 413 009,49 | 425 505,19 | 4 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 014 | 04 | 01 | 07 | 04 |  | 16 | PL61 | 6 145 565,18 | 6 145 565,18 | 6 145 565,18 | 1 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 043 | 01 | 01 | 01 | 04 |  | 12 | PL61 | 42 266 248,00 | 42 266 248,00 | 42 232 555,94 | 6 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 043 | 01 | 01 | 01 | 04 |  | 18 | PL61 | 1 925 556,50 | 1 925 556,50 | 1 925 556,50 | 1 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 043 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 12 | PL61 | 12 863 995,00 | 11 856 303,78 | 12 863 995,00 | 3 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 043 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 18 | PL61 | 51 006 934,78 | 51 006 934,78 | 51 006 699,10 | 4 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 043 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 18 | PL61 | 2 200 062,85 | 2 200 062,85 | 2 200 062,85 | 2 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 043 | 01 | 03 | 01 | 04 |  | 18 | PL61 | 2 473 864,59 | 2 473 864,59 | 2 473 864,59 | 2 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 044 | 01 | 01 | 01 | 04 |  | 18 | PL61 | 1 586 672,33 | 1 586 672,33 | 1 586 672,33 | 1 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 044 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 12 | PL61 | 98 962,89 | 84 118,46 | 98 962,89 | 1 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 044 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 18 | PL61 | 3 633 731,15 | 3 633 731,15 | 3 633 731,15 | 1 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 04 | 01 | 07 | 04 |  | 16 | PL61 | 5 431 184,63 | 5 431 184,63 | 5 431 184,63 | 1 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 090 | 01 | 01 | 01 | 04 |  | 22 | PL61 | 3 423 497,82 | 3 423 497,82 | 3 423 301,91 | 2 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 090 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 12 | PL61 | 1 047 100,98 | 1 047 100,98 | 1 047 100,98 | 4 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 090 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 18 | PL61 | 4 179 986,24 | 4 179 986,24 | 4 179 986,24 | 5 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 090 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | PL61 | 3 182 116,19 | 3 182 116,19 | 3 182 116,19 | 3 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 090 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 22 | PL61 | 1 682 481,82 | 1 682 481,82 | 1 682 481,82 | 2 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 090 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 12 | PL61 | 317 390,72 | 317 390,72 | 317 390,72 | 2 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 090 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 18 | PL61 | 878 577,14 | 878 577,14 | 878 577,14 | 3 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 090 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | PL61 | 843 913,05 | 843 913,05 | 843 913,05 | 2 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 090 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 24 | PL61 | 553 759,63 | 553 759,63 | 553 759,63 | 2 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 090 | 01 | 03 | 01 | 04 |  | 12 | PL61 | 10 711 583,74 | 10 711 583,74 | 10 711 583,74 | 6 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 090 | 01 | 03 | 01 | 04 |  | 18 | PL61 | 5 774 769,58 | 5 774 769,58 | 5 774 769,58 | 10 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 090 | 01 | 03 | 01 | 04 |  | 22 | PL61 | 4 424 470,93 | 4 424 470,93 | 4 424 470,93 | 7 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 090 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 08 | PL61 | 1 419 087,75 | 1 419 087,75 | 1 419 087,75 | 6 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 090 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 12 | PL61 | 9 664 502,20 | 9 664 502,20 | 9 664 502,20 | 17 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 090 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 18 | PL61 | 11 371 869,53 | 11 371 869,53 | 11 371 869,53 | 24 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 090 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | PL61 | 4 109 065,87 | 4 109 065,87 | 4 109 065,87 | 4 |
| 03 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 090 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 24 | PL61 | 402 499,80 | 402 499,80 | 402 499,80 | 2 |
| 04 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 017 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 11 | PL61 | 2 950 158,39 | 2 950 158,39 | 2 950 158,39 | 2 |
| 04 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 017 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 21 | PL61 | 674 740,18 | 573 529,15 | 674 740,18 | 1 |
| 04 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 017 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 11 | PL61 | 12 773 213,99 | 11 562 168,47 | 12 773 213,99 | 14 |
| 04 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 017 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 21 | PL61 | 349 444,65 | 349 444,65 | 349 444,65 | 1 |
| 04 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 018 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 11 | PL61 | 1 887 771,96 | 1 887 771,96 | 1 887 771,96 | 1 |
| 04 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 020 | 01 | 03 | 01 | 06 |  | 11 | PL61 | 210 964,66 | 210 964,66 | 210 964,66 | 1 |
| 04 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 020 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 11 | PL61 | 1 805 154,85 | 1 805 154,85 | 1 805 154,85 | 5 |
| 04 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 021 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | PL61 | 545 899,32 | 545 899,32 | 545 899,32 | 1 |
| 04 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 021 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 11 | PL61 | 131 792,94 | 131 792,94 | 131 792,94 | 1 |
| 04 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 022 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 11 | PL61 | 853 452,94 | 853 452,94 | 853 452,94 | 2 |
| 04 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 022 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | PL61 | 7 152 413,54 | 7 152 413,54 | 7 152 413,54 | 6 |
| 04 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 022 | 01 | 03 | 01 | 06 |  | 11 | PL61 | 10 247 554,52 | 10 247 554,52 | 10 247 554,52 | 11 |
| 04 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 022 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 11 | PL61 | 25 580 230,52 | 25 484 543,61 | 25 580 230,52 | 48 |
| 04 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 085 | 01 | 01 | 01 | 06 |  | 22 | PL61 | 1 842 470,05 | 1 842 470,05 | 1 842 470,05 | 1 |
| 04 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 085 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | PL61 | 2 300 843,73 | 2 181 716,10 | 2 300 843,73 | 2 |
| 04 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 085 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 22 | PL61 | 880 163,80 | 880 163,80 | 880 163,80 | 3 |
| 04 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 085 | 01 | 03 | 01 | 06 |  | 22 | PL61 | 1 001 775,53 | 997 668,18 | 1 001 775,53 | 8 |
| 04 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 085 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | PL61 | 14 787 323,21 | 12 943 218,80 | 13 553 776,57 | 9 |
| 04 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 087 | 01 | 02 | 07 | 05 |  | 22 | PL61 | 313 003,62 | 313 003,62 | 313 003,62 | 1 |
| 04 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 087 | 01 | 03 | 07 | 05 |  | 22 | PL61 | 4 256 971,62 | 4 256 971,62 | 4 256 971,62 | 1 |
| 04 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 088 | 01 | 01 | 07 | 05 |  | 18 | PL61 | 930 982,07 | 930 982,07 | 930 982,07 | 5 |
| 04 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 088 | 01 | 01 | 07 | 05 |  | 24 | PL61 | 534 860,36 | 454 631,30 | 534 860,36 | 2 |
| 04 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 088 | 01 | 02 | 07 | 05 |  | 22 | PL61 | 1 014 230,97 | 659 250,13 | 1 014 230,97 | 1 |
| 04 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 088 | 01 | 03 | 07 | 05 |  | 22 | PL61 | 15 500 621,59 | 10 910 099,45 | 15 500 621,59 | 7 |
| 04 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 091 | 01 | 03 | 01 | 06 |  | 22 | PL61 | 167 195,85 | 167 195,85 | 167 195,85 | 1 |
| 04 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 091 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | PL61 | 763 816,87 | 763 816,87 | 763 816,87 | 1 |
| 04 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 094 | 01 | 01 | 01 | 06 |  | 23 | PL61 | 8 104 757,94 | 7 962 406,80 | 8 104 757,94 | 15 |
| 04 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 094 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 23 | PL61 | 11 640 494,06 | 6 711 011,94 | 11 640 494,06 | 6 |
| 04 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 094 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 23 | PL61 | 668 376,72 | 668 376,72 | 668 376,72 | 3 |
| 04 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 094 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 23 | PL61 | 3 787 827,78 | 3 787 827,78 | 3 787 827,78 | 7 |
| 04 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 094 | 01 | 03 | 01 | 06 |  | 23 | PL61 | 2 145 878,66 | 2 075 930,50 | 2 145 878,66 | 12 |
| 04 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 094 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 23 | PL61 | 36 392 745,43 | 26 687 957,57 | 36 392 745,43 | 10 |
| 04 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 095 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 23 | PL61 | 4 340 833,08 | 3 222 211,52 | 4 340 833,08 | 3 |
| 04 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 095 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 23 | PL61 | 2 580 465,70 | 2 580 465,70 | 2 580 465,70 | 4 |
| 04 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 095 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 23 | PL61 | 51 701,21 | 51 701,21 | 51 701,21 | 1 |
| 05 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 026 | 01 | 02 | 07 | 07 |  | 12 | PL61 | 257 557,30 | 257 557,30 | 257 557,30 | 1 |
| 05 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 026 | 01 | 03 | 07 | 07 |  | 12 | PL61 | 35 645 346,64 | 35 642 653,03 | 35 059 475,98 | 3 |
| 05 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 027 | 01 | 01 | 07 | 07 |  | 12 | PL61 | 23 699 282,14 | 23 699 282,14 | 23 699 282,14 | 1 |
| 05 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 030 | 01 | 01 | 07 | 07 |  | 12 | PL61 | 7 874 457,54 | 7 874 457,54 | 7 874 457,54 | 3 |
| 05 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 034 | 01 | 01 | 07 | 07 |  | 12 | PL61 | 17 391 969,78 | 17 391 969,78 | 17 391 969,78 | 4 |
| 05 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 034 | 01 | 02 | 07 | 07 |  | 12 | PL61 | 64 735 989,86 | 64 735 989,86 | 64 734 421,95 | 10 |
| 05 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 034 | 01 | 03 | 07 | 07 |  | 12 | PL61 | 113 814 031,48 | 113 814 031,48 | 112 487 325,40 | 28 |
| 05 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 044 | 01 | 03 | 07 | 07 |  | 12 | PL61 | 915 279,77 | 915 279,77 | 915 279,77 | 1 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 049 | 01 | 01 | 07 | 10 |  | 19 | PL61 | 5 978 629,30 | 5 978 629,30 | 5 978 629,30 | 1 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 050 | 01 | 01 | 01 | 10 |  | 19 | PL61 | 6 703 731,68 | 6 703 731,68 | 6 703 731,68 | 6 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 050 | 01 | 01 | 07 | 10 |  | 19 | PL61 | 13 644 756,71 | 13 644 756,71 | 13 644 756,71 | 15 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 050 | 01 | 02 | 01 | 10 |  | 19 | PL61 | 1 098 015,63 | 1 098 015,63 | 1 098 015,63 | 3 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 050 | 01 | 02 | 07 | 10 |  | 19 | PL61 | 5 552 787,42 | 5 552 787,42 | 5 552 475,99 | 14 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 050 | 01 | 03 | 01 | 10 |  | 19 | PL61 | 602 734,44 | 602 734,44 | 602 734,44 | 2 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 050 | 01 | 03 | 07 | 10 |  | 19 | PL61 | 9 192 131,77 | 9 191 783,31 | 9 192 131,77 | 17 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 052 | 01 | 01 | 01 | 10 |  | 19 | PL61 | 36 530,84 | 31 051,21 | 36 530,84 | 1 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 052 | 01 | 01 | 07 | 10 |  | 19 | PL61 | 4 949 278,22 | 4 427 309,08 | 4 949 278,22 | 9 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 052 | 01 | 02 | 01 | 10 |  | 19 | PL61 | 353 884,59 | 353 884,59 | 353 884,59 | 1 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 052 | 01 | 02 | 07 | 10 |  | 19 | PL61 | 4 268 447,43 | 4 226 908,74 | 4 268 447,43 | 4 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 052 | 01 | 03 | 01 | 10 |  | 19 | PL61 | 6 326 027,06 | 6 288 846,15 | 6 326 027,06 | 10 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 052 | 01 | 03 | 07 | 10 |  | 19 | PL61 | 15 453 536,83 | 15 409 074,62 | 15 453 536,83 | 40 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 053 | 01 | 01 | 07 | 08 |  | 20 | PL61 | 175 170 049,73 | 171 916 009,95 | 175 170 049,73 | 54 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 053 | 01 | 01 | 07 | 09 |  | 21 | PL61 | 5 976 597,65 | 5 452 335,81 | 5 976 597,65 | 5 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 053 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 20 | PL | 14 157 794,87 | 14 157 794,87 | 14 157 794,87 | 1 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 053 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 20 | PL61 | 38 254 926,79 | 31 871 043,69 | 38 254 926,79 | 44 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 053 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 21 | PL61 | 1 356 895,52 | 1 356 895,52 | 1 356 895,52 | 1 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 053 | 01 | 03 | 07 | 09 |  | 20 | PL61 | 8 600 247,56 | 7 438 469,20 | 8 600 247,56 | 22 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 053 | 01 | 03 | 07 | 09 |  | 21 | PL61 | 7 935 850,73 | 7 375 151,58 | 7 935 850,73 | 8 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 054 | 01 | 01 | 01 | 09 |  | 17 | PL61 | 1 439 016,47 | 699 055,96 | 1 439 016,47 | 14 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 054 | 01 | 01 | 01 | 09 |  | 21 | PL61 | 1 663 892,94 | 1 663 892,94 | 1 663 892,94 | 2 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 054 | 01 | 01 | 01 | 09 |  | 24 | PL61 | 1 862 212,53 | 1 862 212,53 | 1 862 212,53 | 4 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 054 | 01 | 01 | 07 | 09 |  | 18 | PL61 | 1 370 853,94 | 1 370 853,94 | 1 370 853,94 | 3 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 054 | 01 | 01 | 07 | 09 |  | 21 | PL61 | 5 129 174,14 | 5 129 174,14 | 5 129 174,14 | 17 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 054 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 21 | PL61 | 1 542 292,81 | 1 542 292,81 | 1 542 207,86 | 5 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 054 | 01 | 03 | 07 | 09 |  | 21 | PL61 | 254 485,28 | 254 485,28 | 254 485,28 | 2 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 055 | 01 | 01 | 01 | 09 |  | 19 | PL61 | 521 453,44 | 364 456,45 | 521 453,44 | 2 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 055 | 01 | 01 | 01 | 09 |  | 21 | PL61 | 4 137 018,04 | 4 125 118,13 | 4 137 018,04 | 6 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 055 | 01 | 01 | 01 | 09 |  | 22 | PL61 | 1 526 958,81 | 1 526 958,81 | 1 526 958,81 | 1 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 055 | 01 | 01 | 01 | 09 |  | 23 | PL61 | 1 549 881,41 | 1 549 881,41 | 1 549 881,41 | 6 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 055 | 01 | 01 | 01 | 09 |  | 24 | PL61 | 14 149 769,44 | 13 918 715,85 | 14 149 769,44 | 11 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 055 | 01 | 01 | 07 | 09 |  | 18 | PL61 | 4 938 386,14 | 4 938 386,14 | 4 938 386,14 | 4 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 055 | 01 | 01 | 07 | 09 |  | 21 | PL61 | 9 444 715,72 | 9 103 630,58 | 9 444 715,72 | 12 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 055 | 01 | 01 | 07 | 09 |  | 23 | PL61 | 2 794 897,16 | 2 794 897,16 | 2 794 897,16 | 1 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 055 | 01 | 02 | 01 | 09 |  | 18 | PL61 | 2 846 885,18 | 2 846 885,18 | 2 846 885,18 | 3 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 055 | 01 | 02 | 01 | 09 |  | 21 | PL61 | 1 662 814,05 | 1 662 814,05 | 1 662 814,05 | 1 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 055 | 01 | 02 | 01 | 09 |  | 24 | PL61 | 285 033,94 | 285 033,94 | 285 033,94 | 1 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 055 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 08 | PL61 | 2 805 921,24 | 2 805 921,24 | 2 805 921,24 | 5 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 055 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 18 | PL61 | 5 027 244,03 | 5 027 244,03 | 5 027 244,03 | 5 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 055 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 21 | PL61 | 9 857 655,14 | 9 527 583,50 | 9 857 655,14 | 19 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 055 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 23 | PL61 | 270 650,00 | 270 650,00 | 270 650,00 | 1 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 055 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 24 | PL61 | 3 713 717,35 | 3 713 717,35 | 3 713 717,35 | 6 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 055 | 01 | 03 | 01 | 09 |  | 19 | PL61 | 246 551,78 | 246 551,78 | 246 551,78 | 1 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 055 | 01 | 03 | 01 | 09 |  | 21 | PL61 | 594 697,12 | 594 697,12 | 594 697,12 | 1 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 055 | 01 | 03 | 01 | 09 |  | 23 | PL61 | 1 234 129,56 | 1 234 129,56 | 1 234 129,56 | 2 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 055 | 01 | 03 | 07 | 09 |  | 08 | PL61 | 1 963 273,76 | 1 963 273,76 | 1 963 273,76 | 4 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 055 | 01 | 03 | 07 | 09 |  | 17 | PL61 | 650 281,43 | 650 281,43 | 650 281,43 | 1 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 055 | 01 | 03 | 07 | 09 |  | 18 | PL61 | 3 952 754,58 | 3 952 754,58 | 3 952 754,58 | 5 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 055 | 01 | 03 | 07 | 09 |  | 21 | PL61 | 13 499 775,54 | 13 109 528,87 | 13 499 775,54 | 26 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 055 | 01 | 03 | 07 | 09 |  | 24 | PL61 | 3 183 493,20 | 3 183 493,20 | 3 183 493,20 | 6 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 075 | 01 | 01 | 07 | 08 |  | 24 | PL61 | 217 865,69 | 174 630,32 | 217 865,69 | 1 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 075 | 01 | 02 | 07 | 08 |  | 20 | PL61 | 3 488 540,82 | 1 918 697,45 | 3 488 540,82 | 1 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 093 | 01 | 01 | 07 | 08 |  | 15 | PL61 | 4 942 796,50 | 4 942 796,50 | 4 942 796,50 | 2 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 093 | 01 | 01 | 07 | 08 |  | 18 | PL61 | 5 567 386,14 | 5 567 386,14 | 5 567 386,14 | 3 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 093 | 01 | 01 | 07 | 08 |  | 19 | PL61 | 183 192,05 | 183 192,05 | 183 192,05 | 1 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 093 | 01 | 01 | 07 | 08 |  | 20 | PL61 | 1 902 397,67 | 1 147 288,89 | 1 902 397,67 | 1 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 093 | 01 | 01 | 07 | 08 |  | 23 | PL61 | 7 035 077,11 | 6 901 257,97 | 7 035 077,11 | 4 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 093 | 01 | 01 | 07 | 08 |  | 24 | PL61 | 4 563 245,49 | 4 563 245,49 | 4 563 245,49 | 3 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 093 | 01 | 02 | 07 | 08 |  | 15 | PL61 | 889 608,31 | 889 608,31 | 889 608,31 | 1 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 093 | 01 | 02 | 07 | 08 |  | 18 | PL61 | 3 326 967,37 | 3 326 967,37 | 3 326 967,37 | 2 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 093 | 01 | 02 | 07 | 08 |  | 20 | PL61 | 5 081 398,19 | 4 184 592,18 | 5 081 398,19 | 2 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 093 | 01 | 03 | 07 | 08 |  | 15 | PL61 | 1 710 940,77 | 1 710 940,77 | 1 710 940,77 | 1 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 093 | 01 | 03 | 07 | 08 |  | 18 | PL61 | 2 386 804,36 | 2 386 804,36 | 2 386 804,36 | 4 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 093 | 01 | 03 | 07 | 08 |  | 23 | PL61 | 764 057,48 | 761 001,70 | 764 057,48 | 2 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 093 | 01 | 03 | 07 | 08 |  | 24 | PL61 | 1 577 178,49 | 1 519 569,20 | 1 577 178,49 | 2 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 101 | 01 | 01 | 07 | 09 |  | 21 | PL61 | 1 593 777,03 | 1 593 777,03 | 1 593 777,03 | 2 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 101 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 21 | PL61 | 223 978,05 | 223 978,05 | 223 978,05 | 1 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 101 | 01 | 03 | 01 | 10 |  | 19 | PL61 | 665 628,27 | 665 628,27 | 665 628,27 | 1 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 101 | 01 | 03 | 07 | 09 |  | 21 | PL61 | 533 961,77 | 533 961,77 | 533 961,77 | 2 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 101 | 01 | 03 | 07 | 10 |  | 19 | PL61 | 276 938,92 | 276 938,92 | 276 938,92 | 2 |
| 07 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 08 | PL61 | 52 334,78 | 52 334,78 | 52 334,78 | 1 |
| 07 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 17 | PL61 | 771 641,08 | 771 641,08 | 771 641,08 | 1 |
| 07 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | PL61 | 417 681,95 | 345 893,09 | 417 681,95 | 2 |
| 07 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 08 | PL61 | 5 865 977,13 | 5 865 977,13 | 5 865 977,13 | 22 |
| 07 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 18 | PL61 | 14 207 823,48 | 14 207 823,48 | 14 207 823,48 | 81 |
| 07 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 19 | PL61 | 425 664,85 | 425 664,85 | 425 664,85 | 1 |
| 07 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 21 | PL61 | 2 651 091,60 | 2 650 525,27 | 2 651 091,60 | 16 |
| 07 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 23 | PL61 | 2 436 327,98 | 2 436 092,01 | 2 436 327,98 | 14 |
| 07 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 24 | PL61 | 15 868 569,12 | 14 114 895,09 | 15 868 569,12 | 67 |
| 08 | EFS | Słabiej rozwinięte | 102 | 01 | 01 | 07 |  | 08 | 18 | PL61 | 55 093 455,02 | 55 093 455,02 | 51 677 742,91 | 25 |
| 08 | EFS | Słabiej rozwinięte | 102 | 01 | 01 | 07 |  | 08 | 21 | PL61 | 1 754 063,67 | 1 666 360,47 | 1 747 247,66 | 8 |
| 08 | EFS | Słabiej rozwinięte | 102 | 01 | 01 | 07 |  | 08 | 24 | PL61 | 3 180 022,27 | 3 096 980,10 | 2 997 623,13 | 9 |
| 08 | EFS | Słabiej rozwinięte | 102 | 01 | 02 | 07 |  | 08 | 18 | PL61 | 43 338 415,81 | 43 338 415,81 | 40 811 960,59 | 59 |
| 08 | EFS | Słabiej rozwinięte | 102 | 01 | 02 | 07 |  | 08 | 21 | PL61 | 2 614 629,25 | 2 483 897,77 | 2 424 979,63 | 15 |
| 08 | EFS | Słabiej rozwinięte | 102 | 01 | 02 | 07 |  | 08 | 24 | PL61 | 3 308 137,29 | 3 142 662,93 | 3 189 039,87 | 13 |
| 08 | EFS | Słabiej rozwinięte | 102 | 01 | 03 | 07 |  | 08 | 18 | PL61 | 11 892 874,19 | 11 892 874,19 | 11 339 322,80 | 16 |
| 08 | EFS | Słabiej rozwinięte | 102 | 01 | 03 | 07 |  | 08 | 21 | PL61 | 1 874 371,77 | 1 780 578,44 | 1 778 882,63 | 12 |
| 08 | EFS | Słabiej rozwinięte | 102 | 01 | 03 | 07 |  | 01 | 24 | PL61 | 1 360 589,04 | 1 292 559,58 | 1 249 659,92 | 8 |
| 08 | EFS | Słabiej rozwinięte | 104 | 01 | 01 | 07 |  | 08 | 16 | PL61 | 395 517,37 | 386 596,19 | 391 200,93 | 1 |
| 08 | EFS | Słabiej rozwinięte | 104 | 01 | 01 | 07 |  | 08 | 24 | PL61 | 2 463 504,31 | 2 403 862,08 | 2 402 395,22 | 4 |
| 08 | EFS | Słabiej rozwinięte | 104 | 01 | 02 | 07 |  | 08 | 24 | PL61 | 4 136 893,94 | 4 037 412,87 | 4 087 480,34 | 9 |
| 08 | EFS | Słabiej rozwinięte | 104 | 01 | 03 | 07 |  | 08 | 16 | PL61 | 2 266 731,10 | 2 221 383,83 | 2 258 070,34 | 1 |
| 08 | EFS | Słabiej rozwinięte | 104 | 01 | 03 | 07 |  | 08 | 24 | PL61 | 5 742 075,36 | 5 653 072,60 | 5 580 886,23 | 11 |
| 08 | EFS | Słabiej rozwinięte | 105 | 01 | 01 | 01 |  | 07 | 18 | PL61 | 375 494,69 | 375 494,69 | 324 852,95 | 1 |
| 08 | EFS | Słabiej rozwinięte | 105 | 01 | 01 | 01 |  | 07 | 21 | PL61 | 564 759,35 | 564 759,35 | 562 442,87 | 1 |
| 08 | EFS | Słabiej rozwinięte | 105 | 01 | 01 | 01 |  | 07 | 24 | PL61 | 162 564,56 | 138 179,88 | 162 564,56 | 2 |
| 08 | EFS | Słabiej rozwinięte | 105 | 01 | 01 | 07 |  | 07 | 18 | PL61 | 1 877 493,19 | 1 877 493,19 | 1 649 911,63 | 3 |
| 08 | EFS | Słabiej rozwinięte | 105 | 01 | 01 | 07 |  | 07 | 21 | PL61 | 4 994 411,88 | 4 478 552,88 | 4 555 746,69 | 18 |
| 08 | EFS | Słabiej rozwinięte | 105 | 01 | 01 | 07 |  | 07 | 24 | PL61 | 12 057 375,24 | 10 508 279,56 | 8 893 407,09 | 39 |
| 08 | EFS | Słabiej rozwinięte | 105 | 01 | 02 | 07 |  | 07 | 18 | PL61 | 876 636,42 | 876 636,42 | 804 676,22 | 4 |
| 08 | EFS | Słabiej rozwinięte | 105 | 01 | 02 | 07 |  | 07 | 21 | PL61 | 1 661 956,19 | 1 559 720,42 | 1 471 676,85 | 8 |
| 08 | EFS | Słabiej rozwinięte | 105 | 01 | 02 | 07 |  | 07 | 24 | PL61 | 1 639 821,73 | 1 463 850,02 | 1 511 024,99 | 7 |
| 08 | EFS | Słabiej rozwinięte | 105 | 01 | 03 | 01 |  | 07 | 21 | PL61 | 165 678,24 | 140 826,50 | 164 745,43 | 1 |
| 08 | EFS | Słabiej rozwinięte | 105 | 01 | 03 | 01 |  | 07 | 24 | PL61 | 164 805,81 | 140 084,94 | 164 805,81 | 3 |
| 08 | EFS | Słabiej rozwinięte | 105 | 01 | 03 | 07 |  | 07 | 18 | PL61 | 2 658 277,87 | 2 647 661,81 | 2 558 386,01 | 16 |
| 08 | EFS | Słabiej rozwinięte | 105 | 01 | 03 | 07 |  | 07 | 21 | PL61 | 7 490 363,62 | 7 058 243,36 | 6 528 996,42 | 22 |
| 08 | EFS | Słabiej rozwinięte | 105 | 01 | 03 | 07 |  | 07 | 24 | PL61 | 5 852 443,82 | 5 211 935,73 | 5 293 732,95 | 28 |
| 08 | EFS | Słabiej rozwinięte | 106 | 01 | 01 | 07 |  | 03 | 19 | PL61 | 1 474 629,32 | 1 400 745,44 | 1 437 878,74 | 7 |
| 08 | EFS | Słabiej rozwinięte | 106 | 01 | 01 | 07 |  | 03 | 24 | PL61 | 14 143 372,48 | 10 749 197,71 | 13 991 492,24 | 3 |
| 08 | EFS | Słabiej rozwinięte | 106 | 01 | 02 | 07 |  | 03 | 19 | PL61 | 455 419,66 | 432 648,67 | 360 742,09 | 2 |
| 08 | EFS | Słabiej rozwinięte | 106 | 01 | 02 | 07 |  | 03 | 21 | PL61 | 578 183,97 | 548 571,39 | 578 061,10 | 2 |
| 08 | EFS | Słabiej rozwinięte | 106 | 01 | 02 | 07 |  | 03 | 24 | PL61 | 611 543,88 | 580 966,69 | 573 728,83 | 2 |
| 08 | EFS | Słabiej rozwinięte | 106 | 01 | 03 | 07 |  | 03 | 19 | PL61 | 730 308,27 | 693 792,85 | 631 843,27 | 4 |
| 08 | EFS | Słabiej rozwinięte | 106 | 01 | 03 | 07 |  | 03 | 21 | PL61 | 1 210 386,94 | 1 149 867,58 | 1 186 407,90 | 6 |
| 08 | EFS | Słabiej rozwinięte | 107 | 01 | 01 | 07 |  | 08 | 18 | PL61 | 1 236 256,19 | 1 230 950,45 | 1 107 768,38 | 6 |
| 08 | EFS | Słabiej rozwinięte | 107 | 01 | 01 | 07 |  | 08 | 20 | PL61 | 120 256,97 | 114 244,12 | 102 611,38 | 1 |
| 08 | EFS | Słabiej rozwinięte | 107 | 01 | 01 | 07 |  | 08 | 24 | PL61 | 537 477,29 | 520 505,95 | 473 016,10 | 3 |
| 08 | EFS | Słabiej rozwinięte | 107 | 01 | 02 | 07 |  | 08 | 18 | PL61 | 204 383,76 | 204 383,76 | 204 128,27 | 2 |
| 08 | EFS | Słabiej rozwinięte | 107 | 01 | 02 | 07 |  | 08 | 20 | PL61 | 845 079,79 | 842 487,43 | 876 544,31 | 2 |
| 08 | EFS | Słabiej rozwinięte | 107 | 01 | 03 | 07 |  | 08 | 18 | PL61 | 159 133,28 | 159 133,28 | 96 104,26 | 1 |
| 08 | EFS | Słabiej rozwinięte | 107 | 01 | 03 | 07 |  | 08 | 20 | PL61 | 4 222 813,59 | 4 088 290,09 | 3 035 144,02 | 13 |
| 09 | EFS | Słabiej rozwinięte | 109 | 01 | 01 | 01 |  | 08 | 21 | PL61 | 2 558 246,52 | 2 503 687,75 | 2 412 425,43 | 9 |
| 09 | EFS | Słabiej rozwinięte | 109 | 01 | 01 | 07 |  | 08 | 21 | PL61 | 7 593 848,62 | 7 414 794,83 | 7 186 687,93 | 31 |
| 09 | EFS | Słabiej rozwinięte | 109 | 01 | 02 | 01 |  | 08 | 21 | PL61 | 369 430,14 | 369 430,14 | 365 400,44 | 3 |
| 09 | EFS | Słabiej rozwinięte | 109 | 01 | 02 | 07 |  | 08 | 21 | PL61 | 14 896 840,56 | 14 341 987,22 | 14 329 886,27 | 50 |
| 09 | EFS | Słabiej rozwinięte | 109 | 01 | 03 | 01 |  | 08 | 21 | PL61 | 409 123,91 | 382 185,71 | 389 045,37 | 4 |
| 09 | EFS | Słabiej rozwinięte | 109 | 01 | 03 | 07 |  | 08 | 21 | PL61 | 8 089 868,46 | 7 906 433,81 | 7 579 723,58 | 61 |
| 09 | EFS | Słabiej rozwinięte | 112 | 01 | 01 | 01 |  | 08 | 21 | PL61 | 3 948 636,24 | 3 607 577,07 | 3 684 109,29 | 7 |
| 09 | EFS | Słabiej rozwinięte | 112 | 01 | 01 | 07 |  | 08 | 20 | PL61 | 11 599 641,84 | 11 490 619,06 | 10 958 565,79 | 3 |
| 09 | EFS | Słabiej rozwinięte | 112 | 01 | 01 | 07 |  | 08 | 21 | PL61 | 34 721 227,34 | 32 858 348,44 | 33 585 799,55 | 50 |
| 09 | EFS | Słabiej rozwinięte | 112 | 01 | 02 | 01 |  | 08 | 21 | PL61 | 155 777,03 | 155 777,03 | 155 777,03 | 3 |
| 09 | EFS | Słabiej rozwinięte | 112 | 01 | 02 | 07 |  | 08 | 20 | PL61 | 2 464 259,43 | 2 217 831,87 | 2 181 174,63 | 2 |
| 09 | EFS | Słabiej rozwinięte | 112 | 01 | 02 | 07 |  | 08 | 21 | PL61 | 15 019 028,75 | 14 204 128,64 | 14 500 992,54 | 45 |
| 09 | EFS | Słabiej rozwinięte | 112 | 01 | 03 | 01 |  | 08 | 21 | PL61 | 1 335 361,66 | 1 335 361,66 | 1 451 042,77 | 20 |
| 09 | EFS | Słabiej rozwinięte | 112 | 01 | 03 | 07 |  | 08 | 20 | PL61 | 16 892 796,88 | 16 658 200,64 | 15 990 999,48 | 4 |
| 09 | EFS | Słabiej rozwinięte | 112 | 01 | 03 | 07 |  | 08 | 21 | PL61 | 63 283 071,04 | 61 704 027,43 | 61 320 537,84 | 100 |
| 09 | EFS | Słabiej rozwinięte | 113 | 01 | 02 | 07 |  | 08 | 24 | PL61 | 3 877 701,42 | 3 786 020,87 | 3 561 984,60 | 2 |
| 09 | EFS | Słabiej rozwinięte | 113 | 01 | 03 | 07 |  | 08 | 24 | PL61 | 16 694 431,07 | 16 292 614,42 | 16 184 326,92 | 8 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 115 | 01 | 01 | 01 |  | 05 | 19 | PL61 | 3 280 957,15 | 3 272 552,79 | 3 227 552,51 | 5 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 115 | 01 | 01 | 01 |  | 08 | 19 | PL61 | 3 937 267,91 | 3 830 380,31 | 3 635 068,65 | 10 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 115 | 01 | 01 | 07 |  | 05 | 19 | PL61 | 4 349 259,56 | 4 294 947,41 | 4 122 420,45 | 8 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 115 | 01 | 01 | 07 |  | 08 | 19 | PL61 | 6 657 130,58 | 6 354 790,07 | 5 925 981,46 | 22 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 115 | 01 | 02 | 01 |  | 05 | 19 | PL61 | 113 631,19 | 113 631,19 | 108 673,60 | 1 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 115 | 01 | 02 | 01 |  | 08 | 19 | PL61 | 509 777,51 | 509 777,51 | 507 240,16 | 4 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 115 | 01 | 02 | 07 |  | 05 | 19 | PL61 | 3 024 702,51 | 3 020 568,29 | 2 873 485,21 | 15 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 115 | 01 | 02 | 07 |  | 08 | 19 | PL61 | 5 536 080,82 | 5 502 149,92 | 5 264 066,79 | 35 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 115 | 01 | 03 | 01 |  | 05 | 19 | PL61 | 255 076,68 | 255 076,68 | 255 076,68 | 3 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 115 | 01 | 03 | 01 |  | 08 | 19 | PL61 | 2 418 014,99 | 2 414 921,19 | 2 372 283,79 | 28 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 115 | 01 | 03 | 07 |  | 05 | 19 | PL61 | 6 994 210,95 | 6 957 888,39 | 6 777 107,57 | 42 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 115 | 01 | 03 | 07 |  | 08 | 19 | PL61 | 23 593 228,85 | 23 216 227,61 | 22 937 754,63 | 137 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 117 | 01 | 03 | 07 |  | 05 | 19 | PL61 | 16 754 560,67 | 15 079 104,60 | 16 750 080,79 | 1 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 117 | 01 | 03 | 07 |  | 08 | 19 | PL61 | 3 301 341,72 | 3 051 943,45 | 3 288 751,61 | 1 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 118 | 01 | 01 | 01 |  | 08 | 19 | PL61 | 6 087 227,54 | 6 065 794,15 | 5 759 067,45 | 7 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 118 | 01 | 01 | 07 |  | 08 | 19 | PL61 | 23 488 280,90 | 23 227 541,18 | 21 537 616,74 | 37 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 118 | 01 | 02 | 07 |  | 05 | 19 | PL61 | 1 041 001,56 | 936 901,40 | 1 040 885,95 | 1 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 118 | 01 | 02 | 07 |  | 08 | 19 | PL61 | 19 180 017,12 | 18 294 455,76 | 17 779 628,30 | 40 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 118 | 01 | 03 | 01 |  | 08 | 19 | PL61 | 715 720,77 | 715 720,77 | 656 634,72 | 4 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 118 | 01 | 03 | 07 |  | 08 | 19 | PL61 | 19 436 289,18 | 19 008 579,57 | 18 829 614,08 | 33 |
| 11 | EFS | Słabiej rozwinięte | 114 | 01 | 01 | 06 |  | 02 | 21 | PL61 | 1 079 268,58 | 1 032 595,98 | 1 079 268,58 | 14 |
| 11 | EFS | Słabiej rozwinięte | 114 | 01 | 01 | 06 |  | 02 | 24 | PL61 | 7 747 900,69 | 7 416 432,30 | 7 531 853,19 | 29 |
| 11 | EFS | Słabiej rozwinięte | 114 | 01 | 02 | 06 |  | 02 | 21 | PL61 | 347 921,86 | 347 921,86 | 347 921,86 | 4 |
| 11 | EFS | Słabiej rozwinięte | 114 | 01 | 02 | 06 |  | 02 | 24 | PL61 | 2 126 470,22 | 2 026 673,58 | 2 114 407,90 | 12 |
| 11 | EFS | Słabiej rozwinięte | 114 | 01 | 03 | 06 |  | 02 | 21 | PL61 | 502 126,78 | 485 746,92 | 472 906,20 | 11 |
| 11 | EFS | Słabiej rozwinięte | 114 | 01 | 03 | 06 |  | 02 | 24 | PL61 | 21 318 931,88 | 20 533 299,12 | 20 918 931,80 | 55 |
| 13 | EFRR |  | 013 | 01 | 01 | 07 | 13 |  | 10 | PL61 | 224 239,13 | 224 239,13 | 224 239,13 | 2 |
| 13 | EFRR |  | 013 | 01 | 01 | 07 | 13 |  | 18 | PL61 | 438 358,08 | 438 358,08 | 438 358,08 | 3 |
| 13 | EFRR |  | 013 | 01 | 01 | 07 | 13 |  | 19 | PL61 | 149 635,58 | 149 635,58 | 149 635,58 | 1 |
| 13 | EFRR |  | 013 | 01 | 01 | 07 | 13 |  | 24 | PL61 | 118 240,11 | 118 240,11 | 118 240,11 | 1 |
| 13 | EFRR |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 13 |  | 10 | PL61 | 113 847,39 | 113 847,39 | 113 847,39 | 1 |
| 13 | EFRR |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 13 |  | 18 | PL61 | 66 609,51 | 66 609,51 | 66 609,51 | 1 |
| 13 | EFRR |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 13 |  | 19 | PL61 | 28 973,67 | 28 973,67 | 28 973,67 | 1 |
| 13 | EFRR |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 13 |  | 24 | PL61 | 29 227,38 | 29 227,38 | 29 227,38 | 1 |
| 13 | EFRR |  | 013 | 01 | 03 | 07 | 13 |  | 10 | PL61 | 54 735,25 | 51 179,50 | 54 735,25 | 2 |
| 13 | EFRR |  | 013 | 01 | 03 | 07 | 13 |  | 18 | PL61 | 659 383,11 | 659 383,11 | 659 383,11 | 8 |
| 13 | EFRR |  | 027 | 01 | 01 | 07 | 13 |  | 12 | PL61 | 15 800 115,26 | 15 800 115,26 | 15 800 115,26 | 1 |
| 13 | EFRR |  | 053 | 01 | 01 | 07 | 13 |  | 20 | PL61 | 10 986 410,04 | 10 981 044,54 | 10 986 410,04 | 3 |
| 12 | EFS | Słabiej rozwinięte | 121 | 01 | 01 | 07 |  | 08 | 24 | PL61 | 82 722 618,08 | 82 722 618,08 | 81 732 764,86 | 6 |
| 12 | EFS | Słabiej rozwinięte | 123 | 01 | 01 | 07 |  | 08 | 24 | PL61 | 6 715 679,60 | 6 715 679,60 | 6 412 912,43 | 10 |

## Tabela 8: Wykorzystanie finansowania krzyżowego

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykorzystanie finansowania krzyżowego | Oś priorytetowa | Kwota wsparcia UE, jaką przewiduje się wykorzystać w celu finansowania krzyżowego na podstawie wybranych operacji (w EUR) | Jako część wsparcia UE na oś priorytetową (w %) (3/wsparcie UE na oś priorytetową*100) | Kwota wsparcia UE w ramach finansowania krzyżowego w oparciu o wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej (w EUR) | Jako część wsparcia UE na oś priorytetową (w %) (5/wsparcie UE na oś priorytetową*100) |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR | 01 | 4 638,90 | 0,00% | 0,00 |  |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR | 02 | 26 796,92 | 0,05% | 0,00 |  |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR | 03 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR | 04 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR | 05 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR | 06 | 8 403,80 | 0,00% | 8 205,96 | 0,00% |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR | 07 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFRR, ale objęte wsparciem w ramach EFS | 08 | 1 921 915,31 | 1,18% | 1 653 687,87 | 1,01% |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFRR, ale objęte wsparciem w ramach EFS | 09 | 4 438 095,41 | 2,82% | 4 264 087,25 | 2,71% |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFRR, ale objęte wsparciem w ramach EFS | 10 | 1 786 677,14 | 1,56% | 1 628 162,27 | 1,42% |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFRR, ale objęte wsparciem w ramach EFS | 11 | 73 649,97 | 0,26% | 45 092,84 | 0,16% |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFRR, ale objęte wsparciem w ramach EFS | 12 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS REACT-EU, ale objęte wsparciem w ramach EFRR REACT-EU | 13 | 0,00 |  | 0,00 |  |

## Tabela 9: Koszt operacji realizowanych poza obszarem objętym programem (EFRR, EFRR REACT-EU i Fundusz Spójności w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia")

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oś priorytetowa | Kwota wsparcia UE, jaką przewiduje się wykorzystać na operacje realizowane poza obszarem objętym programem na podstawie wybranych operacji (w EUR) | Jako część wsparcia UE dla osi priorytetowej w momencie przyjęcia programu (%) (2/wsparcie UE dla osi priorytetowej w momencie przyjęcia programu*100) | Kwota wsparcia UE podczas operacji realizowanych poza obszarem objętym programem w oparciu o wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej (w EUR) | Jako część wsparcia UE dla osi priorytetowej w momencie przyjęcia programu (%) (4/wsparcie UE dla osi priorytetowej w momencie przyjęcia programu*100) |
| 01 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 02 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 03 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 04 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 05 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 06 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 07 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 13 | 0,00 |  | 0,00 |  |

## Tabela 10: Wydatki poniesione poza Unią (EFS i EFS REACT-EU)

| Kwota wydatków, które mają zostać poniesione poza terytorium Unii w ramach celów tematycznych 8 i 10 na podstawie wybranych operacji (w EUR) | Udział w całkowitej alokacji finansowej (wkład unijny i krajowy) na program w ramach EFS lub objętą EFS część programu wielofunduszowego (%) (1/całkowita alokacja finansowa (wkład unijny i krajowy) na program w ramach EFS lub objętą EFS część programu wielofunduszowego*100) | Wydatki kwalifikowalne poniesione poza terytorium Unii, zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej (w EUR) | Udział w całkowitej alokacji finansowej (wkład unijny i krajowy) na program w ramach EFS lub objętą EFS część programu wielofunduszowego (%) (3/całkowita alokacja finansowa (wkład unijny i krajowy) na program w ramach EFS lub objętą EFS część programu wielofunduszowego*100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,00 |  | 0,00 |  |

# SYNTEZA EWALUACJI

Synteza wyników wszystkich ewaluacji programu dostępnych w odniesieniu do poprzedniego roku obrotowego, wraz z odniesieniem do nazwy i okresu, jaki obejmowała dana ewaluacja

Wyniki ewaluacji zrealizowanych dla RPO WK-P 2014-2020 do roku 2022 sukcesywnie ujmowano w sprawozdaniach rocznych. W 2023 r. zakończyła się realizacja trzech badań ewaluacyjnych. 1. Ewaluacja wpływu interwencji w ramach RPO WK-P 2014-2020 na dostępność komunikacyjną kolejową i drogową regionu, realizowana była w okresie 03.01.2023-01.06.2023r. przez firmę Wolański Sp. z o.o. z Warszawy. Koszt badania to 221 724 PLN. Celem badania było określenie wpływu działań realizowanych w ramach OP 5. i 13. RPO WK-P na lata 2014-2020 na zwiększenie dostępności komunikacyjnej kolejowej i drogowej regionu poprzez budowanie zrównoważonych połączeń transportowych oraz ich oddziaływanie na mieszkańców Kujaw i Pomorza. Wyniki ewaluacji potwierdzają, że nadal istnieje duże zapotrzebowanie na kontynuowanie inwestycji drogowych i kolejowych w regionie, w szczególności w gminach oddalonych od głównych ośrodków województwa tj. Bydgoszczy i Torunia. Pozytywnie należy również ocenić wpływ działań podejmowanych ze środków Programu na zwiększanie bezpieczeństwa na drogach, w szczególności pieszych m.in. tworzenie azyli oraz przejść dla pieszych, instalacja sygnalizacji świetlnych. W badaniu zarekomendowano: - Rozwój transportu autobusowego obejmujący także modernizację przystanków autobusowych na obszarze całego województwa (montaż nowoczesnych wiat i poprawę dostępności). - Dalsze ukierunkowanie interwencji na działania poprawiające bezpieczeństwo ruchu pieszego i rowerowego, w tym również realizowane działania edukacyjne i promocyjne stanowiące np. element kosztów pośrednich projektów. - Kontynuacja rozbudowy sieci dróg rowerowych traktowana jako element systemu transportu, a nie tylko atrakcji turystycznych. - Zapewnienie wysokiej dostępności infrastruktury powstałej w ramach FEdKP 2021-2027 w obszarze drogowym i kolejowym dla osób z niepełnosprawnościami. - Usprawnienie wdrażania FEdKP 2021-2027 poprzez wybór projektów gotowych technicznie do realizacji (z uwzględnieniem wyjątków dotyczących inwestycji drogowych w miejscach niebezpiecznych). 2. Badanie pn. Oszacowanie wartości wskaźników rezultatu długoterminowego EFS dotyczących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz miejsc wychowania przedszkolnego w ramach RPO WK-P 2014-2020, przeprowadzone zostało w okresie od 3.07 – 16.11.2023 r. przez firmę Pracownia Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata sp. j. z Poznania. Koszt badania to 151 290 PLN. Celem badania było oszacowanie wartości dwóch wskaźników rezultatu długoterminowego EFS, których źródłem danych zgodnie z zapisami RPO WK-P 2014-2020 są badania ewaluacyjne: - Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS. - Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS. Oszacowano, że wartości docelowe badanych dwóch wskaźników zostały przekroczone. Wśród projektów zakończonych do 30.06.2021 r. liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania z EFS wyniosła 823 szt. spośród 854 utworzonych miejsc. W konsekwencji osiągnięta wartość wskaźnika wynosi 96,4% i znacząco przekracza wartość docelową założoną w Programie na poziomie 55%. W projektach zakończonych do 30.06.2021 r. liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania z EFS wyniosła 2092 szt. spośród 2100 miejsc utworzonych / dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, co oznacza osiągnięcie wskaźnika na bardzo wysokim poziomie 99,6% i znaczące przekroczenie wartości docelowej założonej w Programie na poziomie 68%. Pozostałe efekty działań projektowych to m.in.: - skuteczność interwencji w aspekcie oddziaływania na sytuację zawodową rodziców dzieci objętych opieką, - zwiększenie dostępności instytucjonalnych form opieki nad dziećmi do lat 3, - wzmocnienie potencjału placówek objętych wsparciem, - zwiększenie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego w tym dla potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, - rozwój potencjału kadrowego placówek wychowania przedszkolnego, - wzmacnianie potencjału rozwojowego dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego. Rekomendowano zapewnienie dostępności wsparcia związanego z rozwijaniem oferty zajęć oraz wsparcia terapeutycznego w obszarze wychowania przedszkolnego oraz zapewnienie dostępności wsparcia dotyczącego rozwoju ilościowego i jakościowego kadr placówek realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego. 3. Ewaluacja programów dotyczących obszaru zdrowia realizowanych w województwie kujawsko-pomorskim w ramach RPO WK-P 2014-2020 przeprowadzone zostało w okresie od 3.07 – 20.11.2023r. przez firmę Openfield sp. z o.o. z Opola. Całkowity koszt badania wynosił 172 751 PLN. Celem badania była ocena realizacji programów dotyczących obszaru zdrowia realizowanych w województwie kujawsko-pomorskim wraz z oceną zgłaszalności do programów, jakości świadczeń oraz ich efektywności. Programy zdrowotne będące przedmiotem ewaluacji obejmowały: - Program profilaktyczny dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego – łącznie do programu zgłosiło się 16 848 uczestników. - Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca za pomocą Niskodawkowej Tomografii Komputerowej – łącznie na badania profilaktyczne zgłosiło się 4 119 osób. 4 000 osób objętych zostało badaniami niskodawkowej tomografii komputerowej. - Program profilaktyki WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim – wsparciem objęto 19 000 osób, spośród których 8 383 zgłosiło się na badania profilaktyczne. Tyle samo uczestników skierowano na badania obecności przeciwciał anty-HCV oraz testem HBsAg. 767 osób objęto szczepieniami przeciwko WZW typu B i C. W efekcie przeprowadzonego badania ewaluatorzy zarekomendowali kontynuację działań edukacyjnych i informacyjnych na temat korzyści zdrowotnych, społecznych i finansowych płynących z udziału w programach profilaktycznych. Ponadto, wskazali na potrzebę dostosowania działań mających na celu zwiększenie dostępności programów profilaktycznych do potrzeb poszczególnych grup, uwzględniając różnice wewnątrzregionalne oraz kulturowe. Ponadto, wskazali na potrzebę zapewnienia wsparcia jednostkom ochrony zdrowia w zakresie promowania współpracy między różnymi jednostkami w celu efektywnego realizowania programów profilaktycznych oraz wykorzystania posiadanej wiedzy i doświadczenia. W 2024 r. zrealizowano kolejne dwa badania dla RPO WK-P 2014-2020: 1. Ewaluacja ex-post RPO WK-P na lata 2014-2020 realizowana przez firmę Openfield Sp. z o.o. z Opola w okresie 22.05-6.12.2024 r. Koszt badania to 214 630,08 PLN. Celem ewaluacji było podsumowanie i ocena efektów wsparcia udzielonego ze środków RPO WK-P na lata 2014-2020 pod kątem określenia stopnia realizacji celu głównego regionalnego programu oraz celów Strategii Europa 2020. Wyniki badania potwierdzają, że Program trafnie odpowiedział na wyzwania i potrzeby społeczno-ekonomiczne regionu i znacząco wpłynął na poprawę jakości życia mieszkańców, rozwój gospodarczy oraz cyfryzację i efektywność energetyczną. Największe sukcesy osiągnięto w obszarach gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska i aktywizacji zawodowej. Sformułowano również szereg zaleceń dotyczących wsparcia na kolejne lata, m.in. większe wsparcie współpracy międzysektorowej poprzez promowanie partnerstw publiczno-prywatnych (PPP), intensyfikację współpracy między małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP) a uczelniami i instytutami badawczymi, np. poprzez platformy wymiany wiedzy czy wspólne projekty pilotażowe, położenie większego nacisku na działania mające na celu wydłużenie trwałości efektów osiąganych w projektach i wzmocnienie wsparcia dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, szczególnie osób starszych, długotrwale bezrobotnych i osób z niepełnosprawnościami. 2. Oszacowanie wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu w ramach RPO WK-P 2014-2020, zostało zrealizowane w okresie od 29.07 – 12.11.2024 r. przez firmę Openfield sp. z o.o. z Opola. Koszt badania wyniósł 179 110 PLN. Celem badania było oszacowanie wartości wskaźnika pn. Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu dla populacji tych uczestników, którzy zakończyli udział w projektach od 1.01.2021 r. do 31.12.2023 r. (był to 4 pomiar). Ponadto dokonano wyliczenia w jakim stopniu udało się osiągnąć wartość docelową wskaźnika. W przeprowadzonym pomiarze wartość wskaźnika oszacowano na poziomie 13,4% brutto i 6,9% netto. Obliczono skumulowaną wartość wskaźnika dla dwóch PI, dla których wartość docelowa w Programie założona została na poziomie 30%. Skumulowana wartość wskaźnika dla PI 8i w obszarze dotyczącym wsparcia aktywności zawodowej w regionie, wyniosła 29,46%, tym samym dla tego PI wartość docelowa została osiągnięta. Dla PI 8v - przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian na rynku pracy, skumulowana wartość wskaźnika wyniosła 12,93%. Najskuteczniejsze formy wsparcia w kontekście badanego wskaźnika to pośrednictwo pracy oraz szkolenia i kursy służące przekwalifikowaniu. Pośrednictwo pracy działa skutecznie, ponieważ uczestnicy są aktywnie kierowani do potencjalnych pracodawców, co zwiększa ich szanse na zatrudnienie. Przekwalifikowanie zapewnia praktyczne umiejętności, dostosowane do potrzeb rynku, co czyni uczestników bardziej konkurencyjnymi. Zidentyfikowano, że wsparcie powinno być ściśle powiązane z realnymi potrzebami rynku pracy i indywidualnymi celami uczestników. Regularne monitorowanie trendów oraz dostosowanie oferty szkoleniowej do zapotrzebowania pracodawców zwiększają skuteczność wsparcia. Programy łączące edukację z praktycznym doświadczeniem, jak staże i praktyki zawodowe, powinny być priorytetem, ponieważ dają uczestnikom nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także cenne doświadczenie zawodowe. Wzmocnienie działań pośrednictwa pracy oraz większy nacisk na rozwijanie kompetencji miękkich poprzez doradztwo zawodowe i poradnictwo psychologiczne mogą pomóc uczestnikom lepiej adaptować się do zmieniających się warunków na rynku pracy. Więcej informacji w poniższej tabeli i punkcie 12.1 Sprawozdania.

| Nazwa | Fundusz | Od miesiąca | Od roku | Do miesiąca | Do roku | Rodzaj oceny | Cel tematyczny | Temat | Ustalenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ewaluacja wpływu interwencji w ramach RPO WK-P 2014-2020 na dostępność komunikacyjną kolejową i drogową regionu | EFRR | 1 | 2023 | 6 | 2023 | Wpływ | 07 | Celem badania było określenie wpływu działań realizowanych w ramach OP 5. i 13. RPO WK-P na lata 2014-2020 na zwiększenie dostępności komunikacyjnej kolejowej i drogowej regionu poprzez budowanie zrównoważonych połączeń transportowych oraz ich oddziaływanie na mieszkańców Kujaw i Pomorza. | Wyniki ewaluacji potwierdzają, że nadal istnieje duże zapotrzebowanie na kontynuowanie inwestycji drogowych i kolejowych w regionie, w szczególności w gminach oddalonych od głównych ośrodków województwa. Pozytywnie oceniono wpływ podejmowanych działań na zwiększanie bezpieczeństwa na drogach, w szczególności pieszych przez tworzenie azyli, przejść dla pieszych, instalacji sygnalizacji świetlnych a także rozwój sieci dróg rowerowych. W badaniu zidentyfikowano dobre praktyki w zakresie: - infrastruktury drogowej: droga woj. nr 240 Chojnice-Świecie, projekt kompleksowy polegający na przebudowie drogi na dł. ok.16 km, przez m.in. wzmocnienie nawierzchni, rozbudowę i budowę skrzyżowań i zjazdów, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, budowę kładki dla pieszych i rowerzystów. Dodatkowo przebudowano system miejsc postojowych i parkingów oraz wybudowano miejsca do ważenia pojazdów. Projekt poprawił komfort podróży oraz bezpieczeństwo użytkowników ruchu; - infrastruktury kolejowej: modernizacja dworca kolejowego w Tucholi -pustostany zostały zaadaptowane na pomieszczenia biurowe, inkubator przedsiębiorczości i kompleks szkoleniowy z salą wykładową oraz punkty doradcze, wyremontowano parkingi i drogi dojazdowe, zainstalowano zadaszony parking rowerowy. W ramach badania sformułowano 9 rekomendacji do wykorzystania w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 - opisane w Podsumowaniu przeprowadzonych ewaluacji (cz. 4 sprawozdania). Więcej o badaniach w cz. 12.1.Postępy we wdrażaniu planu ewaluacji. |
| Oszacowanie wartości wskaźników rezultatu długoterminowego EFS dotyczących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz miejsc wychowania przedszkolnego w ramach RPO WK-P 2014-2020 | EFS | 7 | 2023 | 11 | 2023 | Wpływ | 08 10 | Celem badania było oszacowanie wartości dwóch wskaźników rezultatu długoterminowego EFS, których źródłem danych zgodnie z zapisami RPO WK-P 2014-2020 są badania ewaluacyjne: • Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS. • Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS. | W ramach przeprowadzonego badania Wykonawca oszacował wartości dwóch wskaźników rezultatu długoterminowego EFS. Wartości docelowe badanych wskaźników rezultatu długoterminowego zostały znacząco przekroczone. Wartość wskaźnika Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS wyniosła 88,1%, przy szacowanej na poziomie 55% w RPO WK-P 2014-2020 wartości docelowej. Natomiast wartość drugiego wskaźnika Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS wyniosła 94,3% przy założonej 68% wartości docelowej. Wyniki i rekomendacje sformułowane w ramach badania zostały szczegółowo opisane w części 4 sprawozdania tj. Podsumowanie przeprowadzonych ewaluacji oraz w cz. 12.1.Postępy we wdrażaniu planu ewaluacji. . |
| Ewaluacja programów dotyczących obszaru zdrowia realizowanych w województwie kujawsko-pomorskim w ramach RPO WK-P 2014-2020 | EFS | 7 | 2023 | 11 | 2023 | Wpływ | 08 | Celem badania była ocena realizacji programów dotyczących obszaru zdrowia realizowanych w województwie kujawsko-pomorskim wraz z oceną zgłaszalności do programów, jakości świadczeń oraz ich efektywności. | W ramach przeprowadzonego badania Wykonawca dokonał oceny realizacji 3 programów dotyczących obszaru zdrowia realizowanych w województwie kujawsko-pomorskim. Łącznie w ramach 3 programów realizowanych w województwie kujawsko-pomorskim w ramach Osi priorytetowej (OP) 8 Aktywni na rynku pracy, Działania 8.6 Zdrowy i aktywny region, w Poddziałaniu 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne, zrealizowano 15 projektów. W sumie liczba osób objętych programami zdrowotnymi dzięki EFS wyniosła 29 347 uczestników (59% kobiet oraz 41% mężczyzn). Sformułowano następujące wnioski: 1. Należy kontynuować działania edukacyjne dot. korzyści zdrowotnych, społecznych i finansowych z udziału w programach profilaktycznych. 2. Analiza liczby uczestników w poszczególnych rejonach województwa kujawsko- pomorskiego wykazała różnice w zgłaszalności, co może wynikać z lokalnych czynników i potrzeb zdrowotnych. 3. W ramach badania wykazano niewystarczającą współpracę między różnymi jednostkami ochrony zdrowia. W sumie sformułowano 3 rekomendacje, które zostały opisane w części 4 sprawozdania tj. Podsumowanie przeprowadzonych ewaluacji i cz. 12.1 Sprawozdania. |
| Ewaluacja ex-post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | EFRR EFS | 5 | 2023 | 12 | 2023 | Wpływ | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 13 | Badanie było realizowane w 2024r. Jego celem było podsumowanie i ocena efektów wsparcia udzielonego ze środków RPO WK-P pod kątem określenia stopnia realizacji celu głównego regionalnego programu oraz celów Strategii Europa 2020. | Zrealizowane badanie obejmowało analizy wpływu programu na zatrudnienie, innowacyjność, zrównoważony rozwój oraz realizację celów poszczególnych osi priorytetowych. Szczególną uwagę poświęcono przestrzeganiu zasad horyzontalnych, efektywności wydatkowania środków oraz trwałości uzyskanych rezultatów. Wyniki badań wskazują na pozytywny wpływ RPO WK-P na poprawę jakości życia mieszkańców, rozwój gospodarczy i społeczny regionu oraz na wzrost efektywności energetycznej i cyfryzacji. W ramach badania zamiast rekomendacji sformułowano wiele zaleceń, które zostały opisane w części 4 sprawozdania i cz. 12.1 Sprawozdania. |
| Oszacowanie wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu w ramach RPO WK-P 2014-2020 (4 pomiar) | EFS | 7 | 2023 | 12 | 2023 | Wpływ | 08 09 10 | Badanie było realizowane w 2024r. Celem badania było oszacowanie wartości wskaźnika Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu dla populacji tych uczestników, którzy zakończyli udział w projektach od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. | W ramach badania dokonano pomiaru wartości wskaźnika pn. Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu. Był to czwarty i ostatni pomiar wskaźnika w tej perspektywie. 4 pomiar wskaźnika Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu został wykonany dla populacji tych uczestników, którzy zakończyli udział w projektach od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. W przeprowadzonym pomiarze wartości wskaźnika oszacowano na poziomie 13,4% brutto i 6,9% netto. Obliczono skumulowaną wartość wskaźnika dla dwóch PI, dla których wartość docelowa w Programie założona została na poziomie 30%. Skumulowana wartość wskaźnika dla PI 8i w obszarze dotyczącym wsparcia aktywności zawodowej w regionie, wyniosła 29,46%, tym samym dla tego PI wartość docelowa została osiągnięta. Dla PI 8v - przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian na rynku pracy, skumulowana wartość wskaźnika wyniosła 12,93%. Więcej informacji znajduje się w części 4 i części 12.1 Sprawozdania. |

# KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

a) Kwestie mające wpływ na wykonanie programu i podjęte działania

2014-2019 16.12.2014 r. – akceptacja Programu RPO WK-P przez KE; 2015 r. -pierwsze wersje SZOOP i kryteriów wyboru dla RPO WK-P, zakontraktowanie pierwszych środków (OP 8); 2016 r. –po długich ustaleniach między Bydgoszczą a Toruniem wypracowano 1-szą Strategię ZIT. Późne uruchomienie wynikało z braku danych krajowych, kryteriów wyboru, wzrostu cen na rynku budowlanym, okresowego obciążenia w procesie oceny wniosków. W programie zmieniono wartości wskaźników. Wprowadzono rozwiązania usprawniające kontraktację i certyfikację: - powołanie 7 Tematycznych Grup roboczych pełniących funkcje doradcze dla Komitetu Monitorującego; - przygotowanie Planu przyspieszenia realizacji RPO WK-P oraz Planu naprawczego dla pełnej realizacji ram wykonania na koniec 2018 roku; - wzmocnienie działań inform-prom.; - zwiększenie zdolności administracyjnych w departamentach bezpośrednio zaangażowanych we wdrażanie RPO; - usprawnienia na poziomie monitorowania i rozliczania projektów: identyfikacja projektów strategicznych z punktu widzenia realizacji celów pośrednich ram wykonania. 2020 - zagrożenie: Pandemia SARS-CoV-2 Notyfikacja RPO, COVID 22.04.2020 r - przeznaczenie środków na pomoc w zwalczaniu negatywnych skutków pandemii SARS-CoV-2: - rozszerzenie zakresu wsparcia; - zmiana typów projektów; - zmiana i wprowadzenie odpowiednich wskaźników rzeczowych; - przesunięcia alokacji: - wsparcie służby zdrowia w walce z koronawirusem; - wsparcie inwestycyjne dla MŚP borykających się z trudnościami finansowymi. 2021 Decyzja Wykonawcza KE nr C(2021) 181 z dnia 11.01.2021 r.- zmiana Programu, podjęcie działań na rzecz zdrowia i życia mieszkańców regionu w sytuacji zagrożenia epidemicznego i działań zmniejszających negatywne skutki pandemii, realokacja środków zaoszczędzonych i niewydatkowanych w Programie, zmiany wartości docelowych wskaźników rzeczowych. Decyzja Wykonawcza Komisji nr C(2021) 2415 z dnia 31 marca 2021 r.- mechanizm czasowego podwyższenia dofinansowania unijnego do 100% we wnioskach o płatność certyfikowanych do KE dla wszystkich OP. Decyzja Wykonawcza KE nr C(2021) 8528 z dnia 25.11.2021 r. - wprowadzenie dodatkowej OP 13 (alokacja 22 183 891 EUR). Wspieranie działań naprawczych w sytuacjach kryzysowych w pandemii COVID-19 i skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki (uruchomienie instrumentu REACT-EU), a także w zakresie realokacji środków zaoszczędzonych i niewydatkowanych w Programie oraz zmian wartości docelowych wskaźników rzeczowych. 2022 – zagrożenie: agresja Rosji na Ukrainę i związana z tym migracja osób do Polski Decyzja Wykonawcza KE nr C (2022) 5014 z dnia 11.07.2022 r. - zwiększenie alokacji o 4 252 185 EUR w ramach II transzy REACT -EU (OP 13) oraz rozszerzenia zakresu interwencji o wsparcie skierowane do osób uciekających do Polski z Ukrainy w związku z atakiem Rosji na Ukrainę, wsparcie efektywności energetycznej, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, w budynkach publicznych oraz realokacji środków zaoszczędzonych i niewydatkowanych w Programie oraz zmian wartości docelowych wskaźników rzeczowych. Stanowisko Zarządu Województwa z dnia 23.06.2022 r. w sprawie potencjału kontraktacji ponad 105 % wartości alokacji RPO 2014-2020, zidentyfikowano zagrożenia: - rozwiązywanie umów przez IZ oraz beneficjentów na etapie realizacji – ryzyko pojawienia się oszczędności - zmniejszanie wartości dofinansowania w umowach ze względu na nakładane korekty finansowe - projekty zagrożone 2023 Decyzja Wykonawcza KE C (2023) 2684 z 18.04.2023 r. – dot. pomocy dla osób z Ukrainy. Realokacja środków zaoszczędzonych w Programie, zmiany wartości docelowych wskaźników rzeczowych (rekomendacja z badania ewaluacyjnego). Decyzja Wykonawcza KE nr C(2023) 8009 z dnia 17.11.2023 r. KE - realokacja zaoszczędzonych i niewydatkowanych środków EFRR i EFS i środków z przeprowadzonych nadkontraktacji. W Dz. 13.4 zaplanowano inwestycje utworzenia infrastruktury magazynowej dla zapewnienia możliwości udzielania pomocy żywnościowej, w tym dla osób w kryzysie uchodźczym spowodowanym wojną w Ukrainie. 2024 4.01.2024 r. - zmiana programu, dodanie dużego projektu "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku". 18.07.2024 r. - zmiana programu, zastosowanie do wydatków zadeklarowanych we wnioskach o płatność za rok obrachunkowy 2023/24 stopy dofinansowania 100% dla OP w EFS. Przyspieszyło to wykorzystanie środków UE. Kontrole systemowe IZ przeprowadziła w IP 16 kontroli systemowych planowych (9 w IP WUP, 7 w IP ZIT). W wyniku przeprowadzonych kontroli IZ nie stwierdziła nieprawidłowości, ale wydała 157 rekomendacji (58 dla IP WUP i 99 dla IP ZIT), które zostały zrealizowane przez IP. Kontrole o charakterze systemowym W trakcie realizacji programu Wydział Audytu Wewnętrznego UMWK-P przeprowadził 7 audytów programu. Zalecenia audytorów wewnętrznych zostały wdrożone. Audyty systemu zarządzania i kontroli IA przeprowadziła 21 audytów systemu zarządzania i kontroli programu (8 audytów wydatków). Zalecenia wydawane w wyniku tych audytów weryfikowano w ramach follow-up i wszystkie zostały uznane za wdrożone. IA prowadziła też przez cały okres realizacji programu audyty bezpieczeństwa LSI (LS011) oraz audyty bezpieczeństwa CST. Kontrole innych podmiotów zewnętrznych W okresie realizacji programu kontrole przeprowadzały również: - KE – 2 audyty: - DAC214PL1310 dot. przeglądu czynności IA w celu opracowania rocznych sprawozdań z kontroli (rok obrachunkowy 2020/2021) – nie zostały sformułowane ustalenia finansowe; - DAC214PL1768 dot. zamknięcia programu, w wyniku którego stwierdzono m.in. nieprawidłowości finansowe z zakresu realizacji zamówień publicznych; - ETO – 2 audyty: - dotyczący EFS – nałożono korektę systemową; - dotyczący działań IA – nałożono korektę finansową i odzyskano środki; - OLAF – 2 kontrole: - OC/2020/0341 ws. zamówienia publicznego dot. projektu – wycofane przez OLAF; - OC/2022/0255/A3 ws. zarzutów o konflikt interesów, w wyniku której stwierdzono nieprawidłowości finansowe z zakresu realizacji zamówień publicznych; - MFiPR/ MFiPR i UW – 5 kontroli planowych (4 w IZ, 1 w IP WUP); - NIK – 6 kontroli planowych; - Prezes Urzędu Zamówień Publicznych – 1 kontrola uprzednia projektu EFRR. Rekomendacje z ww. audytów i kontroli zostały wdrożone, a działania naprawcze i usuwanie nieprawidłowości odbywało się na bieżąco. Kontrole krzyżowe – IZ przeprowadzała regularnie kontrole, odzyskano kwoty nienależnie pobrane/nieprawidłowo wydatkowane podlegające zwrotowi. Kontrole własne instytucji – komórki kontrolne IZ odpowiedzialne za kontrolę projektów EFS i EFRR w RPO WK-P 2014-2020 przeprowadziły łącznie 2 317 kontroli własnych, w tym: -738 w EFRR (502 bez zastrzeżeń, 212 z nieistotnymi zastrzeż., 24 z istotnymi zastrzeż.), stwierdzono nieprawidłowości na kwotę: 4,13 mln € (17 512 369,78 PLN); -1 579 w EFS (715 bez zastrzeżeń, 693 z nieistotnymi zastrzeż., 171 z istotnymi zastrzeż.), stwierdzono nieprawidłowości na kwotę: 8,04 mln € (34 068 393,26 PLN).

b) Ocena tego, czy postępy poczynione w zakresie celów pośrednich są wystarczające, aby zapewnić ich realizację, wskazanie wszelkich podjętych lub planowanych działań naprawczych (w stosownych przypadkach)

Realizacja wskaźników Ram Wykonania W trakcie renegocjacji dokonywano aktualizacji wartości docelowych wskaźników Ram Wykonania w RPO WK-P. Wartości docelowe wszystkich wskaźników ram wykonania, finansowych jak i rzeczowych zostały osiągnięte. Dla wskaźnika w zakresie OP 1 "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie" dokonano deduplikacji - przedsiębiorstwa policzono raz (na podstawie NIP) niezależnie od tego ile projektów zrealizował. W przypadku następujących wskaźników rzeczowych wartości docelowe zostały przekroczone (tj. zostały zrealizowane na poziomie powyżej 120% wartości docelowej): - „Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków” - OP3 -„Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii tramwajowych i linii metra” - OP3 -„Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”- OP4 -„Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg”- OP5 -„Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie” - OP8 -„Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie” - OP9 -„Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie” - OP9 -„Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie” - OP10 -„Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie” - OP10 -„Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie” - OP10 -„Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy” - OP10 -„Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie” - 10OP -„Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie” - OP11 Wyjaśnienia w powyższym zakresie opisane są w tabeli 5 w polu uwagi i cz. 11.1 Sprawozdania

# STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ

Streszczenie treści rocznych i końcowych sprawozdań z wdrażania należy opublikować i przekazać jako oddzielny plik w postaci załącznika do rocznego i końcowego sprawozdania z wdrażania.

Możesz przesłać/znaleźć streszczenie podawane do wiadomości publicznej w menu Ogólne > Dokumenty aplikacji SFC2014.

# SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

| I. Określenie programu i priorytetu lub środka, z których udzielane jest wsparcie z EFSI (art. 46 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 1. Osie priorytetowe lub środki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w ramach programu finansowanego z EFSI |  |
| 1.1. Oś priorytetowa wspierająca instrument finansowy w ramach programu finansowanego z EFSI | 01 - WZMOCNIENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI REGIONU |
| 2. Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub środka | EFRR |
| 3. Cel(-e) tematyczny(-e), o którym(-ych) mowa w art. 9 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierany(-e) z instrumentu finansowego | 01 - Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji |
| 3.1. Kwota finansowania z EFSI zaangażowana w umowie o finansowaniu z poszczególnych celów tematycznych wybranych w polu 3 (fakultatywnie) | 3 537 544,49 |
| 4. Inne programy finansowane z EFSI, z których pochodzą wkłady do instrumentu finansowego |  |
| 4.1. Numer CCI każdego innego programu finansowanego z EFSI, z którego pochodzą wkłady do instrumentu finansowego |  |
| 30. Data ukończenia oceny ex ante | 2016-12-15 |
| 31. Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy |  |
| 31.1. Czy rozpoczęto już proces wyboru lub wyznaczenia? | Tak |
| II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | ## Bank Gospodarstwa Krajowego 1.3, Projekt pn. "Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020" |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa |
| 7. Rozwiązania wdrożeniowe |  |
| 7.1. Instrumenty finansowe ustanowione na poziomie Unii, zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierane z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI |  |
| 7.1.1. Nazwa instrumentu finansowego ustanowionego na poziomie Unii |  |
| 7.2. Instrument finansowy ustanowiony na poziomie krajowym, regionalnym, transnarodowym lub transgranicznym, zarządzany przez instytucję zarządzającą lub na jej odpowiedzialność, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. b), wspierany z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI na podstawie art. 38 ust. 4 lit. a), b), c) i d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 | Powierzenie zadań wdrożeniowych przez bezpośrednie udzielenie zamówienia |
| 7.3. Instrument finansowy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. c), łączący wkład finansowy pochodzący od IZ z produktami finansowym EBI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, zgodnie z art. 39a |  |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Fundusz funduszy |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 11. Podmiot wdrażający instrument finansowy |  |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Bank publiczny lub instytucja publiczna |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Bank Gospodarstwa Krajowego |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | zgodnie z art. 38 ust; 4 lit. b) pkt. iii) rozporządzenia ogólnego |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2017-03-31 |
| IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 5 053 634,99 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 3 537 544,49 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 3 537 544,49 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 5 053 634,99 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 3 537 544,49 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 3 537 544,49 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 1 516 090,50 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 1 516 090,50 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) | 0,00 |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 176 269,48 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 158 720,69 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 17 548,79 |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 375 306,49 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 0,00 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 0,00 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 1 516 090,50 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 1 516 090,50 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 1 516 090,50 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |

| II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | ## 1.3 Brave Seed Fund sp. z o.o. |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) |  |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | Bank Gospodarstwa Krajowego 1.3, Projekt pn. "Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020" |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty |  |
| 9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Tak |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Tak |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej |  |
| III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 11. Podmiot wdrażający instrument finansowy |  |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) |  |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Brave Seed Fund sp. z o.o. |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, ul.Nyska 87/51, 50-505 Wrocław |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Wybór zgodnie z przepisami dyrektywy w sprawie zamówień publicznych |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy |  |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2019-02-08 |
| IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 4 913 049,75 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 3 396 959,25 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 3 396 959,25 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 4 913 049,75 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 3 396 959,25 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 3 396 959,25 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 1 516 090,50 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 1 516 090,50 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) | 0,00 |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 64 290,68 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 50 758,19 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 13 532,49 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | ### inwestycje kapitałowe |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 4 913 049,75 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 3 396 959,25 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 3 396 959,25 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) |  |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 1 516 090,50 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 21 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa | 0 |
| 29.2. w tym MŚP | 21 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 21 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne |  |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 9 465,54 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 278,45 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 278,45 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 0,00 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 0,00 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 0,00 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 1 516 090,50 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 1 516 090,50 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 1 516 090,50 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO26 - Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 27,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 21,00 |

| I. Określenie programu i priorytetu lub środka, z których udzielane jest wsparcie z EFSI (art. 46 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 1. Osie priorytetowe lub środki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w ramach programu finansowanego z EFSI |  |
| 1.1. Oś priorytetowa wspierająca instrument finansowy w ramach programu finansowanego z EFSI | 01 - WZMOCNIENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI REGIONU |
| 2. Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub środka | EFRR |
| 3. Cel(-e) tematyczny(-e), o którym(-ych) mowa w art. 9 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierany(-e) z instrumentu finansowego | 01 - Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji |
| 3.1. Kwota finansowania z EFSI zaangażowana w umowie o finansowaniu z poszczególnych celów tematycznych wybranych w polu 3 (fakultatywnie) | 16 799 801,78 |
| 4. Inne programy finansowane z EFSI, z których pochodzą wkłady do instrumentu finansowego |  |
| 4.1. Numer CCI każdego innego programu finansowanego z EFSI, z którego pochodzą wkłady do instrumentu finansowego |  |
| 30. Data ukończenia oceny ex ante | 2016-12-15 |
| 31. Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy |  |
| 31.1. Czy rozpoczęto już proces wyboru lub wyznaczenia? | Tak |
| II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | ## Bank Gospodarstwa Krajowego 1.4, Projekt pn. "Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020" |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa |
| 7. Rozwiązania wdrożeniowe |  |
| 7.1. Instrumenty finansowe ustanowione na poziomie Unii, zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierane z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI |  |
| 7.1.1. Nazwa instrumentu finansowego ustanowionego na poziomie Unii |  |
| 7.2. Instrument finansowy ustanowiony na poziomie krajowym, regionalnym, transnarodowym lub transgranicznym, zarządzany przez instytucję zarządzającą lub na jej odpowiedzialność, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. b), wspierany z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI na podstawie art. 38 ust. 4 lit. a), b), c) i d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 | Powierzenie zadań wdrożeniowych przez bezpośrednie udzielenie zamówienia |
| 7.3. Instrument finansowy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. c), łączący wkład finansowy pochodzący od IZ z produktami finansowym EBI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, zgodnie z art. 39a |  |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Fundusz funduszy |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 11. Podmiot wdrażający instrument finansowy |  |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Bank publiczny lub instytucja publiczna |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Bank Gospodarstwa Krajowego |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | zgodnie z art. 38 ust; 4 lit. b) pkt. iii) rozporządzenia ogólnego |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2017-03-31 |
| IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 19 764 472,68 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 16 799 801,78 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 16 799 801,78 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 19 764 472,68 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 16 799 801,78 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 16 799 801,78 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 2 964 670,90 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 2 964 670,90 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) | 0,00 |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 337 248,09 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 258 380,34 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 78 867,75 |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 278 002,69 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 40 687,60 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 40 867,60 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 2 964 670,90 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 2 964 670,90 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 2 964 670,90 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |

| II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | ## 1.4 Fundacja Wspomagania Wsi (242) |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) |  |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | Bank Gospodarstwa Krajowego 1.4, Projekt pn. "Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020" |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty |  |
| 9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej |  |
| III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 11. Podmiot wdrażający instrument finansowy |  |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) |  |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Fundacja Wspomagania Wsi (242) |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, ul. Bellottiego 1 01-022 Warszawa |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Wybór zgodnie z przepisami dyrektywy w sprawie zamówień publicznych |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy |  |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2020-03-05 |
| IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 3 367 347,74 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 2 761 225,15 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 2 761 225,15 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 3 367 347,74 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 2 761 225,15 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 2 761 225,15 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 606 122,59 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 606 122,59 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 49 772,40 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 0,00 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 49 772,40 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | ### pożyczka |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 3 367 347,74 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 2 761 225,15 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 3 367 347,74 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 2 761 225,15 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 2 761 225,15 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 606 122,59 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 157 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów |  |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 157 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa | 0 |
| 29.2. w tym MŚP | 157 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 157 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne |  |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki |  |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 606 122,59 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 606 122,59 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu |  |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 0,00 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,18 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 23 910,21 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 774 861,79 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 727 390,68 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 47 471,11 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 75 015,88 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 75 015,88 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 606 122,59 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 606 122,59 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 606 122,59 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO07 - Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 1 109 326,77 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 838 372,20 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO01 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 98,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 157,00 |

| II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | ## 1.4 Fundacja Wspomagania Wsi (294) |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) |  |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | Bank Gospodarstwa Krajowego 1.4, Projekt pn. "Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020" |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty |  |
| 9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej |  |
| III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 11. Podmiot wdrażający instrument finansowy |  |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) |  |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Fundacja Wspomagania Wsi (294) |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, ul. Bellottiego 1 01-022 Warszawa |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Wybór zgodnie z przepisami dyrektywy w sprawie zamówień publicznych |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy |  |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2020-06-30 |
| IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 853 697,58 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 853 697,58 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 853 697,58 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 853 697,58 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 853 697,58 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 853 697,58 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 0,00 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 0,00 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 70 836,67 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 0,00 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 70 836,67 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | ### pożyczka |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 943 878,63 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 943 878,63 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 943 878,63 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 943 878,63 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 943 878,63 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 0,00 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 49 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów |  |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 49 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa | 0 |
| 29.2. w tym MŚP | 49 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 49 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne |  |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki |  |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 0,00 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu |  |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 0,00 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 0,91 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 14,36 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 188 098,52 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 185 004,18 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 3 094,34 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 0,00 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 0,00 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 66 511,13 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 0,00 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO07 - Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 1 109 326,77 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 73 569,73 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO01 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 20,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 49,00 |

| II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | ## 1.4 Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. (240) |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) |  |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | Bank Gospodarstwa Krajowego 1.4, Projekt pn. "Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020" |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty |  |
| 9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej |  |
| III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 11. Podmiot wdrażający instrument finansowy |  |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) |  |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. (240) |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, ul. Sienkiewicza 22, 86-300 Grudziądz |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Wybór zgodnie z przepisami dyrektywy w sprawie zamówień publicznych |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy |  |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2020-04-02 |
| IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 588 449,93 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 471 942,99 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 471 942,99 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 588 449,93 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 471 942,99 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 471 942,99 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 116 506,94 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 116 506,94 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) | 0,00 |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 29 417,37 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 0,00 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 29 417,37 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | ### pożyczka |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 588 449,93 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 471 942,99 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 588 449,93 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 471 942,99 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 471 942,99 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 116 506,94 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 23 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów |  |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 23 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa | 0 |
| 29.2. w tym MŚP | 23 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 23 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne |  |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki |  |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 116 506,94 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 116 506,94 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu |  |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 0,00 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,17 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 402,79 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 187 416,77 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 182 641,29 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 4 775,48 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 2 504,17 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 2 504,17 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 116 506,94 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 116 506,94 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 116 506,94 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO07 - Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 1 109 326,77 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 116 506,94 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO01 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 24,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 23,00 |

| II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | ## 1.4 Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. (292) |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) |  |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | Bank Gospodarstwa Krajowego 1.4, Projekt pn. "Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020" |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty |  |
| 9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej |  |
| III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 11. Podmiot wdrażający instrument finansowy |  |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) |  |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. (292) |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, ul. Sienkiewicza 22, 86-300 Grudziądz |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Wybór zgodnie z przepisami dyrektywy w sprawie zamówień publicznych |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy |  |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2020-06-30 |
| IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 191 136,91 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 191 136,91 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 191 136,91 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 191 136,91 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 191 136,91 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 191 136,91 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 0,00 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 0,00 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 14 414,71 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 0,00 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 14 414,71 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | ### pożyczka |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 191 136,91 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 191 136,91 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 191 136,91 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 191 136,91 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 191 136,91 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 0,00 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 10 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów |  |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 10 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa | 0 |
| 29.2. w tym MŚP | 10 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 10 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne |  |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki |  |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 0,00 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu |  |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 0,00 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 0,92 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 115,20 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 82 699,51 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 81 784,12 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 915,39 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 480,65 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 480,65 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 0,00 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 0,00 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO07 - Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 1 109 326,77 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 1 905,27 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO01 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 10,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 10,00 |

| II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | ## 1.4 Konsorcjum: Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. - Lider, Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. - Uczestnik (081) |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) |  |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | Bank Gospodarstwa Krajowego 1.4, Projekt pn. "Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020" |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty |  |
| 9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej |  |
| III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 11. Podmiot wdrażający instrument finansowy |  |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) |  |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Konsorcjum: Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. - Lider, Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. - Uczestnik (081) |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, Lider: ul. Miedziana 3a/22, 00-814 Warszawa, Uczestnik: ul. Sienkiewicza 22, 86-300 Grudziądz |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Wybór zgodnie z przepisami dyrektywy w sprawie zamówień publicznych |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy |  |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2018-02-16 |
| IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 1 609 302,00 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 1 287 441,60 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 1 287 441,60 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 1 609 302,00 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 1 287 441,60 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 1 287 441,60 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 321 860,40 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 321 860,40 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 76 668,81 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 0,00 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 76 668,81 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | ### pożyczka |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 1 609 302,00 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 1 287 441,60 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 1 609 302,00 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 1 287 441,60 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 1 287 441,60 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 321 860,40 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 87 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów |  |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 87 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa | 0 |
| 29.2. w tym MŚP | 87 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 87 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne |  |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki |  |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 321 860,40 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 321 860,40 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu |  |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 0,00 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,17 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 10 609,64 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 1 017 102,47 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 964 213,71 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 52 888,76 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 6 519,66 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 6 519,66 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 321 860,40 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 321 860,40 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 321 860,40 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO07 - Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 1 109 326,77 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 446 511,78 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO01 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 75,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 87,00 |

| II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | ## 1.4 Kujawsko - Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. (072) |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) |  |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | Bank Gospodarstwa Krajowego 1.4, Projekt pn. "Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020" |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty |  |
| 9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej |  |
| III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 11. Podmiot wdrażający instrument finansowy |  |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) |  |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Kujawsko - Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. (72) |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, ul. Henryka Sienkiewicza 38, 87-100 Toruń |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Wybór zgodnie z przepisami dyrektywy w sprawie zamówień publicznych |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy |  |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2018-01-08 |
| IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 4 576 588,74 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 3 432 441,55 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 3 432 441,55 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 4 576 588,74 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 3 432 441,55 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 3 432 441,55 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 1 144 147,19 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 1 144 147,19 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 145 965,21 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 0,00 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 145 965,21 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | ### pożyczka |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 4 576 588,74 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 3 432 441,55 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 4 576 588,74 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 3 432 441,55 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 3 432 441,55 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 1 144 147,19 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 249 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów |  |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 249 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa | 0 |
| 29.2. w tym MŚP | 249 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 249 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne |  |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki |  |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 1 144 147,19 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 1 144 147,19 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu |  |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 0,00 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,27 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 23 471,18 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 3 115 369,54 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 2 977 800,92 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 137 568,62 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 13 136,08 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 13 136,08 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 1 144 147,19 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 1 144 147,19 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 1 144 147,19 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO07 - Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 1 109 326,27 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 1 357 566,18 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO01 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 200,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 249,00 |

| II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | ## 1.4 Kujawsko - Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. (197) |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) |  |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | Bank Gospodarstwa Krajowego 1.4, Projekt pn. "Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020" |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty |  |
| 9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej |  |
| III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 11. Podmiot wdrażający instrument finansowy |  |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) |  |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Kujawsko - Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. (197) |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, ul. Henryka Sienkiewicza 38, 87-100 Toruń |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Wybór zgodnie z przepisami dyrektywy w sprawie zamówień publicznych |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy |  |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2019-08-08 |
| IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 3 919 586,71 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 3 292 452,83 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 3 292 452,83 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 3 919 586,71 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 3 292 452,83 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 3 292 452,83 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 627 133,88 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 627 133,88 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 109 060,68 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 0,00 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 109 060,68 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | ### pożyczka |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 3 919 586,71 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 3 292 452,83 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 3 919 586,71 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 3 292 452,83 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 3 292 452,83 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 627 133,88 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 195 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów |  |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 195 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa | 0 |
| 29.2. w tym MŚP | 195 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 195 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne |  |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki |  |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 627 133,88 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 627 133,88 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu |  |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 0,00 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,14 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 58 207,25 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 1 286 749,13 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 1 207 234,74 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 79 514,39 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 103 854,14 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 103 854,14 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 627 133,88 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 627 133,88 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 627 133,88 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO07 - Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 1 109 326,77 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 793 475,77 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO01 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 83,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 195,00 |

| II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | ## 1.4 Kujawsko - Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. (241) |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) |  |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | Bank Gospodarstwa Krajowego 1.4, Projekt pn. "Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020" |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty |  |
| 9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej |  |
| III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 11. Podmiot wdrażający instrument finansowy |  |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) |  |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Kujawsko - Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. (241) |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, ul. Henryka Sienkiewicza 38, 87-100 Toruń |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Wybór zgodnie z przepisami dyrektywy w sprawie zamówień publicznych |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy |  |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2020-04-02 |
| IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 2 212 268,35 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 1 880 428,09 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 1 880 428,09 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 2 212 268,35 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 1 880 428,09 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 1 880 428,09 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 331 840,26 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 331 840,26 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 55 024,32 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 0,00 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 55 024,32 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | ### pożyczka |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 2 212 268,35 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 1 880 428,09 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 2 212 268,35 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 1 880 428,09 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 1 880 428,09 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 331 840,26 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 112 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów |  |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 112 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa | 0 |
| 29.2. w tym MŚP | 112 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 112 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne |  |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki |  |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 331 840,26 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 331 840,26 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu |  |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 0,00 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,13 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 21 625,21 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 610 451,22 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 573 623,42 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 36 827,80 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 180 005,98 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 85 853,35 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 331 840,26 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 331 840,26 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 331 840,26 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO07 - Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 1 109 326,77 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 541 729,92 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO01 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 47,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 112,00 |

| II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | ## 1.4 Kujawsko - Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. (322) |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) |  |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | Bank Gospodarstwa Krajowego 1.4, Projekt pn. "Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020" |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty |  |
| 9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej |  |
| III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 11. Podmiot wdrażający instrument finansowy |  |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) |  |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Kujawsko - Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. (322) |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, ul. Henryka Sienkiewicza 38, 87-100 Toruń |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Wybór zgodnie z przepisami dyrektywy w sprawie zamówień publicznych |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy |  |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2020-09-28 |
| IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 384 303,18 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 384 303,18 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 384 303,18 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 384 303,18 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 384 303,18 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 384 303,18 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 0,00 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 0,00 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 13 518,03 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 0,00 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 13 518,03 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | ### pożyczka |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 384 303,18 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 384 303,18 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 384 303,18 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 384 303,18 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 384 303,18 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 0,00 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 33 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów |  |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 33 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa | 0 |
| 29.2. w tym MŚP | 33 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 33 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne |  |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki |  |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 0,00 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu |  |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 0,00 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 0,95 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 533,99 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 132 291,67 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 131 737,83 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 553,84 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 1 556,31 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 1 556,31 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 0,00 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 0,00 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO07 - Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 1 109 326,77 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 0,00 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO01 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 30,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 33,00 |

| II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | ## 1.4 Polska Fundacja Przedsiębiorczości (482) |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) |  |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | Bank Gospodarstwa Krajowego 1.4, Projekt pn. "Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020" |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty |  |
| 9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej |  |
| III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 11. Podmiot wdrażający instrument finansowy |  |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) |  |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska Fundacja Przedsiębiorczości (482) |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Wybór zgodnie z przepisami dyrektywy w sprawie zamówień publicznych |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy |  |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2022-09-28 |
| IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 1 249 260,86 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 1 061 871,73 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 1 061 871,73 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 1 249 260,86 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 1 061 871,73 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 1 061 871,73 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 187 389,13 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 187 389,13 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 0,00 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 0,00 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 0,00 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | ### pożyczka |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 1 249 260,85 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 1 061 871,73 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 1 249 260,85 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 1 061 871,73 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 1 061 871,73 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 187 389,12 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 53 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów |  |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 53 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa | 0 |
| 29.2. w tym MŚP | 53 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 53 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne |  |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki |  |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 187 389,13 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 187 389,13 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu |  |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 0,00 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,16 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 16 126,78 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 88 430,74 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 64 749,00 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 23 681,74 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 30 856,47 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 30 856,47 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 187 389,13 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 187 389,13 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 187 389,13 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO07 - Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 1 109 326,77 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 282 148,30 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO01 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 53,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 53,00 |

| II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | ## 1.4 Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. (073) |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) |  |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | Bank Gospodarstwa Krajowego 1.4, Projekt pn. "Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020" |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty |  |
| 9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej |  |
| III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 11. Podmiot wdrażający instrument finansowy |  |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) |  |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. (073) |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, ul. Piekary 19, 61-823 Poznań |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Wybór zgodnie z przepisami dyrektywy w sprawie zamówień publicznych |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy |  |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2018-01-17 |
| IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 99 263,18 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 73 938,66 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 73 938,66 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 99 263,18 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 73 938,66 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 73 938,66 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 25 324,52 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 25 324,52 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 2 159,78 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 0,00 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 2 159,78 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | ### pożyczka |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 99 263,18 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 73 938,66 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 99 263,18 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 73 938,66 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 73 938,66 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 25 324,52 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 8 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów |  |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 8 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa | 0 |
| 29.2. w tym MŚP | 8 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 8 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne |  |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki |  |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 25 324,52 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 25 324,52 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu |  |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 0,00 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,29 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 26 640,32 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 63 910,65 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 60 899,88 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 3 010,77 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 0,00 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 0,00 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 25 324,52 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 25 324,52 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 25 324,52 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO07 - Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 1 109 326,77 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 25 324,52 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO01 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 134,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 8,00 |

| I. Określenie programu i priorytetu lub środka, z których udzielane jest wsparcie z EFSI (art. 46 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 1. Osie priorytetowe lub środki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w ramach programu finansowanego z EFSI |  |
| 1.1. Oś priorytetowa wspierająca instrument finansowy w ramach programu finansowanego z EFSI | 01 - WZMOCNIENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI REGIONU |
| 2. Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub środka | EFRR |
| 3. Cel(-e) tematyczny(-e), o którym(-ych) mowa w art. 9 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierany(-e) z instrumentu finansowego | 01 - Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji |
| 3.1. Kwota finansowania z EFSI zaangażowana w umowie o finansowaniu z poszczególnych celów tematycznych wybranych w polu 3 (fakultatywnie) | 11 007 598,29 |
| 4. Inne programy finansowane z EFSI, z których pochodzą wkłady do instrumentu finansowego |  |
| 4.1. Numer CCI każdego innego programu finansowanego z EFSI, z którego pochodzą wkłady do instrumentu finansowego |  |
| 30. Data ukończenia oceny ex ante | 2016-12-15 |
| 31. Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy |  |
| 31.1. Czy rozpoczęto już proces wyboru lub wyznaczenia? | Tak |
| II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | ## Bank Gospodarstwa Krajowego 1.5, Projekt pn. "Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020" |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa |
| 7. Rozwiązania wdrożeniowe |  |
| 7.1. Instrumenty finansowe ustanowione na poziomie Unii, zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierane z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI |  |
| 7.1.1. Nazwa instrumentu finansowego ustanowionego na poziomie Unii |  |
| 7.2. Instrument finansowy ustanowiony na poziomie krajowym, regionalnym, transnarodowym lub transgranicznym, zarządzany przez instytucję zarządzającą lub na jej odpowiedzialność, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. b), wspierany z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI na podstawie art. 38 ust. 4 lit. a), b), c) i d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 | Powierzenie zadań wdrożeniowych przez bezpośrednie udzielenie zamówienia |
| 7.3. Instrument finansowy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. c), łączący wkład finansowy pochodzący od IZ z produktami finansowym EBI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, zgodnie z art. 39a |  |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Fundusz funduszy |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 11. Podmiot wdrażający instrument finansowy |  |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Bank publiczny lub instytucja publiczna |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Bank Gospodarstwa Krajowego |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | zgodnie z art. 38 ust; 4 lit. b) pkt. iii) rozporządzenia ogólnego |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2017-03-31 |
| IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 12 950 115,64 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 11 007 598,29 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 11 007 598,29 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 12 950 115,64 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 11 007 598,29 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 11 007 598,29 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 1 942 517,35 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 1 942 517,35 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) | 0,00 |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 255 734,32 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 185 738,63 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 69 995,69 |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 87 724,81 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 98 533,43 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 98 533,43 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 1 942 517,35 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 1 942 517,35 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 1 942 517,35 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |

| II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | ## 1.5 Konsorcjum: Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. - Lider, Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. - Uczestnik, Izba Przemysłowo - Handlowa w Toruniu - Uczestnik, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. - Uczestnik |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) |  |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | Bank Gospodarstwa Krajowego 1.5, Projekt pn. "Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020" |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty |  |
| 9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej |  |
| III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 11. Podmiot wdrażający instrument finansowy |  |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) |  |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Konsorcjum: Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. - Lider, Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. - Uczestnik, Izba Przemysłowo - Handlowa w Toruniu - Uczestnik, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. - Uczestnik |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska Lider: ul. Henryka Sienkiewicza 38, 87-100 Toruń. BARR: ul. Unii Lubelskiej 4c, 85-059 Bydgoszcz. IPH: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41, 87-100 Toruń. TARR: ul. Wrocł |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Wybór zgodnie z przepisami dyrektywy w sprawie zamówień publicznych |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy |  |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2018-01-08 |
| IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 3 132 096,84 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 2 380 393,60 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 2 380 393,60 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 3 132 096,84 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 2 380 393,60 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 2 380 393,60 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 751 703,24 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) |  |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 751 703,24 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 132 352,86 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 0,00 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 132 352,86 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | ### pożyczka |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 3 132 096,84 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 2 380 393,60 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 3 132 096,84 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 2 380 393,60 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 2 380 393,60 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 751 703,24 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 29 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów |  |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 29 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa | 0 |
| 29.2. w tym MŚP | 29 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 16 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne |  |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki |  |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 751 703,24 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 751 703,24 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu |  |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 0,00 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,24 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 24 574,37 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 1 597 893,08 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 1 519 493,42 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 78 399,66 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 8 253,24 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 8 253,24 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 751 703,24 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 751 703,24 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 751 703,24 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO07 - Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 906 165,70 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 897 303,02 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | P3b1 - Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 4,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 4,00 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO01 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 15,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 29,00 |

| II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | ## 1.5 Polska Fundacja Przedsiębiorczości (109) |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) |  |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | Bank Gospodarstwa Krajowego 1.5, Projekt pn. "Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020" |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty |  |
| 9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej |  |
| III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 11. Podmiot wdrażający instrument finansowy |  |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) |  |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska Fundacja Przedsiębiorczości (109) |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Wybór zgodnie z przepisami dyrektywy w sprawie zamówień publicznych |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy |  |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2018-04-23 |
| IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 2 248 808,34 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 1 887 771,96 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 1 887 771,96 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 2 248 808,34 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 1 887 771,96 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 1 887 771,96 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 361 036,38 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 361 036,38 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 126 731,51 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 0,00 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 126 731,51 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | ### pożyczka |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 2 248 808,35 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 1 887 771,96 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 2 248 808,35 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 1 887 771,96 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 1 887 771,96 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 361 036,39 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 28 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów |  |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 28 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa |  |
| 29.2. w tym MŚP | 28 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 16 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne |  |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki |  |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 361 036,39 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 361 036,39 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu |  |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 0,00 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,11 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 13 900,34 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 1 214 747,38 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 1 165 408,03 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 49 339,35 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 11 576,47 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 11 576,47 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 361 036,39 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 361 036,39 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 361 036,39 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO07 - Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 906 165,70 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 441 327,84 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | P3b1 - Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 4,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 6,00 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO01 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 11,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 28,00 |

| II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | ## 1.5 Polska Fundacja Przedsiębiorczości (343) |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) |  |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | Bank Gospodarstwa Krajowego 1.5, Projekt pn. "Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020" |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty |  |
| 9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej |  |
| III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 11. Podmiot wdrażający instrument finansowy |  |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) |  |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska Fundacja Przedsiębiorczości (343) |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Wybór zgodnie z przepisami dyrektywy w sprawie zamówień publicznych |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy |  |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2020-12-14 |
| IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 3 352 093,06 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 2 949 643,68 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 2 949 643,68 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 3 352 093,06 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 2 949 643,68 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 2 949 643,68 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 402 449,38 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 402 449,38 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 170 309,35 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 0,00 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 170 309,35 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | ### pożyczka |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 3 352 093,06 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 2 949 643,68 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 3 352 093,06 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 2 949 643,68 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 2 949 643,68 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 402 449,38 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 81 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów |  |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 81 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa |  |
| 29.2. w tym MŚP | 81 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 52 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne |  |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki |  |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 402 449,39 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 402 449,39 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu |  |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 0,00 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,06 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 447,77 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 1 196 019,87 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 1 191 715,88 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 4 303,99 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 26 972,77 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 26 972,77 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 402 449,38 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 402 449,38 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 402 449,38 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | P3b1 - Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 3,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 5,00 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO07 - Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 906 165,70 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 604 450,41 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO01 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 0,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 81,00 |

| II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | ## 1.5 Polska Fundacja Przedsiębiorczości (344) |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) |  |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | Bank Gospodarstwa Krajowego 1.5, Projekt pn. "Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020" |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty |  |
| 9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej |  |
| III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 11. Podmiot wdrażający instrument finansowy |  |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) |  |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska Fundacja Przedsiębiorczości (344) |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Wybór zgodnie z przepisami dyrektywy w sprawie zamówień publicznych |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy |  |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2020-12-14 |
| IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 3 385 635,72 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 2 949 643,68 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 2 949 643,68 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 3 385 635,72 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 2 949 643,68 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 2 949 643,68 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 435 992,04 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 435 992,04 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 155 017,34 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 0,00 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 155 017,34 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | ### pożyczka |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 3 385 635,72 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 2 949 643,68 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 3 385 635,72 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 2 949 643,68 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 2 949 643,68 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) |  |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 435 992,04 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 63 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów |  |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 63 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa |  |
| 29.2. w tym MŚP | 63 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 47 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne | 0 |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki |  |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 435 992,04 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 435 992,04 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu |  |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 0,00 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,08 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 5 467,36 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 1 014 686,73 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 996 728,05 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 17 958,68 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 96 180,95 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 96 180,95 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 435 992,04 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 435 992,04 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 435 992,04 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | P3b1 - Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 4,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 4,00 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO07 - Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 906 165,70 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 841 320,40 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO01 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 0,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 63,00 |

| I. Określenie programu i priorytetu lub środka, z których udzielane jest wsparcie z EFSI (art. 46 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 1. Osie priorytetowe lub środki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w ramach programu finansowanego z EFSI |  |
| 1.1. Oś priorytetowa wspierająca instrument finansowy w ramach programu finansowanego z EFSI | 03 - EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA W REGIONIE |
| 2. Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub środka | EFRR |
| 3. Cel(-e) tematyczny(-e), o którym(-ych) mowa w art. 9 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierany(-e) z instrumentu finansowego | 04 - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach |
| 3.1. Kwota finansowania z EFSI zaangażowana w umowie o finansowaniu z poszczególnych celów tematycznych wybranych w polu 3 (fakultatywnie) | 9 567 947,89 |
| 4. Inne programy finansowane z EFSI, z których pochodzą wkłady do instrumentu finansowego |  |
| 4.1. Numer CCI każdego innego programu finansowanego z EFSI, z którego pochodzą wkłady do instrumentu finansowego |  |
| 30. Data ukończenia oceny ex ante | 2016-12-15 |
| 31. Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy |  |
| 31.1. Czy rozpoczęto już proces wyboru lub wyznaczenia? | Tak |
| II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | ## Europejski Bank Inwestycyjny, Dz. 3.1, Projekt pn. "Fundusz Funduszy dla sektora energii" |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | 98-100, Bvd Konrad Adenauer, L-2950 Luksemburg |
| 7. Rozwiązania wdrożeniowe |  |
| 7.1. Instrumenty finansowe ustanowione na poziomie Unii, zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierane z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI |  |
| 7.1.1. Nazwa instrumentu finansowego ustanowionego na poziomie Unii |  |
| 7.2. Instrument finansowy ustanowiony na poziomie krajowym, regionalnym, transnarodowym lub transgranicznym, zarządzany przez instytucję zarządzającą lub na jej odpowiedzialność, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. b), wspierany z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI na podstawie art. 38 ust. 4 lit. a), b), c) i d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 | Powierzenie zadań wdrożeniowych innemu podmiotowi prawa publicznego lub prywatnego |
| 7.3. Instrument finansowy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. c), łączący wkład finansowy pochodzący od IZ z produktami finansowym EBI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, zgodnie z art. 39a |  |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Fundusz funduszy |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 11. Podmiot wdrażający instrument finansowy |  |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Europejski Bank Inwestycyjny |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Europejski Bank Inwestycyjny |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | 98-100, Bvd Konrad Adenauer, L-2950 Luksemburg |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | zgodnie z art. 38 ust; 4 lit. b) pkt. i) rozporządzenia ogólnego |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2017-06-29 |
| IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 11 256 409,28 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 9 567 947,89 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 9 567 947,89 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 11 256 409,28 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 9 567 947,89 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 9 567 947,89 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 1 688 461,39 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) | 1 688 461,39 |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 0,00 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) | 0,00 |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 301 876,23 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 184 533,08 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 117 343,15 |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 244 475,49 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 1 747,77 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 1 747,77 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 1 688 461,39 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 1 688 461,39 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 1 688 461,39 |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |

| II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | ## 3.1 Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) |  |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | Europejski Bank Inwestycyjny, Dz. 3.1, Projekt pn. "Fundusz Funduszy dla sektora energii" |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty |  |
| 9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej |  |
| III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 11. Podmiot wdrażający instrument finansowy |  |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) |  |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, ul. Sienkiewicza 38, 87-100 Toruń |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | negocjacje przeprowadzone zgodnie z wewnętrznymi procedurami przetargowymi EBI i Specyfikacja Warunków Zamówienia Zaproszenia do składania ofert (nr ref. JR-1462 Lot 1) |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2019-03-29 |
| IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 11 233 872,09 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 9 481 702,71 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 9 481 702,71 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 11 233 872,09 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 9 481 702,71 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 9 481 702,71 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 1 752 169,38 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) | 1 752 169,38 |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) |  |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 196 678,08 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 84 919,72 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 111 758,36 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | ### pożyczka |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 11 171 559,81 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 9 419 390,43 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 11 171 559,81 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 9 419 390,43 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 9 419 390,43 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) | 1 752 169,38 |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) |  |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 18 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów |  |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 14 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa | 1 |
| 29.2. w tym MŚP | 11 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 7 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne | 2 |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki |  |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 3 927 271,37 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 1 752 169,38 |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 2 175 101,99 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu |  |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 0,00 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,36 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 153 003,26 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 1 005 048,75 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 778 567,03 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 226 481,72 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 73 414,45 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 73 414,45 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 1 752 169,38 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 1 752 169,38 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 1 752 169,38 |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO34 - Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 2 386,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 9 332,03 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | P4a1 - Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 11,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 18,00 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO30 - Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 1,35 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 15,34 |

| I. Określenie programu i priorytetu lub środka, z których udzielane jest wsparcie z EFSI (art. 46 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 1. Osie priorytetowe lub środki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w ramach programu finansowanego z EFSI |  |
| 1.1. Oś priorytetowa wspierająca instrument finansowy w ramach programu finansowanego z EFSI | 03 - EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA W REGIONIE |
| 2. Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub środka | EFRR |
| 3. Cel(-e) tematyczny(-e), o którym(-ych) mowa w art. 9 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierany(-e) z instrumentu finansowego | 04 - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach |
| 3.1. Kwota finansowania z EFSI zaangażowana w umowie o finansowaniu z poszczególnych celów tematycznych wybranych w polu 3 (fakultatywnie) | 4 616 506,94 |
| 4. Inne programy finansowane z EFSI, z których pochodzą wkłady do instrumentu finansowego |  |
| 4.1. Numer CCI każdego innego programu finansowanego z EFSI, z którego pochodzą wkłady do instrumentu finansowego |  |
| 30. Data ukończenia oceny ex ante | 2016-12-15 |
| 31. Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy |  |
| 31.1. Czy rozpoczęto już proces wyboru lub wyznaczenia? | Tak |
| II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | ## Europejski Bank Inwestycyjny, Dz. 3.2, Projekt pn. "Fundusz Funduszy dla sektora energii" |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | 98-100, Bvd Konrad Adenauer, L-2950 Luksemburg |
| 7. Rozwiązania wdrożeniowe |  |
| 7.1. Instrumenty finansowe ustanowione na poziomie Unii, zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierane z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI |  |
| 7.1.1. Nazwa instrumentu finansowego ustanowionego na poziomie Unii |  |
| 7.2. Instrument finansowy ustanowiony na poziomie krajowym, regionalnym, transnarodowym lub transgranicznym, zarządzany przez instytucję zarządzającą lub na jej odpowiedzialność, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. b), wspierany z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI na podstawie art. 38 ust. 4 lit. a), b), c) i d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 | Powierzenie zadań wdrożeniowych innemu podmiotowi prawa publicznego lub prywatnego |
| 7.3. Instrument finansowy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. c), łączący wkład finansowy pochodzący od IZ z produktami finansowym EBI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, zgodnie z art. 39a |  |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Fundusz funduszy |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 11. Podmiot wdrażający instrument finansowy |  |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Europejski Bank Inwestycyjny |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Europejski Bank Inwestycyjny |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | 98-100, Bvd Konrad Adenauer, L-2950 Luksemburg |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | zgodnie z art. 38 ust; 4 lit. b) pkt. i) rozporządzenia ogólnego |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2017-06-29 |
| IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 5 431 184,63 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 4 616 506,94 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 4 616 506,94 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 5 431 184,63 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 4 616 506,94 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 4 616 506,94 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 814 677,69 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 814 677,69 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) | 0,00 |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 665 655,56 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 472 998,24 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 192 657,32 |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 306 927,00 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 2 195,46 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 2 195,46 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 814 677,69 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 814 677,69 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 814 677,69 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |

| II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | ## 3.2 Bank Polska Kasa Opieki S.A. |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) |  |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | Europejski Bank Inwestycyjny, Dz. 3.2, Projekt pn. "Fundusz Funduszy dla sektora energii" |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty |  |
| 9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej |  |
| III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 11. Podmiot wdrażający instrument finansowy |  |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) |  |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | zaproszenie do składania ofert |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2019-03-29 |
| IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 5 052 109,60 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 4 237 431,90 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 4 237 431,90 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 5 052 109,60 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 4 237 431,90 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 4 237 431,90 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 814 677,70 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 814 677,70 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 205 189,79 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 184 250,99 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 20 938,80 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | ### pożyczka |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 5 228 740,52 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 4 137 467,11 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 5 228 740,52 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 4 137 467,11 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 4 137 467,11 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) | 1 091 273,41 |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) |  |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 20 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów |  |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 16 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa |  |
| 29.2. w tym MŚP | 16 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 1 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne |  |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki |  |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 3 414 938,08 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 1 091 273,41 |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 2 323 664,67 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu |  |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 0,00 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,55 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 105 225,00 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 586 034,30 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 583 500,92 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 2 533,38 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 0,00 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 0,00 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 814 677,70 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 814 677,70 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 814 677,70 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO34 - Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 6 088,69 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 4 631,39 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO01 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 16,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 16,00 |

| I. Określenie programu i priorytetu lub środka, z których udzielane jest wsparcie z EFSI (art. 46 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 1. Osie priorytetowe lub środki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w ramach programu finansowanego z EFSI |  |
| 1.1. Oś priorytetowa wspierająca instrument finansowy w ramach programu finansowanego z EFSI | 03 - EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA W REGIONIE |
| 2. Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub środka | EFRR |
| 3. Cel(-e) tematyczny(-e), o którym(-ych) mowa w art. 9 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierany(-e) z instrumentu finansowego | 04 - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach |
| 3.1. Kwota finansowania z EFSI zaangażowana w umowie o finansowaniu z poszczególnych celów tematycznych wybranych w polu 3 (fakultatywnie) | 5 229 443,65 |
| 4. Inne programy finansowane z EFSI, z których pochodzą wkłady do instrumentu finansowego |  |
| 4.1. Numer CCI każdego innego programu finansowanego z EFSI, z którego pochodzą wkłady do instrumentu finansowego |  |
| 30. Data ukończenia oceny ex ante | 2016-12-15 |
| 31. Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy |  |
| 31.1. Czy rozpoczęto już proces wyboru lub wyznaczenia? | Tak |
| II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | ## Europejski Bank Inwestycyjny, Dz. 3.3, Projekt pn. "Fundusz Funduszy dla sektora energii" |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | 98-100, Bvd Konrad Adenauer, L-2950 Luksemburg |
| 7. Rozwiązania wdrożeniowe |  |
| 7.1. Instrumenty finansowe ustanowione na poziomie Unii, zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierane z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI |  |
| 7.1.1. Nazwa instrumentu finansowego ustanowionego na poziomie Unii |  |
| 7.2. Instrument finansowy ustanowiony na poziomie krajowym, regionalnym, transnarodowym lub transgranicznym, zarządzany przez instytucję zarządzającą lub na jej odpowiedzialność, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. b), wspierany z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI na podstawie art. 38 ust. 4 lit. a), b), c) i d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 | Powierzenie zadań wdrożeniowych innemu podmiotowi prawa publicznego lub prywatnego |
| 7.3. Instrument finansowy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. c), łączący wkład finansowy pochodzący od IZ z produktami finansowym EBI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, zgodnie z art. 39a |  |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Fundusz funduszy |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 11. Podmiot wdrażający instrument finansowy |  |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Europejski Bank Inwestycyjny |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Europejski Bank Inwestycyjny |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | 98-100, Bvd Konrad Adenauer, L-2950 Luksemburg |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | zgodnie z art. 38 ust; 4 lit. b) pkt. i) rozporządzenia ogólnego |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2017-06-29 |
| IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 6 145 565,18 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 5 229 443,65 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 5 229 443,65 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 6 145 565,18 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 5 229 443,65 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 5 229 443,65 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 916 121,53 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 916 121,53 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) | 0,00 |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 308 215,21 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 210 674,47 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 97 540,74 |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 263 362,59 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 0,00 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 0,00 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 916 121,53 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 916 121,53 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 916 121,53 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |

| II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | ## 3.3 Alior Bank S.A. |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) |  |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | Europejski Bank Inwestycyjny, Dz. 3.3, Projekt pn. "Fundusz Funduszy dla sektora energii" |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty |  |
| 9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej |  |
| III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 11. Podmiot wdrażający instrument finansowy |  |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) |  |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Alior Bank S.A. |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, ul. Łopuszańska 38, 02-232 Warszawa |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | w dniu 25 maja 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2020/S 100-238615 ogłoszony został przetarg na wybór nowego Pośrednika Finansowego w obszarze efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych. W przewidzianym terminie na zgłoszenie ofert przypadającym na dzień 25 czerwca 2020 roku Menedżer FF otrzymał jedną ofertę od Alior Banku S.A. |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2020-12-14 |
| IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 1 898 034,22 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 1 611 444,27 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 1 611 444,27 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 1 898 034,22 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 1 611 444,27 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 1 611 444,27 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 286 589,95 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 286 589,95 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 20 384,13 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 13 814,85 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 6 569,28 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | ### pożyczka |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 1 897 248,52 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 1 593 688,76 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 1 894 119,22 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 1 591 060,14 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 1 591 060,14 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) | 303 059,08 |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) |  |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 12 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów |  |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 11 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa |  |
| 29.2. w tym MŚP |  |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa |  |
| 29.3. w tym osoby fizyczne |  |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców | 11 |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców | wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki |  |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 303 059,08 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 303 059,08 |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) |  |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu |  |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 0,00 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,12 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 0,00 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 38 980,90 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 37 171,80 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 1 809,10 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 0,00 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 0,00 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 286 589,95 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 286 589,95 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 286 589,95 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO34 - Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 1 189,40 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 873,93 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | P4c1 - Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 10,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 17,00 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO31 - Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 180,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 365,00 |

| II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | ## 3.3 GETIN NOBLE BANK S.A. |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) |  |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | Europejski Bank Inwestycyjny, Dz. 3.3, Projekt pn. "Fundusz Funduszy dla sektora energii" |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty |  |
| 9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej |  |
| III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 11. Podmiot wdrażający instrument finansowy |  |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) |  |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | VELOBANK S.A. (dawniej: GETIN NOBEL BANK S.A.) |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, ul.Rondo I.Daszyńskiego 2c,00-843 Warszawa |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | zaproszenie do wyrażenia zainteresowania nie stanowiące procedury zamówień publicznych w rozumieniu dyrektyw 2004/18/WE lub 2014/24/UE. Następnie, w związku z nieotrzymaniem ofert, przeprowadzono negocjacje bez uprzedniej publikacji. |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2018-05-29 |
| IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 4 121 909,70 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 3 492 378,12 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 3 492 378,12 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 4 121 909,70 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 3 492 378,12 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 3 492 378,12 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 629 531,58 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 629 531,58 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) | 0,00 |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 108 467,92 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 67 139,74 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 41 328,18 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | ### pożyczka |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 4 085 595,40 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 3 431 899,38 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 4 072 513,90 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 3 418 817,88 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 3 418 817,88 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) | 653 696,02 |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) |  |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 41 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 0 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 36 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa | 0 |
| 29.2. w tym MŚP | 0 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 0 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne | 0 |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców | 36 |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców | wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki |  |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 653 696,02 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 653 696,02 |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) |  |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu |  |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 0,00 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,11 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 34 946,02 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 431 602,40 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 415 869,61 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 15 732,79 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 22 550,73 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 22 550,73 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 629 531,58 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 629 531,58 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 629 531,58 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO34 - Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 1 545,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 1 545,00 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | P4c1 - Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 41,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 41,00 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO31 - Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 811,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 811,00 |

| I. Określenie programu i priorytetu lub środka, z których udzielane jest wsparcie z EFSI (art. 46 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 1. Osie priorytetowe lub środki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w ramach programu finansowanego z EFSI |  |
| 1.1. Oś priorytetowa wspierająca instrument finansowy w ramach programu finansowanego z EFSI | 01 - WZMOCNIENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI REGIONU |
| 2. Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub środka | EFRR |
| 3. Cel(-e) tematyczny(-e), o którym(-ych) mowa w art. 9 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierany(-e) z instrumentu finansowego | 01 - Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji |
| 3.1. Kwota finansowania z EFSI zaangażowana w umowie o finansowaniu z poszczególnych celów tematycznych wybranych w polu 3 (fakultatywnie) | 110 655 434,42 |
| 4. Inne programy finansowane z EFSI, z których pochodzą wkłady do instrumentu finansowego |  |
| 4.1. Numer CCI każdego innego programu finansowanego z EFSI, z którego pochodzą wkłady do instrumentu finansowego |  |
| 30. Data ukończenia oceny ex ante | 2016-12-15 |
| 31. Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy |  |
| 31.1. Czy rozpoczęto już proces wyboru lub wyznaczenia? | Tak |
| II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | ## Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o., Projekt pn. "Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju 2020" |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska, ul. Przedzamcze 8, 87-100 Toruń |
| 7. Rozwiązania wdrożeniowe |  |
| 7.1. Instrumenty finansowe ustanowione na poziomie Unii, zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierane z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI |  |
| 7.1.1. Nazwa instrumentu finansowego ustanowionego na poziomie Unii |  |
| 7.2. Instrument finansowy ustanowiony na poziomie krajowym, regionalnym, transnarodowym lub transgranicznym, zarządzany przez instytucję zarządzającą lub na jej odpowiedzialność, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. b), wspierany z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI na podstawie art. 38 ust. 4 lit. a), b), c) i d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 | Powierzenie zadań wdrożeniowych innemu podmiotowi prawa publicznego lub prywatnego |
| 7.3. Instrument finansowy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. c), łączący wkład finansowy pochodzący od IZ z produktami finansowym EBI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, zgodnie z art. 39a |  |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Fundusz funduszy |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 11. Podmiot wdrażający instrument finansowy |  |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Bank publiczny lub instytucja publiczna |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, ul. Przedzamcze 8, 87-100 Toruń |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Wybór zgodnie z przepisami dyrektywy w sprawie zamówień publicznych |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy |  |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2017-06-20 |
| IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 130 182 864,03 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 110 655 434,42 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 110 655 434,42 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 130 182 864,03 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 110 655 434,42 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 110 655 434,42 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 19 527 429,61 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) | 19 527 429,61 |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 0,00 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) | 0,00 |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 3 321 910,84 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 2 318 589,99 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 1 003 320,85 |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 3 786 322,39 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 446 046,38 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 446 046,38 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 19 527 429,61 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 19 527 429,61 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 19 527 429,61 |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |

| II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | ## KPFR 1.6 Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy, Bank Spółdzielczy w Koronowie, Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu, Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu tworzące konsorcjum pn. "Pożyczki dla przedsiębiorców" reprezentowane przez Lidera: Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy - 1/2017 |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) |  |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o., Projekt pn. "Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju 2020" |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty |  |
| 9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej |  |
| III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 11. Podmiot wdrażający instrument finansowy |  |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) |  |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy, Bank Spółdzielczy w Koronowie, Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu, Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu tworzące konsorcjum pn. "Pożyczki dla przedsiębiorców" reprezentowane przez Lidera: Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy - 1/2017 |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy: Polska, ul. Żabia 6, 87-700 Włocławek; Bank Spółdzielczy w Koronowie: Polska, ul. Plac Zwycięstwa 12, 86-010 Koronowo; Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu: Polska, ul. Solankowa 11, 88-100 Inowrocław; Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu: Polska, ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Wybór zgodnie z przepisami dyrektywy w sprawie zamówień publicznych |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy |  |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2017-12-21 |
| IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 6 769 432,25 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 5 415 545,80 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 5 415 545,80 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 6 769 432,25 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 5 415 545,80 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 5 415 545,80 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 1 353 886,45 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) | 1 353 886,45 |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) |  |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 369 392,91 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 0,00 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 369 392,91 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | ### pożyczka |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 7 011 744,30 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 5 415 545,80 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 7 011 744,30 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 5 415 545,80 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 5 415 545,80 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) | 1 596 198,50 |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 0,00 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 54 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 0 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 54 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa | 0 |
| 29.2. w tym MŚP | 54 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 25 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne | 0 |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców | 0 |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki |  |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 2 821 918,29 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 1 596 198,50 |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 1 225 719,79 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu |  |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 0,00 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,40 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 58 041,72 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 4 398 119,11 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 4 036 675,24 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 361 443,87 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 21 802,37 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 21 802,37 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 1 353 886,45 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 1 353 886,45 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 1 353 886,45 |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO07 - Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 2 876 663,67 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 2 870 908,33 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO03 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 54,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 54,00 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO01 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 54,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 54,00 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO29 - Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 16,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 17,00 |

| II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | ## KPFR 1.6 Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy, Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu, Bank Spółdzielczy w Koronowie tworzące Konsorcjum pn. "Pożyczki z premią dla Przedsiębiorców", którego Liderem jest Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy - 10/2019 |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) |  |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o., Projekt pn. "Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju 2020" |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty |  |
| 9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej |  |
| III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 11. Podmiot wdrażający instrument finansowy |  |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) |  |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy, Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu, Bank Spółdzielczy w Koronowie tworzące Konsorcjum pn. "Pożyczki z premią dla Przedsiębiorców", którego Liderem jest Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy - 10/2019 |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy: Polska, ul. Żabia 6, 87-700 Włocławek; Bank Spółdzielczy w Koronowie: Polska, ul. Plac Zwycięstwa 12, 86-010 Koronowo; Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu: Polska, ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Wybór zgodnie z przepisami dyrektywy w sprawie zamówień publicznych |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy |  |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2019-09-24 |
| IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 12 270 517,72 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 10 429 940,06 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 10 429 940,06 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 12 270 517,72 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 10 429 940,06 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 10 429 940,06 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 1 840 577,66 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) | 1 840 577,66 |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 0,00 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 557 309,57 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 0,00 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 557 309,57 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | ### pożyczka |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 11 372 881,33 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 9 257 371,88 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 11 372 881,33 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 9 257 371,88 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 9 257 371,88 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) | 2 115 509,45 |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 0,00 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 85 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów |  |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 85 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa | 0 |
| 29.2. w tym MŚP | 85 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 42 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne |  |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki |  |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 3 851 977,11 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 2 115 509,45 |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 1 736 467,66 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu |  |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 0,00 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,32 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 113 227,62 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 4 035 255,39 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 3 690 798,42 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 344 456,97 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 1 251 952,58 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 79 384,40 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 1 840 577,66 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 1 840 577,66 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 1 840 577,66 |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO01 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 85,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 85,00 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO03 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 85,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 85,00 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO07 - Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 5 993 866,70 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 6 208 340,36 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO28 - Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 1,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 2,00 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO29 - Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 6,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 20,00 |

| II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | ## KPFR 1.6 Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Umowa Operacyjna - Pożyczka 12/2020 |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) |  |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o., Projekt pn. "Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju 2020" |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty |  |
| 9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej |  |
| III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 11. Podmiot wdrażający instrument finansowy |  |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) |  |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Umowa Operacyjna - Pożyczka 12/2020 |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, ul. Sienkiewicza 38, 87-100 Toruń |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | postępowanie przeprowadzone zgodnie z art.. 12 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2020-07-16 |
| IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 12 506 489,22 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 10 630 515,83 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 10 630 515,83 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 12 506 489,22 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 10 630 515,83 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 10 630 515,83 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 1 875 973,39 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) | 1 875 973,39 |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 0,00 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 191 264,99 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 76 130,81 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 115 134,18 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | ### pożyczka |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 9 989 731,36 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 8 491 271,65 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 9 989 731,36 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 8 491 271,65 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 8 491 271,65 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) | 1 498 459,71 |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 0,00 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 174 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów |  |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 174 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa | 0 |
| 29.2. w tym MŚP | 174 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 96 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne |  |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki |  |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 1 498 459,71 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 1 498 459,71 |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) |  |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu |  |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 0,00 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,13 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 28 113,15 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 3 397 495,57 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 3 388 824,84 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 8 670,73 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 50 340,75 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 50 340,75 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 1 875 973,39 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 1 875 973,39 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 1 875 973,39 |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO01 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 174,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 174,00 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO03 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 174,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 174,00 |

| II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | ## KPFR 1.6 Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. - 3/2018 |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) |  |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o., Projekt pn. "Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju 2020" |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty |  |
| 9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej |  |
| III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 11. Podmiot wdrażający instrument finansowy |  |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) |  |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. - 3/2018 |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, ul. Sienkiewicza 38, 87-100 Toruń |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Wybór zgodnie z przepisami dyrektywy w sprawie zamówień publicznych |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy |  |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2018-01-03 |
| IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 11 798 574,73 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 10 028 788,52 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 10 028 788,52 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 11 798 574,73 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 10 028 788,52 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 10 028 788,52 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 1 769 786,21 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) | 1 769 786,21 |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) |  |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 493 285,02 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 178 370,48 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 314 914,54 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | ### pożyczka |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 11 457 597,86 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 9 738 958,16 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 11 457 597,86 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 9 738 958,16 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 9 738 958,16 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) | 1 718 639,70 |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 0,00 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 139 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów |  |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 139 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa | 0 |
| 29.2. w tym MŚP | 139 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 99 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne |  |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki |  |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 2 071 387,08 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 1 718 639,70 |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 352 747,38 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu |  |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 0,00 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,14 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 42 945,42 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 7 959 926,39 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 7 439 874,69 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 520 051,70 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 40 233,23 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 40 233,23 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 1 769 786,21 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 1 769 786,21 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 1 769 786,21 |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO01 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 139,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 139,00 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO07 - Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 352 747,38 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 352 747,38 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO03 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 139,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 139,00 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO29 - Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 10,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 13,00 |

| II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | ## KPFR 1.6 Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. - 6/2018 |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) |  |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o., Projekt pn. "Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju 2020" |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty |  |
| 9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej |  |
| III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 11. Podmiot wdrażający instrument finansowy |  |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) |  |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. - 6/2018 |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, ul. Sienkiewicza 38, 87-100 Toruń |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Wybór zgodnie z przepisami dyrektywy w sprawie zamówień publicznych |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy |  |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2018-08-21 |
| IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 16 234 838,83 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 14 153 570,25 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 14 153 570,25 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 16 234 838,83 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 14 153 570,25 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 14 153 570,25 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 2 081 268,58 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) | 2 081 268,58 |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 0,00 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 520 922,50 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 190 205,04 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 330 717,46 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | ### pożyczka |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 16 411 853,99 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 14 105 998,48 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 16 411 853,99 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 14 105 998,48 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 14 105 998,48 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) | 2 305 855,51 |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 0,00 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 190 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów |  |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 190 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa | 0 |
| 29.2. w tym MŚP | 190 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 128 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne | 0 |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki |  |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 2 854 828,12 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 2 305 855,51 |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 548 972,61 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu |  |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 0,00 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,14 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 51 587,68 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 9 443 767,52 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 8 859 806,60 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 583 960,92 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 58 705,48 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 58 705,48 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 2 081 268,58 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 2 081 268,58 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 2 081 268,58 |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO01 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 190,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 190,00 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO07 - Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 548 972,61 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 548 972,61 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO03 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 190,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 190,00 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO29 - Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 17,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 21,00 |

| II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | ## KPFR 1.6 Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. - 8/2019 |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) |  |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o., Projekt pn. "Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju 2020" |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty |  |
| 9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej |  |
| III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 11. Podmiot wdrażający instrument finansowy |  |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) |  |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. - 8/2019 |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, ul. Sienkiewicza 38, 87-100 Toruń |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Wybór zgodnie z przepisami dyrektywy w sprawie zamówień publicznych |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy |  |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2019-09-24 |
| IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 39 351 056,21 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 31 709 868,80 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 31 709 868,80 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 39 351 056,21 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 31 709 868,80 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 31 709 868,80 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 7 641 187,41 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) | 7 641 187,41 |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 0,00 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 2 061 365,25 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 0,00 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 2 061 365,25 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | ### pożyczka |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 38 509 585,76 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 31 035 525,24 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 38 509 585,76 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 31 035 525,24 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 31 035 525,24 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) | 7 474 060,52 |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 0,00 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 359 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów |  |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 359 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa | 0 |
| 29.2. w tym MŚP | 359 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 257 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne | 0 |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców | 0 |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki |  |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 9 476 119,62 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 7 474 060,52 |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 2 002 059,10 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu |  |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 0,00 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,21 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 126 637,26 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 9 335 780,04 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 8 420 263,58 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 915 516,46 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 1 462 285,81 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 518 155,60 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 7 641 187,41 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 7 641 187,41 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 7 641 187,41 |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO01 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 363,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 359,00 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO07 - Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 1 989 120,97 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 2 002 059,10 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO03 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 363,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 359,00 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO28 - Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 5,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 14,00 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO29 - Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 26,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 92,00 |

| II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | ## KPFR 1.6 Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. - 9/2019 |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) |  |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o., Projekt pn. "Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju 2020" |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty |  |
| 9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej |  |
| III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 11. Podmiot wdrażający instrument finansowy |  |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) |  |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. - 9/2019 |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, ul. Sienkiewicza 38, 87-100 Toruń |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Wybór zgodnie z przepisami dyrektywy w sprawie zamówień publicznych |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy |  |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2019-09-24 |
| IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 18 304 439,80 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 14 394 261,17 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 14 394 261,17 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 18 304 439,80 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 14 394 261,17 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 14 394 261,17 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 3 910 178,63 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) | 3 910 178,63 |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 0,00 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 810 201,03 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 0,00 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 810 201,03 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | ### pożyczka |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 18 193 346,52 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 14 283 167,89 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 18 193 346,52 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 14 283 167,89 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 14 283 167,89 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) | 3 910 178,63 |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 0,00 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 151 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów |  |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 151 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa | 0 |
| 29.2. w tym MŚP | 151 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 103 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne |  |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki |  |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 5 069 578,22 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 3 910 178,63 |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 1 159 399,59 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu |  |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 0,00 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,26 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 38 686,17 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 4 119 969,59 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 3 751 717,36 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 368 252,23 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 347 856,80 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 236 763,52 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 3 910 178,63 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 3 910 178,63 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 3 910 178,63 |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO03 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 151,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 151,00 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO01 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 151,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 151,00 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO07 - Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 1 159 399,59 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 1 159 399,59 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO29 - Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 23,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 37,00 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO28 - Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 4,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 7,00 |

| II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | ## KPFR 1.6 Polska Fundacja Przedsiębiorczości - 11/2019 |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) |  |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o., Projekt pn. "Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju 2020" |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty |  |
| 9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej |  |
| III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 11. Podmiot wdrażający instrument finansowy |  |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) |  |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska Fundacja Przedsiębiorczości - 11/2019 |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, ul. Monte Casino 32, 70-466 Szczecin |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Wybór zgodnie z przepisami dyrektywy w sprawie zamówień publicznych |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy |  |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2019-09-27 |
| IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 8 494 973,81 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 7 220 727,74 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 7 220 727,74 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 8 494 973,81 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 7 220 727,74 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 7 220 727,74 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 1 274 246,07 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) | 1 274 246,07 |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 0,00 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 433 236,64 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 0,00 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 433 236,64 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | ### pożyczka |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 7 160 093,21 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 6 042 273,28 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 7 160 093,21 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 6 042 273,28 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 6 042 273,28 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) | 1 117 819,93 |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 0,00 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 120 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów |  |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 120 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa | 0 |
| 29.2. w tym MŚP | 120 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 84 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne |  |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki |  |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 1 285 628,00 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 1 274 246,07 |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 11 381,93 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu |  |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 0,00 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,13 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 40 799,07 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 2 807 358,86 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 2 564 017,63 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 243 341,23 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 1 320 776,68 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 142 322,22 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 1 274 246,07 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 1 274 246,07 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 1 274 246,07 |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO01 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 132,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 120,00 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO07 - Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 1 325 782,48 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 2 026 860,09 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO03 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 132,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 120,00 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO29 - Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 10,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 28,00 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO28 - Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 2,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 4,00 |

| II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | ## KPFR 1.6 Polska Fundacja Przedsiębiorczości - 5/2018 |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) |  |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o., Projekt pn. "Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju 2020" |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty |  |
| 9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej |  |
| III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 11. Podmiot wdrażający instrument finansowy |  |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) |  |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska Fundacja Przedsiębiorczości - 5/2018 |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, ul. Monte Casino 32, 70-466 Szczecin |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Wybór zgodnie z przepisami dyrektywy w sprawie zamówień publicznych |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy |  |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2018-02-13 |
| IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 5 891 913,26 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 4 713 530,61 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 4 713 530,61 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 5 891 913,26 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 4 713 530,61 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 4 713 530,61 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 1 178 382,65 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) | 1 178 382,65 |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) |  |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 221 329,44 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 0,00 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 221 329,44 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | ### pożyczka |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 6 069 453,16 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 4 713 530,61 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 6 069 453,16 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 4 713 530,61 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 4 713 530,61 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) | 1 355 922,55 |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 0,00 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 103 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów |  |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 103 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa | 0 |
| 29.2. w tym MŚP | 103 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 80 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne |  |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki |  |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 1 355 922,56 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 1 355 922,56 |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) |  |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu |  |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 0,00 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,21 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 31 871,32 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 3 804 934,31 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 3 499 731,02 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 305 203,29 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 2 485,75 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 2 485,75 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 1 178 382,65 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 1 178 382,65 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 1 178 382,65 |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO01 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 103,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 103,00 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO07 - Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 1 355 922,56 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 1 355 922,56 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO03 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 103,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 103,00 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO29 - Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 15,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 15,00 |

# Opcjonalnie w przypadku sprawozdania, które zostanie złożone w 2016 r.; nie dotyczy innych sprawozdań podstawowych: DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH

Tabela 14: Działania podjęte w celu spełnienia mających zastosowanie ogólnych warunków wstępnych

| Ogólne warunki wstępne | Niespełnione kryteria | Podjęte działania | Termin | Odpowiedzialne podmioty | Działanie ukończone w terminie | Spełnione kryteria | Przewidywany termin pełnego wdrożenia pozostałych działań | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabela 15: Działania podjęte w celu spełnienia mających zastosowanie tematycznych warunków wstępnych

| Ogólne warunki wstępne | Niespełnione kryteria | Podjęte działania | Termin | Odpowiedzialne podmioty | Działanie ukończone w terminie | Spełnione kryteria | Przewidywany termin pełnego wdrożenia pozostałych działań | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA (art. 101 lit. h) i art. 111 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

## Duże projekty

Tabela 12: Duże projekty

| Projekt | CCI | Status dużego projektu | Inwestycje ogółem | Całkowite koszty kwalifikowalne | Planowana data powiadomienia / planowana data przedłożenia projektu | Data udzielenia zgody / zatwierdzenia przez Komisję w sposób dorozumiany | Planowane rozpoczęcie wdrażania (rok, kwartał) | Planowana data zakończenia | Oś priorytetowa/ priorytety inwestycyjne | Aktualny stan realizacji – postęp finansowy (% wydatków poświadczonych Komisji w porównaniu z całkowitymi kosztami kwalifikowalnymi) | Aktualny stan realizacji – postęp fizyczny w odniesieniu do głównego etapu wdrażania projektu | Główne produkty | Data podpisania pierwszej umowy na wykonanie prac | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku | 2020PL16RFMP008 | Zakończony | 26 679 618,45 | 25 466 813,52 | 2023, K4 | 2024-07-22 | 2020, Q3 | 2023, K4 | 06 - 9a | 100,00 | zakończony/w użytkowaniu | Projekt został podzielony na fazy. Poniższe wskaźniki zostaną osiągnięte na koniec II fazy: - liczba wspartych podmiotów leczniczych - 1, - pojemność nowych lub zmodernizowanych placówek opieki zdrowotnej – 19 359 osób, -roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki zdrowotnej – 15 622 osób/rok, | 2021-06-30 | Projekt realizowany był w latach 2020-2023. Przedsięwzięcie polega na podniesieniu jakości świadczonych usług medycznych poprzez budowę nowej infrastruktury wraz z wyposażeniem medycznym, tj. budynku B4 oraz łącznika B4A wraz z niezbędnymi instalacjami przyłączeniowymi. Zakres prac w fazie I (w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020) polegał na wykonaniu instalacji podziemnych, wzniesieniu budynków B4 i B4A (stan surowy otwarty), wykonanie tlenowni i trafostacji. Zarząd Województwa K-P podjął decyzję o zastosowaniu procedury fazowania dla przedmiotowego projektu, rozdzielenie projektu pomiędzy dwa okresy programowania, tj. 2014-2020 - I faza projektu oraz 2021-2027 - II faza projektu. Faza I i faza II nie są samodzielnymi projektami, stanowią całość funkcjonalną inwestycji. Wskaźniki produktu zostaną uznane za wykonane po zakończeniu II fazy. |
| Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu | 2018PL16RFMP005 | Zakończony | 61 786 704,20 | 54 934 808,69 | 2018, Q2 | 2019-01-22 | 2016, Q4 | 2023, K4 | 06 - 9a | 100,00 | zakończony/w użytkowaniu | - liczba wspartych podmiotów leczniczych - 1, - liczba wyposażonych obiektów ochrony zdrowia – 1 - liczba zakupionej aparatury medycznej - 13, - nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej -22 737 982,66 euro (96 359 022,92 PLN), - liczba ulepszonych usług zdrowotnych w wyniku realizacji projektu - 11, - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] - 1 - Liczba przebudowanych obiektów ochrony zdrowia – 1 | 2016-11-22 | Projekt realizowany był w latach 2016-2023. Celem realizacji było kompleksowe unowocześnienie infrastruktury medycznej i poprawa dostępności i jakości świadczonych usług zdrowotnych. Realizacja projektu dotyczyła rozbudowy i przebudowy Szpitala wraz z niezbędnym wyposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną. W ramach projektu został wybudowany i wyposażony budynek "H" - 510, tj. główny budynek, w którym zlokalizowanych zostało 12 jednostek organizacyjnych Szpitala. Wyposażenie to m.in. tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, angiograf, wyposażenie bloku operacyjnego w kolumny anestezjologiczne, chirurgiczne oraz stoły operacyjne. Umowa na wykonanie prac była podpisana z wykonawcą wybranym w trybie PZP. |

Napotkane znaczące problemy w realizacji dużych projektów oraz wprowadzone środki zaradcze

1. Projekt pn. Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu W trakcie realizacji projektu nie wystąpiły istotne problemy wymagające działań zaradczych. 2. Projekt pn. Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku Na etapie wdrażania projektu wystąpiły przeszkody wynikające z wystąpienia pandemii covid-19 i wybuchu wojny na Ukrainie. Zmiany w gospodarce, nadzwyczajny wzrost inflacji (zmiany cen materiałów i usług niezbędnych do wykonania umowy, anormalne wzrosty kosztów surowców energetycznych, paliw i mediów) miały wpływ na terminowe wykonanie inwestycji niezależne od wnioskodawcy. Zarząd Województwa K-P podjął decyzję o zastosowaniu procedury fazowania dla przedmiotowego projektu. Powyższe oznaczało rozdzielenie projektu pomiędzy dwa okresy programowania, tj. 2014-2020 - I faza projektu oraz 2021-2027 - II faza projektu. Faza I i faza II nie są samodzielnymi projektami, stanowią całość funkcjonalną inwestycji.

Wszelkie zmiany planowane w wykazie dużych projektów w programie operacyjnym

nd.

## Wspólne plany działania

Postępy we wdrażaniu poszczególnych etapów wspólnych planów działania

Nie dotyczy.

Tabela 13: Wspólne plany działania

| Tytuł wspólnego planu działania | CCI | Etap wdrażania wspólnego planu działania | Całkowite koszty kwalifikowalne | Całkowite wsparcie publiczne | Wkład PO do wdrażania wspólnego planu działania | Oś priorytetowa | Rodzaj wspólnego planu działania | [Planowane] przedłożenie Komisji | [Planowane] rozpoczęcie wdrażania | [Planowane] zakończenie | Główne produkty i rezultaty | Całkowite wydatki kwalifikowalne poświadczone Komisji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Napotkane znaczące problemy oraz wprowadzone środki zaradcze

Nie dotyczy.

CZĘŚĆ B

SPRAWOZDANIA ZŁOŻONE W LATACH 2017, 2019 ORAZ KOŃCOWE SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

# OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

## Informacje zawarte w części A i osiąganie celów programu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

| Oś priorytetowa | 01 - WZMOCNIENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI REGIONU |
| --- | --- |

Alokacja została zakontraktowana w pełnej wysokości, co miało wpływ na realizację założonych wskaźników (postęp fin.- pkt. 3.1 i Tab. 6 i 7, postęp rzeczowy w Tab. 3A, 5). PI 1a Wszystkie 3 wskaźniki produktu przekroczyły wartości docelowe tj. powyżej 120%: - CO25 Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej; - CO27 Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju; - P1a1 Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R; Zakładano realizację większego projektu przez 4 jednostki – te jednak złożyły wnioski na real. kilku projektów. Projekty zawierały więcej sprzętu badawczego, co wymagało zaangażowania większej liczby naukowców. Koszty jednostkowe projektów były niższe. Mimo realizacji 5 projektów i faktu, że podpisane umowy sugerowały realizację wskaźnika pow. 100%, istniało duże ryzyko, że projekty nie zostaną ukończone, wobec czego wartość docelowa wskaźnika nie została zmieniona. PI 1b CO06 Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) osiągnął wartość 154% wartości docelowej. Ze względu na duże zainteresowanie grantami grantodawca zmniejszył poziom wsparcia na 1 projekt (by nie zwiększając alokacji w całym projekcie grantowym udzielić więcej grantów), wobec czego nastąpił wzrost inwestycji prywatnych. CO26 Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi został osiągnięty na poziomie 41% wartości docelowej; Niski poziom realizacji wynika z błędnego założenia, że co 3 przeds. nawiąże współpracę. Mimo premiujących narzędzi zainteresowanie było niskie. Rozpoczęcie projektów się opóźniło, rozwiązano kluczowe umowy (w tym 1 z 95 firmami). Działalność ośrodków w pandemii była ograniczona, problemem były też: biurokratyzacja procedur, niedopasowanie oferty badawczej i brak środków finansowych firm. Pozostałe 2 wskaźniki osiągnęły oczekiwaną wartość realizacji. PI 3a 8 wskaźników produktu przekroczyło wartości docelowe tj. powyżej 120%: - CO01 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie; - CO03 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje; - CO07 Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje); dot. COVID-19: - CV21 Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego; - CV23 Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym; - CV27 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19; - CV29 Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19; - CV33 Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19; Prawidłowe oszacowanie wskaźników było trudne ze względu na nagły i nieprzewidywalny charakter pandemii i brak pewności co do atrakcyjności uruchamianego produktu zwrotnego dla poszkodowanych przedsiębiorców. Produkt spotkał się z dużym zainteresowaniem. 2 wskaźniki produktu nie osiągnęły wartości docelowej: - CO08 Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach- wskaźnik osiągnięty na poziomie 47% wartości doc. W wyniku decyzji KM RPO o większym wsparciu zaawansowanej infrastruktury biznesowej, pojawiło się mniej projektów typu inkubatory, co przełożyło się na spadek wzrostu zatrudnienia. Ze względu na niepewność na rynku wywołaną pandemią wnioskodawcy rzadziej wybierali wskaźnik; - P3a2 Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu- wskaźnik osiągnięty na poziomie 68% wartości docelowej. Poziom realizacji wynikał z braku zainteresowania IOB wsparciem profesjonalizacji usług doradczych. Barierą była konieczność wniesienia wkładu własnego przez przeds.. W efekcie świadczono mniej zaawansowanych usług. Po wybuchu pandemii zainteresowanie wsparciem doradczym w tym zakresie spadło. Pozostałe 2 wskaźniki osiągnęły oczekiwaną wartość realizacji. PI 3b 9 wskaźników produktu przekroczyło wartości docelowe tj. powyżej 120%: - CO01 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie; - CO03 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje; Przyjęto zbyt wysokie przeciętne koszty pożyczek. Obniżono wartość min. wsparcia (z 300 tys. zł do 10 tys. zł). Uruchomiono wsparcie jako odpowiedź na negatywne następstwa gospodarcze pandemii, które cieszyło się znacznie większym zainteresowaniem przedsiębiorców niż oczekiwano. - CO04 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe; Precyzyjne oszacowanie wartości docelowej było trudne ze względu na pośrednią formułę udzielania wsparcia. W sytuacji ograniczeń związanych z pandemią pojawiło się duże zainteresowanie wsparciem doradczym oferowanym w ramach PI; - CO06 Inwestycje pryw. uzupełniające wsparcie publiczne dla przeds. (dotacje) - wzrost inflacji w związku z pandemią wpływający na wzrost wydatków i konieczność pokrycia środkami własnymi przedsiębiorców; - CO07 Inwestycje pryw. uzupełniające wsparcie publiczne dla przeds. (inne niż dotacje) - zakładano większy udział wkładu własnego Pośredników Finansowych przekazanego z re-użycia środków wycofanych w ramach inżynierii finansowej RPO WK-P na lata 2007-2013 będących środkami publicznymi (niewliczającego się do wskaźnika). Nie doszacowano wartości wkładu własnego ostatecznych odbiorców, w tym wydatków niekwalifikowalnych, które wzrosły z powodu inflacji (pandemia). Wskaźnik osiągnięty dzięki komponentowi obrotowemu w pandemii. - P3b1 Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe- Z uwagi na inflację, warunki, na podstawie których oferowany był produkt dla przedsiębiorstw były bardziej atrakcyjne, co spowodowało wzrost wartości wskaźnika; dot. COVID-19: - CV23 (nazwa jw.); - CV27 (nazwa jw.); - CV33 (nazwa jw.); Produkt dobrze się sprzedawał, wykorzystano zasoby zwrócone. Przekroczenie wartości wskaźnika wynika z niepewności czy produkt zwrotny będzie atrakcyjny dla przedsiębiorców w pandemii, w warunkach wzrostu inflacji i kosztów inwestycji oraz wzrostu rynkowego oprocentowania pożyczek. 2 wskaźniki produktu nie osiągnęły wartości docelowej: - CO02 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 56% - wpierane były głównie działania związane z umiędzynarodowieniem MŚP. Pandemia znacznie utrudniła i uniemożliwiła realizację ww. projektów (uniemożliwienie MŚP uczestnictwa w targach, misjach czy giełdach kooperacyjnych). Utrudniło to realizację zaplanowanej wartości wskaźnika, co było trudne do przewidzenia. - CV29 (jw.)- 71% Zakładano realizację wsparcia w pandemii (dotacje i IF). Przez problemy z umiędzynarodowieniem działalności gospodarczej i pozytywne efekty wdrażania wsparcia IF przesunięto część środków na inne działania. 1 wskaźnik osiągnął oczekiwaną wartość realizacji. PI 3c 4 wskaźniki produktu osiągnęły wartość powyżej oczekiwanej tj. 120% wartości docelowej: - CO07 Inwestycje pryw. uzupełniające wsparcie publiczne dla przeds. (inne niż dotacje) - zakładano większy udział wkładu własnego Pośredników Finansowych przekazanego z re-użycia środków wycofanych w inżynierii finansowej RPO WK-P na lata 2007-2013 będących środkami publicznymi (niewliczającego się do wskaźnika). Wartości wkładu własnego ostatecznych odbiorców, w tym niekwalifikowalnych części projektu wzrosły w związku ze wzrostem inflacji, a tym samym kosztów inwestycji. W związku z pandemią COVID-19 zwiększono wartość IF. - CO29 Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy. Na przekroczenie wpływ miały: duże zainteresowanie IF, w tym zmniejszenie maks. wartości dofinansowania, co przyczyniło się do zwiększenia liczby wspartych podmiotów. Zainteresowanie produktem wzrosło w związku z niskim oprocentowaniem dla benef., którzy wykonali wskaźniki założone w proj. dot. COVID-19: - CV23 (jw.); - CV27 (jw.); Przekroczenie wynika z obniżenia wartości wsparcia na kapitał obrotowy z 1 mln do 0,5 mln zł dla mikro i małych przedsiębiorstw, dzięki czemu osiągnięto wyższą wartość wskaźnika. 2 wskaźniki produktu dot. COVID-19 zostały osiągnięte na poziomie niższym niż 80% wartości docelowej: - CV21 (jw.); - CV29 (jw.); Przyczyną były trudności w określeniu potrzeb sektora przedsiębiorstw a przez to wartości docelowych (pandemia). Pilny tryb uruchamiania wsparcia ograniczył możliwości długoterminowego planowania i pełnego wykorzystania środków. W efekcie, ze względu na konkurencyjne produkty COVID-owe na rynku, nie udało się wdrożyć zakładanej alokacji w IF. Mimo to, udzielanie pożyczek pozwoliło IF odegrać istotną rolę w łagodzeniu skutków pandemii. Znaczące problemy: - Pandemia COVID-19 - Problemy z rekrutacją uczestników projektów - Realizacja projektów niezgodnie z harmonogramem - Problemy z terminowością i poprawnością składanych załączników - Błędy w realizacji projektów - Pdz. 1.2.2– mimo wdrażania IF przez doświadczonego menadżera - BGK, jak i wybór 2 pośredników finansowych, z uwagi na podaż środków dotacyjnych nie udało się wdrożyć instrumentu - Pdz. 1.3.2 - problemy z wydatkowaniem środków w instrumencie kapitałowym. Pośrednik finansowy nie był w stanie pozyskać wystarczającej ilości projektów inwestycyjnych, spełniających warunki niezbędne do wdrożenia inwestycji kapitałowej, zmniejszono alokację - Rozwiązanie umów w pandemii- zagrożenie dla kontraktacji Podjęte działania zaradcze: - Wsparcie przeds. w pandemii COVID-19 - Wydłużanie realizacji projektów - Informowanie wnioskodawców o terminach - Spotkania z beneficjentami, omawianie problemów - Monitorowanie celów pośrednich i końcowych i działania zaradcze dla skutecznej realizacji projektów - Przyspieszenie wyboru i oceny projektów (umożliwienie wysyłania wezwania do uzupełnienia lub poprawienia WoD elektronicznie i wprowadzenie preselekcji) - Podjęcie przez Zarząd WK-P Stanowisk w 2022-2025 dot. sposobu wykorzystania potencjału kontraktacji, kolejności kierowania do wsparcia projektów z uwzgl. limitu kontraktacji. Wykorzystanie list rezerwowych dla przyspieszenia kontraktowania pojawiających się wolnych środków. Wskaźniki rezultatu strategicznego (Tabela 1): Osiągnięto oczekiwane wartości dla wskaźników: - Nakłady na działalność B+R w relacji do PKB; - Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji PKB; - Wartość eksportu w regionie; Dla wskaźników w bazie GUS nie wykazano danych dla 2023r.; - Odsetek przedsiębiorstw przemysłowych, które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej – wartość w 2022 r. osiągnięta, - Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych - w ogólnej liczbie przedsiębiorstw z sektora usług - wartość w 2022 r osiągnięta, - Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w stosunku do PKB.

| Oś priorytetowa | 02 - CYFROWY REGION |
| --- | --- |

Alokacja zaplanowana na interwencję w Osi Priorytetowej 2 została zakontraktowana w pełnej wysokości, co przełożyło się na realizację założonych wartości wskaźników (postęp fin.- pkt. 3.1 i Tab. 6 i 7, postęp rzeczowy w Tab. 3A, 5). 1 wskaźnik produktu osiągnął wartość powyżej oczekiwanej tj. powyżej 120% zaplanowanej wartości docelowej: - P2c2 Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego – wskaźnik osiągnięty na poziomie 158% wartości docelowej na 2023 r. Na etapie szacowania wartości docelowej wskaźnika przyjęto założenia, które okazały się nieadekwatne (uwzględniono dane historyczne z wdrażania RPO WKP 2007-2013). W rezultacie wsparcie zostało skierowane do większej liczby podmiotów niż pierwotnie planowano (wynikało to z mniejszych kosztów jednostkowych w ramach poszczególnych projektów o dużym, kompleksowym charakterze), co w sposób automatyczny przełożyło się na wzrost wartości przedmiotowego wskaźnika. Ponadto, wpływ na zwiększenie skali procesu cyfryzacji usług publicznych miała również pandemia COVID-19. Drugi ze wskaźników został zrealizowany w oczekiwanej wysokości. Znaczące problemy: - Opóźnienia w realizacji projektów spowodowane m.in. problemami kadrowymi, sytuacją na rynku pracy w sektorze IT i przedłużającymi się postępowaniami przetargowymi - Dezaktualizacja pierwotnie przyjętych założeń w projektach oraz związana z tym potrzeba wprowadzania kolejnych zmian - Utrudnienia w zakresie zapewnienia sprawnej komunikacji z szerokim gronem partnerów poszczególnych projektów - Wzrost cen na usługi informatyczne i sprzęt informatyczny - Pandemia COVID-19, w tym m.in. trudności związane ze sprawnym wdrożeniem nowego modelu pracy zdalnej Podjęte działania zaradcze: - Umożliwiono wydłużenie okresu realizacji projektów - Umożliwiono wprowadzanie zmian w projektach - Zwiększono alokację na PI 2c w ramach renegocjacji programu Wskaźniki rezultatu strategicznego (Tabela 1): - Odsetek obywateli korzystających z e-administracji (EAC) W 2014 roku co czwarty mieszkaniec regionu korzystał z usług administracji publicznej. Trzy lata później już co trzeci obywatel województwa kujawsko-pomorskiego posłużył się Internetem w sprawach związanych z kwestiami administracji publicznej. Cel na rok 2023 (37%) został przekroczony (60,6%), na co miały wpływ nie tylko projekty realizowane w ramach Programu ale również czynniki zewnętrzne.

| Oś priorytetowa | 03 - EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA W REGIONIE |
| --- | --- |

Alokacja zaplanowana na interwencję w Osi Priorytetowej 3 została zakontraktowana w pełnej wysokości, co przełożyło się na realizację założonych wartości wskaźników w ramach poszczególnych PI (postęp fin.- pkt. 3.1 i Tab. 6 i 7, postęp rzeczowy w Tab. 3A, 5). PI 4a W ramach PI wszystkie wskaźniki osiągnęły oczekiwaną wartość. PI 4b W ramach PI 4b 2 wskaźniki produktu osiągnęły wartość powyżej oczekiwanej tj. 120% wartości docelowej: - CO01 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – wskaźnik osiągnięty na poziomie 189% wartości docelowej; - CO34 Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – wskaźnik osiągnięty 129% wartości docelowej; Wskaźniki były realizowane w ramach jednego projektu przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) w formie Instrumentu Finansowego (IF). Wartości docelowe wskaźników w ramach wcześniejszych renegocjacji programu zostały obniżone do ówczesnego wykonania, przy założeniu, że umowa z Pośrednikiem Finansowym (PF) zostanie rozwiązania a środki przeniesione na inne działania. EBI nie wyraziło zgody na obniżenie alokacji do wysokości wykorzystanych środków w tym działaniu, tj. poniżej wartości przekazanej w pierwszej transzy do PF. Wdrażanie IF było kontynuowane do momentu rozwiązania umowy z EBI. PF od momentu ostatnich renegocjacji zawierał kolejne umowy pożyczkowe, stąd nadwykonanie wskaźnika. Pośrednik Finansowy dysponował więc do końca wysokością alokacji przekazanej mu w ramach pierwszej transzy od EBI. Pomimo dodania możliwości finansowania kosztów obrotowych w ramach działań antycovidowych (stąd dodano wskaźniki covidowe do działania – opisane poniżej) PF ostatecznie nie finansował takich kosztów w udzielonych po renegocjacjach pożyczkach. Udzielił jednak kolejnych pożyczek inwestycyjnych stąd nadwykonanie wskaźników niecovidowych a niewykonanie wskaźników covidowych (opisanych poniżej). 2 wskaźniki dotyczące wsparcia obrotowego w związku z COVID-19 nie zostały zrealizowane: - CV21 Wartość wsparcia innego niż bezzwrotne (instrumenty finansowe) dla MŚP finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19– wartość na poziomie 0% - - CV23 Liczba MŚP objętych wsparciem innym niż bezzwrotnym (instrumenty finansowe) finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19 – wartość na poziomie 0% Wskaźniki były realizowane w ramach jednego projektu przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). W trakcie pandemii COVID-19 dokonano zmian w programie w ramach PI, dopuszczając wsparcie na rzecz zabezpieczenia płynności w przedsiębiorstwach oraz utrzymania miejsc pracy w ramach wyodrębnionej puli środków. Wsparcie to ostatecznie jednak nie zostało wykorzystane przez EBI i wybranego przez niego Pośrednika Finansowego (PF), środki przeznaczone na wsparcie operacyjne nie zostały przekazane przez PF w ramach udzielonych pożyczek. Z uwagi na fakt, że wsparcie obrotowe w ramach IF miało uzupełniający charakter w stosunku do wsparcia na inwestycje w efektywność energetyczną oraz biorąc pod uwagę popytowy charakter interwencji w IF wskaźniki nie zostały zrealizowane, pomimo uelastycznienia warunków udzielania pożyczek przedsiębiorstwom o koszty operacyjne. PI 4c 3 wskaźniki produktu osiągnęły wartość powyżej oczekiwanej tj. 120% wartości docelowej, co świadczy o efektywności wdrażanych działań: - CO31 Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii - wskaźnik został osiągnięty na poziomie 214% wartości docelowej. Wskaźnik realizowany w całości poprzez wsparcie w formie instrumentów finansowych. Głównym czynnikiem było zwiększone zainteresowanie mieszkańców poprawą efektywności energetycznej, wspierane intensywną promocją oraz efektywnym zarządzaniem alokacją środków; - CO34 Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - wskaźnik został osiągnięty na poziomie 198%. Większa wartość osiągniętego wskaźnika wynika z większej liczby zrealizowanych projektów dotyczących budynków publicznych i mieszkalnych budynków wielorodzinnych. Niższe niż przewidywano koszty jednostkowe i pozyskane dzięki temu oszczędności w projektach modernizacyjnych pozwoliły na realizację dodatkowych projektów; - P4c1 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - wskaźnik został osiągnięty na poziomie 147%. Do osiągnięcia tego wyniku przyczyniły się niższe niż przewidywano koszty jednostkowe i pozyskane dzięki temu oszczędności jednostkowe w projektach modernizacyjnych, umożliwiło to wsparcie większej liczby inwestycji. 1 wskaźnik został osiągnięty na oczekiwanym poziomie. PI 4e 3 wskaźniki produktu osiągnęły wartość powyżej oczekiwanej tj. 120% wartości docelowej: - CO15 Transport miejski: całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra- wskaźnik osiągnięty na poziomie 164% wartości docelowej 2023 r. Wyższa niż planowana wartość wskaźnika wynika ze zrealizowania większej skali działań w ramach przyjętego pułapu finansowania (działania miały charakter pogłębiony i kompleksowy). Zmienił się zakres projektów w kontekście zmian potrzeb gmin, co wynikało z długiego okresu upływającego od momentu planowania do momentu realizacji działań inwestycyjnych; - P4e1 Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej- wskaźnik osiągnięty na poziomie 133% wartości docelowej 2023 r. Wyższa niż planowana wartość wskaźnika wynika ze zrealizowania większej skali działań w ramach przyjętego pułapu finansowania (działania miały charakter pogłębiony i kompleksowy). Zmienił się zakres projektów w kontekście zmian potrzeb gmin, co wynikało z długiego okresu upływającego od momentu planowania do momentu realizacji działań inwestycyjnych - P4e2 Długość wybudowanych ścieżek rowerowych- wskaźnik osiągnięty na poziomie 235% wartości docelowej 2023 r. Przy szacowaniu wartości docelowej zakładano większe koszty jednostkowe realizacji wskaźnika (wynikało to częściowo z większej niż pierwotnie planowano skali inwestycji realizowanych na obszarach wiejskich, które cechują się mniejszymi kosztami inwestycji). Ponadto, znacząco wzrosło zainteresowanie beneficjentów transportem rowerowym i zwiększona została pula środków finansowych na działania powiązane ze wskaźnikiem. 1 wskaźnik został osiągnięty na oczekiwanym poziomie. Znaczące problemy: - Opóźnienia w realizacji inwestycji - Gwałtowny wzrost cen materiałów budowlanych - Brak środków w budżetach gmin na pokrycie wkładu własnego - Problemy wynikające z następstw pandemii COVID-19: zmniejszone zainteresowanie pożyczkami na termomodernizację, wstrzymanie wielu robót, problemy z dostępnością materiałów i wykonawców, a także rezygnacje z części projektów po nierozstrzygniętych przetargach - Problemy wynikające z następstw inwazji Rosji na Ukrainę, która doprowadziła do inflacji i wzrostu kosztów energii - Problemy we wdrażaniu interwencji w formie instrumentów finansowych z uwagi na konkurencyjne produkty oferowane z poziomu krajowego Podjęte działania zaradcze: - Wydłużano okresy realizacji projektów - Prowadzono stały monitoring i współpracę z beneficjentami - Wprowadzano przesunięcia finansowe i korekty wskaźników - Szerzej wykorzystano instrumenty finansowe, które zwiększyły dostępność wsparcia - Wykorzystano działania promocyjne podnoszące świadomość ekologiczną mieszkańców i przedsiębiorstw Wskaźniki rezultatu strategicznego (Tabela 1): - Udział produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem – wartość wskaźnika spadła poniżej wartości bazowej - na osiągniętą wartość wskaźnika mają wpływ czynniki zewnętrzne. Przy wzroście zużycia energii elektrycznej ogółem, produkcja energii ze źródeł odnawialnych mimo stałego wzrostu nie rośnie proporcjonalnie do ogólnego zużycia energii, zatem jej udział w zużytej energii maleje; - Zużycie energii elektrycznej na 1 mln zł PKB – wskaźnik został osiągnięty na poziomie 0,06 GWh, czyli na poziomie wyższym niż oczekiwano, na realizację wskaźnika mają wpływ czynniki zewnętrzne. - Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe ogółem – wskaźnik nie został osiągnięty na oczekiwanym poziomie, wzrost zapotrzebowania na energie cieplną wynika ze wzrostu liczby ludności (w tym w wyniku wojny w Ukrainie) i standardów życia; - Liczba przewozów pasażerów komunikacją miejską na 1 mieszkańca obszarów miejskich – wskaźnik nie osiągnął założonego celu, wpływ na to miała pandemia Covid-19. Do czasu wybuchu pandemii wskaźnik regularnie rósł a w roku 2020 gwałtownie spadł, od 2021 znowu sukcesywnie rośnie.

| Oś priorytetowa | 04 - REGION PRZYJAZNY ŚRODOWISKU |
| --- | --- |

Alokacja zaplanowana na interwencję w zakresie retencjonowania wód, wsparcia służb ratowniczych, gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej, ochrony dziedzictwa kulturowego i różnorodności biologicznej została w pełni zakontraktowana, co przełożyło się na realizacje założonych wskaźników produktu (postęp fin.- pkt. 3.1 i Tab. 6 i 7, postęp rzeczowy w Tab. 3A, 5). PI 5b W przypadku niżej wskazanego wskaźnika osiągnięto wartość powyżej oczekiwanej tj. 120% wartości docelowej: - CO20 Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej - wskaźnik osiągnięty na poziomie 156% wartości docelowej na 2023 rok. Wskaźnik został zrealizowany w ramach jednego projektu pn. „Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600". Do wyliczenia pierwotnej wartości wskaźnika tj. 4 000 przyjęto szacowaną liczbę mieszkańców czterech gmin znajdujących się w dorzeczu Wisły, tj. Nowe, Świecie, Warlubie i Dragacz, wykazaną we wniosku o dofinansowanie ww. projektu. Ostateczna wartość wskaźnika została ponownie zbadana po zakończeniu realizacji projektu, czyli na koniec 2018 roku na podstawie danych demograficznych pozyskanych z urzędów przedmiotowych gmin. Przekroczenie wartości wskaźnika wynika z faktu, że od czasu ustalenia metodologii wskaźnika do jego realizacji, liczba ludności zamieszkująca obszary objęte środkami ochrony przeciwpowodziowej zwiększyła się. 2 pozostałe wskaźniki zostały osiągnięte na oczekiwanym poziomie. PI 6a W przypadku 2 wskaźników osiągnięto wartość powyżej oczekiwanej tj. 120% wartości docelowej: - CO17 Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów – wskaźnik osiągnięty na poziomie 549% wartości docelowej na 2023r.. Pierwotna wartość wskaźnika zgodnie z założeniami przyjętymi na etapie przygotowywania RPO WK-P została określona na podstawie oszacowanych potrzeb w województwie w wysokości ok. 100 000 Ton/rok. Wsparcie w ogłoszonych konkursach ukierunkowane było głównie na selektywną zbiórkę odpadów poprzez tworzenie i rozbudowę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w których ten wskaźnik nie był wybierany. Podczas renegocjacji programu zmniejszono wartość wskaźnika do 2600, zgodnie z wówczas wykazaną we wnioskach o dofinansowanie wartością, ze względu na ryzyko nieosiągnięcia wartości 100 000. Jednakże w ostatnim z ogłoszonych naborów, obejmującym również projekty z zakresu kompleksowej gospodarki odpadami, w tym działania związane z recyklingiem, w których mógł być osiągnięty wskaźnik, w złożonych i wybranych do dofinansowania wnioskach wykazano wartość wskaźnika dającą w sumie wartość wyższą niż zakładaną w renegocjacjach programu. Trudność w oszacowaniu wskaźnika wynikała m. in. z braku wpływu gmin na liczbę i wydajność instalacji do recyklingu, czyli zdolność techniczną do przetworzenia zebranych odpadów. Duża podaż surowców wtórnych pochodzących z selektywnego zbierania odpadów komunalnych powoduje zachwianie relacji popyt-podaż na rynku surowcowym, co powoduje niepewność inwestycyjną w tym zakresie - P6a1 Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – wskaźnik osiągnięty na poziomie 135% wartości docelowej na 2023r.. Zdynamizowanie procesu wdrażania projektów dotyczących Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych skutkowało przekroczeniem obniżonego w trakcie renegocjacji poziomu wartości docelowej wskaźnika PI 6b W przypadku 1 wskaźnika osiągnięto wartość powyżej oczekiwanej tj. 120% wartości docelowej: - CO18 Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę – wskaźnik osiągnięty na poziomie 145% wartości docelowej na 2023r.. Nastąpiło zmniejszenie jednostkowego kosztu osiągnięcia niniejszego wskaźnika w realizowanych projektach, zwiększyły się potrzeby jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki wodnej w relacji do gospodarki ściekowej. 1 wskaźnik został osiągnięty na oczekiwanym poziomie. PI 6c W przypadku 2 wskaźników osiągnięto wartość powyżej oczekiwanej tj. 120% wartości docelowej: - CO09 Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne - wskaźnik osiągnięty na poziomie 189% wartości docelowej na 2023. Wskaźnik odnosił się zarówno do obiektów zabytkowych jak i instytucji kultury objętych wsparciem. Zgodnie z definicją: "Szacunkowy wzrost liczby odwiedzin w miejscach objętych wsparciem, w rok po zakończeniu realizacji projektu: Wskaźnik obejmuje projekty mające na celu zwiększenie atrakcyjności oraz możliwości przyjęcia odwiedzających w ramach rozwoju zrównoważonej turystyki. Miernik dotyczy projektów realizowanych w miejscach wcześniej odwiedzanych i nieodwiedzanych przez turystów. Zgodnie z definicją jedna osoba może odbyć wiele wizyt, w przypadku grup odwiedzających wskaźnik liczony jest jako liczba pojedynczych osób wchodzących w skład grupy". Wysoki poziom wartości wskaźnika związany jest z większą niż zakładana liczbą wspartych instytucji kultury, co zostało wyjaśnione w odniesieniu do wskaźnika Liczba instytucji kultury objętych wsparciem. Wpływ miała też duża liczba obiektów objętych wsparciem w ramach projektów wsparcia ochrony zabytków; z jednej strony każdy zabytek liczony był tylko raz, co wynikało z definicji wskaźnika, natomiast odwiedzający zgodnie z definicją niniejszego wskaźnika mogli być liczeni wielokrotnie w odniesieniu do tego samego obiektu i tych samych osób. - P6c2 Liczba instytucji kultury objętych wsparciem - wskaźnik osiągnięty na poziomie 156% wartości docelowej na 2023r.. Zmniejszeniu uległa średnia wartość 1 projektu w stosunku do pierwotnych założeń, co przełożyło się na większą liczbę wspartych podmiotów. Zwiększona też została pula środków finansowych na działania powiązane z tym wskaźnikiem (wynikające z dużego potencjału absorpcyjnego), co przełożyło się na zwiększenie możliwej do wsparcia liczby podmiotów. 1 wskaźnik został osiągnięty na oczekiwanym poziomie. PI 6d W ramach PI wszystkie wskaźniki produktu osiągnęły oczekiwaną wartość. Znaczące problemy: - opóźnienia w realizacji projektów, - problemy wynikające z trwającej pandemii COVID-19 np. niemożność zrealizowania projektów spowodowana np. problemami finansowymi Beneficjentów Podjęte działania zaradcze: - zaktualizowano założenia wsparcia w wybranych obszarach - umożliwiono wydłużenie okresu realizacji projektów - umożliwiono wprowadzanie zmian w projektach Wsparcie w OP 4 wdrażane było w formule otwartej i z wykorzystaniem instrumentów polityki terytorialnej (ZIT w ramach Działania 4.6 oraz OSI i ORSG w pozostałych działaniach). Środki przeznaczone na szeroko rozumianą ochronę środowiska oraz zasobów kultury przyznawane były w formie dotacji, przy czym w niektórych obszarach (gospodarka odpadami oraz kultura) IZ zdecydowała się na zastosowanie uproszczonej (z punktu widzenia ostatecznych odbiorców) procedury wsparcia w formie grantów. Przyjęte sposoby wdrażania pozwoliły na osiągnięcie celów Programu. Środki przeznaczone na wszystkie przeprowadzone nabory wyczerpały całą dostępną alokację. Opóźnienia w kontraktowaniu w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej oraz ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałania suszy wynikało z obiektywnych przeszkód związanych z późnym przyjęciem dokumentów planistycznych (KPGO dla gospodarki odpadami, aktualizacji KPOŚK dla gospodarki wodno-ściekowej oraz aktualizacji Planów gospodarowania wodami i map przeciwpowodziowych dla działań przeciwpowodziowych), kluczowych dla możliwości dofinansowania konkretnych projektów, które musiały być w nich uwzględnione. Wskaźniki rezultatu strategicznego (Tabela 1): - Pojemność obiektów małej retencji wodnej -wskaźnik osiągnięty na oczekiwanym poziomie - Odsetek odpadów komunalnych zbieranych selektywnie – wskaźnik nie został osiągnięty na oczekiwanym poziomie, jednak jego wartość stale rośnie, wpływ na wolniejszy wzrost wskaźnika mogły mieć czynniki zewnętrzne np. wzrost ogólnej ilości produkowanych odpadów, m.in. przez wzrost konsumpcji, co generuje więcej odpadów komunalnych ogółem, zwłaszcza opakowaniowych i żywnościowych, zmiany demograficzne: napływ ludności, w tym migrantów, zwiększa lokalnie masę odpadów. - Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków – wskaźnik nie został osiągnięty na oczekiwanym poziomie, w ramach PI wsparte zostały głównie inwestycje związane z przebudową, rozbudową istniejących oczyszczalni ścieków, wsparto budowę 1 komunalnej oczyszczalni ścieków, co nie miało wielkiego wpływu na wskaźnik - Zwiedzający muzea i oddziały w gestii samorządu gmin, powiatów i miast na prawach powiatu/1000 mieszkańców – wskaźnik osiągnięty powyżej oczekiwanego poziomu, wpływ czynników zewnętrznych - Udział powierzchni obszarów chronionych w powierzchni ogółem – wskaźnik osiągnięty na oczekiwanym poziomie

| Oś priorytetowa | 05 - SPÓJNOŚĆ WEWNĘTRZNA I DOSTĘPNOŚĆ ZEWNĘTRZNA REGIONU |
| --- | --- |

Alokacja została zakontraktowana w całości, co miało wpływ na realizację założonych wskaźników (postęp fin.- pkt. 3.1 i Tab. 6 i 7, postęp rzeczowy w Tab. 3A, 5). PI 7b Wskaźnik wyznaczony dla PI osiągnął wartość powyżej oczekiwanej tj. 120% wartości docelowej: - CO14 Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg - wskaźnik osiągnięty na poziomie 127% wartości docelowej 2023 r. Wysoki poziom realizacji wskaźnika wynika z faktu, że istniało ryzyko mniejszej niż szacowana skali realizacji, które spowodowane było trudnościami w prowadzeniu procesu inwestycyjnego (problemy w uzyskiwaniu odpowiednich pozwoleń i decyzji, wzrost kosztów prac i materiałów budowlanych, trudności w pozyskaniu wykonawców prac budowlanych). Sytuacja ta wpłynęła na ostrożne założenia realizacji wsparcia w obszarze. Należy zaznaczyć, że 4 projekty drogowe zostały zaklasyfikowane do realizacji jako fazowane. PI 7d W ramach PI wszystkie wskaźniki produktu osiągnęły oczekiwaną wartość. Znaczące problemy: - zagrożenie przekroczenia terminu realizacji inwestycji poza okres kwalifikowalności wydatków przez 4 projekty z zakresu przebudowy/budowy dróg wojewódzkich wynikające z prowadzonych działań wojennych w Ukrainie oraz trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorstw, będącej wynikiem pandemii SARS-CoV-2 - bardzo wysoki koszt (wyższy niż pierwotnie zakładano) modernizacji linii kolejowych spowodował trudności w realizacji wszystkich zaplanowanych początkowo inwestycji z tego zakresu Podjęte działania zaradcze: - zastosowano procedurę fazowania operacji w odniesieniu do 4 zagrożonych projektów Wskaźniki rezultatu strategicznego (Tabela 1): - Liczba wypadków drogowych na 100. tys. Ludności – wskaźnik osiągnięty powyżej oczekiwanej wartości, zrealizowany powyżej oczekiwań wskaźnik produktu mógł mieć wpływ na wskaźnik rezultatu - WDDT II (wskaźnik drogowej dostępności transportowej - liczony na bazie WMDT) – wskaźnik osiągnięty w oczekiwanej wysokości - WKDT II (wskaźnik kolejowej dostępności transportowej – liczony na bazie WMDT) – wskaźnik nie został osiągnięty w oczekiwanej wartości, nie wszystkie pierwotnie założone inwestycje zostały zrealizowane

| Oś priorytetowa | 06 - SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO I KONKURENCYJNE KADRY |
| --- | --- |

Alokacja została zakontraktowana w całości, co miało wpływ na realizację założonych wskaźników (postęp fin.- pkt. 3.1 i Tab. 6 i 7, postęp rzeczowy w Tab. 3A, 5). PI 8b 1 wskaźnik osiągnął wartość powyżej oczekiwanej tj. 120% wartości docelowej: - P8b1 Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych - wskaźnik osiągnięty na poziomie 279% wartości docelowej na 2023 r.. Wysoki poziom realizacji wskaźnika wynika z tego, że wsparto większą liczbę pojedynczych projektów, dzięki zmniejszeniu jednostkowej wartości wsparcia dla realizowanych projektów. Powyższe przyczyniło się do zwiększenia wartości osiągniętej wskaźnika. 1 wskaźnik został osiągnięty na oczekiwanym poziomie. PI 9a 2 wskaźniki osiągnęły wartość powyżej oczekiwanej tj. 120% wartości docelowej: - CV2 Wartość zakupionego sprzętu medycznego (całkowity koszt publiczny)- wskaźnik osiągnięty na poziomie 201% wartości docelowej na 2023 r. Przystępując do realizacji zadań skierowanych na walkę z COVID-19 zakładano realizację tylko jednego projektu, na podstawie którego oszacowana została wartość docelowa wskaźnika. W trakcie trwania pandemii podjęto decyzję o konieczności realizacji kolejnego projektu, co miało wpływ na wyższą wartość wskaźnika niż pierwotnie zakładano. - CO35 Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – wskaźnik osiągnięty na poziomie 294% wartości docelowej na 2023 r. Ostrożne podejście na etapie szacowania wartości docelowej wskaźnika było podyktowane prognozami demograficznymi wskazującymi na spadek liczby dzieci w wieku 0-2 w roku 2023. Poziom zapotrzebowania na infrastrukturę opieki nad dziećmi do lat 3 okazał się wyższy niż pierwotnie założono. W związku z potencjalnym dużym ryzykiem związanym z nieosiągnięciem wskaźników określonych w zawartych umowach o dofinansowanie nie zdecydowano się jednak na modyfikację wartości docelowej tego wskaźnika w ramach renegocjacji programu. 5 wskaźników osiągnęło wartość zrealizowaną na oczekiwanym poziomie. PI 9b 1 wskaźnik osiągnął wartość powyżej oczekiwanej tj. 120% wartości docelowej: - CO38 Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich – wskaźnik osiągnięty na poziomie 353% wartości docelowej na 2023 r. Wartość docelowa wskaźnika w Programie była szacowana na podstawie danych historycznych pochodzących z poprzedniej perspektywy finansowej, gdzie obowiązywały inne regulacje dotyczące rewitalizacji. Dodatkowo do szacowania wartości – i tym samym określenia średniego kosztu jednostkowego, posłużyły dane pochodzące tylko z 5 programów rewitalizacji realizowanych w perspektywie 2007-2013. Zasadniczy wpływ na osiągnięcie wskaźnika na tym poziomie miała również jego specyfika - w zakres realizacji wliczone zostały różne rodzaje przestrzeni - od budynków, po większe objętościowo tereny typu parki. Programy rewitalizacji umożliwiały realizację szerokiej gamy interwencji, co wpłynęło na osiągniętą wartość wskaźnika na wyższym niż zamierzony poziomie. 2 wskaźniki osiągnęły wartości poniżej oczekiwanej tj. poniżej 80% wartości docelowej: - CO39 Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich - wskaźnik osiągnięty na poziomie 67% wartości docelowej na 2023 r. - CO40 Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarach miejskich - wskaźnik osiągnięty na poziomie 62% wartości docelowej na 2023 r. Niski stopień osiągnięcia wartości wskaźników wynika przede wszystkim z faktu, że wartości docelowe zostały oszacowane na podstawie doświadczeń z poprzedniej perspektywy finansowej, w której obowiązywały mniej restrykcyjne regulacje dotyczące rewitalizacji. Dodatkowym wyzwaniem były opóźnienia w uruchomieniu interwencji rewitalizacyjnych, mimo podejmowanych działań. mających na celu zachęcanie beneficjentów do szybszej realizacji projektów. Sytuację pogorszył także wzrost kosztów działań inwestycyjnych, który nie został zrównoważony ewentualnymi oszczędnościami. Pandemia COVID-19 dodatkowo skomplikowała realizację inwestycji, powodując absencję pracowników firm budowlanych realizujących inwestycje. 2 wskaźniki osiągnęły wartość zrealizowaną na oczekiwanym poziomie. PI 10a Wartość 1 wskaźnika w ramach PI została osiągnięta powyżej oczekiwanej, tj. 120% wartości docelowej: - P10a3 Liczba miejsc w infrastrukturze kształcenia zawodowego – wskaźnik osiągnięty na poziomie 125% wartości docelowej na 2023 r. W ramach renegocjacji programu, przeprowadzonych w styczniu 2021 r., przesunięto środki na inwestycję w infrastrukturę kształcenia zawodowego. Wskaźniki związane z tym obszarem pozostawiono na niezmienionym poziomie. Zwiększenie alokacji przyczyniło się ostatecznie do osiągnięcia wyższej wartości przedmiotowego wskaźnika. Ponadto założenia przyjęte na etapie szacowania wskaźnika w pewnym stopniu odbiegają od danych określonych w zrealizowanych projektach. Dotyczy to w szczególności kosztu wsparcia 1 szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, a także liczby miejsc w tej szkole. Niezależnie od powyższego wskaźnik dot. potencjału (CO35), na który składa się również liczba miejsc w infrastrukturze przedszkolnej (95%), osiągnięty został na oczekiwanym poziomie 118% Pozostałe 3 wskaźniki osiągnęły oczekiwaną wartość. Znaczące problemy: - Opóźnienia w realizacji projektów - Znaczący wzrost cen materiałów budowlanych, przekładający się na wzrost cen inwestycji - Brak środków w budżetach gmin na pokrycie wkładu własnego - W wyniku pandemii COVID-19 wiele robót budowlanych zostało wstrzymanych. Beneficjenci zgłaszali trudności z realizacją zamówień ze względu na brak dostępności materiałów, brak wykonawców do realizacji zamówień, braki kadrowe, spowodowane wysoką absencją i wydłużonymi okresami kwarantanny. Zdarzało się, że Beneficjenci rezygnowali z realizacji danej inwestycji, po kolejnym nierozstrzygniętym przetargu - Zagrożenie przekroczenia terminu realizacji inwestycji poza okres kwalifikowalności wydatków w projekcie „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku” spowodowane nieoczekiwanymi zmianami w gospodarce wynikającymi zarówno z pandemii COVID-19 jak i późniejszej inwazji na Ukrainę, które wpłynęły na nadzwyczajny wzrost cen (zmiany cen materiałów i usług niezbędnych do wykonania Umowy, anomalne wzrosty kosztów surowców energetycznych, paliw i mediów) Podjęte działania zaradcze: - Umożliwiono wydłużenie okresu realizacji projektów - Bieżąca współpraca z wnioskodawcami oraz prowadzenie stałego monitoringu postępów w gotowości do złożenia wniosków o dofinansowanie - Celem przyspieszenia składania wniosków i wdrażania projektów rewitalizacyjnych Zarząd Województwa podjął stanowisko umożliwiające zwiększenia poziomu dofinansowania o 10 pp. dla projektów, które spełnią określone warunki dotyczące terminów: złożenia wniosku o dofinansowanie, poniesienia wydatków oraz złożenia wniosku o płatność końcową - W ramach renegocjacji programu wprowadzano odpowiednie przesunięcia finansowe oraz zmiany w zakresie przyjętych wartości docelowych wskaźników - Zastosowanie procedury fazowania projektu „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku” Wskaźniki rezultatu strategicznego (Tabela 1): - Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata w województwie kujawsko-pomorskim – wskaźnik osiągnięty powyżej oczekiwanej wartości - Liczba porad udzielonych w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na 1mieszkańca – wskaźnik osiągnięty powyżej oczekiwanego poziomu - Liczba gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej opieki społecznej – wskaźnik osiągnięty powyżej oczekiwanej wartości; coraz mniej osób korzysta z opieki społecznej. Wśród głównych przyczyn takich zmian, w opiniach pracowników OPS z terenu województwa i pracowników instytucji z poziomu regionu, należy wskazać wypłatę świadczenia wychowawczego na dzieci (500+) oraz poprawę sytuacji na rynku pracy, przejawiającą się znacznym spadkiem bezrobocia - Wskaźnik ożywienia społeczno-gospodarczego na obszarach miejskich – wskaźnik osiągnięty na poziomie 18% - na osiągnięcie założonej wartości wskaźnika oddziałują trzy składowe: udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem, udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym oraz jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności. Na wszystkie powyższe składowe duży wpływ miały czynniki zewnętrzne. Pierwszym z nich i decydującym był wybuch pandemii COVID-19, kolejnym rozpoczęcie wojny na Ukrainie. Wsparcie, które zaplanowane zostało w ramach programów rewitalizacji, w wielu przypadkach zostało zrealizowane jedynie w części, nie był to dobry czas na otwieranie działalności gospodarczej, ani na tworzenie nowych miejsc pracy, co w dużej mierze przełożyło się na poziom osiągnięcia wskaźnika ożywienia społeczno-gospodarczego. - Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wśród uczniów ZSZ – wskaźnik osiągnięty na wyższym niż oczekiwano poziomie - Odsetek dzieci w wieku 3-5 lata objętych wychowaniem przedszkolnym – wskaźnik osiągnięty na wyższym niż oczekiwano poziomie

| Oś priorytetowa | 07 - ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ |
| --- | --- |

Alokacja została zakontraktowana w całości, co miało wpływ na realizację założonych wskaźników (postęp fin.- pkt. 3.1 i Tab. 6 i 7, postęp rzeczowy w Tab. 3A, 5). Wartość 1 wskaźnika w ramach PI została osiągnięta powyżej oczekiwanej, tj. 120% wartości docelowej: - CO02 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 170 % - wysoki stopień osiągnięcia wartości wskaźnika wynika przede wszystkim z faktu, iż szacując wartości docelowe zakładano, że większość wnioskodawców będzie aplikowała o grant w maksymalnej wysokości. W praktyce okazało się, że często koszty związane z rozszerzeniem prowadzonej działalności o nowe produkty czy nowe usługi nie wymaga tak wysokich nakładów. Przełożyło się to na granty w niższej niż pierwotnie zakładano wysokości i możliwość objęcia wsparciem większej liczby przedsiębiorstw. Pozostałe 2 wskaźniki osiągnęły oczekiwaną wartość. Znaczące problemy: - Problemy z terminowym zatwierdzaniem i aktualizowaniem Gminnych Programów Rewitalizacyjnych - Realizacja projektów niezgodnie z harmonogramem projektu - Nieracjonalne planowanie zapotrzebowania na środki dofinansowania oraz nieracjonalne wydatkowanie środków przez LGD - Problemy wynikające z trwającej pandemii COVID-19 np. niemożność zrealizowania projektów społecznych (przy założeniu, że projekt rewitalizacyjny i projekty społeczne są komplementarne) Podjęte działania zaradcze: - Umożliwiono wydłużenie okresu realizacji projektów - Organizowano spotkania z LGD, w trakcie których tłumaczono wszystkie zasady realizacji i rozliczania projektów - Aktualizowano LSR tak, aby można było środki przeznaczać na działania, na które jest zainteresowanie wśród lokalnej społeczności Wskaźniki rezultatu strategicznego: Wskaźnik ożywienia społeczno-gospodarczego poza obszarami miejskimi – wskaźnik nie został osiągnięty na oczekiwanym poziomie; Wskaźnik jest liczony na podstawie trzech składowych: na poziomie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wg województw: • podwskaźnik społeczny – zmienna „udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem”, • podwskaźnik rynku pracy – zmienna „udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym”, • podwskaźnik gospodarczy – zmienna „jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności)”- na wszystkie składowe duży wpływ mają czynniki zewnętrzne.

| Oś priorytetowa | 08 - AKTYWNI NA RYNKU PRACY |
| --- | --- |

Alokacja została zakontraktowana w całości, co miało wpływ na realizację założonych wskaźników (postęp fin. zawarty w pkt. 3.1 oraz w Tab. 6, 7, postęp rzecz. Tab. 2A, 2C, 4A, 4B, 5). PI 8i Wartość poniższych wskaźników została osiągnięta powyżej oczekiwanej, tj. 120% wartości docelowej: - CO01 Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie - 154% - P8i4 Liczba osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy objętych wsparciem w programie 169% - CO02 Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie - 265% - CO16 Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 188% - P8i1 Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie - 283% - P8i2 Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie - 273% Zmiany kursu euro i niższe koszty aktywizacji osób w stosunku do pierwotnych założeń pozwoliły na objęcie wsparciem w projektach większej ilości osób niż zaplanowano w Programie. Wpływ na osiągnięcie tak wysokich wartości wskaźników miał też fakt, iż grupy osób znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy stanowią grupy stosunkowo liczne w odniesieniu do ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy. Dodatkowym powodem było stosowanie kryteriów dot. preferowanych grup docelowych. Np. ocenie podlegało, czy projekt jest skierowany do osób zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne poniżej 29 lat, osób pow. 50 lat, kobiet, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach. Wobec powyższego zostały również przekroczone oczekiwane wartości rezultatów: - Wskaźnik CR04 Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu został przekroczony. Jego wykonanie wynika ze zrealizowanych produktów: - CO01 Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie - CO03 Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie Wykonanie ww. wsk. jest efektem adekwatności wsparcia skuteczności działań beneficjentów i wynikiem zastosowania kryterium efektywności zatrudnieniowej w projektach. Ponadto istotny wpływ miała dobra sytuacja na rynku pracy, zwłaszcza w zakresie znacznego popytu na pracowników i dostępności samych miejsc pracy. - R8i10 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu dla wsk. pr. Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie (CO03) – 233% - R8i11 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu dla wsk. pr. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (CO16) – 167% Podejmowane działania miały na celu poprawę sytuacji osób najbardziej oddalonych od rynku i zwiększyć ich szanse na zatrudnienie. Jedną z popularnych form wsparcia w projektach wśród uczestników były szkolenia zawodowe zakończone uzyskaniem kwalifikacji lub nabyciem kompetencji. Osiągnięcie wysokiej wartości wskaźników wynika z nacisku na efekty w postaci uzyskania kwalifikacji dla uczestników projektów i kierunkowanie wsparcia na grupy w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, m.in. przez stosowanie odpowiednich kryteriów wyboru projektów. - P8i3 Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie - 324% Wysoki poziom wykonania wsk. wynika z dużego zainteresowania os. bezrobotnych możliwością otworzenia własnej działalności gospodarczej, w związku z tym został również osiągnięty wyższy wskaźnik rezultatu: - R8i2 Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej 313% Wysoki poziom wykonania wskaźnika jest wynikiem dużego zainteresowania uczestników projektów formą wsparcia w postaci środków na podjęcie dział. gospod. a co za tym idzie samozatrudnieniem. - CV31 Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 - 167% Duże wykonanie wynika z licznych działań skierowanych do określonej grupy odbiorców w związku z pandemią. Ilość przeznaczonych środków i oferowane formy wsparcia przy niższych kosztach (wygenerowane oszczędności) pozwoliły skutecznie odpowiedzieć na duże zainteresowanie odbiorców. PI 8iii Wartość 2 wskaźników została osiągnięta powyżej oczekiwanej, tj. 120% wartości docelowej: - P8.31 Liczba osób, pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie - 151% - R8.31 Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej - 139% Wysoki poziom wykonania wskaźników jest wynikiem dużego zainteresowania uczestników projektów formą wsparcia w postaci środków na podjęcie dział. gospod. a co za tym idzie samozatrudnieniem. PI 8iv Wartość poniższych wskaźników została osiągnięta powyżej oczekiwanej, tj. 120% wartości docelowej: - P8iv1 Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie 170% Wobec powyższego zostały również przekroczone oczekiwane wartości rezultatów: - R8iv4 Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu - R8iv2 Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu - R8iv3 Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS Wartość wskaźników wynika z faktu, że zapotrzebowanie na miejsca opieki dla dz. do lat 3 oraz finansowanie różnych form opieki było większe niż szacowano. Sektor opieki nad dz. do lat 3 znacząco się rozwinął. Wskazuje na to stale rosnąca liczba instytucji opieki i miejsc opieki, którymi one dysponują. Elastyczne podejście oraz bogata oferta placówek utworzonych w projektach pozwoliły na zwiększenie odsetka dzieci objętych opieką i umożliwiła rodzicom i opiekunom aktywność zawodową dzieci tj. łączenie życia zawodowego z rodzinnym. Duże zapotrzebowanie na miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wpływa też na trwałość utworzonych miejsc. PI 8v Wartość poniższych wskaźników została osiągnięta powyżej oczekiwanej, tj. 120% wartości docelowej: - CO05 Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie - 122% - P8v2 Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie - 128% - P8v4 Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie - 188% - P8v5 Liczba osób pracujących łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie - 132% - P8v6 Liczba mikro-małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie - 197% Niższe koszty jednostkowe wsparcia w stosunku do pierwotnych założeń pozwoliły na objęcie wsparciem w projektach większej ilości osób i przedsiębiorców niż zaplanowano. Pracodawcy, osoby pracujące, czy też osoby mające niestabilną sytuację zatrudnieniową to grupy, które były w dużym stopniu zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Wobec powyższego również wskaźniki rezultatu zostały zrealizowane na wyższym poziomie: - R8v1 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - R8v5 Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie - R8v3 Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie Wysoka wartość ww. wskaźników wiąże się ze skutecznym wdrażaniem przez beneficjentów kompleksowych programów outplacementowych oraz licznym działaniom ukierunkowanym na rozwój kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MŚP. Wsparcie dostosowane do potrzeb przeds. i ich pracowników dzięki racjonalnej i systemowej dystrybucji środków przyczyniło się do osiągnięcia celów rozwojowych większej liczby przedsiębiorstw niż pierwotnie zakładano. 1 wskaźnik nie został osiągnięty na 80% wartości docelowej: R8v6 Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu 43% W odróżnieniu do wszechstronnego wsparcia w PI 8i, pomoc koncentrowała się na wsparciu dla MŚP i osób kwalifikujących się do pomocy outplacementowej, czyli osób zagrożonych zwolnieniem lub przechodzących z rolnictwa do innych rodzajów pracy. Mimo szerokiego zakresu wsparcia, w praktyce skoncentrowano się głównie na doradztwie zawodowym, co wskazuje na ograniczoną różnorodność realizowanych interwencji lub niedostateczne wykorzystanie dostępnych zasobów. PI 8vi Wartość poniższych wskaźników została osiągnięta powyżej oczekiwanej, tj. 120% wartości docelowej: - P8vi1 Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS - 170% - R8vi3 Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne – 128% Pomimo redukcji liczby wdrożonych programów zdrowotnych, z powodu problemów z uzyskaniem akceptacji programów przez AOTMiT, te które były realizowane cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców województwa. Jednocześnie realizacja mniejszej liczby programów zdrowot. przy niższym koszcie pozwoliła na objęcie wsparciem większej liczby osób, niż wynikało to z metodologii szacowania. Znaczące problemy: - Realizacja projektów niezgodnie z harmon. projektów. - Problemy z terminowością i prawidłowością składanych załączników do umów o dofinans. przez wnioskodawców. - Błędy na etapie realizacji projektów, w tym w składanych WoP. - Problemy wynikające z pandemii COVID-19, tj. brak możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnych, rekrutowania nowych uczestników, brak pełnej obsady -nieobecność pracowników ze względu na opiekę na dziećmi, jak i sytuację zdrowotną. - Problemy z uzyskaniem akceptacji programów zdrowotn. przez AOTMiT - Rosnące koszty jednostkowe wsparcia. Podjęte działania zaradcze: - Umożliwiono wydłużenie okresu realizacji projektów. - W trakcie konsultacji telefonicznych i indywidualnych spotkań informowano wnioskodawców o konieczności składania wszystkich załączników w wymaganym terminie, rzetelnego sporządzania harmon. płatności oraz omawiano najczęściej występujące problemy w trakcie realizacji proj. - Umożliwiono zmiany w projektach w związku z wysokim wskaźnikiem inflacji czy problemami w rekrutacji. Przesunięcia środków na obszary z dużymi potrzebami.

| Oś priorytetowa | 09 - SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO |
| --- | --- |

Alokacja została zakontraktowana w całości, co miało wpływ na realizację założonych wskaźników (postęp fin. zawarty w pkt. 3.1 oraz w Tab. 6, 7, postęp rzecz. Tab. 2A, 2C, 4A, 4B, 5). PI 9i Wartość poniższych wskaźników została osiągnięta powyżej oczekiwanej, tj. 120% wartości docelowej: - P9v2 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - CO16 uczestnicy z niepełnosprawnościami - R9i5 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - R9i3 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - R9i4 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) Wsparcie skoncentrowane było na pomocy osobom wykluczonym (w tym dotkniętym ubóstwem) lub osób zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W efekcie oferowane w projektach formy aktywizacji społecznej i zawodowej cieszyły się dużym zainteresowaniem, pomimo zaistnienia pandemii COVID-19 (i niezależnie od pewnych ograniczeń w tym sanitarno-epidemiologicznych), a także mimo wybuchu wojny w Ukrainie. Dodatkowo, w przypadku wskaźnika R9i5, wartość osiągnięta w trakcie realizacji projektów jest wyższa od zaplanowanej, gdyż na poziomie ogłaszanych naborów w kryteriach szczegółowych wskazywano no potrzebę wdrażania działań dot. podnoszenia kwalifikacji i nabywanie nowych kompetencji. Uczestnicy projektów z grup osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mieli większą możliwość skorzystania z szerszego wachlarza uzyskiwanego wsparcia. Wartość 1 wskaźnika nie osiągnęła oczekiwanej wartości docelowej: - R9i2 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu Mniejsza wartość wskaźnika osiągnięta na koniec okresu realizacji programu była spowodowana tym, iż spadł poziom bezrobocia rejestrowanego, co było konsekwencją szybszego znajdowania miejsc pracy przez uczestników projektów. Liczba osób poszukujących pracy również zmalała, co było pozytywną reakcją na podaż miejsc pracy na rynku. Ważną kwestią problemową pozostaje nadal bierność osób w wejściu na rynek pracy i rezygnacja z publicznych służb zatrudnienia (PUP). PI 9iv Wartość poniższych wskaźników została osiągnięta powyżej oczekiwanej, tj. 120% wartości docelowej: - CPSR1 Liczba osób, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie, objętych wsparciem w programie Wsparcie obejmowało m.in. udzielanie pomocy osobom uciekającym z terenów objętych wojną. Wzrastająca liczba osób uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r., wpłynęła w dłuższym okresie na wyższe wykonanie wskaźnika. - CV30 Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 Zwiększono wartość projektów z powodu większego zainteresowania (potrzeb) skorzystaniem ze wsparcia polegającego na przeciwdziałaniu skutkom pandemii COVID-19. - CV31 Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania i przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 - CV33 Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 Wsparcie w zakresie przeciwdziałania skutkom pandemii cieszyło się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano (szacując wartość docelową wskaźników). Ponadto, na wyższą wartość wskaźników miały również wpływ oszczędności wygenerowane w projektach, które zostały przeznaczone na realizację zakresów merytorycznych objętych przedmiotowym wskaźnikiem. - P9iv5 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - R9iv2 Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu W wyniku pojawiających się oszczędności zwiększono środki na usługi społeczne, co umożliwiło wspieranie i tworzenie miejsc świadczenia usług społ., co przełożyło się na wzrost wartości wskaźnika. PI 9v Wartość poniższych wskaźników została osiągnięta powyżej oczekiwanej, tj. 120% wartości docelowej: - CV30 Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 - CV33 Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 Wsparcie obejmowało m.in. tzw. „Mechanizm zakupowy” realizowany przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, co było bardzo dobrze przyjęte przez podmioty ekonomii społecznej i wpłynęło na większe osiągnięcie wskaźników. - P9v1 Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem - P9v2 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - P9v3 Liczba PES, które dostarczyły produkty i usługi na potrzeby podmiotów potrzebujących wsparciem w kontekście COVID-19 Wobec osiągnięcia wyższych wartości wskaźników produktu, również rezultaty zostały osiągnięte powyżej oczekiwań: - R9v1 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - R9v2 Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych - R9v5 Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych Wysoka wartość ww. wskaźników wynika z faktu, że wsparcie spotkało się z większym zainteresowaniem niż zakładano szacując wartości docelowe dla RPO. Znaczące problemy: - Problemy z rekrutacją uczestników projektów pandemii - Realizacja projektów niezgodnie z harmonogramem - Nieracjonalne planowanie zapotrzebowania na środki finansowe i wydatkowanie środków przez beneficjentów - Problemy z terminowością i prawidłowością składanych zał. do umów przez Wnioskodawców - Błędy w realizacji projektów, w tym w składanych WoP - Problemy wynikające z trwającej pandemii Podjęte działania zaradcze: - Wydłużenie realizację projektów - Konsultacje z Beneficjentami, by omówić najczęstsze problemy - Przypominanie Wnioskodawcom o konieczności składania załączników terminowo - Wprowadzenie konsultacji telefonicznych, kontaktu przez e-mail i SL2014 - Zmiany harmonogramów realizacji projektów oraz wydłużenie realizacji projektów - Umożliwienie składania wniosków za okres krótszy niż 3 miesiące

| Oś priorytetowa | 10 - INNOWACYJNA EDUKACJA |
| --- | --- |

Alokację zakontraktowano w całości, zrealizowano założone wskaźniki (postęp fin. zawarty w pkt. 3.1 oraz w Tab. 6, 7, postęp rzecz. Tab. 2A, 2C, 4A, 4B, 5). PI 10i Wartość poniższych wskaźników została osiągnięta powyżej oczekiwanej, tj. 120% wartości docelowej: - P1005 Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie Wystąpiły trudności w precyzyjnym oszacowaniu wskaźnika ze względu na jego uwarunkowanie różnymi czynnikami (np. liczebnością uczniów w danym roku szkolnym, liczebnością oddziałów szkolnych, reformami systemu oświaty). Wpływ miało też duże zainteresowanie wsparciem wśród uczniów i trafność zaoferowanego wsparcia w odniesieniu do potrzeb. Wartość wynika też ze zwiększonej liczby uczniów w szkołach (tzw. „podwójny rocznik” w szkołach ponadpodst.). Wpływ miała też specyfika projektów, w ramach których obejmowano wsparciem wszystkie lub dużą liczbę podległych benef. placówek. Wartość wsk. rezultatu również została zrealizowana powyżej oczekiwań: - R1002 Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu Ostrożne podejście przy szacowaniu - nie była jasna, definicja kompetencji i jakie będą warunki ich nabycia. Ostatecznie podejście było elastyczne i pozwalało wykazywać realizację wskaźnika także w sytuacji, gdy ścieżka uczestnictwa nie była w pełni realizowana, ale miało miejsce nabycie kompetencji lub umiejętności, co miało wpływ na wartość wskaźnika. - P1003 Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie Przyjęte na etapie szacowania wartości docelowej wskaźnika założenia były nieadekwatne do bieżącej sytuacji (bazowanie na doświadczeniach PO KL, bez uwzględnienia wzrostu zapotrzebowania na wsparcie w zakresie TIK, spowodowanego m.in. pandemią). Wpływ miał też wysoki poziom zainteresowania nauczycieli korzystaniem ze wsparcia (wynikający także z wymagań dot. awansu zawodowego) przy jednoczesnej dostępności krótszych i łatwiejszych form wsparcia (szkoleń). W wyniku pandemi i wprowadzenia edukacji zdalnej zwiększyło się zapotrzebowanie na wykorzystywanie TIK. Wpływ miała też specyfika projektów, w których obejmowano wsparciem wszystkie lub dużą liczbę podległych benef. placówek. - P1014 Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie Wpływ na realizację wskaźnika miała specyfika grupy docelowej (nauczyciele stanowią grupę względnie łatwą w rekrutacji, świadomą konieczności dokształcania się i relatywnie rzadko przerywającą udział w oferowanym wsparciu) oraz duża skala potrzeb szkół i placówek kształcenia zawodowego w zakresie doszkalania kadry dydaktycznej. Wykorzystano oszczędności uzyskane w projektach do objęcia wsparciem większej liczby uczniów niż pierwotnie planowano (niższe koszty jednostkowe niż przewidywano). Wpływ miała też specyfika projektów, w których obejmowano wsparciem wszystkie lub dużą liczbę podległych im placówek. Wartość wskaźnika rezultatu również została zrealizowana powyżej oczekiwań: - R1014 Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu - P1016 Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych Przyjęte na etapie szacowania wartości docelowej wskaźnika założenia były nieadekwatne do bieżącej sytuacji (bazowanie na doświadczeniach PO KL, bez uwzględnienia wzrostu zapotrzebowania na wsparcie w zakresie TIK, spowodowanego m.in. pandemią). W wyniku kryzysu pandemicznego i wprowadzenia edukacji zdalnej zwiększyło się zapotrzebowanie na wykorzystywanie TIK. - P1017 Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie Przyjęcie niewłaściwego założenia dotyczącego szacowania wartości docelowej, tj. przyjęcia, że wskaźnik dotyczyć będzie kompleksowego doposażenia pracowni, a tymczasem możliwe było wsparcie również w przypadku niewielkich inwestycji i w takiej sytuacji wskaźnik był wykazywany. Wpływ miała też specyfika projektów, w ramach których obejmowano wsparciem wszystkie lub dużą liczbę podległych benef. placówek. - P1011 Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej Precyzyjne oszacowanie wskaźnika było utrudnione w ze względu na jego uwarunkowanie wieloma czynnikami (np. liczebnością dzieci w danym roku szkolnym, oddziałów szkolnych, czy reformami systemu oświaty). Wykorzystano pojawiające się w projektach oszczędności do objęcia wsparciem większej liczby dzieci niż pierwotnie planowano. Dodatkowo wpływ miała rotacja dzieci obejmowanych wsparciem oraz specyfika projektów, w których obejmowano wsparciem wszystkie lub dużą liczbę podległych benef. placówek. - P1012 Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie Wartości docelowe wskaźników szacowano ostrożnie, np. ze względu na świadomość konieczności utrzymania trwałości stworzonych miejsc i konsekwencji wynikających z rozliczania ryczałtowego projektu (bardziej dotkliwych niż przy stosowaniu zasady proporcjonalności). Ogłaszano nabory, w których tworzenie miejsc przedszkolnych stanowiło obowiązkowy typ projektu. Wartość wskaźnika rezultatu również została zrealizowana powyżej oczekiwań: - R1001 Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS Wobec wspartych projektów obowiązywały wymogi w zakresie utrzymania trwałości utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego. Dodatkowo utrzymuje się wysokie zapotrzebowania na miejsca wychowania przedszkolnego. PI 10iii Wartość poniższych wskaźników została osiągnięta powyżej oczekiwanej: - P1031 Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie - P1032 Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie - P1033 Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie W trakcie realizacji programu obniżono wartości docelowe wskaźników w stosunku do pierwotnych założeń, ale pojawiło się duże zainteresowanie wsparciem wśród osób dorosłych, szczególnie w zakresie kompetencji cyfrowych w wyniku wystąpienia pandemii. Wsparcie okazało się trafne w stosunku do potrzeb w danym momencie. Wykorzystano oszczędności do objęcia wsparciem większej liczby osób niż pierwotnie planowano. Wskaźniki rezultatu osiągnęły wartość powyżej oczekiwanej: - R1031 Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - R1033 Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Ostrożne podejście przy szacowaniu - nie była jasna, definicja kompetencji i jakie będą warunki ich nabycia. Ostatecznie podejście było elastyczne i pozwalało wykazywać realizację wskaźnika także w sytuacji, gdy ścieżka uczestnictwa nie była w pełni realizowana, ale miało miejsce nabycie kompetencji lub umiejętności, miało to wpływ na wartość wskaźnika. PI 10iv Wartość poniższych wskaźników została osiągnięta powyżej oczekiwanej: - P1042 Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie Wystąpiły takie same okoliczności jak w realizacji wskaźnika P1014 w PI 10i - R1042 Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu Wskaźnik rezultatu również został osiągnięty na wyższym niż oczekiwano poziomie. - P1046 Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie Wystąpiły takie same okoliczności jak w realizacji wskaźnika P1005 w PI 10i Wartość wskaźnika rezultatu również została zrealizowana powyżej oczekiwań: - R1045 Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu Wystąpiły takie same okoliczności jak w realizacji wskaźnika R1002 w PI 10i. - P1045 Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego W trakcie realizacji programu obniżono wartość docelową wskaźnika w stosunku do pierwotnych założeń, ale pojawiło się duże zainteresowanie wsparciem wśród osób dorosłych, szczególnie w zakresie kompetencji cyfrowych w wyniku wystąpienia pandemii. - P1041 Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy W trakcie realizacji programu obniżono wartości doc. wsk. w stosunku do pierwotnych założeń, ale pojawiło się duże zainteresowanie wsparciem wśród osób dorosłych, szczególnie w zakresie kompetencji cyfrowych w wyniku wystąpienia pandemii. Wsparcie okazało się trafne w stosunku do potrzeb w danym momencie. Wykorzystano oszczędności do objęcia wsparciem większej liczby osób niż pierwotnie planowano. Wpływ miała też specyfika projektów, w ramach których obejmowano wsparciem wszystkie lub dużą liczbę podległych benef. placówek. Podejmowano działania polegające na zwiększaniu liczby stażystów w sytuacji skutecznego pozyskania pracodawcy do współpracy. - P1044 Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie W trakcie realizacji programu obniżono wartości docelowe wskaźników w stosunku do pierwotnych założeń, ale pojawiło się duże zainteresowanie wsparciem wśród osób dorosłych, szczególnie w zakresie kompetencji cyfrowych w wyniku wystąpienia pandemii. Wsparcie okazało się trafne w stosunku do potrzeb w danym momencie. Wykorzystano oszczędności do objęcia wsparciem większej liczby osób niż pierwotnie planowano. Znaczące problemy: - Realizacja projektów niezgodnie z harmonogramem - Problemy z terminowością i prawidłowością składanych załączników do umów - Błędy w realizacji projektów, np. w składanych wnioskach o płatność - Problemy wynikające z pandemii, tj. brak możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnych, rekrutowania uczestników, brak pełnej obsady - nieobecność pracowników ze względu na opiekę na dziećmi w wieku do lat 8 i sytuację zdrowotną - Problemy wynikające z agresji Rosji na Ukrainę: zwiększenie cen, w tym energii i materiałów budowlanych, skutkujące brakiem możliwości realizacji wszystkich zaplanowanych działań w projektach czy konieczność objęcia dodatkowym wsparciem dzieci i młodzieży z Ukrainy Podjęte działania zaradcze: - Wydłużenie okresu realizacji projektów - Informowanie Wnioskodawców o terminowym i rzetelnym składaniu wniosków - Umożliwienie zmian w projektach w związku z wysokim wskaźnikiem inflacji czy koniecznością objęcia dodatkowym wsparciem dzieci i młodzieży z Ukrainy

| Oś priorytetowa | 11 - ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ |
| --- | --- |

Alokacja została zakontraktowana w całości, co miało wpływ na realizację założonych wskaźników (postęp fin. zawarty w pkt. 3.1 oraz w Tab. 6, 7, postęp rzecz. Tab. 2A, 2C, 4A, 4B, 5). PI 9vi Wartość poniższych wskaźników została osiągnięta powyżej oczekiwanej, tj. 120% wartości docelowej: - P9vi1 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - R9vi2 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) Na tak wysoką wartość wskaźników wpłynął fakt, że przy określaniu założeń brano pod uwagę wyłącznie projekty związane z realizacją zakresu związanego z wdrażaniem Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR). Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym brały udział w wydarzeniach organizowanych przez Lokalne Grupy Działania w ramach zakresu związanego z zarządzaniem LSR, stąd osiągnięcie wskaźników na tak wysokim poziome. 1 wskaźnik nie osiągnął przynajmniej 80% wartości docelowej: - R9vi1 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu 8% Niska wartość wskaźnika wynika z tego, że bazuje on na wskaźniku produktu „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie”. Nie dokonano w nim żadnego ograniczenia do typów projektów. Wskaźnik „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu” został oszacowany w oparciu o analizy efektywności zatrudnieniowej projektów zrealizowanych w ramach Poddziałania 7.2.1, w kontekście ich skuteczności w aktywizowaniu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Błędnie założono, że z grupy docelowej stanowiącej osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, największe zainteresowanie wsparciem będzie ze strony osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Z uwagi na zróżnicowany zakres wsparcia (obejmujący również animację i integrację społeczną), odmienne charakterystyki grup docelowych (uwzględniające dzieci i młodzieży oraz seniorów) oraz specyfikę realizacji nowego instrumentu terytorialnego jakim był RLKS osiągniecie wskaźnika na zakładanym poziomie okazało się niemożliwe. Znaczące problemy: - Problemy z rekrutacją potencjalnych uczestników projektów - Realizacja projektów niezgodnie z harmonogramem projektu - Nieracjonalne planowanie zapotrzebowania na środki dofinansowania oraz nieracjonalne wydatkowanie środków przez beneficjentów - Błędy na etapie realizacji projektów, w tym w składanych WoP - Problemy wynikające z trwającej pandemii COVID-19 np. brak możliwości zorganizowania spotkań. Podjęte działania zaradcze: - Wydłużenie okresu realizacji projektów - Organizowano spotkania z LGD, w trakcie których tłumaczono wszystkie zasady realizacji i rozliczania projektów; - Aktualizowano LSR tak, aby można było środki przeznaczać na działania, na które jest zainteresowanie wśród lokalnej społeczności.

| Oś priorytetowa | 12 - POMOC TECHNICZNA |
| --- | --- |

Środki przeznaczone na interwencję w zakresie pomocy technicznej zostały w całości zakontraktowane, co przełożyło się na realizację założonych wartości wskaźników produktu i rezultatu. Wskaźniki specyficzne rezultatu: - RPT1 Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności – wartość osiągnięta w 2023 r. wyniosła 5,27%, w porównaniu do roku 2022 poziom fluktuacji wzrósł o 0,3%. - RPT2 Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania FE – wartość wskaźnika osiągnięta w 2023 roku wyniosła 2,97 i była wyższa niż w roku 2022. - RPT3 Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych – wartość wskaźnika osiągnięta w roku 2023 wyniosła 77,1% i w porównaniu do roku 2022 wzrosła o 31,10 p.p. - RPT4 Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) EFRR – wartość wskaźnika osiągnięta w roku 2023 wyniosła 188 dni. - RPT5 Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) EFS - wartość wskaźnika osiągnięta w roku 2023 wyniosła 116 dni. - RPT7 Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów – wartość wskaźnika osiągnięta w roku 2023 wyniosła 4,63 (skala 0-5) i nieznacznie wzrosła w porównaniu z rokiem 2022. - RPT8 Odsetek mieszkańców województwa dostrzegających wpływ Funduszy Europejskich na rozwój województwa – wartość wskaźnika osiągnięta w roku 2022 wyniosła 89%. Wartość ta wyliczana jest na podstawie badania przeprowadzanego przez MFiPR co dwa lata. Najbardziej aktualna dana pochodzi z badania zrealizowanego w roku 2023 dla roku 2022. Wskaźniki produktu: PPT1 Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej - wartość wskaźnika osiągnięta w 2023 roku wynosi 7 734,02 szt., natomiast narastająco 42 997,43 szt. PPT2 Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji - wartość wskaźnika osiągnięta w 2023 roku wynosi 1 846,34 osób, natomiast narastająco 5 254,13 osób. PPT3 Liczba przeprowadzonych ewaluacji - wartość wskaźnika osiągnięta w 2023 roku wynosi 7 szt., natomiast narastająco 24 szt. PPT4 Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów - wartość wskaźnika osiągnięta w 2023 roku wynosi 3 554 osób, natomiast narastająco 16 498 osób. PPT5 Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu - wartość wskaźnika osiągnięta w 2023 roku wynosi 2 szt., natomiast narastająco 9 szt. PPT6 Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego - wartość wskaźnika osiągnięta w 2023 roku wynosi 952 198 szt., natomiast narastająco 7 490 158 szt. Znaczące problemy: Brak znaczących problemów w zakresie wdrażania OP 12.

| Oś priorytetowa | 13 - WSPIERANIE KRYZYSOWYCH DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH W KONTEKŚCIE PANDEMII COVID-19 I JEJ SKUTKÓW SPOŁECZNYCH ORAZ PRZYGOTOWANIE DO EKOLOGICZNEJ I CYFROWEJ ODBUDOWY GOSPODARKI ZWIĘKSZAJĄCEJ JEJ ODPORNOŚĆ |
| --- | --- |

Alokacja zaplanowana na interwencję w zakresie ochrony zdrowia, transportu niskoemisyjnego oraz efektywności energetycznej została zakontraktowana w całości, co przełożyło się na realizację założonych wartości wskaźników (postęp fin.- pkt. 3.1 i Tab. 6 i 7, postęp rzeczowy w Tab. 3A, 5). 1 wskaźnik produktu wyznaczony dla PI osiągnął wartość powyżej oczekiwanej tj. 120% wartości docelowej: - CO30 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30) Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 450% wartości docelowej 2023 r. Większa wartość wskaźnika wynika z większego zainteresowania wnioskodawców wsparciem w zakresie OZE, co spowodowało zwiększenie alokacji w tym zakresie niż pierwotnie zakładano w ramach wewnętrznych przesunięć w osi priorytetowej. 2 wskaźniki nie zostały zrealizowane: - R13i4 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 0% W przypadku wsparcia dotyczącego efektywności energetycznej budynków publicznych, wskaźnik Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków, ze względu na rezygnację beneficjenta z realizacji jedynego projektu, który miał wykonać przedmiotowy wskaźnik wartość wskaźnika wynosi 0. Środki niewykorzystane w ramach przedmiotowego projektu zostały w związku z tym przeniesione na dofinansowanie innego typu projektów realizowanych w zakresie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w ramach tego samego działania w Osi 13. - R13i5 Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania mające na celu łagodzeniu kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie – 0% Powyższy wskaźnik nie został osiągnięty z powodu wycofania się wnioskodawców na poziomie rozstrzygnięcia dwóch naborów w ramach Działania 13.4 (projekty w trybie nadzwyczajnym). W jednym przypadku wnioskodawca wycofał się z podpisania umowy a w przypadku drugiego naboru z realizacji projektu, dla którego umowa była już podpisana. Środki zarezerwowane na przedmiotowe nabory zostały rozdysponowane na inne projekty w ramach Osi 13 (w inne działania). 4 pozostałe wskaźniki zostały osiągnięte na oczekiwanym poziomie. Wskaźniki rezultatu strategicznego (Tabela 1): - P1331 Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 0% Brak realizacji wskaźnika wynika z rezygnacji beneficjenta z realizacji jedynego projektu, który miał wykonać przedmiotowy wskaźnik. Środki niewykorzystane w ramach przedmiotowego projektu zostały w związku z tym przeniesione na dofinansowanie innego typu projektów realizowanych w zakresie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w ramach tego samego działania w Osi 13 - CI34 Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] – 1 % Wskaźnik miał zostać zrealizowany głównie przez projekty z zakresu termomodernizacji budynków publicznych. Niska wartość wskaźnika wynika z rezygnacji beneficjenta z realizacji projektu, który miał realizować przedmiotowy wskaźnik. - R13i2 Liczba ludności korzystającej z komunikacji kolejowej wspartej w ramach programu (nowo zakupiony tabor kolejowy) – wartość wskaźnika została osiągnięta na oczekiwanym poziomie. Znaczące problemy: - krótki czas realizacji osi – ograniczony okres wdrażania utrudniał pełne wykorzystanie potencjału dla wsparcia - problemy pandemiczne – konieczność szybkiego przygotowania ośrodków medycznych do reagowania na COVID-19 i leczenia powikłań choroby - ograniczenia w transporcie publicznym – spadek liczby pasażerów w czasie pandemii i trudności z przywróceniem zaufania do transportu zbiorowego. Podjęte działania zaradcze: - elastyczne zarządzanie alokacją środków – przesunięcia finansowe między typami projektów i działaniami - stały monitoring i bieżąca współpraca z beneficjentami, wspierająca beneficjentów w przygotowaniu projektów i złożeniu wniosków o dofinansowanie.

## Szczególne przedsięwzięcia mające na celu promowanie równouprawnienia płci oraz zapobieganie dyskryminacji, w tym w szczególności zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, i rozwiązania wdrożone, aby zapewnić włączenie punktu widzenia płci do programów operacyjnych i operacji (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasada równości kobiet i mężczyzn stanowiły jeden z głównych elementów wdrażania interwencji współfinansowanych ze środków europejskich w programie RPO WK-P. W treści programu wpisano założenie o stosowaniu kryteriów wyboru projektów, które były obligatoryjne dla wszystkich projektów i były głównym narzędziem zapewnienia realizacji zasad przejawiającym się w pozytywnym lub co najmniej neutralnym wpływem przedsięwzięcia w zakresie każdej zasady. Kryteria (horyzontalne w EFS oraz ogólne merytoryczne w ramach EFRR) zapewniały realizację zasad na wszystkich etapach wdrażania projektu, tj. przygotowania/ programowania, oceny, realizacji, weryfikacji wniosku o płatność oraz kontroli projektu na miejscu, jak również ewaluacji. Ponadto, system oceny RPO WK-P zakładał uwzględnienie ww. zasad również w projektach grantowych. W projektach nie zidentyfikowano problemów w realizacji zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i równości szans kobiet i mężczyzn, i w żadnym z nich nie zadeklarowano braku zastosowania zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. IZ prowadziła szerokie działania informacyjno-promocyjne poprzez organizację spotkań dla wnioskodawców/beneficjentów dotyczące realizacji zasad dostępności, witrynę internetową, pracę punktów informacyjnych, zaangażowanie koordynatorów ds. dostępności. By ułatwić komunikację osobom ze szczególnymi potrzebami zapewniano pomoc tłumacza języka migowego, dostosowywano czas rozmowy do potrzeb beneficjenta, podejmowano inne działania zmierzające do likwidacji barier utrudniających funkcjonowanie osobie z niepełnosprawnościami. Ponadto, przeprowadzano liczne szkolenia z zakresu zasad równościowych wraz z warsztatami dla pracowników IZ. W ramach działań monitoringowych i ewaluacyjnych prowadzono działania mające na celu stały monitoring udziału osób z poszczególnych grup defaworyzowanych w realizowanych projektach, prezentację wszystkich wskaźników w podziale na płeć, a w prowadzonych badaniach ewaluacyjnych uwzględniano problematykę odnoszącą się do zasad horyzontalnych. Przykładowe badania: „Ocena wpływu interwencji ze środków EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie”, „Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020”, „Ewaluacja podsumowująca system realizacji RPO WK-P na lata 2014-2020” i inne badania typu mid-term, ewaluacji systemu i kryteriów wyboru. Przykładowe projekty współfinansowane ze środków europejskich w kontekście: - równości szans i niedyskryminacji: - RPKP.09.01.01-04-0005/18 „My też jesteśmy aktywni 5” - RPKP.09.02.01-04-0005/19 „Przez WTZ do zatrudnienia III” - RPKP.09.02.01-04-0008/18 „Niepełnosprawni - sprawni zawodowo2” - RPKP.09.02.01-04-0019/18 „PERSPEKTYWA - Program wsparcia osób niepełnosprawnych z powiatu grudziądzkiego” - RPKP.09.02.01-04-0021/19 „Wiedza i umiejętności dla aktywności osób niewidomych i słabowidzących” - RPKP.10.02.03-04-0029/19 „Mistrz zawodu – moja pełnosprawność na rynku pracy” - RPKP.10.02.02-04-0039/17 „Bez słów" - RPKP.10.02.01-04-0057/17 – „Przedszkolaki – debeściaki – edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami” - równości kobiet i mężczyzn: - RPKP.08.04.01-04-0001/16 „Mama i Tata w pracy” - RPKP.08.04.01-04-0002/16 „Szczęśliwy maluch, mama gotowa do pracy” - RPKP.08.04.01-04-0023/17 „Mama wraca do pracy” - RPKP.08.04.01-04-0038/18 „Aktywna Mama, aktywny Tata”

## Zrównoważony rozwój (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Wymogi ochrony środowiska, efektywnego gospodarowania zasobami, dostosowanie do zmian klimatu i łagodzenie ich skutków, różnorodność biologiczna, odporność na klęski żywiołowe oraz zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem były uwzględnione podczas przygotowywania i wdrażania RPO WK-P 2014-2020. Poziom instytucjonalny: W strukturach IZ RPO WK-P powołany został pełnomocnik ds. zrównoważonego rozwoju. Do zadań pełnomocnika należało w szczególności: monitorowanie osiągania wskaźników, w tym środowiskowych, analizowanie informacji o ekologicznym oddziaływaniu poszczególnych projektów, współpraca z beneficjentami w zakresie wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju, analiza zapisów i trafności doboru kryteriów środowiskowych, współpraca z podmiotami i organizacjami działającymi w zakresie ochrony środowiska, sporządzanie i przedkładanie Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Komitetowi Monitorującemu RPO WK-P sprawozdania rocznego z zakresu wypełniania zasady zrównoważonego rozwoju i z zakresu działań przeciwdziałania zmianom klimatu w ramach RPO WK-P. Ponadto w 2015 r. w ramach KM została powołana Grupa robocza ds. zrównoważonego rozwoju. Do głównych zadań Grupy należało monitorowanie przestrzegania zasady zrównoważonego rozwoju na poziomie RPO WK-P m.in. poprzez opiniowanie zmian kryteriów środowiskowych na wniosek Grupy roboczej do spraw kryteriów wyboru projektów oraz zgłaszanie z własnej inicjatywy zmian w zakresie kryteriów w ramach RPO WK-P, monitorowanie osiągania wskaźników środowiskowych oraz realizacja wsparcia przyczyniającego się do osiągnięcia celów łagodzenia i dostosowania do zmian klimatu na poziomie programu. Pełnomocnik brał udział w Grupie roboczej ds. zrównoważonego rozwoju i uczestniczył w procesie przygotowania opracowań do projektów programu rewitalizacji w gminach. Kryteria wyboru projektów: W kryteriach wyboru projektów uwzględniono kryterium zgodności projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju i wymaganiami prawa ochrony środowiska weryfikujące wpływ projektu na zasadę zrównoważonego rozwoju i przygotowanie projektu zgodnie z prawem dotyczącym ochrony środowiska. W wybranych działaniach, w zależności od zakresu wsparcia, wymagane było spełnienie kryteriów: Zgodność z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) lub Planem działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP), Redukcja CO2 i PM10. Ponadto w poszczególnych działaniach stosowano kryteria punktowe związane z pozytywnym wpływem na zrównoważony rozwój. Dodatkowe punkty były przyznawane np. za: zapewnienie oszczędności wody, wdrożenie technologii umożliwiających wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, działania informacyjno-edukacyjne przyczyniające się do zwiększenia wiedzy na temat ładu przestrzennego, ochrony przyrody lub gospodarki odpadami (w tym m.in. ograniczenie powstawania odpadów oraz segregacji odpadów) czy zanieczyszczenia powietrza.

## Sprawozdania dotyczące wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące zmiany klimatu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

| Oś priorytetowa | Amount of support to be used for climate change objectives (EUR) | Proportion of total allocation to the operational programme (%) |
| --- | --- | --- |
| 01 | 584 518,96 | 0,16% |
| 03 | 252 704 513,13 | 97,50% |
| 04 | 11 191 170,21 | 9,55% |
| 05 | 20 575 938,35 | 9,59% |
| 08 | 1 156 500,68 | 0,71% |
| 13 | 8 203 295,31 | 31,03% |
| Ogółem | 294 415 936,63 | 15,25% |

Zdiagnozowane w RPO WK-P 2014-2020 główne wyzwania i potrzeby związane ze zmianami klimatu dotyczyły zmniejszenia zagrożeń przyrodniczych, w tym hydrologicznych, łagodzenia skutków suszy i powodzi oraz podtopień, będących skutkami zmian klimatu oraz poprawy sprawności służb ratowniczych. Zagrożenia hydrologiczne- szczególnie duże zagrożenie suszami w południowej i środkowej części województwa pozostają nadal dużym problemem dla regionu. Na przestrzeni ostatnich lat zwiększyła się liczba z 729 szt. w 2014 r. do 791 szt. w 2023 r. i pojemność z 14 292,9 dam 3 w 2014 r. do 16 357,1 dam 3 w 2023 r. obiektów małej retencji i osiągnięto cel wyznaczony w Programie dla tego obszaru. Zgodnie z zapisami diagnozy główne wyzwania w obszarze gospodarki odpadami wiązały się z potrzebą zapobiegania i minimalizacji wytwarzania odpadów oraz zmianą sposobu ich zagospodarowania. Inne podejście do zagospodarowania odpadów bazować miało na wykorzystaniu ich właściwości materiałowych i energetycznych oraz zmniejszeniu odsetka odpadów składowanych na rzecz innych form ich zagospodarowania. Po kilku latach od przygotowania diagnozy i opracowania założeń wsparcia, potrzeby i wyzwania w obszarze gospodarki odpadami pozostają aktualne. Wskaźnik dotyczący selektywnej zbiórki odpadów wzrósł z 18,6 % w 2014 r. do 37,4% w 2023 r. Pomimo pozytywnych zmian jakie zachodzą od lat, nie osiągnięto w pełni celu Programu, który wynosił 50%. W RPO WK-P na lata 2014-2020 do głównych wyzwań w obszarze gospodarki wodno-ściekowej zaliczono ograniczenie negatywnego oddziaływania ścieków komunalnych na jakość wód. Osiągnięciu tego celu służyć miał rozwój infrastruktury zbierania (sieć kanalizacyjna) i oczyszczania ścieków. Z danych GUS wynika, że na przestrzeni ostatnich lat systematycznie poprawia się wskaźnik dostępności do ww. infrastruktury. Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej wzrósł z 69,1% w 2014 r. do 70,8% w 2023 r. Odsetek osób korzystających z oczyszczalni ścieków wzrósł z 71,6% w 2014 r. do 73,7% w 2023 r. Poprawa wskaźników dostępności do infrastruktury widoczna jest również w przypadku sieci wodociągowej. Pomiędzy 2012 a 2023 r. odsetek ludności korzystających z sieci wodociągowej wzrósł o 4,6 p.p. (z 91,1% do 95,7%). Wskaźniki dostępności do infrastruktury wodno-ściekowej poprawiają się w szczególności w odniesieniu do mieszkańców obszarów wiejskich, którzy wyjściowo (tj. w 2012 r.) znajdowali się w gorszej sytuacji. Inwestycje w rozwój infrastruktury wodno-ściekowej podejmowane od lat, w tym inwestycje realizowane przy wsparciu środków RPO WK-P pozwalają na zmniejszanie dystansu dzielącego obszary miejskie i wiejskie. Wyzwania i potrzeby w obszarze ochrony środowiska i zasobów przyrodniczych związane są w zapisach RPO WK-P z zachowaniem różnorodności biologicznej. Służyć temu mają działania związane z ochroną powierzchni i odtwarzaniem siedlisk cennych przyrodniczo, ochroną gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem oraz edukacją ekologiczną. Udział powierzchni obszarów chronionych w powierzchni ogółem jest w województwie kujawsko-pomorskim na poziomie średniej krajowej i wynosi 32,2% w 2023 r. Cel wyznaczony w Programie został osiągnięty (32%).

## Rola partnerów we wdrażaniu programu

IZ zapewniała realizację zasady partnerstwa poprzez angażowanie partnerów podczas realizacji RPO WK-P na lata 2014-2020, do których należą instytucje regionalne i lokalne, władze miejskie i inne inst. publiczne, partnerzy społeczni, gospodarczy, podmioty społeczeństwa obywatelskiego. Rola partnerstwa jest ważna na każdym etapie realizacji RPO, tj. wdrażania, monitorowania i ewaluacji. Jej ideą jest dzielenie się doświadczeniem, wymiana dobrych praktyk, łączenie potencjałów, zasobów, budowanie kapitału społecznego, tworzenie kultury współpracy w celu osiągnięcia sukcesu realizowanego przedsięwzięcia. Filarem zasady partnerstwa w RPO jest reprezentujący różne podmioty i środowiska Komitet Monitorujący RPO WK-P na lata 2014-2020 - Komitet Monitorujący (KM), który działa jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej programem i przez nią jest powoływany. KM rozpatruje i zatwierdza metodykę i kryteria wyboru projektów oraz wszelkie ich zmiany, roczne i końcowe sprawozdania z wdrażania RPO, plan ewaluacji dla RPO i zmiany planu, strategię komunikacji dla danego RPO i zmiany tej strategii, propozycje IZ dotyczące zmian RPO. W skład KM wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, świata nauki, partnerzy społeczni, gospodarczy, podmioty społeczeństwa obywatelskiego, którzy uczestniczą w posiedzeniach KM i Grup roboczych oraz obiegowo opiniują i zatwierdzają dokumenty. Od uruchomienia RPO WK-P 2014-2020 do chwili obecnej odbyły się 52 posiedzenia KM. Łącznie podjęto 553 uchwały. W celu sprawnego funkcjonowania KM i osiągnięcia rezultatów związanych z wdrażaniem RPO w województwie kujawsko-pomorskim powołane zostały tematyczne Grupy robocze, pełniące funkcję doradczą dla Komitetu. Wyłaniając skład poszczególnych Grup, IZ RPO kierowała się zachowaniem zasady równego udziału w danej grupie każdej ze stron reprezentowanej w komitecie. Powołano 7 grup roboczych, razem 143 posiedzenia. Oprócz spotkań grupy, ich członkowie opiniowali dokumenty w trybie obiegowym. Wprowadzono mechanizmy gwarantujące realizację projektów partnerskich poprzez stosowanie Wytycznych w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020 oraz kryteriów wyboru projektów premiujących projekty realizowane w partnerstwie/porozumieniu z partnerami. Kryteria takie zastosowano m.in. w takich działaniach osi Priorytetowych 8, 9, 10. IZ RPO WK-P powierzyła WUP w Toruniu rolę IP w zakresie zadań związanych z realizacją Priorytetu Inwestycyjnego 8i (Działanie 8.1 oraz Działanie 8.2) oraz 8v (Poddziałanie 8.5.2), realizowanymi w ramach OP 8. Zakres powierzenia zadań w ramach wskazanych Priorytetów określa Porozumienie pomiędzy IZ RPO a IP WUP. Na jego podstawie IP WUP była zaangażowana we wdrażanie RPO WK-P 2014-2020. IZ RPO WK-P powierzyła także Miastu Bydgoszcz rolę IP w zakresie zadań związanych z realizacją projektów ze środków EFRR i EFS+. Zakres powierzenia zadań w określony został w dokumencie pn. „Powierzenie 2014-2020: Zadania powierzone IP”. Na jego podstawie Miasto Bydgoszcz było zaangażowane we wdrażanie RPO WK-P 2024-2020 m.in. poprzez: udział w pracach Grupy roboczej ds. ZIT przy KM RPO WK-P 2014-2020, zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów, współtworzenie harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, udział w opracowaniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P dokumentacji naborów, ogłaszanie naborów dla konkursów dedykowanych ZIT na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej.

# OBOWIĄZKOWE INFORMACJE I OCENA ZGODNIE Z ART. 111 UST. 4 AKAPIT PIERWSZY LIT. a) I b) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013

## Postępy we wdrażaniu planu ewaluacji oraz działań następczych podjętych w związku z ustaleniami dokonanymi w ramach ewaluacji

W latach 2014-2020 badania były realizowane na podstawie Planu ewaluacji RPO WK-P zatwierdzonego przez KM RPO WK-P uchwałą nr 35/2015 z 15.12.2015r. z późn. zm. Ostatnia aktualizacja Planu (uchwała KM RPO WK-P nr 13/2023 z 25.04.2023r.) zakładała realizację 22 badań dot. RPO WK-P na kwotę 3,7 mln zł. Ponadto 2 badania dla RPO WK-P zostały zrealizowane w 2024r. Szczegóły na temat tych badań znajdują się w rozdziale 4 sprawozdania. Zrealizowanym badaniom przypisano obszary tematyczne wynikające z Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020. Liczba badań w danym obszarze wygląda następująco: - 4 badania z obszaru edukacji, - 1 z energetyki i środowiska, - 1 z obszaru B+R+I - 1 z przedsiębiorczości, - 3 z rozwoju regionalnego i lokalnego, - 3 z rynku pracy, - 1 z obszaru społeczeństwa informacyjnego, - 4 dot. systemu realizacji polityki spójności, - 1 z transportu, - 2 z włączenia społecznego, - 1 z obszaru zdrowia. Z 22 badań wg Planu ewaluacji RPO WK-P, zrealizowanych do końca 2023r., sformułowano 267 rekomendacji, w tym 14 skierowano do Ministerstwa, które nie podlegały monitorowaniu przez JE. Z 253 rekomendacji (wpisanych do bazy SWR) wdrożono 195 rekomendacji, natomiast 36 odrzucono. W badaniach z 2024r. nie sformułowano rekomendacji lecz zalecenia. Badania dotyczyły różnych obszarów interwencji: edukacji, rynku pracy, energii, środowiska, przedsiębiorczości, transportu i zdrowia. Wyniki ewaluacji posłużyły do usprawnienia systemu oceny projektów, poprawy kryteriów wyboru i przyspieszenia procedur. Rekomendacje z badań były na bieżąco wykorzystywane podczas realizacji RPO WK-P. Przykładowo ewaluacja mid-term dot. postępu rzeczowego RPO WK-P, wykazała skuteczność mechanizmów wsparcia, zwłaszcza interwencji terytorialnej i instrumentów finansowych, choć obciążenia administracyjne były większe niż w poprzednim programie. Natomiast rekomendacje z badania dot. kryteriów i systemu wyboru projektów przyczyniły się do podejmowania działań zorientowanych na skrócenie czasu trwania oceny wniosków i okresu pomiędzy zakończeniem naboru a rozstrzygnięciem konkursu, a także do zwiększenia kadr do oceny wniosków oraz podjęcia działań weryfikujących jakość pracy ekspertów. Ponadto zarekomendowano działania mające na celu ujednolicenie procedur dot. zasady bezstronności. Przyjęto również rekomendacje odnoszące się do kryteriów szczegółowych dla EFS i EFRR, które dot. modyfikacji punktowania, zmiany nazwy lub definicji kryteriów, a także zmiany charakteru z kryterium dostępowego na punktowe. Ewaluacja pt. Wpływ RPO WK-P 2014-2020 na realizację celów Strategii EUROPA 2020 w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu, potwierdziła trafność wsparcia, wskazując na konieczność dalszych inwestycji w OZE, transport niskoemisyjny oraz ochronę powietrza. Ważnym kierunkiem będzie przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Wyniki kolejnego badania pt. Ocena potencjału rozwojowego województwa kujawsko-pomorskiego w sferze B+R+I na podstawie działań podjętych w ramach RPO WK-P 2014-2020 sugerują koncentrację na potencjałach rozwojowych regionu i wsparciu przedsiębiorstw charakteryzujących się wyższą konkurencyjnością i innowacyjnością, a więc takich, które zaliczają się do sektorów wysokiej i średnio wysokiej techniki oraz usług wiedzochłonnych. Badanie pt. Ocena wsparcia przedsiębiorstw ze środków EFRR w ramach RPO WK-P 2014-2020 potwierdza dopasowanie zaplanowanej interwencji RPO do potrzeb sektora przedsiębiorstw. Firmy odnotowały wyższe zyski, wdrożyły innowacje, zwiększyły inwestycje i skalę działalności, zatrudniły więcej pracowników oraz podniosły ich kwalifikacje. Przedsiębiorcy pozytywnie oceniali dostępne formy wsparcia, niezależnie od sposobu jego udzielenia. Zarekomendowano dalsze wsparcie sektora poprzez dotacje i pożyczki udzielane przez instytucje finansowe oraz ośrodki innowacji, integrację różnych form pomocy, rozwój projektów badawczo-rozwojowych, ekspansję na rynki zagraniczne oraz inwestycje w infrastrukturę biznesową. Wsparcie powinno uwzględniać kooperację firm i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w regionie. Badanie pt. Ocena wpływu interwencji ze środków EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie pokazuje, że największym zainteresowaniem uczestników cieszyły się szkolenia i kursy dot. umiejętności zawodowych i jęz. obcych. Utworzono miejsca pracy: 63% w ramach projektów EFS, 16% w ramach dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Obie formy charakteryzowały się dużą trwałością. Należy kontynuować wsparcie w obszarze podwyższania kwalifikacji, działań promujących i uświadamiających profilaktykę zdrowotną, projekty wspierające imigrantów, elastyczne formy zatrudniania oraz priorytetowe traktowanie grupy wiekowej 50+. Badanie pt. Ocena wsparcia EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 w zakresie kształcenia osób dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim objęło ponad 62 tys. osób, przy czym znacząca część poprawiła kompetencje cyfrowe i językowe. Po zakończeniu projektów 20% uczestników znalazło stabilne zatrudnienie, a 33% mniej stabilne. W przyszłości należy monitorować strukturę bezrobotnych i rozwijać ofertę szkoleniową, szczególnie w zawodach zgodnych ze specjalizacjami regionalnymi. W badaniu pt. Ocena realizacji założeń polityki terytorialnej, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia w ramach ZIT w RPO WK-P 2014-2020 sformułowano rekomendacje ukierunkowane na wykorzystanie doświadczeń IP ZIT oraz gmin ZIT przy współpracy z nowopowstającymi związkami ZIT i ich koordynatorami w perspektywie 2021-2027. Istotnym elementem programowania PT jest wprowadzenie dwóch rodzajów demarkacji: w zależności od obszaru wsparcia i typu beneficjenta. Wg obszarów tematycznych jest to podział na te wspierane w ramach podejścia terytorialnego oraz poza PT. Badanie pt. Wpływ działań rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020 na jakość życia mieszkańców gmin województwa kujawsko-pomorskiego pokazało poprawę jakości życia mieszkańców, ale ze względu na pandemię ich realizacja była opóźniona. Dlatego w perspektywie 2021-2027 należy kontynuować działania „miękkie”. Istotne będzie uproszczenie mechanizmów wsparcia działań rewitalizacyjnych oraz szybkie uruchomienie naborów na realizację projektów „miękkich” poprzedzone akcją informacyjną. W wyniku ewaluacji oszacowano również wartość wskaźników rezultatu długoterminowego, tj. wskaźników Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po opuszczeniu programu, Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS, Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS oraz Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych. Rekomendacje z badań były również wykorzystywane przy programowaniu wsparcia w ramach programu FEdKP 2021-2027. Opis badań zrealizowanych dla RPO WK-P 2014-2020 znajduje się w poniższej tabeli.

| Status | Nazwa | Fundusz | Rok zakończenia oceny | Rodzaj oceny | Cel tematyczny | Temat | Ustalenia (w przypadku wykonania) | Działania następcze (w przypadku wykonania) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykonana | Wpływ działań rewitalizacyjnych z perspektywy 2014-2020 na jakość życia mieszkańców gmin województwa kujawsko-pomorskiego | EFS | 2022 | Wpływ | 09 | Celem badania była ocena projektów rewitalizacyjnych RPO WK-P 2014-2020 i ich wpływ na jakość życia, poziom włączenia społecznego i ograniczenie ubóstwa mieszkańców gmin województwa kujawsko-pomorskiego. | Analizą objęto działania dedykowane wsparciu rewitalizacji w programie (6.2., 6.4.1, 7.1) oraz interwencję w ramach osi 8, 9 i 11, pośrednio wspierającą tego typu projekty. Oceniono wpływ działań rewitalizacyjnych na jakość życia, poziom włączenia społecznego i ograniczenie ubóstwa mieszkańców regionu. Ewaluatorzy sformułowali następujące wnioski: 1. Założenia prowadzenia przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach RPO WK-P 2014-2020 były dosyć skomplikowane i wymagały dużych nakładów pracy w przygotowaniu programu rewitalizacji. Konieczne jest uproszczenie mechanizmów wsparcia działań rewitalizacyjnych. 2. Projekty „miękkie” zgłaszane do programów rewitalizacji opracowywane są pod kątem aktualnych problemów i potrzeb grup z obszarów problemowych oraz możliwości i potencjału podmiotów, które mają je zrealizować. Istotny odstęp w czasie pomiędzy momentem diagnozowania potrzeb i opracowania założeń projektów „miękkich”, a momentem ich faktycznej realizacji wpływa negatywnie na trafność wsparcia oraz możliwość przeprowadzenia założonych działań. Zaleca się szybkie uruchomienie naborów na realizację projektów „miękkich” poprzedzone szeroką akcją informacyjną. 3. Eksperci ds. rewitalizacji zwracają uwagę na potrzebę silniejszego ujęcia w kolejnych programach wspierających rewitalizację aspektów ekologicznych, w tym ekologicznych rozwiązań w ramach działań inwestycyjnych.Należy uwzględnić w ramach projektów inwestycyjnych rozwiązania proekologiczne. | Ewaluatorzy sformułowali rekomendacje, które zostały uwzględnione poprzez następujące działania: 1. W perspektywie finansowej 2021-2027 realizacja działań rewitalizacyjnych została przewidziana tylko w 5 największych miastach regionu (powyżej 50 tys. mieszkańców). Pozostałe miasta oraz obszary wiejskie skorzytają ze wsparcia w ramach odnowy przestrzeni publicznych. Na poziomie województwa nie będa też tworzone dodatkowe dokumenty/zasady doszczegóławiające realizację działań rewitalizacyjnych (jak to miało miejsce w perspektywie 2014-2020). Jedynym dokumentem obowiązującym dla prowadzenia procesu rewitalizacji bedzie Ustawa o rewitalizacji. Dodatkowo uznano, że 5 najwiekszych miast regionu dysponuje odpowiednim potencjałem administracyjnym, wiedzą i doświadczeniem do tego, aby jak najlepiej przygotować Gminny Program Rewitalizacji. W latach 2020-2022 województwo realizowało zadanie pn. Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji, którego celem było wzmocnienie zdolności JST w regionie kujawsko-pomorskim do programowania i wdrażania działań, zwłaszcza w kontekście dostępności, zarządzania, włączenia społecznego, wykorzystania narzędzi ustawy oraz wypracowania i wdrożenia systemu monitorowania projektów w gminach i na poziomie regionu. Dodatkowo w ramach ww. zadania gminom zapewnione zostało doradztwo w zakresie opracowywania GPR. 2. Realizacja działań „miękkich” mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu i aktywizację społeczną będzie realizowana możliwie szybko od momentu ich opracowania. 3. W przyjętych Uchwałą nr 37/2024 KM FEdKP 2021-2027 z 19 marca 2024 r. kryteriach wyboru projektów Działania 5.8 Rewitalizacja miast prezydenckich, wprowadzono kryteria dot. rozwiązań proekologicznych: - B.6. Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju (w tym DNSH), - C.4. Zgodność z założeniami Nowego Europejskiego Bauhausu, w szczególności polegające na zrównoważoności - od celów klimatycznych po obieg zamknięty, zerowy poziom emisji zanieczyszczeń oraz bioróżnorodność. - C.7. W projekcie przewidziano zastosowanie rozwiązań sprzyjających środowisku. |
| Wykonana | Ewaluacja stopnia osiągnięcia zakładanych wartości docelowych wskaźników określonych w RPO WK-P na lata 2014-2020 | EFS | 2022 | Wpływ | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 13 | Celem badania była analiza wskaźników ujętych w Programie pod kątem osiągniętej wartości oraz wskazanie przyczyn rozbieżności w stosunku do zakładanych wartości, z podziałem na: -wskaźniki przeszacowane – tj. takie, które osiągnęły poniżej 80% zakładanej wartości docelowej, -wskaźniki niedoszacowane - tj. takie, które osiągnęły powyżej 120% zakładanej wartości docelowej. | Spośród 240 wskaźników (w tym: 140 produktu, 59 rezultatu, 26 rezult. strategicznego dla EFRR i 15 rezult. długoterm. EFS) określonych dla poszczególnych PI, stopień realizacji w 2023r.: -w przypadku 30 (12,5%) nie przekroczy 80%, -w przypadku 69 (28,8%) będzie zgodny z założeniami, tj. pomiędzy 80% a 120%, -dla 117 wsk. (48,8%) przekroczy 120%. Ustalenia: - Zidentyfikowano zróżnicowane uwarunkowania realizacji wsk. poniżej i powyżej założonej wartości docelowej wsk. - Zidentyfikowano niewystarczający stopień zaangażowania przedstawicieli komórek wdrożeniowych w proces szacowania wartości docelowych wsk. - W toku analizy zidentyfikowano błędy dotyczące wartości wskaźnikowych w ramach SL 2014. - Koniczne jest uwzględnienie specyfiki grup docelowych w procesie szacowania wartości docelowych wsk. - Duża odległość czasowa od momentu szacowania wartości docelowych wsk. do faktycznej realizacji projektów uwzględniających te wskaźniki stanowiła trudność w trafnym szacowaniu. - Dla interwencji w których przewidziano rozbudowany element konsultacyjny (instrumenty terytorialne) uzyskano większą precyzję szacowania wartości doc. wsk. - Zidentyfikowano obszary, w których możliwie byłoby zwiększenie informacji pozyskiwanych przez IZ na potrzeby pomiaru efektów interwencji i ich uwarunkowań – sytuacje przekraczania wartości doc. wsk. na poziomie projektów. - W przypadku wsparcia pośredniego występują większe trudności w rzetelnym i sprawnym monitorowaniu stopnia realizacji wartości doc. wsk. | Ewaluatorzy zarekomendowali, aby w kolejnej perspektywie finansowej dokonać modyfikacji wartości docelowych wskaźników z obszaru dotyczącego EFRR w celu ich dostosowania do rzeczywistych uwarunkowań realizacji. Ponadto, rekomenduje się zwiększenie zaangażowania przedstawicieli komórek wdrożeniowych w proces szacowania i weryfikacji wartości docelowych wskaźników oraz podjęcie działań zorientowanych na zmniejszenie skali błędów dot. wartości wskaźnikowych. Do pozostałych zarekomendowanych rozwiązań należą: uwzględnienie specyfiki grup docelowych w procesie szacowania wartości docelowych wskaźników; dążenie do eliminacji błędu polegającego na zróżnicowanym podejściu beneficjentów do pomiaru tych samych wskaźników; wprowadzenie rozwiązań umożliwiających monitoring aktualności założeń przyjmowanych na potrzeby szacowania wartości docelowych wskaźników; wykorzystanie doświadczeń z wdrażania instrumentów terytorialnych na potrzeby szacowania wartości docelowych wskaźników; wprowadzenie rozwiązań zwiększających zakres danych będących w dyspozycji IZ, które dotyczą efektów interwencji i ich uwarunkowań oraz podjęcie działań zapewniających dostępność rzetelnych danych dotyczących realizacji wartości docelowych wskaźników w ramach wsparcia pośredniego. |
| Wykonana | Ocena wsparcia EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 w zakresie kształcenia osób dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim | EFS | 2022 | Wpływ | 08 10 | Celem badania była ocena wsparcia w zakresie kształcenia osób dorosłych realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 poprzez Oś priorytetową 8 „Aktywni na rynku pracy” oraz Oś priorytetową 10 „Innowacyjna edukacja”. Celami szczegółowymi badania były: • ocena trafności interwencji w zakresie kształcenia osób dorosłych, • ocena skuteczności i jakości wsparcia w kontekście sytuacji osób dorosłych uczestniczących w kształceniu, • wnioski na przyszłą perspektywę finansową. | Ze wsparcia w zakresie kształcenia osób dorosłych skorzystało łącznie 62 048 osób, 53,2% z nich to kobiety. Ponad 81% osób objętych wsparciem dot. kompetencji cyfrowych rozwinęło umiejętności korzystania z komputera lub smartfona w bardzo dużym lub dużym stopniu. 71% uczestników kursów językowych rozwinęło znajomość jęz. obcego w bardzo dużym lub dużym stopniu. Po zakończeniu projektu 20% osób niepracujących znalazło stabilne zatrudnienie, a 33% mniej stabilne. 16% wspartych jako niepracujący (ale mających pracę w przeszłości) i 22% wspartych jako pracujący poprawiło pozycję zawodową (więcej zarabia, awansowało lub wykonuje bardziej odpowiedzialne lub złożone zadania). Gdyby nie udział w projekcie, to region opuściłoby około 6% uczestników projektów. | Ewaluatorzy zarekomendowali, aby w perspektywie 2021-2027 monitorować strukturę osób bezrobotnych uczestniczących w projektach i wprowadzać środki zaradcze mające na celu zwiększenie udziału danej grupy w ogóle uczestników wsparcia. Część działań w zakresie kształcenia powinna być realizowana w formie online, jeśli uczestnicy wyrażają taką wolę. Ponadto należy wzbogacić ofertę szkoleniową z zakresu specjalistycznych kompetencji w zawodach robotniczych, szczególnie w dziedzinach zgodnych z Krajowymi i Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami. |
| Wykonana | Ocena realizacji założeń polityki terytorialnej, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia w ramach ZIT w RPO WK-P 2014-2020 | EFRR EFS | 2022 | Wpływ | 04 06 07 08 09 10 | Celem była ocena udzielonego wsparcia w ramach RPO WK-P 2014-2020 i osiągniętych efektów w obszarze polityki terytorialnej, ze szczególnym uwzględnieniem mocnych i słabych stron poszczególnych instrumentów terytorialnych. Zidentyfikowano najważniejsze efekty 1398 projektów w podziale na instrumenty ZIT, OSI/ORSG i RLKS, przedstawiono dobre praktyki w realizacji tego typu projektów, a także wskazał wyzwania w realizacji projektów w ramach polityki terytorialnej regionu w kolejnej perspektywie. | Instrumenty polityki terytorialnej sprzyjały współpracy i integracji samorządów na obszarach funkcjonalnych, zarówno w ramach procedur związanych z przygotowaniem strategii terytorialnych i realizacji projektów, jak też w ramach kontaktów nieformalnych. Proces powstawania strategii i identyfikacji projektów sprzyjał partnerskiemu modelowi współpracy jednostek administracyjnych na różnych szczeblach, pozwalał także lepiej zaplanować zakres poszczególnych projektów. Szczególnie podkreślaną korzyścią jest nawiązanie partnerskich relacji między ośrodkami miejskimi a mniejszymi gminami. Z punktu widzenia IZ kluczowe było zbudowanie po stronie partnerów odpowiedzialności za realizację celów Programu, opartej na współdziałaniu. Postępy we wdrażaniu podejścia terytorialnego były do 2018 roku niedostateczne, co wymagało wprowadzenia planów naprawczych. W przypadku ZIT motywatorem do podjęcia starań na rzecz wyższej skuteczności, było uzależnienie środków na funkcjonowanie ZIT z PO PT od osiąganych efektów. Ponadto badanie beneficjentów oraz wywiady z instytucjami wskazywały na duże potrzeby w zakresie podnoszenia kompetencji beneficjentów w zakresie przygotowania, realizacji i rozliczania projektów. Współpraca IP ZIT BTOF z koordynatorami ZIT uwypukliła znaczenie bieżącego wsparcia i komunikacji dla postępów we wdrażaniu całego instrumentu PT zwłaszcza w odniesieniu do zróżnicowania samorządów pod względem doświadczenia we wdrażaniu PT, tworzących nowe ZIT w perspektywie 2021-2027. | Sformułowano 10 rekomendacji, ukierunkowanych na wykorzystanie doświadczeń IP ZIT oraz gmin ZIT przy współpracy z nowopowstającymi związkami ZIT i ich koordynatorami w perspektywie 2021-2027. Istotnym elementem programowania PT jest wprowadzenie dwóch rodzajów demarkacji: w zależności od obszaru wsparcia i typu beneficjenta. Wg obszarów tematycznych jest to podział na te wspierane w ramach podejścia terytorialnego oraz poza PT. Wg typu beneficjenta natomiast, zapewnienie podmiotom nie będącym członkami partnerstw, ale mających swoje siedziby na obszarze ZIT/OPPT, możliwości realizowania projektów również w obszarach dedykowanych PT. Zarekomendowano by finansowanie funkcjonowania Biur wszystkich ZIT powiązać z jednoczesnym wprowadzeniem kamieni milowych, od których osiągnięcia zależeć będzie wysokość dofinansowania na funkcjonowanie Biur ZIT regionalnych. IZ powinna przygotować zalecenia w zakresie minimalnego katalogu kryteriów merytorycznych, za pomocą których powinny być identyfikowane projekty proponowane do dofinansowania w ramach instrumentów terytorialnych. IZ powinna również prowadzić działania szkoleniowe dla wnioskodawców przed ogłoszeniem naborów, a także szkolenia na etapie realizacji projektów w tematach stanowiących największe trudności dla beneficjentów. Zaproponowano, aby ograniczeniu uległa dopuszczalna liczba aktualizacji Strategii w perspektywie finansowej 2021-2027. |
| Wykonana | Oszacowanie wartości wskaźników rezultatu długoterminowego EFS dotyczących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz miejsc wychowania przedszkolnego w ramach RPO WK-P 2014-2020 (2 pomiar) | EFS | 2023 | Wpływ | 08 10 | Celem badania było oszacowanie wartości dwóch wskaźników rezultatu długoterminowego EFS, których źródłem danych zgodnie z zapisami RPO WK-P 2014-2020 były badania ewaluacyjne: • Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS. • Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS. | Wartości docelowe badanych wskaźników rezultatu długoterminowego zostały znacząco przekroczone. Wartość wskaźnika Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS wyniosła 88,1%, przy szacowanej na poziomie 55% w RPO WK-P 2014-2020 wartości docelowej. Natomiast wartość drugiego wskaźnika Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS wyniosła 94,3% przy założonej 68% wartości docelowej. Z przeprowadzonych pomiarów wynika, że w ramach analizowanych projektów utworzono, w tym również dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 3777 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz 4115 miejsc wychowania przedszkolnego. Z czego po 2 latach funkcjonowało odpowiednio 3327 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i 3881 miejsc wychowania przedszkolnego. Pozostałe efekty działań projektowych to min.: • skuteczność interwencji w aspekcie oddziaływania na sytuacją zawodową rodziców dzieci objętych opieką, • zwiększenie dostępności instytucjonalnych form opieki nad dziećmi do lat 3, • wzmocnienie potencjału placówek objętych wsparciem, • zwiększenie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dla potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, • rozwój potencjału kadrowego placówek wychowania przedszkolnego, • wzmacnianie potencjału rozwojowego dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego. | W ramach badania zarekomendowano następujace działania: • Zapewnienie w ramach FEdKP 2021-2027 wsparcia związanego z tworzeniem / dostosowaniem miejsc wychowania przedszkolnego. Odpowiednie kierunkowanie terytorialne tego wsparcia (przede wszystkim poprzez premiowanie wsparcia kierowanego do obszarów o wyraźnie mniejszej podaży miejsc wychowania przedszkolnego w stosunku do występujących potrzeb). Zgodnie z rekomendacją w naborach FEdKP 2021-2027 zastosowano typy projektu: - tworzenie nowych miejsc przedszkolnych i ich bieżące funkcjonowanie; - dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Ponadto zastosowano kryteria premiujące dla: - projektów zakładających tworzenie nowych miejsc przedszkolnych na obszarach, na których poziom upowszechniania wychowania przedszkolnego kształtuje się poniżej średniej wojewódzkiej oraz - projektów zakładających realizację wsparcia na obszarach zmarginalizowanych. • Zapewnienie dostępności wsparcia związanego z rozwijaniem oferty zajęć oraz wsparcia terapeutycznego w obszarze wychowania przedszkolnego: Zgodnie z rekomendacją w naborach FEdKP 2021-2027 zastosowano następujące typy projektu: - Realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej lub specjalistycznej dla dzieci w zakresie poprawy jakości świadczenia usług edukacyjnych oraz edukacji włączającej (np. asystent dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), w tym diagnozowanie indywidulanych potrzeb rozwojowych lub edukacyjnych, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz uzupełniająco działania wynikające z wychowawczej lub wspierającej funkcji OWP, w tym profilaktyki problemów. Zgodnie z zasadami realizacji wsparcia w SZOP, wsparcie w projektach z obszaru wychowanie przedszkolne jest udzielane na podstawie diagnozy. • Zapewnienie dostępności wsparcia dotyczącego rozwoju ilościowego i jakościowego kadr placówek realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego. W ogłoszonych naborach FEdKP 2021-2027 zastosowano typ projektu: Wsparcie dla przedstawicieli kadry ośrodka wychowania przedszkolnego ukierunkowane m.in. na podnoszenie kompetencji lub nabywanie kwalifikacji lub udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych lub wychowawczych. Zastosowano kryterium dostępu w którym Wnioskodawca jest zobowiązany zaplanować wsparcie dla conajmniej 20% przedstawicieli kadry merytorycznej OWP objętych wsparciem w projekcie. |
| Wykonana | Ewaluacja wpływu interwencji w ramach RPO WK-P na lata 2014 -2020 na dostępność komunikacyjną kolejową i drogową regionu | EFRR | 2023 | Wpływ | 07 | Celem badania było określenie wpływu działań realizowanych w ramach OP 5. i OP 13. RPO WK-P na lata 2014-2020 na zwiększenie dostępności komunikacyjnej kolejowej i drogowej regionu poprzez budowanie zrównoważonych połączeń transportowych oraz ich oddziaływanie na mieszkańców Kujaw i Pomorza. | Wyniki ewaluacji potwierdzają, że nadal istnieje duże zapotrzebowanie na kontynuowanie inwestycji drogowych i kolejowych w regionie, w szczególności w gminach oddalonych od głównych ośrodków województwa tj. Bydgoszczy i Torunia. Pozytywnie należy również ocenić wpływ działań podejmowanych ze środków Programu na zwiększanie bezpieczeństwa na drogach, w szczególności pieszych m.in. tworzenie azyli oraz przejść dla pieszych, instalacja sygnalizacji świetlnych. Mieszkańcy dobrze oceniają rozwój sieci dróg rowerowych w województwie. Nie wszędzie jednak sieć jest spójna i występują obszary, gdzie drogi rowerowe są zbudowane w sposób fragmentaryczny, przez co często nie spełniają potrzeb w zakresie aktywizacji mobilnościj zarówno jako alternatywy dla transportu indywidualnego, jak i środka komplementarnego dla transportu zbiorowego. Ponadto wyniki badań wskazują, że pomino interwencji w infrastrukturę drogową, która miałaby poprawić bezpieczeństwo ruchu nadal dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń drogowych, a główną przyczyną wypadków (w skali kraju i województwa) jest nadmierna prędkość. Badani zauważali, że drogi zmodernizowane, dobrej jakości często „zachęcają” kierowców do nieprzestrzegania przepisów, co jest obserwowane szczególnie w obszarach zabudowanych. Analiza dostępności kolejowej wskazuje na większą liczbę gmin mających bezpośrednie połączenie kolejowe z głównymi ośrodkami miejskimi województwa, poprawił się komfort przemieszczania koleją. | W badaniu zarekomendowano rozwój transportu autobusowego obejmujący także modernizację przystanków autobusowych na obszarze całego województwa (montaż nowoczesnych wiat i poprawę dostępności), który miałby również ułatwić dostępność do pozostałej komunikacji publicznej, w tym kolejowej. Należy dalej kierunkować interwencje na działania poprawiające bezpieczeństwo ruchu pieszego i rowerowego, w tym również na działania edukacyjne i promocyjne stanowiące np. element kosztów pośrednich projektów. Istotona jest także kontynuacja rozbudowy sieci dróg rowerowych traktowana jako element systemu transportu, a nie tylko atrakcji turystycznych. Jednym z działań na które należy zwrócić uwagę jest zapewnienie wysokiej dostępności infrastruktury powstałej w ramach FEdKP 2021-2027 w obszarze drogowym i kolejowym dla osób z niepełnosprawnościami. Dla usprawnienia wdrażania FEdKP 2021-2027 zaleca się wybór projektów gotowych technicznie do realizacji (z uwzględnieniem wyjątków dotyczących inwestycji drogowych w miejscach niebezpiecznych). |
| Wykonana | Ewaluacja programów dotyczących obszaru zdrowia realizowanych w województwie kujawsko-pomorskim w ramach RPO WK-P 2014-2020 | EFS | 2023 | Wpływ | 08 | Celem badania była ocena realizacji programów dotyczących obszaru zdrowia realizowanych w województwie kujawsko-pomorskim wraz z oceną zgłaszalności do programów, jakości świadczeń oraz ich efektywności. | Łącznie w ramach 3 programów realizowanych w województwie kujawsko-pomorskim w ramach Osi priorytetowej (OP) 8 Aktywni na rynku pracy, Działania 8.6 Zdrowy i aktywny region, w Poddziałaniu 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne, zrealizowano 15 projektów. Program dotyczący jelita grubego objął w sumie 16 848 osób z terenu województwa. W ramach programu wykrywania raka płuca na badania profilaktyczne zgosiło się 4119 osób, z czego 4 000 osób objęto badaniami przy pomocy niskodawkowej tomografii komputerowej. W ramach programu profilaktyki WZW B i C zgłosiło się 19 000 osób, spośród których 8 383 wzięło udział w badaniach profilaktycznych. Tyle samo uczestników skierowano na badania obecności przeciwciał anty-HCV oraz testem HBsAg . 767 osób objęto szczepieniami przeciwko WZW typu B i C. W sumie liczba osób objętych programami zdrowotnymi dzięki EFS wyniosła 29 347 uczestników (59% kobiet oraz 41% mężczyzn). Sformułowano następujące wnioski: 1. Należy kontynuować działania edukacyjne dot. korzyści zdrowotnych, społecznych i finansowych z udziału w programach profilaktycznych. 2. Analiza liczby uczestników w poszczególnych rejonach województwa kujawsko- pomorskiego wykazała różnice w zgłaszalności, co może wynikać z lokalnych czynników i potrzeb zdrowotnych. 3. W ramach badania wykazano niewystarczającą współpracę między różnymi jednostkami ochrony zdrowia. | Ewaluatorzy zaproponowali następujące działania: - Kontynuację działań edukacyjnych i informacyjnych na temat korzyści zdrowotnych, społecznych i finansowych płynących z udziału w programach profilaktycznych. - Dostosowanie działań mających na celu zwiększenie dostępności programów profilaktycznych do potrzeb poszczególnych grup, uwzględniając różnice wewnątrzregionalne oraz kulturowe. - Zapewnienie wsparcia jednostkom ochrony zdrowia w zakresie promowania współpracy między różnymi jednostkami w celu efektywnego realizowania programów profilaktycznych oraz wykorzystania posiadanej wiedzy i doświadczeń. |
| Wykonana | Ewaluacja ex-post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | EFS | 2023 | Wpływ | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 13 | Badanie było realizowane w 2024r. Jego celem było podsumowanie i ocena efektów wsparcia udzielonego ze środków RPO WK-P pod kątem określenia stopnia realizacji celu głównego regionalnego programu oraz celów Strategii Europa 2020. | Największy wpływ na osiągnięcie celów Programu miały dobrze ukierunkowane działania wspierające innowacyjność, cyfryzację, zrównoważony rozwój oraz aktywizację społeczno-zawodową. Kluczowym czynnikiem była efektywna alokacja środków, szczególnie w obszarach wspierających MŚP, gospodarkę niskoemisyjną i transport. Projekty dotyczące obszaru cyfryzacji usprawniły dostęp do e-usług, a inwestycje w odnawialne źródła energii i modernizację infrastruktury znacząco przyczyniły się do osiągnięcia celów środowiskowych. Programy aktywizacji zawodowej i rozwój usług społecznych poprawiły sytuację osób wykluczonych. Elastyczność w dostosowywaniu działań do zmieniających się potrzeb, zwłaszcza w kontekście pandemii COVID-19, również odegrała istotną rolę. Skuteczne zarządzanie, współpraca międzysektorowa oraz realizacja projektów odpowiadających na lokalne potrzeby były kluczowymi czynnikami sukcesu. Najwyższą realizację wskaźników rzeczowych osiągnięto w priorytetach inwestycyjnych związanych z gospodarką niskoemisyjną (Oś 3), ochroną środowiska (Oś 4) oraz aktywizacją zawodową (Oś 8). W ramach Osi 3 szczególny sukces odnotowano w obszarze redukcji emisji CO₂ (112%), modernizacji budynków (141%) oraz rozwoju infrastruktury rowerowej (235%). Kluczowym czynnikiem sukcesu w tych priorytetach było połączenie skutecznego zarządzania, dostosowania działań do lokalnych wyzwań oraz aktywne zaangażowanie interesariuszy. | W badaniu nie było rekomendacji, jednak sformułowano szereg zaleceń dotyczących wsparcia na kolejne lata, m.in. usprawnić system szkoleń dla beneficjentów, koncentrując się na praktycznym wdrażaniu zasad horyzontalnych oraz efektywnym zarządzaniu projektami. Monitorować efektywność działań i wyciągać wnioski na bieżąco, aby na czas korygować niedociągnięcia w realizacji celów programowych. Promować współpracę międzysektorową, szczególnie pomiędzy ośrodkami badawczymi a MŚP, aby zwiększyć komercjalizację wyników badań naukowych i ich zastosowanie w praktyce gospodarczej. Kontynuować rozwój e-usług publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich i peryferyjnych. Priorytetowo traktować inwestycje w gospodarkę niskoemisyjną i odnawialne źródła energii, z naciskiem na poprawę efektywności energetycznej budynków i rozwój transportu ekologicznego. Wzmocnić dostępność wsparcia dla obszarów wiejskich i mniejszych ośrodków miejskich. Wzmocnić wsparcie dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, szczególnie osób starszych, długotrwale bezrobotnych i osób z niepełnosprawnościami. Opracować działania, które uwzględniają ich specyficzne potrzeby. Kolejne perspektywy finansowe powinny kierunkować wsparcie na rozwój kompetencji cyfrowych wśród uczniów, nauczycieli i pracowników, aby lepiej odpowiadać na wyzwania transformacji cyfrowej. |
| Wykonana | Ewaluacja instrumentu RLKS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w kontekście doświadczeń perspektywy 2014-2020 i wskazania założeń wsparcia na lata 2021-2027 | EFRR EFS | 2019 | Mieszana | 09 | Głównym celem ewaluacji było zdiagnozowanie najistotniejszych trudności we wdrażaniu instrumentu RLKS w ramach osi 7 i 11 oraz określenie propozycji jego założeń na przyszłą perspektywę finansową. Analizy objęły zarówno perspektywę Instytucji Zarządzającej, jak i Lokalnych Grup Działania. | Badanie wykazało, że instrument RLKS oceniany jest jako cenny i potrzebny element RPO WK-P, którego działania należy utrzymać także w przyszłych latach, zarówno na obszarach wiejskich, jak w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców (w opinii większości badanych). Na sprawność wdrażania instrumentu przez LGD wpływa wcześniejsze doświadczenie, a także dopasowanie działań do potrzeb gmin/powiatu, oddolność i inicjatywność mieszkańców, zdolność trafnej oceny warunków społeczno-gospodarczych oraz poziom zaangażowania i wpływ JST na proces wdrażania (obecność samorządu na etapie tworzenia LSR, ale wycofanie na etapie wdrażania RLKS sprzyja sukcesowi grupy). LGD różnią się potencjałem, na który składa się kilka elementów: sprawność organizacyjna LGD, samodzielność działania (niezależność od JST), aktywność społeczności lokalnej (w tym obecność liderów lokalnych, stowarzyszeń, instytucji otoczenia biznesu – które nie funkcjonują na większości obszarów LGD) oraz wielkość obszaru LGD. Zależnie od tych zasobów, różne są możliwości inicjowania lub inspirowania działań. LGD niechętnie korzystają ze wsparcia merytorycznego IZ (np. przez udział w posiedzeniu komisji oceniającej wnioski) ze względu na ograniczone zaufanie i obawę przed funkcją kontrolną takich spotkań, co powoduje, że utrudniony jest przepływ wiedzy o możliwościach rozwiązań wybranych problemów. | Przyszłe działania powinny służyć zwiększeniu jakości życia mieszkańców lokalnych społeczności zarówno przez wsparcie rozwoju gospodarczego, jak i przez budowanie potencjału społecznego przez rozszerzenie wachlarza działań aktywizacyjnych (raczej społecznych, niż zawodowych). Niezbędne jest wsparcie merytoryczne dla LGD – zarówno dla biur, jak i dla stowarzyszenia i jego Rady, co ma służyć zwiększaniu zdolności LGD do inicjowania działań na rzecz rozwoju i rozwiązywania problemów społecznych oraz wzmacnianiu refleksyjności i zdolności do krytycznej oceny własnych działań. Wiąże się to ze zmianą funkcji IZ – odejście od monitoringu i opieki w obecnej formie na rzecz roli doradców lub superwizorów. |
| Wykonana | Wpływ interwencji RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie i rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim (1 i 2 pomiar) | EFS | 2019 | Wpływ | 08 09 10 | Celem badania była ocena wpływu interwencji RPO WK-P 2014-2020 na sytuację uczestników projektów kierowanych do osób pracujących na regionalnym rynku pracy oraz ocena wpływu działań podjętych w ramach Programu na wzrost aktywności zawodowej mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Ponadto w badaniu oszacowano wartości wskaźnika Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu (I i II pomiar) | Zidentyfikowano potrzebę zwiększenia działań skierowanych na zaangażowanie uczestników w związku z problemami z mobilizacją i rekrutacją osób wykluczonych społecznie. Zauważono, że diagnozy potrzeb przeprowadzane na etapie projektowania interwencji bardzo szybko stają się nieaktualne. Czas między fazą planowania Programu a rozpoczęciem realizacji projektów jest zbyt długi. W kwestii dopasowania wsparcia do rzeczywistych potrzeb uczestników projektów, dużo zależy od podejścia beneficjenta do zindywidualizowania działań, pod kątem konkretnej osoby, jej potrzeb i możliwości. Zauważono, że proponowane wynagrodzenie stażowe jest znacznie poniżej minimalnego krajowego wynagrodzenia, a obejmuje zazwyczaj pełen wymiar czasu pracy. Natomiast pracodawca nie ma możliwości partycypowania w kosztach. Duże zainteresowanie wsparciem wśród osób pracujących pomiędzy 30 a 50r. życia, które wyrażają chęć umocnienia swojej pozycji zawodowej na rynku pracy. Pożądaną zmianą jest także przesunięcie wsparcia w kierunku osób/firm, które samodzielnie i z własnej inicjatywy poszukują środków, które umożliwiłyby im wejście/powrót na rynek pracy/szkolenie pracowników. Wśród motywatorów pozapłacowych coraz większą wagę powinien mieć elastyczny czas pracy, dostępność opieki nad dziećmi oraz możliwość pracy zdalnej. Rosnąca luka na rynku pracy wiąże się z koniecznością zatrzym. osób w wieku emerytalnym na rynku pracy. Należy też zwrócić się ku możliwości wykorzystania obecności cudzoziemców w kraju. | Zarekomendowano następujące działania: 1. Rekomenduje się zwiększenie pomocy psychologicznej dla uczestników wsparcia, szczególnie w kontekście ich motywacji do udziału we wsparciu, motywacji i zaangażowania do zmiany swojej roli życiowej i zawodowej. Rekomenduje się objęcie pomocą psychologiczną rodzin osób objętych wsparciem programowym, co może wpłynąć pozytywnie na ich motywację do zmian i trwałość wypracowanych postaw. Wsparcie psychologiczne i prawidłowo prowadzona praca socjalna ma za zadanie wypracowanie wśród osób wykluczonych postawy zmierzającej do zmiany swojej sytuacji zawodowej i życiowej – a co za tym idzie, ma zachęcać do udziału w projektach, które to umożliwiają. 2. Rekomenduje się w przyszłej perspektywie finansowej maksymalnie skrócić czas między prowadzeniem diagnoz a wprowadzaniem założeń interwencji w życie – tj. realizacją projektów wsparcia. Jednocześnie sugeruje się wprowadzenie do procesu diagnozy elementu prognozowania przyszłych zmian w sytuacji na rynku pracy. 3. Sugeruje się, by podmioty pozarządowe działające lokalnie, realizujące małe projekty, mogły być premiowane w procesie oceny wniosków. 4. Rekomenduje się szersze zastosowanie i wypromowanie formy zatrudnienia subsydiowanego w zamian za nisko opłacane staże. 5. Sugeruje się, by uwzględnić zaobserwowane zapotrzebowanie na poszerzenie kierunków wsparcia projektowego o grupę docelową osób pracujących w wieku 30-50 lat, poprzez zaplanowanie większej alokacji i realizacji konkursów w tym zakresie. 6. Należy zamiast skupiać się przede wszystkim na osobach nieaktywnych (z których wiele w takim stanie chce pozostać), skoncentrować wsparcie na tych zmotywowanych. Miałoby to uatrakcyjnić miejsca pracy, oraz zapewnić pracodawcom kadrę (zarówno w sensie ilościowym, jak i jakościowym). Należy więc zmienić optykę projektowanego wsparcia w przyszłości – zamiast z punktu widzenia osoby bezrobotnej, planować je z punktu widzenia rynku pracy, zaspokojenia jego potrzeb, utrzymania zatrudnienia. 7. Należy wspierać działania ułatwiające pracodawcom utrzymanie zmotywowanego pracownika, dlatego więcej środków należy skierować do pracodawców, którzy będą wdrażać odpowiadające potrzebom pracowników strategie personalne, oparte o ułatwienia w godzeniu życia zawodowego z prywatnym. 8. Należy wspierać działania motywujące osoby w wieku emerytalnym do wydłużenia aktywności zawodowej. Należy także wspierać działania mające na celu pozyskiwanie do pracy i aktywizowanie zawodowe cudzoziemców. |
| Wykonana | Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania | EFRR EFS | 2019 | Mieszana | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 | Celem badania była ocena postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla priorytetów RPO WK-P 2014-2020, ocena wkładu interwencji w realizację celów Strategii Europa 2020 oraz Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2020r., jak również ocena aktualności wyzwań rozwojowych i logiki interwencji przyjętej w programie, a także zagadnienia związane z realizacją polityk horyzontalnych oraz obciążeń administracyjnych związanych z wdrażaniem Programu. | W ramach oceny realizacji programu RPO WK-P 2014-2020 zaobserwowano istotne zmiany w kluczowych obszarach. W zakresie innowacyjności ograniczenie maksymalnej wartości grantów do 200 tys. euro wymusiło finansowanie większych projektów B+R z dotacji bezpośrednich. Małe zainteresowanie wsparciem dla MŚP wynika m.in. z trudności w zapewnieniu wkładu własnego. W obszarze energetyki wzrosła świadomość społeczna dotycząca jakości powietrza, czego dowodem są konsultacje uchwały antysmogowej. W sektorze zdrowia poprawiła się jakość usług medycznych, a średnia długość życia wzrosła. Poprawa sytuacji na rynku pracy przyczyniła się do zmniejszenia ubóstwa, lecz osoby nadal korzystające z pomocy społecznej wymagają intensywniejszego wsparcia. Rosnące koszty pracy i większe zapotrzebowanie na usługi społeczne, szczególnie dla osób niesamodzielnych, utrudniają realizację projektów w obecnych ramach finansowych. Administracja nadal zmaga się z dużym obciążeniem, a wskaźniki realizacji mogą nie osiągnąć zakładanych wartości. W zakresie instrumentów finansowych pożyczki na innowacje i zmianę modelu biznesowego cieszą się ograniczonym zainteresowaniem, głównie z powodu konkurencji dotacji i wysokich minimalnych kwot finansowania. | Rekomendacje obejmują integrację grantów i dotacji na prace B+R w ramach jednego podmiotu, co umożliwi kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorców i lepsze dostosowanie do ich potrzeb. Ponadto sugeruje się pogłębienie analiz dotyczących docelowego modelu finansowania usług sieci IOB, w tym analizę opłacalności modelu popytowego przy uwzględnieniu dostępnych środków. Istotnym punktem jest koncentracja na projektach gospodarki niskoemisyjnej zmniejszających zanieczyszczenie powietrza z sektora komunalnego i transportowego, a także wsparcie inwestycji w zakresie infrastruktury zdrowia i opieki społecznej, które przygotują region na zmiany demograficzne. Weryfikacja kosztów jednostkowych wsparcia wskazuje na konieczność przeznaczenia 18-25 tys. zł na uczestnika projektu, a więcej w przypadku osób z niepełnosprawnościami. Zaleca się zwiększenie finansowania usług społecznych poprzez realokację środków z priorytetów finansowanych z EFS. Zmiany dotyczą także pożyczek na innowacje – rekomendowane jest przygotowanie pakietu wsparcia dla prac B+R, który zapewni firmom zarówno grant na realizację badań, jak i gwarancję uzyskania pożyczki na ich komercjalizację, pod warunkiem sukcesu projektu. Jednocześnie firmy, które skorzystają z dotacji, będą zobowiązane do wdrożenia opracowanego rozwiązania, a w przypadku niewywiązania się z tego warunku będą musiały zwrócić środki. Alternatywnie rozważane jest przeznaczenie pożyczki na budowę i rozwój infrastruktury B+R przy jednoczesnym ograniczeniu wsparcia dotacyjnego na ten cel. Ponadto zmniejszono minimalną kwotę pożyczki na zmianę modelu biznesowego do 100 tys. zł. W ramach procesu renegocjacji RPO WK-P 2014-2020 aktualizowane są wartości docelowe wskaźników, z uwzględnieniem zagrożenia ich brakiem realizacji. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził model wdrożenia celu polityki 1 w ramach FEdKP, wyznaczając instytucję zarządzającą jako jedyny podmiot odpowiedzialny za jego realizację. W programie FEdKP przewidziano akredytację IOB i wsparcie przedsiębiorstw na zakup usług doradczych, a także działania sieciujące. W ramach renegocjacji RPO WK-P zwiększono środki na szkolenia pracowników przedsiębiorstw. Dodatkowo zaplanowano rozwój transportu niskoemisyjnego oraz przyjęcie Regionalnego Planu Transportowego, którego celem jest zwiększenie udziału transportu publicznego i ograniczenie indywidualnego ruchu samochodowego. |
| Wykonana | Wpływ wsparcia RPO WK-P 2014-2020 na poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług społecznych i aktywnej integracji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. | EFRR EFS | 2019 | Wpływ | 09 | W ewaluacji obejmującej zakresem działania z osi 6 i 9 podjęto tematy adekwatności wsparcia do potrzeb odbiorców i jego dostępności, osiągniętych efektów i uwarunkowań skuteczności wsparcia, a także trwałości i komplementarności projektów. | Wsparcie z zakresu usług społecznych i aktywnej integracji najczęściej było kierowane do osób niesamodzielnych, a następnie do osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę, nieletnich objętych środkami zapobiegania demoralizacji i przestępczości oraz osób z niepełnosprawnością ruchową. Skuteczność wsparcia w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji jest wysoko oceniana przez wszystkich kluczowych interesariuszy (uczestników, realizatorów projektów oraz przedstawicieli IZ). Najczęściej wskazywanymi czynnikami mającymi pozytywny wpływ na skuteczność są: poziom kwalifikacji personelu projektu, przebieg współpracy z opiekunem projektu i innymi pracownikami IZ/IP, płynność finansowa realizatorów projektów. Do najistotniejszych czynników mających negatywny wpływ na skuteczność należy: skala biurokracji w trakcie realizacji projektów, częstość zmian wytycznych, wahania kosztów w stosunku do zakładanych w projekcie, opóźnienia w dokonywaniu płatności przez IZ/IP. Uczestnicy projektów wskazywali także formy, które byłyby bardziej przydatne niż te otrzymane w projekcie: pomoc materialna/pomoc w szukaniu pracy; opieka dla osób niesamodzielnych/samotnych, wsparcie wytchnieniowe i wsparcie psychologa. | Wyniki badania wskazały na konieczność utrzymania w latach 2021-2027 szerokiego katalogu dostępnych typów projektów w obszarze usług społecznych i aktywnej integracji przy jednoczesnym wprowadzeniu dodatkowych działań: - Działania w zakresie tworzenia ZAZ, WTZ, CIS i KIS - Działania w zakresie diagnostyki psychologicznej dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz rodzin objętych pomocą poradni pedagogiczno-psychologicznych i innych placówkach specjalistycznych (w których to rodzinach nie mamy jeszcze do czynienia ze zjawiskiem wykluczenia społecznego) - Działania skierowane do osób objętych rodzinną i instytucjonalną pieczą zastępczą - Działania integrujące usługi społeczne i zdrowotne (nie chodzi w tym przypadku o zupełnie nowe formy wsparcia, ale stworzenie formalnej możliwości łączenia w ramach jednego projektu działań, które aktualnie funkcjonują w dwóch odrębnych Poddziałaniach) - Działania adresowane do opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych - Działania w zakresie zapewnienia opieki psychiatrycznej - Preferowanie działań zorientowanych na włączanie w proces świadczenia wsparcia określonych społeczności (lokalnej, sąsiedzkiej), nie zaś jednostek m.in. poprzez stosowanie takich instrumentów jak: Programy Aktywności Lokalnej, samopomoc sąsiedzka, kluby samopomocy, itp. Ponadto zarekomendowano, aby w perspektywie 2021-2027 nastąpiła koncentracja wsparcia w obszarze usług społecznych, w szczególności na wsparciu osób w wieku senioralnym. W ramach FEdKP 2021-2027 zaplanowano realizację wsparcia dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym ze względu na wiek w cs (k). W ramach sc (l) wdrażanego za pośrednictwem instrumentu RLKS realizowane jest wsparcie dla osób w wieku senioralnym w formie klubów seniora, gospodarstw opiekuńczych i uniwersytetów trzeciego wieku. W sc (d) realizowane jest m.in. wsparcie polegające na adaptacji środowiska pracy do potrzeb różnych grup pracowników, jak również wsparcie pracodawców i pracowników we wprowadzaniu elastycznych form zatrudnienia. |
| Wykonana | Oszacowanie wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu w ramach RPO WK-P 2014-2020 (4 pomiar) | EFS | 2023 | Wpływ | 08 09 10 | Badanie było realizowane w 2024r. Celem badania było oszacowanie wartości wskaźnika Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu dla populacji tych uczestników, którzy zakończyli udział w projektach od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. (4 pomiar). | 4 pomiar wskaźnika Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu został wykonany dla populacji tych uczestników, którzy zakończyli udział w projektach od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. W przeprowadzonym pomiarze wartości wskaźnika oszacowano na poziomie 13,4% brutto i 6,9% netto. Obliczono skumulowaną wartość wskaźnika dla dwóch PI, dla których wartość docelowa w Programie założona została na poziomie 30%. Skumulowana wartość wskaźnika dla PI 8i w obszarze dotyczącym wsparcia aktywności zawodowej w regionie, wyniosła 29,46%, tym samym dla tego PI wartość docelowa została osiągnięta. Dla PI 8v - przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian na rynku pracy, skumulowana wartość wskaźnika wyniosła 12,93%. | W badaniu zamiast rekomendacji sformułowano szereg zaleceń do podjęcia. Kluczowe działania mające na celu poprawę efektywności wsparcia dla uczestników rynku pracy obejmują dostosowanie interwencji do specyfiki branż i płci, aby lepiej odpowiadały na różnorodne potrzeby zawodowe. Istotne jest podnoszenie jakości szkoleń i kursów poprzez ich bardziej praktyczny charakter oraz współpracę z pracodawcami, co pozwoli na lepsze przygotowanie uczestników do wymagań rynku pracy. Ważne jest także rozszerzenie skutecznych form wsparcia, takich jak pośrednictwo pracy, kursy przekwalifikowujące i edukacja wyższa, ponieważ przynoszą najlepsze rezultaty w poprawie sytuacji zawodowej. Konieczna jest poprawa zatrudnienia wspomaganego poprzez indywidualne doradztwo, intensywną współpracę z pracodawcami oraz monitorowanie postępów uczestników, aby zapewnić im trwałe zatrudnienie. Należy także uwzględnić wsparcie psychologiczne i równowagę między życiem zawodowym a prywatnym poprzez zarządzanie stresem, programy well-being oraz pomoc zdrowotną, co pozwoli uczestnikom, zwłaszcza kobietom, skuteczniej radzić sobie z wyzwaniami zawodowymi. Nowe programy wsparcia na lata 2021-2027 uwzględniają te zalecenia, kładąc nacisk na doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych, co pozwoli na skuteczniejsze odpowiadanie na potrzeby rynku pracy i poprawę sytuacji uczestników. |
| Wykonana | Pomiar wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu (3 pomiar) Moduł I | EFS | 2021 | Wpływ | 08 09 10 | Celem modułu I badania było oszacowanie wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu. | Badanie - 3 pomiar wskaźnika, przeprowadzono na reprezentatywnej próbie w oparciu o populację tych uczestników projektów, którzy zakończyli udział we wsparciu w okresie od 1.07.2018 do 31.12.2020 roku i którzy w momencie przystąpienia do programu mieli status osoby pracującej. Badanie pozwoliło określić jego wartość na poziomie 12,4% brutto oraz 7,6% netto. Najwyższą wartość wskaźnika osiągnięto w przypadku interwencji wpisującej się w działania na rzecz adaptacji pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian (PI 8v). Zdecydowanie wyższą wartość wskaźnika obserwuje się, jeśli chodzi o mężczyzn (22,7%) niż wśród kobiet (13,1%). Różnicę na korzyść mężczyzn odnotowano także w przypadku PI 10iv, gdzie rozbieżność jest jeszcze większa (23,1% wśród mężczyzn i 10,9% wśród kobiet). Zebrane dane, w sposób jednoznaczny pokazują, iż najczęściej osoby, u których zaobserwowano zmianę w sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu otrzymywały wsparcie w postaci szkolenia lub kursu – spośród wszystkich osób, u których zaobserwowano zmianę 66,6% skorzystało właśnie ze szkolenia lub kursu. Można zatem uznać, iż ta forma jest w badanym kontekście najskuteczniejsza. | W ramach badania zarekomendowano następujące działania: • Kontynuację wsparcia w zakresie PI 8v, tj. adaptacji pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian. • Kontynuowanie wsparcia ukierunkowanego na polepszenie sytuacji kobiet na rynku pracy. Należy podejmować działania promujące wsparcie kobiet na rynku pracy w perspektywie finansowej 2021-2027, zgodnie z możliwościami przewidzianymi w programie, tj. poprzez stosowanie zasady równości płci (np. poprzez premiowanie udziału kobiet w działaniach projektowych, w procesie rekrutacji). • Kontynuowanie wsparcia w formie szkoleń lub kursów. Należy kontynuować w perspektywie finansowej 2021 – 2027 wsparcie w formie szkoleń lub kursów, dopasowanych do potrzeb uczestników programu oraz przy uwzględnieniu potrzeb na rynku pracy (w tym nowych sytuacji, wywołanych pandemią Covid- 19, jakie zostaną zidentyfikowane przez wnioskodawców), rekomendacja powinna zostać wdrożona przy współpracy z IP RPO WK-P. Rekomendacje zostały zaakceptowane w całości. Działania wskazane w rekomendacji zostały ujęte w Programie FEdKP na lata 2021-2027. |
| Wykonana | Ewaluacja działań podejmowanych w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 w ramach RPO WK-P 2014-2020 (1 pomiar) | EFS | 2019 | Mieszana | 08 09 10 | Celem badania była ocena skuteczności oraz efektywności realizowanych lub zrealizowanych działań w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 oraz wypracowanie rozwiązań podnoszących skuteczność i efektywność udzielanego wsparcia w ramach RPO WK-P. Ponadto, została oszacowana wartość dwóch wskaźników EFS rezultatu długoterminowego. | Z przeprowadzonych pomiarów wynika, że w ramach analizowanych projektów utworzono, w tym również dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 3777 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz 4115 miejsc wychowania przedszkolnego. Z czego po 2 latach funkcjonowało odpowiednio 3327 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i 3881 miejsc wychowania przedszkolnego. Wartości docelowe badanych wskaźników rezultatu długoterminowego zostały znacząco przekroczone. Wartość wskaźnika Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS wyniosła 88%, przy szacowanej na poziomie 55% w RPO WK-P 2014-2020 wartości docelowej. Natomiast wartość drugiego wskaźnika Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS wyniosła 94% przy założonej 68% wartości docelowej. | Ewaluatorzy zarekomendowali następujące działania: 1. Koncentrację działań na zwiększaniu liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. 2. Zwiększenie dostępności wsparcia dla podmiotów, które do tej pory nie były w stanie spełnić kryterium potencjału finansowego w konkursach z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3. 3. Promocję i organizację szkoleń i poradnictwa skierowanego do wnioskodawców i beneficjentów projektów z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3. 4. Wzmocnienie działań informacyjno-promocyjnych wśród placówek, które dotychczas nie aplikowały o środki RPO WK-P z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3. 5. Promocję i organizację szkoleń i poradnictwa skierowanego do wnioskodawców i beneficjentów, w odniesieniu do projektów w obszarze usług opiekuńczo-wychowawczych dzieci dla do lat 6 6. Kontynuację podjętych działań w przyszłości, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb jednostek, które w okresie ostatnich 5 lat nie skorzystały ze wsparcia w ramach RPO WK-P 2014-2020. 7. Kontynuację działań w obszarze edukacji przedszkolnej, również w zakresie możliwości podnoszenia jakości posiadanych miejsc wychowania przedszkolnego. |
| Wykonana | Ocena wpływu wsparcia EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 na wzmocnienie sektora ekonomii społecznej | EFS | 2020 | Wpływ | 09 | Badanie miało na celu ocenę wpływu wsparcia udzielonego w ramach RPO WK-P na zakładanie PES i rozwój ich potencjału, a także na tworzenie w PS miejsc pracy, z uwzględnieniem ich jakości i trwałości. Ocenie poddano system wsparcia ES w województwie kujawsko-pomorskim, w tym działania prowadzone przez ROPS i OWES. Ponadto oszacowano stopień realizacji wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS „Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych”. | ROPS w Toruniu pełni funkcję koordynacyjną w zakresie ekonomii społecznej, lecz brakuje mu narzędzi do skutecznego monitorowania OWES i wpływania na ich działania. Przedsiębiorstwa społeczne mają trudności z reintegracją zawodową osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem oraz z dywersyfikacją przychodów, co utrudnia ich stabilność. Współpraca z biznesem komercyjnym napotyka na bariery, głównie brak sprawdzonych modeli współdziałania. System akredytacji OWES nie gwarantuje wysokiej jakości usług, a ich oferta jest mało wyspecjalizowana. Część PES ma trudności z pozyskaniem klientów, co ogranicza ich rozwój. Mimo wysokiej oceny OWES, niektóre przedsiębiorstwa społeczne wyrażają niezadowolenie z przypisania do konkretnego OWES. Ponadto brak skutecznego narzędzia monitorowania trwałości miejsc pracy w PS może prowadzić do nieprecyzyjnych danych o rezultatach wsparcia. Z przeprowadzonych analiz wynika, że miejsca pracy tworzone w przedsiębiorstwach społecznych okazały się trwałe, gdyż wartość wskaźnika rezultatu długoterminowego wyniosła 72%. Po otrzymaniu wsparcia sytuacja zawodowa większości osób, którym pomoc została udzielona, jest dobra. Blisko trzy czwarte (73%) w dalszym ciągu pracuje w przedsiębiorstwie społecznym, które otrzymało dotację na utworzenie miejsca pracy lub u kolejnego pracodawcy. Tylko nieliczni mają trudności w wykonywaniu pracy lub borykają się z innymi nieprzezwyciężonymi problemami. | Rekomendacje są odpowiedzią na wyzwania stojące przed ekonomią społeczną. Pierwszym wyzwaniem jest koordynowanie rozwoju ekonomii społecznej. ROPS napotyka w tym zakresie dwie trudności: zbyt szeroki katalog zadań oraz zbyt małe możliwość kształtowania działań OWES. Proponowaną odpowiedzią na te problemy jest priorytetyzacja zadań ROPS. Drugim wyzwaniem jest zapewnienie optymalnego zaspokajania przez OWES potrzeb związanych z rozwojem ES. Oprócz mechanizmu voucherów, mogłoby temu sprzyjać rozluźnienie zasady terytorialnego podziału kompetencji pomiędzy OWES. Trzecie wyzwanie dot. wzmocnienia funkcji reintegracyjnej PS, a tym samym również zwiększenia ich gotowości do zatrudniania osób z grup defaworyzowanych. Kluczem jest w tym wypadku rozszerzenie możliwości korzystania przez PS z usług w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej pracowników oraz wzmacnianie współpracy pomiędzy PS a podmiotami reintegracyjnymi. Czwarte wyzwanie polega na wzmocnieniu pozycji rynkowej i stabilności PS, poprzez zwiększenie i dywersyfikację źródeł ich przychodów. W związku z tym wskazane jest podjęcie różnorodnych działań: uzupełnienie informacji w katalogu PS prowadzonym przez ROPS, a także – w miarę możliwości, jakie będą dostępne w kolejnym okresie programowania – utworzenie przedsiębiorstwa, które obsługiwałoby pozostałe w zakresie działań marketingowych i sprzedażowych oraz tworzenie i wdrażanie modeli współpracy pomiędzy PES a firmami spoza sektora ekonomii społecznej. |
| Wykonana | Wpływ RPO WK-P 2014-2020 na realizację celów Strategii Europa 2020 w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu | EFRR | 2020 | Wpływ | 04 05 06 | Ewaluacja zakładała określenie wpływu interwencji realizowanej w Osi 3. i 4. Programu na realizację celów dotyczących ochrony środowiska, zmian klimatu oraz zrównoważonego wykorzystania energii skwantyfikowanych na poziomie unijnej strategii. | Wsparcie udzielone w ramach Programu w trafny sposób odpowiada celom sformułowanym w Strategii EUROPA 2020 dotyczącym zwiększenia efektywności energetycznej, ograniczaniu emisji CO2 i udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto. W ramach ewaluacji zweryfikowano katalog wskaźników opisujących efekty interwencji w obszarze ochrony środowiska i zmian klimatu, w którym pomimo relatywnie dobrej oceny należałoby doprecyzować definicje wskaźników i wzmocnić proces ich weryfikacji, jak również ich wartości docelowe na etapie oceny projektów. W realizacji projektów pojawiały się bariery wynikające z konieczności wydłużania terminów np. w wyniku braku rozstrzygnięć przetargów, jak również przestoje związane z pandemią COVID-19. W odniesieniu do działań przewidujących wykorzystanie Instrumentów Finansowych zdiagnozowano m.in.: niskie zainteresowanie ze strony potencjalnych pośredników finansowych, problemy formalne wydłużające proces negocjacji między EBI a poszczególnymi PF, a finalnie długi czas potrzebny PF na wdrożenie procedur, umożliwiających wprowadzenie produktu finansowego na rynek. | Wyniki badania wskazują na konieczność utrzymania w latach 2021-2027 wsparcia dla rozwoju wykorzystania OZE, w tym mikroinstalacji, termomodernizacji budynków publicznych oraz rozwoju transportu niskoemisyjnego. Większy niż w obecnej perspektywie nacisk powinien zostać położony na kwestie ochrony powietrza. W obszarze środowiska należy zwracać szczególną uwagę na inwestycje dotyczące zapobiegania suszy poprzez retencjonowanie wody oraz zapobiegania skutkom powodzi. Istotnym jest, aby zwiększyć w tym obszarze udział mniejszych inwestycji związanych z zagospodarowaniem wód opadowych w miastach i małą retencją, w tym rozwój błękitnej i zielonej infrastruktury. Wskazane jest również zaplanowanie wsparcia dla inwestycji służących przejściu na model gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym instalacji do recyklingu oraz działań ukierunkowanych na ograniczenie ilości odpadów powstających w procesach produkcyjnych oraz ich ponowne wykorzystywanie. |
| Wykonana | Ocena wsparcia przedsiębiorstw ze środków EFRR w ramach RPO WK-P 2014-2020 | EFRR EFS | 2021 | Mieszana | 01 03 09 | Celem badania była ocena działań skierowanych do sektora przedsiębiorstw podjętych w ramach RPO WK-P 2014-2020 pod kątem skuteczności, użyteczności i trafności udzielonego wsparcia. Cele szczegółowe: Ocena trafności, użyteczności i skuteczności wsparcia skierowanego do sektora przedsiębiorstw w ramach RPO WK-P 2014-2020. Ocena potencjału i zapotrzebowania sektora przedsiębiorstw na wsparcie z RPO WK-P w perspektywie finansowej 2021-2027. | Wyniki ewaluacji potwierdzają dopasowanie zaplanowanej interwencji RPO do potrzeb sektora przedsiębiorstw, co potwierdza aż 73% badanych przedstawicieli przedsiębiorstw. Do najczęściej wskazywanych przez przedsiębiorstwa efektów należą: zwiększenie rentowności, wprowadzanie innowacji, zwiększanie inwestycji, zwiększenie skali działalności, wzrost liczby pracowników oraz zwiększenie ich wiedzy i umiejętności. Przedsiębiorcy pozytywnie oceniali dopasowanie pomocy do swoich potrzeb – bez względu na to, czy korzystali oni ze wsparcia pośredniego, czy bezpośredniego. Ewentualne postulaty (zarówno firm, jak i instytucji świadczących usługi w ewaluowanych projektach) dotyczyły takich kwestii jak: dalsze zwiększenie skali pomocy, zmniejszenie złożoności formalno-administracyjnej oraz czasochłonności procesu aplikowania i realizacji wsparcia, zwiększenie stopnia elastyczności pomocy. W badaniu poruszono także kwestie wsparcia związanego z łagodzeniem skutków pandemii COVID-19. Wprowadzone instrumenty pomocowe dotyczyły wielu aspektów oddziaływania kryzysu pandemicznego na przedsiębiorstwa (instrumenty grantowe i pożyczkowe; pomoc w zakresie bieżącej działalności oraz na cele rozwojowe związane z przebranżowieniem; wsparcie dystrybuowane szeroko i kierunkowane branżowo), ale także wprowadzono rozwiązania dla realizatorów projektów, które zwiększyły możliwość dostosowania przedsięwzięć projektowych do pandemii. | Sformułowane zalecenia skupiały się na perspektywie finansowej 2021-2027 i dotyczyły m.in.: dążenia do uproszczenia modelu dystrybucji wsparcia dla przedsiębiorstw np. poprzez ograniczenie liczby konkursów, unikanie restrykcyjnego określania pułapów finansowych udzielanej pomocy, podejmowania działań zmniejszających skalę trudności w aplikowaniu o wsparcie (głównie poprzez uproszczenie wymagań dokumentacyjnych), a także zorientowanych na zmniejszenie skali trudności realizacyjnych projektów. Zaproponowano ujednolicenie sprawozdawczości w ramach wsparcia bezpośredniego i pośredniego (skierowanego do przedsiębiorstw) w odniesieniu do podstawowych parametrów udzielanego wsparcia (poprzez stworzenie aplikacji do gromadzenia i przekazywania wymaganych danych). Zarekomendowano uwzględnienie w przyszłej interwencji skierowanej do sektora przedsiębiorstw, np.: wsparcie grantowe i zwrotne oferowane przez instytucje otoczenia biznesu i instytucje finansowe; instrumenty pomocowe łączące różne typy wsparcia; wsparcie wybranych aspektów działalności B+R w formule ogólnowojewódzkiego projektu systemowego; wsparcie w obszarze B+R w formule bezzwrotnej z jednoczesnym uzupełnieniem o komponent wdrożeniowy; wsparcie dotyczące umiędzynarodowienia przedsiębiorstw; wsparcie dotyczące infrastruktury otoczenia biznesu i rozwoju terenów inwestycyjnych; wsparcie adresowane do IOB (z uwzględnieniem kwestii sieciowania IOB i standaryzacji ich oferty, a docelowo – wdrożenia modelu popytowego w świadczeniu wsparcia doradczego przez akredytowane IOB); wsparcie dotyczące kooperacji przedsiębiorstw; wsparcie wdrażane z wykorzystaniem instrumentu RLKS. |
| Wykonana | Ocena potencjału rozwojowego województwa kujawsko-pomorskiego w sferze B+R+I na podstawie działań podjętych w ramach RPO WK-P 2014-2020 | EFRR | 2021 | Wpływ | 01 03 | Celem badania była ocena działań podjętych w obszarze B+R+I w ramach RPO WK-P 2014-2020 z uwzględnieniem doświadczeń perspektywy 2007-2013 oraz określenie aktualnego potencjału badawczo-rozwojowego regionu dla ukierunkowania wsparcia w perspektywie finansowej 2021+. | Ewaluacja potwierdziła trafne zaprojektowanie instrumentów wsparcia obszaru B+R+I w RPO. Oferta wsparcia była szeroka – zarówno jeżeli chodzi o formę (dotacja, grant, pożyczka, wejście kapitałowe) jak i zakres przedmiotowy projektów (prace badawczo-rozwojowe, inwestycje w infrastrukturę B+R, inwestycje w środki trwałe niezbędne do prowadzenia działalności innowacyjnej, usługi badawcze jednostek naukowych, ochrona własności intelektualnej). Z analiz wynika, że w perspektywie 2021-2027 warto kontynuować wsparcie dla firm w obszarze badań i rozwoju. Powinno być ono skoncentrowane na potencjałach rozwojowych regionu i trafić do przedsiębiorstw charakteryzujących się wyższą od przeciętnej konkurencyjnością i innowacyjnością, a więc takich, które zaliczają się do sektorów wysokiej i średnio wysokiej techniki oraz usług wiedzochłonnych. Potencjał badawczy mierzony liczbą podmiotów prowadzących działalność badawczą w relacji do ogółu podmiotów gospodarczych w regionie jest znaczący. Przedsiębiorcy regionu chcą inwestować w B+R+I: prawie ¾ respondentów planuje w najbliższych 2 latach inwestycje mające na celu wprowadzanie na rynek innowacji produktowych lub procesowych dla firm, dwóch na trzech ankietowanych zamierza w ciągu najbliższych 2 lat przeznaczyć nakłady na prace badawczo-rozwojowe, co drugi badany przedsiębiorca planuje inwestycje w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia prac B+R (np. wyposażenie laboratoryjne) lub korzystanie z usług badawczych zewnętrznych podmiotów. | W ramach badania zarekomendowano następujace działania: •Utrzymanie w RPO WK-P 2021-2027 wsparcia obszaru B+R; •Utrzymanie w RPO WK-P 2021-2027 grantowej formuły wsparcia projektów z obszaru B+R realizowanych przez przedsiębiorstwa (równolegle do formuły dotacji bezpośrednich); •Utrzymanie w RPO WK-P 2021-2027 wsparcia dla niewielkich kwotowo projektów z obszaru badań i rozwoju; •Istotne uproszczenie zasad aplikowania i realizacji projektów dotyczących inwestycji w infrastrukturę B+R jednostek naukowych; •Modyfikacja sankcji stosowanej w przypadku nieosiągnięcia zobowiązania dotyczącego przeznaczenia 30% kosztów kwalifikowalnych projektu na prowadzenie działalności gospodarczej. Rozważenie prawnych możliwości, dzięki którym beneficjenci nie byliby zobowiązani do zwrotu 100% dofinansowania w przypadku nieprzeznaczenia 30% kosztów kwalifikowalnych projektu na prowadzenie działalności gospodarczej. Optymalnym byłoby uzależnienie wielkości sankcji od stopnia niedotrzymania zobowiązania tak jak ma to miejsce w przypadku wskaźnika dotyczącego przychodów. •Podjęcie działań ukierunkowanych na znaczące skrócenie czasu oceny wniosków; •Zmniejszenie obciążeń administracyjnych na etapie aplikowania o wsparcie i realizacji projektów, które nie wynikają z wymagań prawa i nie zagrażają bezpieczeństwu środków publicznych; •Wsparcie dla obszarów słabszych gospodarczo wymaga silniejszych zachęt niż te zastosowane w OP1 RPO WK-P 2014-2020, a także skupienia na nich uwagi wszystkich aktorów wpływających na aktywność w aplikowaniu, w tym firm doradczych, z których usług korzystało 77% beneficjentów OP 1. •Utrzymanie w RPO WK-P 2021-2027 wsparcia projektów innowacyjnych i akademickich spółek odpryskowych za pomocą instrumentów finansowych. •Rekomendowano progresywne premiowanie tworzenia większej liczby miejsc pracy w ramach projektów inwestycyjnych. •Efekty procesu przedsiębiorczego odkrywania w postaci zidentyfikowanych nowych potencjałów rozwojowych, czy też nisz rozwojowych w ramach istniejących inteligentnych specjalizacji powinny znaleźć praktyczne przełożenie na sposób wyłaniania projektów, które będą wspierane w ramach regionalnego programu operacyjnego. •Zmiana profilu ryzyka programu pożyczkowego, także poprzez podniesienie dopuszczalnego poziomu strat pośrednika finansowego. Określenie wyższego od dotychczasowego, dopuszczalnego poziomu strat na kapitale pożyczkowym w umowach z pośrednikami finansowymi. |
| Wykonana | Ewaluacja podsumowująca system realizacji RPO WK-P 2014-2020 | EFRR EFS | 2020 | Wpływ | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 | Celem badania była ocena systemu realizacji RPO WK-P na lata 2014-2020 pod kątem udoskonaleń w obecnej perspektywie oraz lepszego zaprojektowania systemu w przyszłym okresie finansowania (2021+). | Wyniki badania pokazały, że nie ma znaczących problemów w zakresie jednoznaczności podziału obowiązków i uwzględnienia wszystkich zadań istotnych z punktu widzenia wdrażania Programu. Należy jednak podjąć działania zorientowane na uproszczenie struktury instytucjonalnej, a także optymalne wykorzystanie potencjału merytorycznego IZ RPO WK-P oraz przeprowadzenie w dłuższym horyzoncie czasowym oceny efektów zmian organizacyjnych. Istotne znaczenie będzie również miało wdrożenie rozwiązań zorientowanych na zapewnienie jak najwyższego stopnia elektronizacji procesów wewnętrznych i zewnętrznych w IZ/IP. Szczególną uwagę zwrócono na potrzebę podjęcia działań dotyczących obszaru zasobów ludzkich w odniesieniu do trzech aspektów: zarządzania zasobami ludzkimi (zwiększenie efektywności zarządzania personelem poszczególnych instytucji), działań szkoleniowych w IZ RPO WK-P (zwiększenie dostępności użytecznych szkoleń dla pracowników IZ), sposobu wynagradzania pracowników (wprowadzenie rozwiązań zwiększających atrakcyjność i użyteczność stosowanego sposobu wynagradzania pracowników). | W ramach badania zasugerowano podjęcie działań zorientowanych na usprawnienie w przyszłym okresie finansowania współpracy pomiędzy poszczególnymi kategoriami interesariuszy systemu realizacji RPO WK-P, głównie poprzez spłaszczenie procesów decyzyjnych oraz usprawnienie współpracy na linii wnioskodawcy/ beneficjenci a instytucje odpowiedzialne za wdrażanie Programu 2021-2027. Zaproponowano także poprawę sposobu opracowywania zmian w systemie realizacji programu i informowania o nich, m.in. poprzez organizację spotkań prezentujących zakres wprowadzanych zmian, czy opracowanie dokumentów stanowiących syntetyczną prezentację wdrożonych modyfikacji systemu realizacji i ich funkcji. W kwestii instrumentów finansowych zauważono potrzebę wprowadzenia rozwiązań upraszczających oraz zwiększających atrakcyjność i trafność tego instrumentu wsparcia (m.in. poprzez wprowadzanie dodatkowych zachęt dla podmiotów korzystających z instrumentów finansowych). Najważniejsze rekomendacje: Dokonanie oceny w odniesieniu do określonych zmian struktury instytucjonalnej systemu realizacji RPO WK-P 2014-2020 w celu podjęcia decyzji o kształcie wybranych elementów tej struktury w okresie finansowania 2021-2027. Zmniejszenie stopnia rozdrobnienia struktury instytucjonalnej systemu realizacji dla Programu 2021-2027. Podjęcie dodatkowych działań zorientowanych na zapewnienie spójności funkcjonowania poszczególnych elementów struktury instytucjonalnej IZ. Zwiększenie stopnia zaangażowania komórek merytorycznych Urzędu Marszałkowskiego spoza dotychczasowego systemu realizacji RPO WK-P 2014-2020. Podjęcie działań zorientowanych na usprawnienie w przyszłym okresie finansowania współpracy pomiędzy poszczególnymi kategoriami interesariuszy systemu realizacji RPO WK-P. Wdrożenie rozwiązań zorientowanych na zapewnienie jak najwyższego stopnia elektronizacji procesów wewnętrznych i zewnętrznych w IZ/IP. Podjęcie działań zorientowanych na usprawnienie funkcjonowania specyficznych mechanizmów i instrumentów RPO WK-P (instrumenty finansowe, instrumenty terytorialne) oraz funkcjonowania IP WUP. Podjęcie działań zorientowanych na usprawnienie wybranych etapów wdrażania programu min. działania informacyjno-promocyjne, nabór, ocena, zawieranie umów, rozlicznie i płatność, monitoring, kontrola i ewaluacja. |
| Wykonana | Ocena wsparcia rozwoju e-usług w ramach 2. Osi Priorytetowej Cyfrowy region RPO WK-P 2014-2020 | EFRR | 2022 | Wpływ | 02 | Głównym celem badania była ocena wpływu wsparcia udzielanego w ramach 2. Osi Priorytetowej Cyfrowy region z RPO WK-P 2014-2020 na zwiększenie wykorzystania e-usług w województwie kujawsko-pomorskim. | Przedmiot badania stanowiły 4 projekty pozakonkursowe, których beneficjentem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie: • Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0; • Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – I etap; • Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etap; • Kultura w zasięgu 2.0. Z przeprowadzonych analiz wynika, że w perspektywie finansowej 2021-2027 warto kontynuować wsparcie w obszarze e-usług. Nacisk powinien zostać położony na rozwój tych e-usług, które mają potencjał do „generowania” znacznej liczby użytkowników. Przy podejmowaniu przyszłych działań związanych z rozwojem e-administracji warto wziąć pod uwagę oczekiwania mieszkańców województwa dotyczące konkretnych rozwiązań/funkcjonalności, które w ich opinii byłyby przydatne. Do dalszych, najważniejszych potrzeb rozwoju e-usług w regionie należą: • digitalizacja zasobów instytucji, • uruchomienie zupełnie nowych e-usług na przynajmniej 4 poziomie dojrzałości oraz podniesienie poziomu dojrzałości e-usług już uruchomionych do poziomu 4 lub 5, • inwestycje w systemy zapewniające cyberbezpieczeństwo, • rozwój kompetencji informatycznych, • rozwój telemedycyny, • inwestycje w środki trwałe niezbędne do uruchamiania e-usług. | Ewaluatorzy sformułowali następujące rekomendacje: • Przeprowadzenie diagnozy potrzeb użytkowników końcowych w kontekście planowanych e-usług przed przystąpieniem do określania zakresu projektów; • Wprowadzenie testów użyteczności jako etapu warunkującego udostępnienie e-usług użytkownikom; • Wsparcie zespołu lidera organizacją zewnętrzną, która posiada duże doświadczenie we wdrażaniu złożonych projektów technologicznych; • Usprawnienie komunikacji i koordynacji w projektach; • Dopuszczenie inwestycji w środki trwałe w ramach projektów dotyczących cyfryzacji realizowanych w perspektywie finansowej 2021-2027; • Zapewnienie bieżącej migracji danych między portalami powiatowymi a Geoportalem; • Intensywna promocja uruchomionych i planowanych do uruchomienia e-usług. Modyfikacja strony głównej projektu na bardziej atrakcyjną wizualnie. Umieszczenie od razu na stronie głównej projektu odwołania do platformy e-urząd oraz Geoportalu. Wykorzystywanie różnych kanałów komunikacji do informowania mieszkańców o uruchomionych e-usługach np.: - strony internetowe partnerów; - plakaty (na słupach ogłoszeniowych, w urzędach, instytucjach podległych JST); - ulotki załączane do wysyłanych do mieszkańców decyzji administracyjnych (lub krótkie wzmianki na samych decyzjach); - lokalne media (np. gazetki urzędowe, prasa, reklamy w środkach transportu zbiorowego). Nałożenie na partnerów projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 obowiązku prowadzenia konkretnych działań promocyjnych (poprzez odpowiednie zapisy w umowie). • Uwzględnienie w FEdKP wsparcia na inwestycje typu back office, w tym w środki trwałe niezbędne do wdrażania e-usług czy digitalizacji procesów. |
| Wykonana | Ocena wpływu interwencji ze środków EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie - Moduł II | EFS | 2022 | Wpływ | 08 09 10 | Celem modułu II była ocena wpływu interwencji ze środków EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie. Cele szczegółowe: Ocena skuteczności i użyteczności wsparcia kierowanego do osób pracujących w ramach RPO WK-P. Ocena wpływu działań RPO WK-P na tworzenie nowych i utrzymanie istniejących miejsc pracy w województwie kuj-pom. Zidentyfikowanie potrzeb i oczekiwań pracowników i pracodawców w przyszłej perspektywie w zakresie tworzenia i utrzymania istniejących miejsc pracy ze środków EFS. | Wyniki ewaluacji potwierdzają, że największym zainteresowaniem uczestników projektów cieszyły się szkolenia i kursy (60% badanych respondentów skorzystało z tej formy wsparcia) z czego najbardziej popularne były te dotyczące umiejętności zawodowych (68% badanych wzięło w nich udział) oraz języków obcych (20% badanych). • Efekty udzielonego wsparcia dotyczące utworzenia miejsc pracy: 63% badanych beneficjentów utworzyło nowe miejsca pracy w ramach projektów EFS, w ramach których zatrudniono 60% kobiet i 40% mężczyzn, • 16% odbiorców dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej utworzyło miejsca pracy w ramach tej działalności, • utworzone miejsca pracy charakteryzują się dość dużą trwałością, na moment realizacji badania utrzymano 83% etatów utworzonych przez beneficjentów i 74% przez odbiorców dotacji. | Rekomendacje na perspektywę finansową 2021-2027. Należy skupić się m.in. na: • kontynuacji i wzmocnieniu wsparcia w obszarze podwyższania kwalifikacji, w szczególności tych, które kończą się walidacją lub certyfikacją, • ramach wsparcia dla osób pracujących jak i niepracujących w kolejnej perspektywie programowania, priorytetowe traktowanie osób w grupie 50+, • realizacji działań promujących i uświadamiających potrzebę profilaktyki zdrowotnej dla pracowników, • zwiększeniu znaczenia projektów łączących działania aktywizacji zawodowej i społecznej, • przeznaczeniu specjalnego wsparcia na projekty wspierające imigrantów, priorytetowym traktowaniu tej grupy, • promowaniu wsparcia w zakresie elastycznych form zatrudniania, jak również samozatrudnienia. |
| Wykonana | Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020 | EFRR EFS | 2018 | Mieszana | 10 | Celem ewaluacji była ocena realizacji działań podejmowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020 na rzecz edukacji w regionie pod kątem trafności wsparcia, skuteczności i efektywności. Analizy zostały przeprowadzone w podziale na 5 obszarów tj. edukacja przedszkolna, kształcenie ogólne, pomoc stypendialna, kształcenie zawodowe, edukacja dorosłych. | W edukacji przedszkolnej stwierdzono, że nadal istnieje zapotrzebowanie na tworzenie miejsc wychowania przedszkolnego na obszarach wiejskich, a także na modernizację tych istniejących w miastach. W projektach z obszaru kształcenia ogólnego dominują te obejmujące: zajęcia dodatkowe dla uczniów; wsparcie doskonalenia zawodowego nauczycieli; doposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne. W pomocy stypendialnej pozytywnie oceniono projekty odpowiadające na zdiagnozowane deficyty szkół województwa w zakresie rozwijania wsparcia ucznia zdolnego. Co więcej, projekty te wypełniają lukę w ogólnopolskiej i regionalnej ofercie wsparcia stypendialnego. W kształceniu zawodowym stwierdzono problemy, dotyczące m. in. niskiego przygotowania infrastruktury szkolnictwa zawodowego, czy postępującą marginalizację tego typu kształcenia. Mimo pozytywnych tendencji na kujawsko-pomorskim rynku pracy nie wzrasta zatrudnialność uczniów szkół zawodowych. Wdrażanie projektów w edukacji dorosłych wpływa na zatrudnialność uczestników, którzy preferują szkolenia/kursy umożliwiające im wykonywanie nowych zawodów. Przyczynia się do większego dostosowania ofert firm szkoleniowych do potrzeb. Przedstawiciele grup defaworyzowanych, tj. osoby powyżej 50. roku życia oraz osoby o niskich kwalifikacjach, wykazują mniejszą skłonność do podnoszenia umiejętności, kwalifikacji i kompetencji niż reszta mieszkańców regionu. | Z uwagi na zmieniającą się dynamicznie sytuację w obszarze edukacji rekomendowano w uzasadnionych przypadkach umożliwienie beneficjentom wprowadzanie zmian do diagnoz (ich aktualizację) i umożliwienie wprowadzenia idących za tym zmian w zakresie projektów, przy jednoczesnej konieczności uzasadnienia, iż nowy zakres realizuje cele pierwotne projektu. W wychowaniu przedszkolnym zarekomendowano przeznaczenie większych środków na zapewnienie jeszcze lepszej jakości tworzonych miejsc wychowania przedszkolenego, udało się to osiągnąć poprzez premiowanie projektów, w których: "Wnioskodawca zapewnia rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów". W odniesieniu do kształcenia zawodowego zarekomendowano m. in. premiowanie udziału uczniów szkół I stopnia, z naciskiem na kursy kwalifikacyjne i szkolenia zawodowe podnoszące umiejętności uniwersalne i społeczne oraz istotne na rynku pracy, premiowanie wsparcia pracowni międzyszkolnych, a także przeprowadzania egzaminów praktycznych w zakładach pracy. Wprowadzono stosowne kryteria premiujące w kolejnych naborach z obszaru kształcenia zawodowego. W odniesieniu do osób dorosłych zwrócono uwagę na konieczność kierowania interwencji tak, aby osoby z tych grup miały jak największy udział we wsparciu w kształceniu dorosłych. |
| Wykonana | Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WK-P na lata 2014-2020 | EFRR EFS | 2017 | Proces | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 | Celem badania była ocena przyjętych kryteriów wyboru projektów oraz systemu wyboru projektów pod kątem zapewnienia skutecznej i najbardziej efektywnej realizacji RPO WK-P 2014-2020, poprzez analizę przejrzystości, jasności czy sposobu organizacji i sprawności realizacji procesu wyboru projektów, ocenę sposobu formułowania kryteriów oraz zdolności do wyboru projektów optymalnych z punktu widzenia celów programu. Dodatkowo badanie obejmowało ocenę funkcjonalności systemów informatycznych. | W odniesieniu do systemu wyboru projektów analizom podlegały przejrzystość, jasność oraz sposób organizacji i sprawność realizacji tego procesu. Z badania wynika, że rozwiązania stosowane w ramach systemu wyboru projektów uzyskały pozytywną ocenę i sprzyjają pośrednio realizacji celów Programu i Ram Wykonania. Stwierdzono również, iż przyjęty system nie pozwala wprawdzie uniknąć aktualnego problemu dynamiki wdrażania Programu, ale jednocześnie pokazuje, że nie jest to błąd w konstrukcji systemu, a raczej konsekwencja kumulacji naborów. Ocena kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WK-P miała charakter wielowymiarowy i dotyczyła wszystkich wyodrębnionych typów kryteriów w odniesieniu do sposobu ich formułowania oraz zdolności do wyboru projektów optymalnych z punktu widzenia logiki celów Programu. W ujęciu ogólnym kryteria formalne, horyzontalne w ramach EFS oraz strategiczne w większości nie zostały ocenione jako problematyczne, nie występowały problemy z precyzyjnością ich sformułowania. Stwierdzono jednak, że w przypadku niektórych kryteriów merytorycznych zachodzi zjawisko zbyt dużej złożoności kryteriów albo zbyt małej ich precyzyjności, co może generować problemy z ich zrozumieniem przez wnioskodawców. | Do najważniejszych zaleceń z badania należy podejmowanie działań zorientowanych na skrócenie czasu trwania oceny wniosków i okresu pomiędzy zakończeniem naboru a rozstrzygnięciem konkursu. Zaproponowano wykorzystanie cząstkowego trybu rozstrzygania konkursów, zwiększenie zasobów kadrowych do oceny wniosków, podjęcie działań skierowanych na weryfikację jakości pracy ekspertów, tj. realizację spotkań warsztatowych z wymianą doświadczeń, działania informacyjne i szkoleniowe dla osób oceniających i wnioskodawców w celu zniwelowania problemów dotyczących wieloznaczności formułowanych kryteriów oraz wypełniania wniosków o dofinansowanie. Ponadto zarekomendowano podjęcie działań mających na celu ujednolicenie procedur związanych z realizacją zasady bezstronności tj. wprowadzenie jednolitych, dla EFS, EFRR i ZIT, zasad wyznaczania członków KOP. Przyjęto również rekomendacje odnoszące się do optymalizacji katalogu kryteriów szczegółowych w ramach EFS i EFRR, które dotyczyły modyfikacji sposobu punktowania, zmiany nazwy lub definicji wybranych kryteriów, a także zmiany charakteru z kryterium dostępowego na punktowe. |

## Wyniki działań informacyjnych i promocyjnych funduszy polityki spójności prowadzonych w ramach strategii komunikacji

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (IZ) wraz z Instytucją Pośredniczącą (IP), tj. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu prowadziły działania mające na celu wspieranie wykorzystania środków europejskich dla realizacji celów rozwojowych województwa kujawsko-pomorskiego, tj. uczynienie województwa kujawsko-pomorskiego konkurencyjnym i innowacyjnym regionem Europy oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców. Działania były prowadzone zgodnie ze Strategią komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Rocznymi planami działań informacyjnych i promocyjnych. Były one adresowane przede wszystkim do potencjalnych beneficjentów, obecnych beneficjentów oraz mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego i skupiały się wokół obszarów: 1. Koordynacja, w tym badania i ewaluacja, wymiana doświadczeń 2. Działania informacyjne 3. Działania edukacyjne 4. Działania promocyjne, takie jak współpraca z mediami i działania promocyjne w Internecie 5. Imprezy otwarte i inne 6. Konkursy 7. Publikacje, materiały wystawiennicze i wsparcie działań informacyjno-promocyjnych Wśród najważniejszych działań podjętych w ramach punktu 1 znalazły się: Koordynacja systemu informacji i promocji, udział w grupach (Grupa Sterująca i Grupa Robocza ds. informacji i promocji FE, spotkanie inform.) oraz organizacja wizyty studyjnej grupy roboczej w Czechach. Działania informacyjne obejmowały: współpracę IZ i IP z siecią PIFE, prowadzenie portali i serwisów internetowych, aktualizowanie bazy wiedzy, mapy dotacji i wyszukiwarki dotacji. Działania edukacyjne w latach 2014-2023 to przede wszystkim szkolenia dla beneficjentów (16 498 przeszkolonych osób) organizowane przez IZ i IP oraz 18 zagranicznych wizyt studyjnych i 5 regionalnych wizyt studyjnych dla potencjalnych beneficjentów. Przygotowano 21 webinarów i tutoriali dot. zagadnień problemowych związanych z realizacją projektów. IZ w latach 2014-2023 współorganizowała 33 wydarzenia/ konferencje dot. wdrażania i realizacji RPO. Organizowano lekcje europejskie dla młodzieży o efektach wdrażania funduszy, w których udział wzięło ponad 800 uczestników. Działania promocyjne, takie jak współpraca z mediami i działania promocyjne w Internecie to głównie kampanie o szerokim zasięgu. Przeprowadzono 9 działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu, w tym: 5 kampanii nt. możliwości finansowania w województwie kujawsko-pomorskim i 4 kampanie nt. osiągnięć programu w WK-P. Kampanie prowadzone były w prasie, telewizji, Internecie i outdoor-owo. Publikowano artykuły w mediach o zasięgu regionalnym. Wykonano spoty promocyjne dotyczące FE w Województwie Kujawsko-Pomorskim o długości do 3 minut wraz z wersją do 45 sek. Spoty były wielokrotnie nagradzane i wyróżniane podczas Konkursu Spotów Reklamowych „Fundusze europejskie w kadrze”. Przygotowano 84 audycje o efektach wdrażania programu i ludziach, którzy korzystają z FE w codziennym życiu, w tym cykl audycji „Razem dla Regionu” emitowane w TVP Bydgoszcz. Zorganizowano dwudniową wizytę studyjną dla dziennikarzy po obiektach w regionie, które skorzystały z funduszy europejskich. Udział wzięło 15 dziennikarzy. Imprezy otwarte to głównie organizacja Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE). W latach 2014-2023 IZ aktywnie włączało się w organizację DOFE poprzez organizację miasteczka DOFE w urzędzie marszałkowskim wraz z warsztatami beneficjentów, konkursami, koncertami oraz kinem europejskim. IZ zorganizowała 33 imprezy plenerowe promujących efekty wdrażania FE w regionie, w tym pikniki europejskie i koncerty w różnych miastach regionu. Zorganizowano rajd rowerowy „Na tropie Funduszy Europejskich na Kujawach i Pomorzu”. Zorganizowano konferencję otwierającą nową program. Zorganizowano 3 konkursy. Były to: 9 edycji Konkursu Spotów Reklamowych „Fundusze europejskie w kadrze” oraz warsztaty dotyczące działań informacyjno - promocyjnych FE w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE (łącznie zgłoszono 168 spoty), 7 edycji konkursu dla dziennikarzy prasowych, internetowych, radiowych i telewizyjnych „Fundusze Europejskie dla Kujawsko-Pomorskiego” i 6 edycji Konkursu fotograficzny „Kujawsko-Pomorskie: podoba mi się”. Wyprodukowano m.in.: kalendarze, 16 publikacji o efektach RPO WK-P i drobne materiały promocyjne. Zapewniono obsługę fotograficzną wydarzeń RPO WK-P oraz usługi cateringowe i transportowe, zapewniono przestrzeń magazynową do przechowywania materiałów. Wskaźniki osiągnięte dla całego programu 2014-2020: - Liczba odwiedzin portalu informacyjnego – 7 490 158 - Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu - 9 - Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji - 16 498 - Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów - 4,63/5,00 Działania informacyjno-promocyjne realizowane przez IZ i IP przyczyniły się do wzrostu wskaźników świadomości i znajomości FE w regionie: - Wzrost znajomości grup potencjalnych beneficjentów, którzy mogą realizować przedsięwzięcia z FE z 35% w 2014 r. do 68% w 2022 r. - Wzrost znajomości pojęcia „Fundusze Europejskie” z 87% w 2024 r. do 90% w 2022 r. - Wzrost znajomości celów, obszarów lub działań, na które przeznaczane są FE z 34% w 2024 r. do 39% w 2022 r. - Wzrost świadomość obszarów lub projektów wspieranych z FE w najbliższym otoczeniu mieszkańców z 65% w 2014 r. do 82% w 2022 r. - Odsetek mieszkańców dostrzegających wpływ FE na rozwój województwa wzrósł z 83% w 2014 r. do 89% w 2022 r. - Odsetek mieszkańców uważających, że osobiście korzystają z FE wzrósł z 61% w 2014 r. do 73% w 2022 r.

# DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) (można je uwzględnić w sprawozdaniu, które zostanie złożone w 2016 r. (zob. pkt 9 powyżej); wymagane w sprawozdaniu, które należy złożyć w 2017 r.) Opcjonalnie: sprawozdanie z postępów

# DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI I CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. a), b), c), d), g) i h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

## Postępy w realizacji zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym rozwoju regionów, które cierpią na skutek sytuacji demograficznej oraz stałych lub naturalnych niekorzystnych warunków, zintegrowanych inwestycji terytorialnych, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach programu operacyjnego

W RPO WK-P na lata 2014-2020 realizowane były instrumenty wspierające rozwój terytorialny: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) i Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS). ZIT W RPO W K-P 2014-2020 funkcjonował ZIT wojewódzki – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. W skład ZIT BTOF wchodziły: Miasto Bydgoszcz, Gmina Miasta Toruń, Gmina Białe Błota, Gmina Miasta Chełmża, Gmina Chełmża, Gmina Czernikowo, Gmina Dąbrowa Chełmińska, Gmina Dobrcz, Gmina Koronowo, Gmina Kowalewo Pomorskie, Gmina Lubicz, Gmina Łabiszyn, Gmina Łubianka, Gmina Łysomice, Gmina Nakło nad Notecią, Gmina Nowa Wieś Wielka, Gmina Obrowo, Gmina Osielsko, Gmina Sicienko, Gmina Solec Kujawski,Gmina Szubin, Gmina Wielka Nieszawka, Gmina Zławieś Wielka, Powiat Bydgoski, Powiat Toruński. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne były finansowane ze środków RPO (w ramach EFS i EFRR) oraz ze środków POIiŚ, jako projekty komplementarne do ZIT, wynikające ze Strategii. Środki w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych były przeznaczone na realizację przedsięwzięć w następujących PI: EFRR: 4c, 4e, 6b, 6c, 6d, 9b, PI 10a EFS: 8iv, 9i, 9iv, 10i, 10iv W ramach ZIT BTOF zrealizowano 396 projektów o wartości wkładu UE 168 635 166,80 EUR. RLKS Województwo kujawsko-pomorskie było jednym z dwóch województw, wraz z województwem podlaskim, które zdecydowały się na realizację RLKS w formule wielofunduszowej. Powstało 28 lokalnych grup działania (LGD), z czego 26 zostało objętych wsparciem ze środków RPO WK-P. LGD, które skorzystały ze wsparcia z RPO WK-P 2014-2020: - 19 wielofunduszowych LGD (korzystających ze wsparcia z EFRROW, EFRR i EFS) - LGD "Razem dla Powiatu Radziejowskiego", Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ, Stowarzyszenie LGD "Dolina Drwęcy", Partnerstwo "LGD Bory Tucholskie", Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej", LGD "Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję", LGD "Gminy Powiatu Świeckiego", Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki, Stowarzyszenie "LGD Pojezierze Brodnickie", LGD "Zakole Dolnej Wisły", Stowarzyszenie LGD "Podgrodzie Toruńskie", Stowarzyszenie LGD Ziemia Wąbrzeska, Stowarzyszenie Nasza Krajna, Stowarzyszenie LGD Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego, LGD Ziemia Gotyku, Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe, LGD Pałuki - Wspólna Sprawa, Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk", Stowarzyszenie LGD Czarnoziem na Soli; - 7 monofunduszowych LGD, działających na terenie miast > 20 tys. mieszk. (korzystających wyłącznie ze wsparcia z EFS) - LGD Miasto Włocławek, Stowarzyszenie LGD Miasta Brodnicy, Stowarzyszenie LGD Chełmno, Stowarzyszenie LGD "Grudziądzki Spichlerz", Stowarzyszenie LGD Inowrocław, Stowarzyszenie Bydgoska LGD "Dwie Rzeki", Stowarzyszenie LGD "Dla Miasta Torunia. Kujawsko-pomorskie było jedynym regionem, w którym zostały utworzone LGD na terenie miast > 20 tys. mieszkańców. Do wsparcia RLKS wyodrębniono 2 osie: - OP 7 (EFRR) alokacja 30 118 043 EUR; - OP 11 (EFS) alokacja 28 646 173 EUR. Zarówno w osi priorytetowej 7, jak i 11 część alokacji była realizowana w formule grantowej, a część w ramach konkursów ogłaszanych przez LGD, dla podmiotów innych niż LGD. W ramach OP 7 wybrano do dof. projekty na łączną kwotę 34 890 068,67 EUR. W OP 11 wybrano do dofinansowania projekty na łączną kwotę 30 610 722,26 EUR. Obszary wiejskie Na terenach wiejskich zrealizowano 1 662 projekty o wartości wkładu UE 626 319 637,85 EUR.

## Postępy w realizacji przedsięwzięć mających na celu zwiększenie zdolności instytucji i beneficjentów w państwach członkowskich w zakresie zarządzania funduszami i korzystania z nich

W celu zwiększenia zdolności instytucji oraz beneficjentów w zakresie zarządzania funduszami i korzystania z nich podjęto liczne działania wspierające oraz upraszczające: - w ramach działań skierowanych do beneficjentów uelastyczniono sposób finansowania projektów z uwzględnieniem systemu zaliczkowego, ryczałtów i instrumentów finansowych. Wsparcie udzielane z udziałem operatorów projektów grantowych (w tym IOB) i profesjonalnych podmiotów rynku finansowego umożliwiło zastosowanie uproszczonych procedur aplikacyjnych oraz zapewnienie szybszego i łatwiejszego dostępu do wsparcia. Zapewniono łatwy dostęp do pełnej informacji o dostępnym wsparciu, ze szczególnym wykorzystaniem sieci punktów informacyjnych. Dodatkowo kompleksową informację dla wnioskodawców zapewniło publikowanie na stronie internetowej Programu harmonogramu naborów na każdy rok. Ponadto beneficjenci byli odciążeni w zakresie wymaganej dokumentacji zarówno na etapie wnioskowania o dofinansowanie (stosowania oświadczeń w miejsce zaświadczeń, zminimalizowanie liczby załączników do wniosku o dofinansowanie), jak i dokumentowania postępów projektów oraz ich kontroli (zasada pojedynczej polityki kontroli); - organizowano spotkania z potencjalnymi beneficjentami, w tym w formie zbliżonej do warsztatowej. Na spotkaniach poruszane były kwestie teoretyczne i formalne, związane z aplikowaniem o wsparcie i prowadzeniem projektu, a także omawiane były przykładowe wnioski o dofinansowanie (jak je wypełnić, na jakie ważne rzeczy zwrócić uwagę). Wypracowanie takiej formuły miało pozytywne przełożenie na jakość składanych wniosków. Stworzona została Centralna Baza Pytań i Odpowiedzi RPO WK-P 2014-2020 z odpowiedziami na pytania Wnioskodawców; - wprowadzono usprawnienia wdrażania Programu, jak wszechstronne wykorzystanie systemu SL2014 i rozliczanie projektów według metod uproszczonych. Kolejnym ułatwieniem było wprowadzenie negocjacji w obszarze EFS. Ich formuła była przystępna i przynosiła oczekiwane korzyści co do jakości i wyboru projektów do dofinansowania. Samo wprowadzenie negocjacji w naborach na projekty współfinansowane z EFS miało wyraźnie pozytywne przełożenie na jakość składanych wniosków o dofinansowanie i w konsekwencji – etap rozliczania projektów. Bez tej formuły część projektów nie zostałaby skierowana do realizacji, a inne mogły być realizowane w sposób daleki od optymalnego. Dodatkowo, dla zwiększenia zdolności instytucji w zakresie zarządzania programem regionalnym: - od 2021 r. rozpoczęto cykl comiesięcznych spotkań w celu wypracowania najefektywniejszych mechanizmów wydatkowania środków oraz ustalenia priorytetyzacji kontraktacji; - zastosowano mechanizm dający możliwość czasowego zastosowania podwyższonego poziomu dofinansowania UE do 100 % we wnioskach o płatność certyfikowanych do KE w roku obrachunkowym 2020/2021 dla RPO WK-P na lata 2014-2020 r. Wyższy poziom refundowanych z KE środków w okresie 01.07.2020 r. – 30.06.2021 r. wynikający z czasowego podniesienia do 100% certyfikacji wydatków kwalifikowalnych dał potencjalny czasowy uzysk w poziomie zrefundowanych środków alokacji dla Programu; - w celu wzmocnienia zdolności IZ i IP w zakresie zarządzania funduszami, pracownikom tych instytucji zapewniono finansowanie różnych form podnoszenia kwalifikacji oraz zabezpieczono odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie techniczne; - stworzono system informatyczny (LSI RPO WK-P 2014-2020) umożliwiające wypełnienie i złożenie wniosku wraz z załącznikami.

## Postępy w realizacji wszelkich przedsięwzięć międzyregionalnych i transnarodowych

Nie dotyczy.

## W stosownych przypadkach — wkład w strategie makroregionalne i strategie morskie

Jak określono w rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013 art. 27 ust. 3 dotyczący "Treści programów", art. 96 ust. 3 lit. e) dotyczący "Treści, przyjęcia i zmiany programów operacyjnych w ramach celu ‘Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia’", art. 111 ust. 3 i art. 111 ust. 4 lit. d) dotyczący "Sprawozdań z wdrażania w ramach celu ‘Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia’" oraz załącznik 1 sekcja 7.3 dotyczący "Wkładu głównych programów w strategie makroregionalne i strategie morskie", program ten ma wkład w strategie makroregionalne lub strategie morskie:

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zaplanowano prowadzenie działań wspierających inicjatywy realizujące SUE RMB, m.in. poprzez organizowanie konkursów ukierunkowanych na tego rodzaju projekty, ich dodatkowe punktowanie w trakcie przeprowadzanej oceny w oparciu o zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WK-P 2014-2020 kryteria wyboru projektów, preferujące inicjatywy związane z SUE RMB. We wnioskach o dofinansowanie projektów składanych w ramach RPO WK-P była możliwość wskazania komplementarności z dokumentami strategicznymi, w tym ze Strategią UE dla regionu Morza Bałtyckiego. W okresie realizacji RPO WK-P w ramach priorytetu inwestycyjnego 6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturalnego (działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury schemat: imprezy kulturalne) przeprowadzono 6 naborów (2 w trybie konkursowym, 4 w trybie pozakonkursowym). Dla powyższego priorytetu, zgodnie z przyjętymi przez Komitet Monitorujący RPO WK-P kryteriami, wymagane było powiązanie zaplanowanych do realizacji działań ze Strategią UE dla Regionu Morza Bałtyckiego.

Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego

Strategia UE na rzecz regionu Dunaju (EUSDR)

Strategia UE na rzecz regionu Morza Adriatyckiego i Morza Jońskiego (EUSAIR)

Strategia UE na rzecz regionu alpejskiego (EUSALP)

Strategia na rzecz regionu Oceanu Atlantyckiego (ATLSBS)

### EUSBSR

Cel(e), obszar(y) polityki i działanie(-a) horyzontalne, dla których program ma znaczenie:

|  | Cele |
| --- | --- |
|  | 1 - Ocalenie morza |
|  | 2 - Rozwój połączeń w regionie |
|  | 3 - Zwiększenie dobrobytu |
|  | Obszary polityki |
|  | 4.1 - Biogospodarka |
|  | 4.2 - Kultura |
|  | 4.3 - Edukacja |
|  | 4.4 - Energia |
|  | 4.5 - Substancje niebezpieczne |
|  | 4.6 - Zdrowie |
|  | 4.7 - Innowacje |
|  | 4.8 - Substancje biogenne |
|  | 4.9 - Bezpieczeństwo morskie i ochrona na morzu |
|  | 4.10 - Bezpieczeństwo |
|  | 4.11 - Czysta żegluga |
|  | 4.12 - Turystyka |
|  | 4.13 - Transport |
|  | Działania horyzontalne |
|  | 5.1 - Zdolności |
|  | 5.2 - Klimat |
|  | 5.3 - Sąsiedzi |
|  | 5.4 - Planowanie przestrzenne |

Działania lub mechanizmy wykorzystane, aby lepiej połączyć program z EUSBSR

A. Czy koordynatorzy makroregionalni (przede wszystkim koordynatorzy krajowi, koordynatorzy obszarów polityki, koordynatorzy działań horyzontalnych lub członkowie komitetu sterującego / grup koordynacyjnych) są członkami komitetu monitorującego programu?

Tak      Nie

B. Czy w kryteriach wyboru przyznano dodatkowe punkty za szczególe środki wspierające EUSBSR?

Tak     Nie

a) Czy planuje się ukierunkowane zaproszenia do składania wniosków w odniesieniu do EUSBSR

Tak     Nie

b) Ile makroregionalnych projektów / działań jest już wspieranych w ramach programu? (Liczba)

3 072

c) Czy przyznano dodatkowe punkty / premię dla projektu / działania o dużym znaczeniu lub wpływie makroregionalnym? Jeżeli tak, proszę podać szczegóły (1 konkretne zdanie)

Tak, przyznawano dodatkowe punkty za powiązanie z SUE RMB. W poprzednich latach dla PI 6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturalnego (dz 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury: imprezy kulturalne) - wprost zastosowano kryterium merytoryczne ogólne oraz dodatkowe punkty w zakresie oceny wkładu projektu w osiągnięcie celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach obszaru priorytetowego Kultura.

d) Inne działania (np. planowane projekty strategiczne). Proszę podać szczegóły (1 konkretne zdanie)

C. Czy w ramach programu zainwestowano środki UE w EUSBSR?

Tak     Nie

przybliżona lub dokładna kwota w euro zainwestowana w EUSBSR:

| EFRR | 1 357 478 031,97 |
| --- | --- |
| FS |  |
| EFS | 533 830 415,95 |
| EFRROW |  |
| EFMR |  |
| EIS |  |
| inne fundusze |  |
| nazwa innych funduszy |  |

D. Obtained results in relation to the EUSBSR (n.a. for 2016)

Część zaplanowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020 interwencji przyczyniło się do realizacji założeń SUE RMB wyrażonych poprzez trzy cele ogólne, tj. ocalenie morza, rozwój połączeń w regionie i zwiększenie dobrobytu. Realizacja RPO WK-P 2014-2020 w największym stopniu przyczyniła się do realizacji SUE RMB w obszarach dla których Polska pełni funkcję współkoordynatora obszaru priorytetowego SUE RMB. Interwencję zbieżną z celami SUE RMB zaplanowano przede wszystkim w ramach CT1 – w obszarze Innovation - Pełne wykorzystanie potencjału regionu w zakresie badań oraz innowacyjności oraz CT6 - w obszarze Nutri - Działania związane z gospodarką wodno- ściekową, - Ograniczenie zrzutów substancji biogennych do morza do poziomów akceptowalnych. Do końca okresu programowania w ramach kategorii interwencji wpisujących się w cele Strategii Morza Bałtyckiego podpisano łącznie 3 072 umów o wartości dof. UE 1 891 308 447,92 euro.

E. Does the programme address the EUSBSR sub-objectives (with corresponding to specific targets and indicators) as stated in the "EUSBSR Action Plan"? (Please specify the target and the indicator)

RPO WK-P w sposób bezpośredni i pośredni przyczyniła się do realizacji celów oraz większości obszarów tematycznych Strategii. W konsekwencji przyczyniła się do osiągnięcia wskaźników Strategii w obszarze gospodarki, rynku pracy, infrastruktury transportowej oraz środowiska naturalnego.

## W stosownych przypadkach — postępy w realizacji przedsięwzięć w dziedzinie innowacji społecznych

Nie dotyczy.

## Postępy we wdrażaniu działań w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb obszarów geograficznych najbardziej dotkniętych ubóstwem lub grup docelowych najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym, zwłaszcza w odniesieniu do społeczności zmarginalizowanych i osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych oraz młodych ludzi, którzy nie pracują, w tym, w stosownych przypadkach, wykorzystane środki finansowe

W ciągu dziesięciolecia sytuacja na rynku pracy uległa dużej poprawie. Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie kujawsko-pomorskim zmniejszyła się ponad dwukrotnie (z 18,8% w styczniu 2014 roku do 7,2% w czerwcu 2025 roku). Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w województwie kujawsko-pomorskim zmalała z 156,7 tys. osób do 54,8 tys. osób (spadek o 65,0%), co spowodowało, że rynek pracodawcy zmienił się w rynek pracownika. Wyraźnie zmniejszyła się też liczba bezrobotnych będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy związanych z wiekiem, czy długim okresem pozostawania bez pracy. Jest to efekt poprawy sytuacji gospodarczej oraz, częściowo, zachodzących procesów demograficznych i mniejszej liczby osób w wieku produkcyjnym. Wskaźniki kontekstowe: - wzrost liczby pracujących o 26,6% (z 713 tys. w I kwartale 2014 r. do 903 tys. w I kwartale 2025 r. – dane BAEL), - wzrost podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. ludności o 240 (z 919 w 2014 r. na 1159 w 2024 r.), - wzrost wskaźnika zatrudnienia w grupie osób 20-64 lata o 17,1 p.p. (z 61,4% w I kwartale 2014 r. do 78,5% w I kwartale 2025 r.), - wzrost wskaźnika zatrudnienia w grupie osób 55-64 lata o 22,3 p.p. (z 37,0% w I kwartale 2014 r. do 59,3% w I kwartale 2025 r.), - wzrost wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnoprawnościami w wieku 16-64 lata o 1,5 p.p. (z 23,0% w I kwartale 2014 r. do 24,5% w I kwartale 2025 r.), - spadek udziału bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym o 4,8 p.p. (z 9,6% w 2014 r. na 4,8% w 2024 r.), - spadek stopy bezrobocia rejestrowanego o 11,6 p.p. (z 18,8% w styczniu 2014 roku do 7,2% w czerwcu 2025 r), - spadek liczby bezrobotnych o 65,0% (z 156,7 tys. osób w styczniu 2014 r. do 54,8 tys. osób w czerwcu 2025 r.), - spadek liczby bezrobotnych powyżej 50 r. ż. o 61,4% (z 35,4 tys. osób w styczniu 2014 r. do 13,6 tys. osób w czerwcu 2025 r.), - spadek liczby długotrwale bezrobotnych o 68,5% (z 89,7 tys. osób w styczniu 2014 r. do 28,3 tys. osób w czerwcu 2025 r.), - spadek liczby bezrobotnych z niepełnosprawnościami o 65,2% (z 6,8 tys. osób w styczniu 2014 r. do 2,4 tys. osób w czerwcu 2025 r.). Według Raportu Tematycznego „Rynek pracy i zatrudnienie” (stan na II kwartał 2024 r.) środki w obszarze rynku pracy w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 były efektywnie wydatkowane i przyniosły wymierne korzyści np.: - wysoka wartość osiągniętych wskaźników m.in. wsparto ponad 37 600 osób bezrobotnych; wsparto niemal 5 400 osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie; wsparto niemal 1 800 pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy; blisko 29 000 osób pracowało lub prowadziło działalność po opuszczeniu programu; niemal 8 700 osób uzyskało kwalifikacje lub nabyło kompetencje po opuszczeniu programu; - zwiększenie zatrudnienia; - dostosowanie do potrzeb rynku.

CZĘŚĆ C – SPRAWOZDANIA ZŁOŻONE W 2019 R. I KOŃCOWE SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA (art. 50 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

# INFORMACJA FINANSOWA NA POZIOMIE OSI PRIORYTETOWYCH I POZIOMIE PROGRAMU (art. 21 ust. 2 i art. 22 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

# INTELIGENTNY, TRWAŁY WZROST GOSPODARCZY SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU (sprawozdanie z postępów osiągniętych w ramach danego wariantu)

Informacje na temat wkładu programu w realizację unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz ocena tego wkładu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 jest ściśle powiązany ze Strategią unijną Europa 2020, która oparta jest na 3 priorytetach: - rozwoju inteligentnym – rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacji; - rozwoju zrównoważonym – wspieraniu gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej; - rozwoju sprzyjającym włączeniu społecznemu – wspieraniu gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną. Poniżej przedstawione są powiązania pomiędzy celami strategii unijnej, a efektami które są osiągane w wyniku realizacji programu regionalnego. RPO WK-P 2014-2020 zachowuje synergię z zapisami Strategii Europa 2020, a jego poszczególne elementy wspierają osiągnięcie jej celów. Powiązanie celów Strategii Europa 2020 z osiami priorytetowymi RPO WK-P 2014-2020. Priorytety Strategii Europa 2020: Rozwój inteligentny OP 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu OP 2 Cyfrowy region OP 8 Aktywni na rynku pracy OP 10 Innowacyjna edukacja Rozwój zrównoważony OP 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie OP 4 Region przyjazny środowisku OP 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu OP 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry OP 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność OP 8 Aktywni na rynku pracy OP 9 Solidarne społeczeństwo OP 10 Innowacyjna edukacja OP 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Rozwój inteligentny oznacza zwiększenie roli wiedzy i innowacji jako kluczowych czynników rozwoju krajów europejskich. Zgodnie z zapisami Strategii Europa 2020, wymaga on podniesienia jakości edukacji, poprawy wyników działalności badawczej, wspierania transferu innowacji i wiedzy w Unii, pełnego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także zadbania o to, by innowacyjne pomysły przeradzały się w nowe produkty i usługi, które przyczyniałyby się do zwiększenia wzrostu, tworzenia nowych miejsc pracy i rozwiązywania problemów społecznych w Europie i na świecie. Wśród kluczowych działań są zwiększenie nakładów na B+R, poprawa ich struktury i efektywności, poprawa warunków dla prywatnej działalności B+R, kształcenie, szkolenie i uczenie się przez całe życie oraz wsparcie rozwoju społeczeństwa cyfrowego (w tym zwiększenie udziału europejskich firm w globalnym rynku technologii ICT, poprawa dostępu do szybkiego Internetu również na terenach wiejskich). Rozwój zrównoważony w rozumieniu zapisów Strategii Europa 2020 oznacza takie kształtowanie rozwoju gospodarczego, które umożliwi oszczędne gospodarowanie dostępnymi zasobami, zapobiegnie degradacji środowiska naturalnego oraz utracie bioróżnorodności, a także ograniczy emisję CO2 do atmosfery w nadziei na powstrzymanie postępujących zmian klimatycznych. Wśród rekomendowanych działań w Strategii Europa 2020 wymieniono m.in. zwiększenie efektywności energetycznej budynków, promowanie niskoemisyjnego transportu, zmodernizowanie infrastruktury energetycznej i transportowej oraz zwiększanie udziału czystej energii w miksie energetycznym poszczególnych krajów. Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu jest trzecim priorytetem Strategii Europa 2020. Ma on być oparty na zapewnieniu wysokiego poziomu zatrudnienia, inwestowaniu w kwalifikacje, zwalczaniu ubóstwa oraz modernizowaniu rynków pracy, systemów szkoleń oraz ochrony socjalnej, tak by mieszkańcy mogli lepiej przewidywać zmiany i lepiej sobie z nimi radzić. W Strategii Europa 2020 podkreślana jest również konieczność równomiernego rozłożenia korzyści płynących z wzrostu na terenie całej UE, również w najbardziej oddalonych miejscach, tak by zwiększyć spójność terytorialną. Działania wskazywane jako konieczne do kształtowania rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu obejmują przede wszystkim aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy, rozwój umiejętności zawodowych osób najniżej wykwalifikowanych oraz działania ukierunkowane na zmniejszanie liczby osób żyjących w ubóstwie. Rekomendowane działania obejmują również wsparcie aktywności i poprawę zdrowia osób starszych, ograniczanie strukturalnego bezrobocia, wspieranie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym oraz ograniczenie barier w podejmowaniu pracy na własny rachunek. W dokumencie Strategia Europa 2020 określono 5 nadrzędnych celów, do jakich Europa ma dążyć w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Cele te były realizowane również przez Województwo Kujawsko Pomorskie. Są to: 1. Zatrudnienie (zwiększenie wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata – cel dla Polski do 71%) Na podstawie danych GUS, w Województwie Kujawsko-Pomorskim wskaźnik został osiągnięty na koniec 2023 r. na poziomie 78%. Projekty finansowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 skoncentrowały się na wspieraniu przedsiębiorczości, innowacji oraz kształceniu i aktywizacji zawodowej, co przyczyniło się do zwiększenia zatrudnienia w regionie. W ramach RPO WK-P 2014-2020 następujące wskaźniki miały wpływ na realizację wskaźnika zatrudnienia: - Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie - 71 798 osób, - Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie – 6 837 osób, - Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 6 617 przedsiębiorstw, - Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 36 840 osób, - Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej – 7 181 miejsc pracy, - Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie po opuszczeniu programu – 5 341 osoby. 2. Badania i rozwój (zwiększenie nakładów na B+R - cel dla Polski do 1,7% PKB) Na podstawie danych GUS, w Województwie Kujawsko-Pomorskim wskaźnik został osiągnięty na koniec 2023 r. na poziomie 0,86%. Na wpływ wskaźnika miało wiele zmiennych, w tym głównie czynniki zewnętrzne. W ramach RPO WK-P 2014-2020 następujące wskaźniki miały wpływ na realizację wskaźnika dot. zwiększenia nakładów na B+R: - Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi – 27 przedsiębiorstw, - Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej – 134,69 EPC (ekwiwalent pełnego czasu pracy), - Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy - 239 przedsiębiorstw, - Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu – 15 przedsiębiorstw, - Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju – 7 190 739,49 euro, - Liczba nowych i ulepszonych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu – 15 usług, - Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych na rynku – 266 przedsiębiorstw, - Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy – 239 przedsiębiorstw. 3. Energia i klimat (zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, spadek emisji gazów cieplarnianych wobec wartości emisji z 1990 roku- cel dla Polski do poziomu ok. 96 Mtoe, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcja emisji CO2) W bazie GUS brak wartości wskaźników dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego składających się na cel energia i klimat (Emisja gazów cieplarnianych [1990=100], Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto, Zużycie energii pierwotnej). Inwestycje w infrastrukturę, transport oraz ochronę środowiska realizowane w RPO K-P przyczyniły się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz zwiększenia efektywności energetycznej. To wspierało cel Strategii Europa 2020 dotyczący zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz promowania zrównoważonego rozwoju regionalnego, co zostało odzwierciedlone w poniższych wskaźnikach: - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 137 092,83 ton ekwiwalentu CO2, - Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 528 szt., - Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii – 1176 szt., - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych na poziomie 158 010 250,34 kWh/rok, - Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii z OZE - 3960 jednostek, - Liczba przebudowanych punktów oświetleniowych- 952 szt., - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – 39,16 MW. 4. Edukacja (spadek do 4,5% odsetka osób przedwcześnie porzucających naukę oraz wzrost do 45% odsetka osób w wieku 30-34 posiadających wyższe wykształcenie – cel dla Polski) Wskaźnik: Odsetek osób przedwcześnie porzucających naukę, na poziomie kraju został osiągnięty na poziomie 3,7%, ale brak jest danych dotyczących realizacji na poziomie województw. Wskaźnik: Odsetek osób w wieku 30-34 posiadających wyższe wykształcenie -wartość wyniosła 39,8%. W ramach RPO W K-P 2014-2020 zostały osiągnięte wskaźniki mające wpływ na poziom edukacji w województwie: - Liczba wspartych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty - 188 obiektów, - Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego - 349 placówek, - Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy – 14 700 uczniów, - Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 1 906 osób, - Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia – 15 028 osób. 5. Ubóstwo i wykluczenie społeczne (spadek do 1,5 mln liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – cel dla Polski) W bazie GUS brak wartości wskaźników dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego składających się na cel w Strategii Europa 2020. W ramach RPO WK-P 2014-2020 zostały osiągnięte wskaźniki mające wpływ na zmniejszenie ubóstwa i wykluczenia społecznego: - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 33 702 osób, - Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie – 24 469 osób, - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 37 410 osób, - Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem – 1 176 podmiotów, - Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie – 60 193 osób, - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie – 1 770 osób, - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 36 268 osób, - Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych – 922 miejsc pracy.

# KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA — RAMY WYKONANIA (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

W przypadku gdy z oceny postępów poczynionych w odniesieniu do celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania wynika, że pewne cele pośrednie i końcowe nie zostały osiągnięte, państwa członkowskie powinny przedstawić podstawowe przyczyny niepowodzenia w osiąganiu tych celów pośrednich w sprawozdaniu na 2019 r. (w odniesieniu do celów pośrednich) i w końcowym sprawozdaniu z wdrażania (w odniesieniu do celów końcowych).

W ramach RPO WK-P 2014-2020 osiągnięto wszystkie cele końcowe ram wykonania we wszystkich osiach programu.

# Załącznik I – Wykaz wszystkich operacji rozłożonych na etapy między okresem 2014–2020 a 2021–2027

| Priorytet | Fundusz | Kategoria regionu | Nr referencyjny operacji | Tytuł operacji | Major project CCI | Data [i numer] dorozumianej umowy/dorozumianego zatwierdzenia przez Komisję (w przypadku dużego projektu) | Operacje rozłożone na etapy na podstawie art. 118 | Operacje rozłożone na etapy na podstawie art. 118a | Całkowity koszt operacji (w EUR) – Ogółem (dla obu etapów, końcowy lub szacunkowy) | Całkowity koszt operacji (w EUR) – dla drugiego etapu (końcowy lub szacunkowy)) | Łączne wydatki poświadczone w pierwszym etapie (w EUR) | Wkład publiczny w pierwszym etapie (w EUR) | Planowana/ostateczna data zakończenia drugiego etapu (rok, kwartał) | Program na lata 2021–2027, w ramach którego operacja zostanie/została zakończona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 | EFRR | Słabiej rozwinięte | RPKP.05.01.00-04-0001/19 | Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza – Łabiszyn – Barcin – Mogilno – Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280 |  |  |  |  | 14 544 515,59 | 2 249 003,15 | 12 177 161,32 | 12 177 161,32 | 2024, K4 | Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 |
| 05 | EFRR | Słabiej rozwinięte | RPKP.05.01.00-04-0001/21 | Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski – Izbica Kujawska – Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762 |  |  |  |  | 7 839 047,62 | 1 870 288,84 | 4 400 595,64 | 4 400 595,64 | 2024, K4 | Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 |
| 05 | EFRR | Słabiej rozwinięte | RPKP.05.01.00-04-0002/19 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski – Izbica Kujawska – Koło od km 0+000 do km 29+023 – Budowa obwodnicy m. Lubraniec |  |  |  |  | 15 892 034,86 | 1 649 842,18 | 13 975 391,19 | 13 975 391,19 | 2024, K4 | Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 |
| 05 | EFRR | Słabiej rozwinięte | RPKP.05.01.00-04-0003/20 | Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400 |  |  |  |  | 10 345 127,42 | 7 972 920,56 | 2 370 465,39 | 2 370 465,39 | 2024, K4 | Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | RPKP.06.01.01-04-0005/20 | Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku | 2020PL16RFMP008 | 2024-07-22 |  |  | 95 205 796,78 | 68 526 178,73 | 25 466 813,52 | 23 579 397,58 | 2027Q1 | Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 |

# Załącznik II – Wykaz operacji niefunkcjonujących

| Priorytet | Fundusz | Kategoria regionu | Nr referencyjny operacji | Tytuł operacji | Major project CCI | Nazwa beneficjenta/ odbiorcy | Łączny koszt operacji (w EUR) | Łączne poświadczone wydatki (w EUR) | Wkład publiczny (w EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | RPKP.06.05.00-04-0005/18 | Rewitalizacja zabytkowego teatru, funkcjonującego nad Starym Kanalem Bydgoskim w latach 1882-1910- etap I |  | Przedsiebiorstwo Wielobranżowe BON-TON" Bogdan Dąbrowski | 1 665 152,27 | 217 865,69 | 174 630,32 |

# Załącznik III – Wykaz operacji, w sprawie których trwa postępowanie krajowe / operacji zawieszonych w wyniku postępowania sądowego lub odwołania administracyjnego o skutku zawieszającym

| Priorytet | Fundusz | Kategoria regionu | Nr referencyjny operacji | Tytuł operacji | Nazwa beneficjenta/ odbiorcy | Właściwe łączne poświadczone wydatki (w EUR) | Właściwy wkład publiczny (w EUR) | Operacje, w sprawie których trwa postępowanie krajowe | Operacje zawieszone w wyniku postępowania prawnego lub odwołania administracyjnego o skutku zawieszającym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | RPKP.01.01.00-04-0002/17 | Monumentum Sonus Visio. Akademickie Centra Przemysłów Kreatywnych Kultury, Sztuki i Ochrony Zabytków | UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU/WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY | 221 813,20 | 188 541,22 |  |  |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | RPKP.01.02.01-04-0059/18 | Prace B+R oraz rozwój dotychczasowego zaplecza B+R w DETAL-MET Sp. z o.o. celem zbadania, opracowania i wdrożenia innowacyjnych metod i parametrów wtrysku tworzyw sztucznych w technologii z wykorzystaniem gazu | DETAL-MET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 968 021,94 | 1 346 089,04 |  |  |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | RPKP.01.03.01-04-0064/16 | Realizacja prac badawczych mających na celu wytworzenie nowej wiedzy w postaci technologii do świadczenia usług ciągłego monitoringu wód śródlądowych i przybrzeżnych z wykorzystaniem organizmów bioindykacyjnych | BIONITEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 705 554,77 | 560 480,99 |  |  |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | RPKP.01.03.01-04-0065/16 | Opracowanie nowej technologii dokładnego pozycjonowania maszyn rolniczych w precyzyjnym rolnictwie na bazie sygnału satelitarnego GPS z wykorzystaniem Internetu rzeczy, big data oraz rozwiązań w chmurze | UNMANNED SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 705 554,77 | 553 589,13 |  |  |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | RPKP.01.03.01-04-0066/16 | Realizacja prac badawczych w zakresie nowej technologii analizy danych osłuchowych uzyskiwanych w nieinwazyjnym badaniu domowym rytmu pracy serca płodu w profilaktyce schorzeń i wad prenatalnych | GOLDCITADEL SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 670 277,03 | 525 909,67 |  |  |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | RPKP.01.03.01-04-0067/16 | Realizacja badań przemysłowych i prac rozwojowych mających na celu opracowanie nowej technologii produkcji środków powierzchniowego ograniczania rozwoju bakterii i grzybów na bazie nano i mikrocząstek srebra wytwarzanych metodami elektrochemicznymi w skali przemysłowej | NANOTEC SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 670 277,03 | 525 909,67 |  |  |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | RPKP.01.03.01-04-0068/16 | Wykonanie badań przemysłowych i prac rozwojowych prowadzących do stworzenia nowej technologii wielowymiarowej analizy kontekstowej z wykorzystaniem Internetu Rzeczy, danych o dużym wolumenie Big Data oraz rozwiązań chmurowych i mobilnych | GLOBEDATA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 670 277,03 | 525 909,67 |  |  |
| 01 | EFRR | Słabiej rozwinięte | RPKP.01.06.02-04-0083/16 | Wdrożenie przez DETAL-MET Sp. z o.o. innowacji produktowej oraz procesowej, poprzedzonych etapem samodzielnych prac badawczo-rozwojowych | DETAL-MET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 587 427,44 | 1 164 342,35 |  |  |
| 06 | EFRR | Słabiej rozwinięte | RPKP.06.01.02-04-0008/19 | Budowa nowego obiektu wraz z jego wyposażeniem szansą na powstanie w m. Grudziądzu nowoczesnego żłobka, który zapewni świadczenie i rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 | ALFA MALINOWSKA MARZENA | 281 311,06 | 281 311,06 |  |  |

- Dokumenty

| Tytuł dokumentu | Typ dokumentu | Data dokumentu | Lokalny nr referencyjny | Nr referencyjny Komisji | Pliki | Data wysłania | Wysłane przez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Streszczenie Sprawozdania końcowego z wdrażania RPO WK-P 2014-2020 | Streszczenie podawane do wiadomości publicznej | 2026-02-03 |  | Ares(2026)1485488 | Streszczenie Sprawozdania końcowego z wdrażania RPO WK-P 2014-2020 | 2026-02-10 | n002ppyo |

- Ostatnie wyniki zatwierdzenia

| Waga | Kod | Wiadomość |
| --- | --- | --- |
| Informacja |  | Wersja sprawozdania z wdrażania została zatwierdzona. |
| Ostrzeżenie | 2.8.1 | Tabela 2A w podziale na oś priorytetową/priorytet inwestycyjny z: (2.8.8) CO08 >= CR08 (08.8iv-ESF.L.CM) Błędne wartości: 0,00 - 1,00 |
| Ostrzeżenie | 2.8.1 | Tabela 2A w podziale na oś priorytetową/priorytet inwestycyjny z: (2.8.8) CO08 >= CR08 (08.8iv-ESF.L.CT) Błędne wartości: 1,00 - 3,00 |
| Ostrzeżenie | 2.8.1 | Tabela 2A w podziale na oś priorytetową/priorytet inwestycyjny z: (2.8.8) CO08 >= CR08 (08.8iv-ESF.L.CW) Błędne wartości: 1,00 - 2,00 |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 1b, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R1b1, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 0,08). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 1b, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R1b2, kategoria regionu: L, rok: 2019 (4,20 < 4,70). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3a, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R3a1, kategoria regionu: L, rok: 2014 (9,10 < 9,20). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3a, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R3a1, kategoria regionu: L, rok: 2016 (6,50 < 9,20). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3a, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R3a1, kategoria regionu: L, rok: 2017 (7,10 < 9,20). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3a, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R3a1, kategoria regionu: L, rok: 2018 (7,40 < 9,20). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3a, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R3a1, kategoria regionu: L, rok: 2019 (6,90 < 9,20). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3a, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R3a1, kategoria regionu: L, rok: 2020 (7,00 < 9,20). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3a, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R3a1, kategoria regionu: L, rok: 2021 (7,00 < 9,20). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3a, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R3a1, kategoria regionu: L, rok: 2022 (7,00 < 9,20). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R3b1, kategoria regionu: L, rok: 2015 (3 794 306 759,00 < 3 900 000 000,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3c, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R3c1, kategoria regionu: L, rok: 2019 (10,80 < 11,01). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 02, priorytet inwestycyjny: 2c, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R2c1, kategoria regionu: L, rok: 2015 (17,80 < 23,70). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4a, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R4a1, kategoria regionu: L, rok: 2017 (51,40 < 58,70). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4a, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R4a1, kategoria regionu: L, rok: 2018 (48,70 < 58,70). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4a, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R4a1, kategoria regionu: L, rok: 2019 (45,50 < 58,70). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4a, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R4a1, kategoria regionu: L, rok: 2020 (45,40 < 58,70). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4a, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R4a1, kategoria regionu: L, rok: 2021 (46,60 < 58,70). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4a, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R4a1, kategoria regionu: L, rok: 2022 (54,60 < 58,70). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4a, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R4a1, kategoria regionu: L, rok: 2023 (53,00 < 58,70). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4e, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R4e1, kategoria regionu: L, rok: 2014 (134,80 < 138,19). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4e, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R4e1, kategoria regionu: L, rok: 2020 (94,30 < 138,19). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4e, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R4e1, kategoria regionu: L, rok: 2021 (101,40 < 138,19). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4e, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R4e1, kategoria regionu: L, rok: 2022 (128,40 < 138,19). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 5b, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R5b1, kategoria regionu: L, rok: 2017 (0,00 < 14 209,90). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 6c, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R6c1, kategoria regionu: L, rok: 2020 (160,10 < 230,68). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 6d, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R6d1, kategoria regionu: L, rok: 2017 (31,70 < 31,80). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 8b, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R8b1, kategoria regionu: L, rok: 2014 (64,90 < 66,50). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9b, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R9b1, kategoria regionu: L, rok: 2014 (16,00 < 21,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9b, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R9b1, kategoria regionu: L, rok: 2015 (19,00 < 21,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9b, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R9b1, kategoria regionu: L, rok: 2016 (15,00 < 21,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9b, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R9b1, kategoria regionu: L, rok: 2017 (11,00 < 21,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9b, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R9b1, kategoria regionu: L, rok: 2018 (16,00 < 21,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9b, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R9b1, kategoria regionu: L, rok: 2019 (17,00 < 21,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9b, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R9b1, kategoria regionu: L, rok: 2020 (17,00 < 21,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9b, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R9b1, kategoria regionu: L, rok: 2021 (18,00 < 21,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9b, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R9b1, kategoria regionu: L, rok: 2022 (16,00 < 21,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9b, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R9b1, kategoria regionu: L, rok: 2023 (18,00 < 21,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 07, priorytet inwestycyjny: 9d, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R9d1, kategoria regionu: L, rok: 2014 (30,00 < 33,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 07, priorytet inwestycyjny: 9d, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R9d1, kategoria regionu: L, rok: 2015 (31,00 < 33,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 07, priorytet inwestycyjny: 9d, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R9d1, kategoria regionu: L, rok: 2016 (28,00 < 33,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 07, priorytet inwestycyjny: 9d, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R9d1, kategoria regionu: L, rok: 2017 (25,00 < 33,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 07, priorytet inwestycyjny: 9d, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R9d1, kategoria regionu: L, rok: 2018 (26,00 < 33,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 07, priorytet inwestycyjny: 9d, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R9d1, kategoria regionu: L, rok: 2019 (27,00 < 33,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 07, priorytet inwestycyjny: 9d, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R9d1, kategoria regionu: L, rok: 2020 (26,00 < 33,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 07, priorytet inwestycyjny: 9d, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R9d1, kategoria regionu: L, rok: 2021 (25,00 < 33,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 07, priorytet inwestycyjny: 9d, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R9d1, kategoria regionu: L, rok: 2022 (27,00 < 33,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 07, priorytet inwestycyjny: 9d, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R9d1, kategoria regionu: L, rok: 2023 (27,00 < 33,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 1a, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R1a1, kategoria regionu: L, rok: 2021 (1,00 > 0,89). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 1a, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R1a1, kategoria regionu: L, rok: 2022 (0,90 > 0,89). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 1b, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R1b1, kategoria regionu: L, rok: 2018 (0,42 > 0,41). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 1b, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R1b1, kategoria regionu: L, rok: 2020 (0,52 > 0,41). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 1b, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R1b1, kategoria regionu: L, rok: 2021 (0,63 > 0,41). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 1b, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R1b1, kategoria regionu: L, rok: 2022 (0,58 > 0,41). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 1b, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R1b1, kategoria regionu: L, rok: 2023 (0,49 > 0,41). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 1b, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R1b2, kategoria regionu: L, rok: 2022 (11,70 > 7,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R3b1, kategoria regionu: L, rok: 2021 (7 183 833 693,00 > 4 680 000 000,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R3b1, kategoria regionu: L, rok: 2022 (8 776 300 340,00 > 4 680 000 000,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R3b1, kategoria regionu: L, rok: 2023 (8 082 638 126,00 > 4 680 000 000,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3c, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R3c1, kategoria regionu: L, rok: 2016 (14,20 > 12,87). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3c, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R3c1, kategoria regionu: L, rok: 2018 (21,00 > 12,87). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3c, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R3c1, kategoria regionu: L, rok: 2020 (25,80 > 12,87). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3c, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R3c1, kategoria regionu: L, rok: 2021 (15,90 > 12,87). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3c, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R3c1, kategoria regionu: L, rok: 2022 (29,90 > 12,87). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 02, priorytet inwestycyjny: 2c, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R2c1, kategoria regionu: L, rok: 2019 (39,60 > 37,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 02, priorytet inwestycyjny: 2c, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R2c1, kategoria regionu: L, rok: 2020 (37,50 > 37,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 02, priorytet inwestycyjny: 2c, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R2c1, kategoria regionu: L, rok: 2021 (50,10 > 37,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 02, priorytet inwestycyjny: 2c, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R2c1, kategoria regionu: L, rok: 2022 (58,10 > 37,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 02, priorytet inwestycyjny: 2c, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R2c1, kategoria regionu: L, rok: 2023 (60,60 > 37,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4a, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R4a1, kategoria regionu: L, rok: 2014 (65,80 > 64,07). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4a, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R4a1, kategoria regionu: L, rok: 2015 (68,60 > 64,07). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 5b, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R5b1, kategoria regionu: L, rok: 2018 (15 333,80 > 15 047,62). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 5b, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R5b1, kategoria regionu: L, rok: 2020 (16 012,40 > 15 047,62). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 5b, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R5b1, kategoria regionu: L, rok: 2021 (16 200,90 > 15 047,62). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 5b, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R5b1, kategoria regionu: L, rok: 2022 (16 322,90 > 15 047,62). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 5b, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R5b1, kategoria regionu: L, rok: 2023 (16 357,10 > 15 047,62). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 6c, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R6c1, kategoria regionu: L, rok: 2016 (384,70 > 339,90). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 6c, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R6c1, kategoria regionu: L, rok: 2017 (390,90 > 339,90). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 6c, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R6c1, kategoria regionu: L, rok: 2018 (366,50 > 339,90). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 6c, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R6c1, kategoria regionu: L, rok: 2019 (357,90 > 339,90). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 6c, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R6c1, kategoria regionu: L, rok: 2022 (389,80 > 339,90). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 6c, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R6c1, kategoria regionu: L, rok: 2023 (429,80 > 339,90). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 6d, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R6d1, kategoria regionu: L, rok: 2018 (32,40 > 32,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 6d, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R6d1, kategoria regionu: L, rok: 2019 (32,20 > 32,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 6d, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R6d1, kategoria regionu: L, rok: 2020 (32,30 > 32,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 6d, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R6d1, kategoria regionu: L, rok: 2021 (32,20 > 32,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 6d, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R6d1, kategoria regionu: L, rok: 2022 (32,20 > 32,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 6d, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R6d1, kategoria regionu: L, rok: 2023 (32,20 > 32,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 10a, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R10a1, kategoria regionu: L, rok: 2015 (73,00 > 70,32). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 10a, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R10a1, kategoria regionu: L, rok: 2016 (72,80 > 70,32). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 10a, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R10a1, kategoria regionu: L, rok: 2017 (73,35 > 70,32). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 10a, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R10a1, kategoria regionu: L, rok: 2020 (77,20 > 70,32). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 10a, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R10a1, kategoria regionu: L, rok: 2021 (77,60 > 70,32). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 10a, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R10a1, kategoria regionu: L, rok: 2022 (79,60 > 70,32). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 10a, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R10a1, kategoria regionu: L, rok: 2023 (82,80 > 70,32). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 10a, cel szczegółowy: 02, wskaźnik: R10a3, kategoria regionu: L, rok: 2022 (86,00 > 82,10). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 10a, cel szczegółowy: 02, wskaźnik: R10a3, kategoria regionu: L, rok: 2023 (88,50 > 82,10). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 8b, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R8b1, kategoria regionu: L, rok: 2019 (71,50 > 69,50). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 8b, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R8b1, kategoria regionu: L, rok: 2020 (73,50 > 69,50). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 8b, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R8b1, kategoria regionu: L, rok: 2021 (75,20 > 69,50). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 8b, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R8b1, kategoria regionu: L, rok: 2022 (76,80 > 69,50). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 8b, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R8b1, kategoria regionu: L, rok: 2023 (78,00 > 69,50). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9a, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R9a2, kategoria regionu: L, rok: 2014 (8,10 > 8,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9a, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R9a2, kategoria regionu: L, rok: 2015 (8,30 > 8,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9a, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R9a2, kategoria regionu: L, rok: 2016 (8,40 > 8,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9a, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R9a2, kategoria regionu: L, rok: 2017 (8,50 > 8,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9a, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R9a2, kategoria regionu: L, rok: 2018 (8,50 > 8,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9a, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R9a2, kategoria regionu: L, rok: 2019 (8,50 > 8,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9a, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R9a2, kategoria regionu: L, rok: 2021 (8,30 > 8,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9a, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R9a2, kategoria regionu: L, rok: 2022 (8,80 > 8,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9a, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R9a2, kategoria regionu: L, rok: 2023 (9,40 > 8,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 13, priorytet inwestycyjny: 13i, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R13i1, kategoria regionu: , rok: 2023 (1 825 789,00 > 1 750 000,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.50 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4c, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R4c1, kategoria regionu: L, rok: 2016 (10 204 961,00 > 9 989 713,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.50 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4c, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R4c1, kategoria regionu: L, rok: 2017 (10 368 674,00 > 9 989 713,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.50 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4c, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R4c1, kategoria regionu: L, rok: 2021 (10 478 185,00 > 9 989 713,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4b, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R4b1, kategoria regionu: L, rok: 2020 (0,08 < 0,09). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4b, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R4b1, kategoria regionu: L, rok: 2021 (0,07 < 0,09). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4b, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R4b1, kategoria regionu: L, rok: 2022 (0,06 < 0,09). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4b, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R4b1, kategoria regionu: L, rok: 2023 (0,06 < 0,09). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 05, priorytet inwestycyjny: 7b, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R7b1, kategoria regionu: L, rok: 2014 (49,90 < 50,37). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 05, priorytet inwestycyjny: 7b, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R7b1, kategoria regionu: L, rok: 2015 (48,30 < 50,37). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 05, priorytet inwestycyjny: 7b, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R7b1, kategoria regionu: L, rok: 2016 (48,80 < 50,37). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 05, priorytet inwestycyjny: 7b, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R7b1, kategoria regionu: L, rok: 2017 (45,60 < 50,37). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 05, priorytet inwestycyjny: 7b, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R7b1, kategoria regionu: L, rok: 2018 (46,60 < 50,37). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 05, priorytet inwestycyjny: 7b, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R7b1, kategoria regionu: L, rok: 2019 (45,30 < 50,37). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 05, priorytet inwestycyjny: 7b, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R7b1, kategoria regionu: L, rok: 2020 (40,60 < 50,37). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 05, priorytet inwestycyjny: 7b, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R7b1, kategoria regionu: L, rok: 2021 (39,40 < 50,37). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 05, priorytet inwestycyjny: 7b, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R7b1, kategoria regionu: L, rok: 2022 (38,30 < 50,37). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 05, priorytet inwestycyjny: 7b, cel szczegółowy: 01, wskaźnik: R7b1, kategoria regionu: L, rok: 2023 (39,20 < 50,37). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9a, cel szczegółowy: 02, wskaźnik: R9a1, kategoria regionu: L, rok: 2014 (84 959,00 < 87 900,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9a, cel szczegółowy: 02, wskaźnik: R9a1, kategoria regionu: L, rok: 2015 (79 978,00 < 87 900,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9a, cel szczegółowy: 02, wskaźnik: R9a1, kategoria regionu: L, rok: 2016 (75 492,00 < 87 900,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9a, cel szczegółowy: 02, wskaźnik: R9a1, kategoria regionu: L, rok: 2017 (70 864,00 < 87 900,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9a, cel szczegółowy: 02, wskaźnik: R9a1, kategoria regionu: L, rok: 2018 (64 998,00 < 87 900,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9a, cel szczegółowy: 02, wskaźnik: R9a1, kategoria regionu: L, rok: 2019 (61 088,00 < 87 900,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9a, cel szczegółowy: 02, wskaźnik: R9a1, kategoria regionu: L, rok: 2020 (55 996,00 < 87 900,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9a, cel szczegółowy: 02, wskaźnik: R9a1, kategoria regionu: L, rok: 2021 (52 813,00 < 87 900,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9a, cel szczegółowy: 02, wskaźnik: R9a1, kategoria regionu: L, rok: 2022 (49 613,00 < 87 900,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9a, cel szczegółowy: 02, wskaźnik: R9a1, kategoria regionu: L, rok: 2023 (46 792,00 < 87 900,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 100,04% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 6c, wskaźnik: CO09, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 100,05% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CV22, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 100,05% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CV22, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 100,42% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 02, priorytet inwestycyjny: 2c, wskaźnik: P2c3, kategoria regionu: L, rok: 2017. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 100,64% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO07, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 100,82% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 07, priorytet inwestycyjny: 9d, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 101,52% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO06, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 101,56% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9b, wskaźnik: CO37, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 101,56% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9b, wskaźnik: CO37, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 102,06% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: CO32, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 102,50% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 102,50% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 102,50% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 102,50% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 102,60% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO07, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 102,72% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 102,86% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 1b, wskaźnik: CO02, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 102,97% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 02, priorytet inwestycyjny: 2c, wskaźnik: P2c3, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 103,25% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: CO35, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 103,43% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: CO35, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 103,53% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO29, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 103,56% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 103,57% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV12, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 103,57% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV12, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 103,57% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV12, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 103,57% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV12, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 103,58% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CV26, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 103,60% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 103,63% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CV26, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 103,81% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 02, priorytet inwestycyjny: 2c, wskaźnik: P2c3, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 103,81% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 02, priorytet inwestycyjny: 2c, wskaźnik: P2c3, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 103,81% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 02, priorytet inwestycyjny: 2c, wskaźnik: P2c3, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 103,81% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 02, priorytet inwestycyjny: 2c, wskaźnik: P2c3, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 103,81% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 02, priorytet inwestycyjny: 2c, wskaźnik: P2c3, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 103,82% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO03, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 104,30% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CO36, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 104,34% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: CO35, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 104,41% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: P3b1, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 104,42% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV7, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 104,44% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 5b, wskaźnik: P5b3, kategoria regionu: L, rok: 2017. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 104,44% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 5b, wskaźnik: P5b3, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 104,44% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 5b, wskaźnik: P5b3, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 104,44% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 5b, wskaźnik: P5b3, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 104,44% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 5b, wskaźnik: P5b3, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 104,44% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 5b, wskaźnik: P5b3, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 104,44% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 5b, wskaźnik: P5b3, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 104,50% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 13, priorytet inwestycyjny: 13i, wskaźnik: R13i7, kategoria regionu: , rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 104,53% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 104,71% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO29, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 104,92% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: P9a1, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 105,11% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 105,18% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 105,25% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV2, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 106,17% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 07, priorytet inwestycyjny: 9d, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 106,56% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: P9a1, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 107,43% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: P10a3, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 107,55% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 1b, wskaźnik: CO02, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 107,62% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: P10a3, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 108,16% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO03, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 108,20% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: P9a1, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 108,27% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: P10a3, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 108,34% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 6c, wskaźnik: CO09, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 109,09% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV11, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 109,09% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV11, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 109,82% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 1b, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2017. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 109,94% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: P3a1, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 109,94% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: P3a1, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 111,05% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV7, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 111,28% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO07, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 111,72% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO02, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 111,77% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO02, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 112,87% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 07, priorytet inwestycyjny: 9d, wskaźnik: P9d2, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 113,11% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 05, priorytet inwestycyjny: 7b, wskaźnik: CO14, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 113,22% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 6b, wskaźnik: CO19, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 113,74% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 07, priorytet inwestycyjny: 9d, wskaźnik: P9d2, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 114,04% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 07, priorytet inwestycyjny: 9d, wskaźnik: P9d2, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 114,81% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 07, priorytet inwestycyjny: 9d, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 114,81% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 07, priorytet inwestycyjny: 9d, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 114,88% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CV21, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 115,24% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO06, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 116,17% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 5b, wskaźnik: P5b2, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 116,67% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 6c, wskaźnik: P6c2, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 117,38% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 1b, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 117,59% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CV21, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 118,18% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV11, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 118,22% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO06, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 118,44% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: P4c1, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 118,81% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 05, priorytet inwestycyjny: 7b, wskaźnik: CO14, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 119,65% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: CO27, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 120,25% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 6b, wskaźnik: CO18, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 120,90% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO06, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 121,60% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 07, priorytet inwestycyjny: 9d, wskaźnik: CO02, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 122,22% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 8b, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 123,46% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 07, priorytet inwestycyjny: 9d, wskaźnik: CO02, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 125,13% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 05, priorytet inwestycyjny: 7b, wskaźnik: CO14, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 125,32% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: P4e2, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 125,34% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO04, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 125,34% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO04, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 125,34% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO04, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 125,34% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO04, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 126,47% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: P3b1, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 126,86% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 05, priorytet inwestycyjny: 7b, wskaźnik: CO14, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 126,96% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 131,94% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO06, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 132,29% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: CO27, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 132,43% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 6a, wskaźnik: P6a1, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 133,33% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: P4e1, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 134,31% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 05, priorytet inwestycyjny: 7b, wskaźnik: CO14, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 135,14% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 6a, wskaźnik: P6a1, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 135,75% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: P4c1, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 137,84% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 6a, wskaźnik: P6a1, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 137,84% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 6a, wskaźnik: P6a1, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 138,11% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: CO15, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 138,11% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: CO15, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 138,11% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: CO15, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 138,36% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV2, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 138,57% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 139,34% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV2, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 141,71% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9b, wskaźnik: CO37, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 141,71% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9b, wskaźnik: CO37, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 141,71% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9b, wskaźnik: CO37, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 143,16% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 6b, wskaźnik: CO18, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 143,16% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 6b, wskaźnik: CO18, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 143,47% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: CO27, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 143,90% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 6b, wskaźnik: CO18, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 144,65% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CV21, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 144,65% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CV29, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 144,71% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: CO27, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 145,08% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: CO15, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 145,53% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: P4c1, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 145,63% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 02, priorytet inwestycyjny: 2c, wskaźnik: P2c2, kategoria regionu: L, rok: 2017. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 145,63% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 02, priorytet inwestycyjny: 2c, wskaźnik: P2c2, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 145,85% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CV21, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 145,85% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CV29, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 146,65% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: P4c1, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 146,67% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CV23, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 146,67% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CV27, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 147,49% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: P4c1, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 147,49% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: P4c1, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 151,23% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 07, priorytet inwestycyjny: 9d, wskaźnik: CO02, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 151,23% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 07, priorytet inwestycyjny: 9d, wskaźnik: CO02, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 152,88% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 1b, wskaźnik: CO06, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 153,65% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 1b, wskaźnik: CO02, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 155,34% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 02, priorytet inwestycyjny: 2c, wskaźnik: P2c2, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 155,34% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 02, priorytet inwestycyjny: 2c, wskaźnik: P2c2, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 155,34% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 02, priorytet inwestycyjny: 2c, wskaźnik: P2c2, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 155,34% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 02, priorytet inwestycyjny: 2c, wskaźnik: P2c2, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 155,50% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 155,56% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 6c, wskaźnik: P6c2, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 155,56% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 6c, wskaźnik: P6c2, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 155,56% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 6c, wskaźnik: P6c2, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 158,25% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 02, priorytet inwestycyjny: 2c, wskaźnik: P2c2, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 158,45% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 1b, wskaźnik: CO06, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 160,62% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO04, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 161,96% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 1b, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 163,93% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: CO15, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 164,20% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 07, priorytet inwestycyjny: 9d, wskaźnik: CO02, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 164,56% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: CO27, kategoria regionu: L, rok: 2017. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 164,56% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: CO27, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 166,34% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: CO27, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 167,57% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 6a, wskaźnik: P6a1, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 169,89% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4b, wskaźnik: CO34, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 170,15% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO03, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 170,37% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 07, priorytet inwestycyjny: 9d, wskaźnik: CO02, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 171,01% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 1b, wskaźnik: CO06, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 171,43% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 1b, wskaźnik: CO06, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 173,85% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO07, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 174,59% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO07, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 175,64% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: P4e2, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 180,18% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: CO31, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 180,59% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9b, wskaźnik: CO38, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 180,59% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9b, wskaźnik: CO38, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 181,34% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 1b, wskaźnik: CO06, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 184,18% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: CO31, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 184,18% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: CO31, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 184,37% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO07, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 185,62% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO04, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 187,82% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CO35, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 188,89% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4b, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 188,89% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4b, wskaźnik: CO34, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 191,77% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: CO34, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 193,03% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO07, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 194,56% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: P4e2, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 200,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 8b, wskaźnik: P8b1, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 200,62% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV2, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 202,22% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CV23, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 202,22% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CV27, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 202,22% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CV33, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 203,84% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO07, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 209,72% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: CO34, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 209,86% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: CO34, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 211,11% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CV23, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 211,11% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CV27, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 211,11% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CV33, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 211,11% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 8b, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 215,29% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: CO34, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 230,99% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: P4e2, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 233,33% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4b, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 233,33% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 8b, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 235,18% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: P4e2, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 237,25% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: P4e2, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 242,86% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 8b, wskaźnik: P8b1, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 247,64% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: CO31, kategoria regionu: L, rok: 2017. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 247,64% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: CO31, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 247,64% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: CO31, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 247,64% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: CO31, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 250,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: P1a1, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 250,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: P1a1, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 278,57% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 8b, wskaźnik: P8b1, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 285,71% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 8b, wskaźnik: P8b1, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 291,95% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CO35, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 291,95% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CO35, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 294,25% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CO35, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 294,25% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CO35, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 316,80% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9b, wskaźnik: CO38, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 330,65% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: CO25, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 353,36% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9b, wskaźnik: CO38, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 361,93% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9b, wskaźnik: CO38, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 362,99% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9b, wskaźnik: CO38, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 375,51% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO03, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 385,53% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 6a, wskaźnik: CO17, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 385,53% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 6a, wskaźnik: CO17, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 385,53% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 6a, wskaźnik: CO17, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 395,65% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: CO25, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 419,09% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: CO34, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 422,77% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO07, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 425,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: P1a1, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 425,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: P1a1, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 430,28% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: CO34, kategoria regionu: L, rok: 2017. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 445,21% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: CO34, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 447,70% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO07, kategoria regionu: L, rok: 2017. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 447,70% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO07, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 452,55% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO07, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 475,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: P1a1, kategoria regionu: L, rok: 2017. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 475,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: P1a1, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 475,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: P1a1, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 493,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CO36, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 521,28% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: CO25, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 521,28% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: CO25, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 540,91% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CV23, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 540,91% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CV27, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 540,91% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CV33, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 546,28% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: CO25, kategoria regionu: L, rok: 2017. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 546,28% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: CO25, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 553,01% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CO36, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 558,78% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: CO25, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 600,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4b, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 609,09% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CV23, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 609,09% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CV27, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 609,09% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CV33, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 616,20% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4b, wskaźnik: CO34, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 686,36% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 13, priorytet inwestycyjny: 13i, wskaźnik: CO30, kategoria regionu: , rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 687,54% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CO36, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 760,64% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CO36, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 799,96% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CO36, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 888,89% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4b, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2017. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 888,89% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4b, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 888,89% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4b, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 888,89% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4b, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 917,77% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4b, wskaźnik: CO34, kategoria regionu: L, rok: 2017. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 917,77% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4b, wskaźnik: CO34, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 917,77% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4b, wskaźnik: CO34, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 917,77% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4b, wskaźnik: CO34, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 100,39% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4a, wskaźnik: P4a2, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 100,75% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CV22, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 101,56% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9b, wskaźnik: CO37, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 101,56% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9b, wskaźnik: CO37, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 101,75% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 07, priorytet inwestycyjny: 9d, wskaźnik: P9d2, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 102,47% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CO36, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 102,72% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 103,35% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CV22, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 103,39% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 103,57% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV12, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 103,57% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV12, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 103,81% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 02, priorytet inwestycyjny: 2c, wskaźnik: P2c3, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 104,44% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 5b, wskaźnik: P5b3, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 104,44% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 5b, wskaźnik: P5b3, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 104,44% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 5b, wskaźnik: P5b3, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 104,44% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 5b, wskaźnik: P5b3, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 104,44% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 5b, wskaźnik: P5b3, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 104,44% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 5b, wskaźnik: P5b3, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 104,50% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 13, priorytet inwestycyjny: 13i, wskaźnik: R13i7, kategoria regionu: , rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 104,69% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 105,21% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CO36, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 106,15% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 1b, wskaźnik: CO06, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 106,30% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: CO32, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 106,65% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CV22, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 107,41% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO07, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 108,20% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: P9a1, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 109,09% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV11, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 110,47% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV2, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 111,11% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CV21, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 112,81% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 6b, wskaźnik: CO19, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 113,58% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 07, priorytet inwestycyjny: 9d, wskaźnik: CO02, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 113,74% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 07, priorytet inwestycyjny: 9d, wskaźnik: P9d2, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 114,29% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO03, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 114,40% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4a, wskaźnik: CO34, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 114,81% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 07, priorytet inwestycyjny: 9d, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 116,17% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 5b, wskaźnik: P5b2, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 117,59% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CV21, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 117,62% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: CO35, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 118,18% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV11, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 119,16% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CV21, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 119,96% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO03, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 121,51% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: P4c1, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 124,66% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO04, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 124,68% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: P10a3, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 126,86% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 05, priorytet inwestycyjny: 7b, wskaźnik: CO14, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 127,20% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 6b, wskaźnik: CO18, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 129,23% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4b, wskaźnik: CO34, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 130,00% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CV23, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 130,00% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CV23, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 130,00% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CV27, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 130,00% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CV27, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 131,34% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO03, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 133,01% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 133,33% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: P4e1, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 134,18% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO06, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 134,51% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CV21, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 134,51% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CV29, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 135,14% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 6a, wskaźnik: P6a1, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 135,29% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: P3b1, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 136,25% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: CO34, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 138,57% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 140,59% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO29, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 141,43% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: CO27, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 141,46% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 6c, wskaźnik: CO09, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 141,71% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9b, wskaźnik: CO37, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 141,71% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9b, wskaźnik: CO37, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 143,01% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CV21, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 143,01% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CV29, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 143,42% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: CO34, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 145,44% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 6b, wskaźnik: CO18, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 145,85% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CV21, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 145,85% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CV29, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 146,67% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CV23, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 146,67% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CV27, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 147,49% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: P4c1, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 152,00% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: CO31, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 153,32% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 1b, wskaźnik: CO06, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 155,50% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 155,56% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 6c, wskaźnik: P6c2, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 156,48% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 5b, wskaźnik: CO20, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 156,48% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 5b, wskaźnik: CO20, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 156,63% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: P4e2, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 158,25% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 02, priorytet inwestycyjny: 2c, wskaźnik: P2c2, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 160,62% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO04, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 163,45% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CO35, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 163,93% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: CO15, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 164,95% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: CO34, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 165,14% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: CO34, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 166,67% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4b, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 170,15% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO03, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 170,37% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 07, priorytet inwestycyjny: 9d, wskaźnik: CO02, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 172,43% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9b, wskaźnik: CO38, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 175,00% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: P1a1, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 175,00% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: P1a1, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 175,00% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: P1a1, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 188,51% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 6c, wskaźnik: CO09, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 188,89% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4b, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 198,18% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: CO34, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 200,62% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV2, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 202,02% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO07, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 202,22% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CV23, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 202,22% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CV27, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 202,22% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CV33, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 204,44% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CV23, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 204,44% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CV27, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 204,44% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CV33, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 207,55% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CO36, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 211,11% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CV23, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 211,11% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CV27, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 211,11% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CV33, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 213,82% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: CO31, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 229,85% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO07, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 235,04% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: P4e2, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 250,00% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: P1a1, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 253,85% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 6a, wskaźnik: CO17, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 269,39% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO03, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 278,57% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 8b, wskaźnik: P8b1, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 282,51% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO07, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 285,67% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO07, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 291,23% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO07, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 294,25% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CO35, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 312,24% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO03, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 336,73% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: CO25, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 351,46% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO07, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 353,36% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9b, wskaźnik: CO38, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 358,30% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO07, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 375,51% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO03, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 449,09% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO07, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 450,00% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 13, priorytet inwestycyjny: 13i, wskaźnik: CO30, kategoria regionu: , rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 536,36% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CV23, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 536,36% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CV27, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 536,36% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CV33, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 540,91% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CV23, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 540,91% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CV27, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 540,91% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CV33, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 548,98% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 6a, wskaźnik: CO17, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 609,09% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CV23, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 609,09% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CV27, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 609,09% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CV33, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 626,36% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO07, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 100,08% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4a, wskaźnik: P4a1, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 100,15% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 100,29% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 1b, wskaźnik: CO06, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 100,29% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4a, wskaźnik: CO30, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 100,39% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4a, wskaźnik: P4a2, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 100,77% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: P10a4, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 100,88% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CO36, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 101,07% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 6b, wskaźnik: CO18, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 101,34% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: P4c1, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 101,62% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: P10a2, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 101,84% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: CO25, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 103,10% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO28, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 103,30% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CV22, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 103,30% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CV33, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 103,35% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: CO34, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 104,15% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: CO32, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 106,91% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: CO27, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 106,98% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: P3b1, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 112,73% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: CO35, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 113,50% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO06, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 114,29% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO03, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 115,24% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CV33, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 116,06% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 06, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: P10a3, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 116,26% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CV26, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 118,67% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: CO31, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 119,08% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO07, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 119,16% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CV21, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 123,17% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CV22, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 125,34% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO03, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 126,46% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 130,00% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CV23, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 130,00% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CV23, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 130,00% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CV27, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 130,00% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CV27, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 132,71% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 03, priorytet inwestycyjny: 4a, wskaźnik: CO34, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 134,24% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CV22, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 134,27% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO29, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 134,51% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CV21, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 134,51% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CV29, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 137,23% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO03, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 141,40% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 6c, wskaźnik: CO09, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 141,65% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO03, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 142,40% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 6a, wskaźnik: CO17, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 156,48% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 5b, wskaźnik: CO20, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 156,48% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 5b, wskaźnik: CO20, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 174,00% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 04, priorytet inwestycyjny: 6c, wskaźnik: CO09, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 190,63% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO07, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 204,44% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CV23, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 204,44% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CV27, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 204,44% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CV33, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 206,09% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO07, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 213,50% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO03, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 249,06% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO03, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 283,84% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO07, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 283,84% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO07, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 307,27% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO07, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 312,24% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO03, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 403,59% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO07, kategoria regionu: L, rok: 2023. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 536,36% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CV23, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 536,36% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CV27, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 536,36% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CV33, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 590,68% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 01, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO07, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.182 | The number of distinct Major Projects in Table 12 (in status "Completed") + in Annex 1 + in Annex 2 (2) doesn't correspond to the number of distinct Major Projects (both MPN and MPS) in status "Approved by EC", "Adopted by EC", "Tacitly approved by EC" and "Acknowledged by EC" (144). Please verify and revise. |